|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** |  |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** | **RESPONSABLE** | **JUAN MARCELO GAVIRIA ZAPATA** |
| **MACROPROBLEMA:** El sector de infraestructura es uno de los sectores con mayores demandas de la población de Ciudad Bolívar, algunas de ellas son: la falta de vivienda propia y el mal estado en el que se hallan muchas de estas debido, en la mayoría de los casos, a su ubicación en zonas de alto riesgo; la ilegalidad en la que se encuentran algunos predios; la falta de agua potable en determinadas zonas y el manejo inadecuado de las aguas residuales; problemas de inseguridad asociados al deterioro del alumbrado público; carencia de espacios deportivos y recreativos y el mal estado de los existentes; insuficientes espacios de encuentro comunitario; baja accesibilidad arquitectónica para las personas discapacitadas; pocos hogares comunitarios; y malas condiciones de la infraestructura de los establecimientos educativos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | **LOC** | **CRONOGRAMA** |
| **propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1: Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales** | 5.1.1.1 PROYECTO 1: Cuarta fase del plan maestro de acueducto en la cabecera municipal de Ciudad Bolívar | 95% ejecutado del plan maestro de acueducto en la cabecera municipal de Ciudad Bolívar | Porcentaje de ejecución de la cuarta fase del plan maestro de acueducto en la cabecera municipal | Formulación y radicación del Proyecto | Número de proyectos presentados | SEC. OO PP |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5.1.1.2 PROYECTO 2:Selección del operador del sistema de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Ciudad Bolívar | Operador del sistema de acueducto y alcantarillado asignado y contratado |  | Designación de recursos para contratar la asesoría en la transformación de la empresa y la adopción del sistema | % de recursos asignados | ALCALDE- SEC. OO PP |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.3 PROYECTO 3: Ampliación de la cobertura de los sistemas de acueducto rural | Un nuevo sistema de acueducto rural construido | Número de sistemas de acueductos rurales construidos | Enviar inventario de necesidades de acueductos multiveredales a la Gobernación | Número de sistemas de acueductos construidos | SEC. OO PP | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4 PROYECTO 4: Mejoramiento de los sistemas de acueducto rural existentes | Un acueducto rural mejorado | Número de sistemas de acueductos rurales mejorados | Actualizar del proyecto del Acueducto de Puerto Limón | Numero de proyectos Actualizados | SEC. OO PP |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Formulación del proyecto de Punta Brava-Amaranto-Santa Librada | Número de Proyectos Formulados | SEC. OO PP |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.5 PROYECTO 5: Seguimiento a la operación y funcionamiento de los sistemas de acueducto rural que se encuentran en operación en la actualidad, de manera semestral | Informe semestral de operación de cada uno de los acueductos en funcionamiento en el Municipio | Número de acueductos a los que se les realizó seguimiento  | Contratar personal idóneo para la ejecución de las actividades | Número de contratos | SEC. OO PP |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Manejo adecuado de las aguas residuales.** | 5.1.2.6 PROYECTO 6: Construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales  | Existencia de una planta de tratamiento con capacidad para 4577 usuarios urbanos (Secretaría de Obras Públicas de Ciudad Bolívar) | Número de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales construidas | Formulación y radicación del Proyecto | Número de proyectos formulados y radicados | SEC. OO PP | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2.9 PROYECTO 9:Cuarta fase del plan maestro de alcantarillado en la cabecera municipal | 20% de los 10.300 metros de alcantarillado cambiado | (Número de metros de alcantarillado cambiado/Número de metros de alcantarillado que faltan por cambiar)\*100 | Se radico el proyecto y se está a la espera de la aprobación | Número de proyectos Aprobados | SEC. OO PP | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2.10 PROYECTO 10: Mejoramiento del sistema de alumbrado público municipal | Mantener el 100% del alumbrado público en óptimas condiciones  | (Número de luminarias en buen estado /Total de luminarias que componen el sistema de alumbrado público municipal)\*100 | Firma de convenio de concesión | Número de convenios firmados | ALCALDE | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2.11 PROYECTO 11: Construcción del sistema de gas domiciliario | Firma del convenio para la implementación del sistema de gas domiciliario |  | El convenio se firmo con EPM en el 2012 | Número de convenios firmados | ALCALDE | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2.12 PROYECTO 12: Subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo (Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso) | Aplicar los subsidios basados en un estudio de tarifas | Dinero asignado a subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo | Contratos firmados con las empresas de Servicios Públicos Subsidiables | Número de contratos firmados | ALCALDE |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1.2 PROYECTO 2: Mejoramiento de vivienda rural | 50 casas mejoradas en el cuatrienio | Número de viviendas mejoradas en el área rural | Formulación, radicación y ejecución de proyectos | Número de proyectos presentados | SEC. OO PP | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1.3 PROYECTO 3: Construcción de nueva vivienda en el Municipio | Construir el 50% de las casas demandadas, correspondiente a 175 casas | (Número de viviendas nuevas construidas/Número de viviendas nuevas demandadas)\*100 | Formulación, radicación y ejecución de proyectos | Número de proyectos presentados | SEC. OO PP | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1.4 PROYECTO 4: Legalización de predios de reubicados por el Municipio | 100% de los predios legalizados | (Número de predios de reubicados legalizados/Número total de predios reubicados por legalizar)\*100 | Formulación, radicación y ejecución de proyectos | Número de proyectos presentados | SEC. OO PP Y PLANEACIÓN | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Mejoramiento de los escenarios deportivos, recreativos y de esparcimiento.** | 5.3.1.1 PROYECTO 1: Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos | 4 Parques Adecuados |  | Mejoramiento del espacio público del sector el Porvenir | Número de espacios mejorados | SEC, OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 5.3.1.2 PROYECTO 2: Mejoramiento de la infraestructura de las placas polideportivas propiedad del Municipio | 40 casas mejoradas en el cuatrienio | Número de viviendas mejoradas en el área urbana | Contrato de Obra para el mejoramiento de las Placas de Alfonso López y Placas Polideportiva Urbana | Número de Contratos | SEC. OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.3 PROYECTO 3: Mantenimiento al Estadio Municipal | Un estadio mejorado en su infraestructura |  | Contrato de Obra para el mantenimiento del Estadio | Número de contratos | SEC. OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.4 PROYECTO 4: Mantenimiento de parques infantiles | Cinco parques infantiles intervenidos | Número de parques infantiles intervenidos en el Municipio | Compra de un parque y mantenimiento de otro | Número de parques intervenidos | SEC OO PP  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **PROGRAMA 2: Nuevos escenarios deportivos, recreativos y de esparcimiento.** | 5.3.2.6 PROYECTO 6: Construcción de andenes | 250 metros lineales de andenes construídos  | Número de metros lineales de andenes construidos  | Aprobación y ejecución de proyecto presentado | Número de metros lineales intervenidos | SEC. OO PP  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Mejoramiento de la infraestructura física de las IE y los CER** | 5.4.1.1 PROYECTO 1: Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura física de las IE y los CER | Cinco proyectos formulados para el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educativos | Número de proyectos formulados para el mejoramiento de la infraestructura de establecimientos educativos | Contrato de Obra para la intervención de 3 C.E.R | Número de contratos de obra | SEC. OO PP |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1.2 PROYECTO 2:Mantenimiento periódico a las IE, los CER y las bibliotecas del Municipio | Un mantenimiento a cada establecimiento en los cuatro años | (Número de establecimientos educativos a los que se les realiza mantenimiento/Número total de establecimientos educativos)\*100 | Atención de eventos solicitados | Número de solicitudes atendidas | SEC. OO PP | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.4.1.3 PROYECTO 3: Ampliación de la infraestructura física de establecimientos educativos | Una establecimiento educativo ampliado | Número de establecimientos educativos ampliados | Contrato de Obra intervención de 3 centros o Instituciones educativas | Número de contratos de obra | SEC. OO PP |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Mantenimiento de edificios públicos.** | 5.4.2.5 PROYECTO 5: Remodelación de la Casa de la Cultura | 1 restauración de la infraestructura física de la Casa de la Cultura  | Número de restauraciones de la infraestructura física de la Casa de la Cultura | Aprobación de proyecto Formulado y radicado | Número de proyectos aprobados | SEC. OO PP Y PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.2.6 PROYECTO 6:Adecuación de la Plaza de Mercado Municipal | La plaza restaurada |  | Ejecución del proyecto con recursos de regalías | % de ejecución del Proyecto de Adecuación | SEC. OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **PROGRAMA 3. Construcción de equipamiento municipal.** | 5.4.3.8 PROYECTO 8: Estudio de factibilidad para determinar la mejor disposición de los residuos sólidos del Municipio | Identificación del predio factible y las condiciones específicas para disponer de los residuos sólidos |  | Incluir en la actualización del PBOT |  | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 5.4.3.9 PROYECTO 9: Estudio de factibilidad para la adquisición del predio destinado a construir la escombrera municipal | Identificación del predio factible y las condiciones especificas para construir la escombrera municipal  |  | Incluir en la actualización del PBOT |  | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 5.4.3.13 PROYECTO 13: Construcción del Centro de Agrupación (Bienestar Familiar) | Entregar el lote para construir el segundo centro de agrupación |  | Formulación y radicación del proyecto | Número de proyectos formulados y radicados | SEC. OO PP Y PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3.15 PROYECTO 15: Construcción de un centro de encuentro comunitario en la zona urbana del Municipio | Un centro comunitario construido |  | Contrato de obra para la transformación de la zona del Coliseo | Número de contratos de obras | SEC. OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Mantenimiento de vías.** | 5.5.1.1. PROYECTO 1: Mantenimiento rutinario del 100% de las vías terciarias del Municipio | Mantener transitable los 109,7 kilómetros en el Municipio | (Número de kilómetros de vías terciarias mantenidos/Total de kilómetros de vías terciarias)\*100 | Puesta EN marcha de la maquinaria municipal en convenio con las Juntas de Acción Comunal | % de vías intervenidas | SEC. OO PP | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.5.1.2 PROYECTO 2: Proyectos específicos de inversión en infraestructura vial | 4 vías mejoradas en el cuatrienio | Número de proyectos específicos de inversión en infraestructura vial realizados | Ejecución de 2 convenios con el instituto nacional de Vías | Número de convenidos ejecutados | SEC. OO PP |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.1.3 PROYECTO 3: Mantenimiento de vías en adoquín | 500 metros cuadrados de adoquim repuesto | Número de metros cuadrados de adoquim repuesto | Contrato de obras para la reposición de adoquín | Número de contratos de obras | SEC. OO PP |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.1.4 PROYECTO 4: Señalización periódica de la red vial urbana municipal | Un mantenimiento del sistema de señalización vial del Municipio | Número de mantenimientos anuales realizados al sistema de señalización vial  | Contrato de suministro para Compra de Señales de tránsito | Número de contratos | SEC. OO PP | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Construcción de nuevas vías** | 5.5.2.5 PROYECTO 5: Diseños de la vía Puerto Limón - La Piedra | Proyecto presentado  |  | Entrega de los diseños y topografías por parte del Comité Departamental de cafeteros | % de diseños elaborados | SEC. OO PP |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.2.6 PROYECTO 6: El Municipio propenderá por la consecución de recursos tendientes a elaborar los estudios y diseños necesarios para formular o conseguir la formulación de un proyecto a través de INVIAS para el desarrollo de la variante del Chocó | Proyecto presentado  |  | Gestión, formulación y radicación Proyecto | % Elaboración Del proyecto | SEC. OO PP Y PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **PROGRAMA 1: Desarrollo sectorial** | 5.6.1.1 PROYECTO 1: Análisis de amenaza y riesgo | Hacer el análisis de amenaza y riesgo municipal |  | Contratación del estudio de Gestión de Riesgo Municipal | Número de contratos realizados | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.2 PROYECTO 2: Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Revisión del 100% del PBOT | (Porcentaje de revisión y ajuste del PBOT/Revisión y ajuste total del PBOT)\*100 | Contratación de la elaboración de ajuste del PBOT | Número de contratos realizados | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.4 PROYECTO 4: Fortalecimiento del banco de programas y proyectos - Instalación del SSEPI | Implementación del SSEPI para el fortalecimiento del banco de programas y proyectos |  | Implementación del software SSEPI para el banco de proyectos | Numero de software implementados | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.6.1.5 PROYECTO 5: Fortalecimiento del Clopad (Comité local de prevención y atención de desastres) | Implementación de alertas tempranas |  | Reuniones bimensuales del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres | Número de reuniones realizadas | PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.9 PROYECTO 9: Documentación e implementación del MECI | Implementado al 100% |  | Creación del cargo de Jefe de Control interno Municipal | Número de plazas creadas | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del MECI | % implementación del MECI | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.6.1.10 PROYECTO 10: Actualización de la estratificación | Estratificación actualizada |  | Actualización según normatividad DANE | % de actualización | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |