CORPORACION AUTONOMA REGIONAL  PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

37 años

ZONA DE FRONTERA

UNGUÍA – JURADO – RIO SUCIO - ACANDÍ

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR CODECHOCO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL – PAT  2004 - 2006

NOTAS ACLARATORIAS

- LA INFORMACIÓN AQUÍ CONSIGNADA CORRESPONDE A LAS ACCIONES ESPECÍFICAMENTE REALIZADAS EN ALGÚN TERRITORIO FRONTERIZO. SIN MENOSCABO DE OTRAS QUE POR SU CARACTERÍSTICA SE HAYAN REALIZADO EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL CHCO.

- EL AÑO 2004 NO SE ESPECÍFICA EL MONTO INVERTIDO POR ACCIÓN, DATO QUE SI SE REFLEJA EN EL AÑO 2005 Y LO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2006.

AÑO 2004

| - Formular diez (10) Planes de Ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras de acueductos con el fin de asegurar la oferta hídrica para la población, en los municipios de Lloró, Tadó, Alto Baudó, Quibdó, San José del Palmar, Unguía, Acandí y El Carmen de Atrato. | 1.- Siete (7) planes preliminares de ordenamiento y manejo participativo de cuencas abastecedoras de acueductos formulados. |
| --- | --- |
| - Se elaboraron convenios con las administraciones municipales del Carmen de Atrato y la Universidad Tecnológica del Chocó, para el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Carmen de Atrato y Unguía. |
| -Ordenar las tierras forestales y los bosques naturales de la región del Medio y Bajo Atrato con aptitud productora, protectora y productora protectora y obtener un instrumento que permita manejar y controlar el aprovechamiento del Bosque y fomentar el desarrollo ambiental y económico de la región y el país. |
| -Consolidar programas prioritarios de reforestación protectora en microcuencas abastecedoras de acueducto, y evitar la degradación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas intervenidos. -Se suscribieron cinco (5) convenios con los municipios de Acandí, San José del Palmar, Quibdó, Carmen de Atrato y Unguía y se ejecutarán acciones en el primer semestre del año 2005. |
| -Se realizó el diagnóstico del estado de las plazas de mercado y mataderos municipales en el departamento del Chocó. -Identificación de Veintitrés (23) sitios de sacrificio que funcionan como mataderos. 18. Identificación de Doce (12) plazas de mercado que representan el 15% del total de municipios; el 85% restante, comercializa los productos agrícolas y pecuarios en abarrotes y carnicerías (38%) y en las orillas de los ríos (47%). |
| - Diagnóstico de disposición final de residuos sólidos del departamento del Chocó, realizado. - Once (11) Municipios asesorados en la formulación de los PGIRS. Dos instituciones del sector Salud con PGRHS aprobados. |
| - Dos (2) Campañas realizadas para la protección de fauna silvestre (Tortuga Caná e Icotea y Bocachico – Dentón). |
| - Se adelantaron Dos( 2) convenios con la Universidad Distrital de Bogotá y el MAVDT, para la elaboración de los planes de manejo de las especies amenazadas, Caoba y Manatí, |
| - Se realizó la etapa de diagnóstico del proceso de Formulación e implementación de un plan de contingencia para incendios forestales en los municipios de Riosucio y Unguía. |
| - Se realizaron cuatro (4) muestreos anuales y la caracterización fisicoquímica y microbiológica en veinte (20) estaciones de monitoreo en el Caribe y Pacífico Chocoano. - Diagnóstico actualizado de la calidad ambiental marina del Pacífico y Caribe Chocoano, disponible en el NODO central de la REDCAM. |
| -Diecinueve (19) municipios asesorados, en proceso de formulación de EOT. |
| -Fortalecimiento logístico y Operativo, que permita mantener con criterios de uso integral el manejo de los manglares del territorio Chocoano. JURADÓ | Se contrató la adecuación física de la sede operativa de Bahía Solano. Se ejecutarán acciones en el primer trimestre del año 2005. |
| - Consolidar programas prioritarios de reforestación protectora en microcuencas abastecedoras de acueducto, y evitar la degradación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas intervenidos. | Se suscribieron cinco (5) convenios con los municipios de Acandí, San José del Palmar, Quibdó, Carmen de Atrato y Unguía y se ejecutarán acciones en el primer semestre del año 2005. |

- Se realizó la etapa de diagnóstico del proceso de Formulación  e implementación  de un plan  de contingencia  para incendios forestales  en los municipios de Riosucio y Unguía.

- Se dotaron de equipos de oficina y transporte, las sedes de los municipios de Río Sucio, Tadó, Bajirá, Bahía Solano, Nuquí, Bojayá, Bajo Baudó y Quibdó.

2005

| Cuatro (4) proyectos de Mercados Verdes promovidos en el marco de una Estrategia regional. | Cinco (5) Proyectos promovidos en el marco de los Mercados Verdes. | 1.- Asesoría técnica en las áreas Agro ecológicas, empresarial y agroindustrial en el marco de la promoción de los proyectos, ´´ ‘’Fomento, a la producción ecológica del Achiote, Cúrcuma, Jengibre y Banano Bocadillo en el departamento del Chocó,.´´ ‘’ Capacitación en Producción Más Limpia y fortalecimiento empresarial a hoteles y posadas turísticas en Acandí, Nuquí y Bahía Solano – Chocó. | 120% | 177’580.617 99,6% | 138’652.782 78,22 | Los proyectos son cofinanciados con entidades como MAVADT, ECOFONDO, Ministerio de Agricultura y recursos propios de las Organizaciones. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dieciséis (16) Municipios, con determinantes Ambientales concertadas y resolución aprobatoria, durante el período. Belén de Bajirà, Nuquì, Jurado, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Medio Atrato, Medio Baudò, Itsmina y Carmen de Daríen. | .- Se realizaron mesas de trabajo de asistencia técnica a entes municipales y consultores del IIAP. | 88%, la meta de concertación de EOTM. 10% , la formulación de Expedientes municipales. | 147’384.980 81,2% | 98’907.363 54,6% | Los municipios de Bagadò y Unión panamericana, no participaron del proceso desarrollado en coordinación con el MAVDT y el IIAP, a pesar de la insistencia de las instituciones |
| Realizar (4) campañas para protección de fauna silvestre (tortuga Canaá, Icotea, Manatí y Bocachico-Dentón). | Tres (3) campañas realizadas para la protección de las especies de fauna Tortuga Cana en Acandí, Tortuga Icotea en Riosucio, el Bocachico y Dentón en el río Atrato. | Realización de actividades de control para la protección de especies, en coordinación con las entidades del CIRENACH (INCODER; Policía Nacional). | 75% | 29’240.181 83,02% | 20’562.381 58% |  |
| Realizar el seguimiento monitoreo a 30,000 hectáreas con planes de aprovechamiento forestal | Diecisiete (17) visitas a Treinta y cuatro mil (34.000) hectáreas de zonas autorizadas para aprovechamiento forestal en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó y Bajo San Juan. | Realización de visitas de monitoreo y seguimiento. | 113% | 0 | 0 | Actividades recurrentes |
| Formulación e implementación de un plan de contingencia para incendios forestales en el Norte del Choco. | Un (1) Plan de contingencia para incendios forestales Formulado y en proceso de implementación. | .- 5 talleres realizados en la Región de Urabá Chocoano. .- Edición y emisión de una cartilla sobre incendios forestales .- Conformación de comités y dotación de equipos de emergencia. | 98 % | 24’467.360 97,8 | 24’003.360 96,01% |  |
| Implementación del Plan de desarrollo Forestal. | Convenio en ejecución en el municipio de Juradò. | 1.- Producción de viveros comunitarios. 2.- Asistencia técnica. |  | 18’500.000 100% | 6’622.666 35,7% |  |
| Declarar al menos 10.000 hectáreas como área protegida en territorios colectivos de comunidades negras del Bajo Atrato y realizar el seguimiento al plan de manejo | Un área de manejo especial, en proceso de declaración como santuario de Fauna y Flora de la Tortuga Canà en Playona y Playón de Acandì. | Se suscribió y se encuentra en ejecución el convenio 00/2005, suscrito con la U. A..E. S. P. N , con declaratoria de áreas protegida. | 30 % | 107`600.000 72,6% | 14’000.000 11,91% | Se suscribió el convenio SSFTortuga Canà, en. |
| Realizar el seguimiento y monitoreo a 5.000 hectáreas de manglar con categoría de restauración según la zonificación del ecosistema | 4.307 hectáreas con seguimiento en los municipios de Bahía Solano, Juradò y Litoral del San Juan. | Control y Vigilancia ambiental. Acompañamiento a consejos comunitarios, en el control sobre intervenciones en el área de manglar. | 86% | 23'000.000 100% | 23’000.000 100% |  |
| Concertar e implementar cinco (5) reglamentos sobre manejo de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas | Cuatro (4) Reglamentos Concertados, con los consejos comunitarios | Concertación con consejos Comunitarios de Juradò, Pie de Pepe los Delfines( Bahía Solano y Juradò) y COCOMOPOCA (Atrato, Lloro y Bagado) | 80% | 29’652.106 99,31% | 21’082.839 70,7% |  |
| Ciento cincuenta (150) hectáreas reforestadas en micro cuencas abastecedoras de acueductos de los municipios de Quibdo, Acandí, Unguía, San José del Palmar y Carmen de Atrato. | Ochenta y seis (86) Hectáreas reforestadas, en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos. , veintidós (22) en la cuenca del río la Batatilla, en el municipio de Acandí), Ocho (8) en la cuenca Cuti en Unguía, Cinco(5) en la cuenca | 1.- Se identificaron y seleccionaron 22.3 hectáreas para los municipios de Acandí y San José del Palmar, 30 para los municipios del Carmen de Atrato y Unguía y 55.4, para Quibdó. | 69% | 269’079.001 99,9% | 269’079.001 99,9% |  |
| Reforestar ciento cincuenta(150) hectáreas con especies forestales, en tierras donde no es posible recuperar el bosque natural en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó. |  | 1.- Identificación y delimitacion de las áreas, para el establecimiento del Bosque en tierras del consejo comunitario del Bajo Atrato. 2.- Adquisición de plántulas. ya 3.- preparación del suelo. ya 4.- Establecimiento de plantaciones. 5.- Silvicultura de plantaciones, control de malezas y podas. 6.- Adquisición de equipos. 7.- Capacitación y transferencia de tècnologìa. 8.- Asistencia técnica 9.- adquisición de insumos y materiales. | 20% | 302’686.604 98,38% | 3’750.000 1,22% |  |
| Adquirir los equipos para protección del sistema de red de la sede central. | Cuarenta (40) UPSs, adquiridas, para la sede central y oficinas de recaudo en los municipios de Carmen de atrato, riosucio, Belèn de Bajirà, Tadò, Istmina. | 100% | 24’000.000 100% | 24’000.000 100% |  |
| Conformar y operacional izar cinco (5) veedurías ciudadanas para la gestión ambiental en igual número de municipios | Cuatro(4) veedurías ciudadanas conformadas en los municipios de Tadó, Bahía Solano, Nuquí y Acandí. | 32x% | 5`153.069 83,49% | 1’891.986 30,65 |  |
| Un(1) convenio suscrito para el monitoreo de las aguas marinas y costeras.( RED CAM). | Cuatro (4) monitoreos realizados, para determinar la calidad ambiental marina, dos(2) en 20 estaciones del Pacífico y dos (2) en cuatro(4) estaciones del caribe chocoano. | 75% | 19’969.823 99,85% | 18’269.823 91,35 |  |
|  | Dos ( 2) de Unguía y Dos (2) de Acandí, Tres (3) de NuquíQuibdó. |  |  |  |  |
| Desarrollar Cuatro (4) talleres sobre gestión ambiental para autoridades Municipales Mejoramiento de sedes. | Un taller realizado en la comunidad de Capurganá, sobre el Portafolio de información sobre gestión y planificación ambiental municipal. Mantenimiento, reparación y adecuación de sedes en | 25% | 17’283.553 72,72% 45’879.219 93,62 | 8`480.153 35,68% 9’348.000 19,08% |  |

PROYECTO 2: ZONIFICACION Y ORDENACION FORESTAL EN EL BAJO ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCO

VALOR $ 280.000.000

PROYECTO 3: ESTABLECIMIENTO  Y MANEJO DE BOSQUES PRODUCTORES - PROTECTORES COMUNITARIOS EN EL BAJO Y MEDIO ATRATO  DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO COLOMBIA.

### VALOR $ 307’657.632

| METAS PROPUESTAS | METAS LOGRADAS | ACTIVIDADES DEL PERÍODO | EJECUCIÓN FISICA (%) | EJECUCIÓN FINANCIERA ($ %)COMPROMETIDO | EJECUCIÓN FINANCIE RA ($) PAGADO. | OBSERVA CIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforestar ciento cincuenta (150) hectáreas con especies forestales, en tierras donde no es posible recuperar el bosque natural en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó. |  | 1.- Identificación y delimitación de las áreas, para el establecimiento del Bosque en tierras del consejo comunitario del Bajo Atrato. 2.- Adquisición de plántulas. ya 3.- preparación del suelo. ya 4.- Establecimiento de plantaciones. 5.- Silvicultura de plantaciones, control de malezas y podas. 6.- Adquisición de equipos. 7.- Capacitación y transferencia de tecnología. 8.- Asistencia técnica 9.- adquisición de insumos y materiales. | 20% | 302’686.604 98,38% | 3’750.000 1,22% | Se suscribieron seis (6) convenios con los consejos comunitarios de Truando, Salaquí, Domingodó, con los resguardos indígenas de Quiparadó, Barranco y de Chogorotó, para realizar las actividades del proyecto, bajo la asistencia técnica de CODECHOCÔ. . |
| TOTAL |  |  | 20% | 302’686.604 98,38% | 3’750.000 1,22% |  |

2006

| Seguimiento y monitoreo a treinta y un (31) municipios de EOT en el departamento del Chocó. | 2 talleres de formulación de Expedientes municipales realzados, con la participación de 12 municipios: Cantón del San Pablo, Tadó, Bahía Solano, Sipí, Quibdó, Acandí, Río Iró y Juradó. | - 2 talleres de formulación de expedientes. - 1 ejercicio practico de construcción de expedientes. - Acercamiento y asesoria a los municipios de Bagadó y Unión Panamericana para la formulación de los EOTM. - Asesoria en el proceso de revisión y ajuste de EOT en el Municipio de Rio Quito. | 42% | 25.928 48,75% | 18.384 34,5% | Durante la actual vigencia no fue posible hacer seguimiento a los EOTM formulados en años anteriores, debido a que no se pudo avanzar en la construcción de los expedientes municipales para el seguimiento de los mismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar tres (3) campañas para protección de fauna silvestre (tortuga Canaá, Icotea y Bocachico-Dentón). | Tres (3) campañas realizadas para la protección de las especies de fauna Tortuga Cana en Acandí, Tortuga Icotea en Río sucio, el Bocachico y Dentón en el río Atrato | - Con respecto a la campaña de protección de la especie Bocachico - Dentón en la época de subienda durante los tres (3) primeros meses del año en el control se contabilizó el desembarque 1.659 toneladas de estas especies, de los cuales se comercializo 10.050 - Con respecto a la protección de la especie Icotea: En el área rural de los municipios de Río sucio y Unguia especialmente se sensibilizó a la comunidad para que no siguieran con las prácticas de quemas no controladas para la caza de la especie. - Con respecto a la tortuga Canáa: 1) Capacitación y educación ambiental la cual consistió en la organización del sector hotelero en pro de la jornada de protección de la especie. 2) Marcaje de la playa. 3) Limpieza de las playas. 4) Censo de turistas. | 100% | 4.439 18,5% | 4.439 18,5% | Las actividades correspondientes a la meta, se adelantaron y los recursos empleados su pago quedó supeditado a la culminación de ley de garantías. |
| Elaborar mapa de riesgos y amenazas de 5 municipios. | Captura de información de campo georeferenciada y elaboración de borradores (mapas preliminares de áreas de riesgos y amenazas) Río sucio. | Visitas técnicas a zonas urbanas y rurales de los municipios de Canton del San Pablo, Medio Baudó, Unión Panamericana, Istmina y Río sucio | 38% | 0 0% | 0 0% | Los mapas están para la fase final (digitalización e impresión) |
| Realizar seguimiento y monitoreo a 30,000 hectáreas con planes de aprovechamiento forestal. | Trece Mil (13.000) hectáreas visitadas a zonas autorizadas para aprovechamiento forestal que cuentan con planes de manejo forestal en la zona de Río sucio, Carmen del Darien. | - Realización de visitas de monitoreo y seguimiento | 43% | 2.694,8 17,9% | 2.694,8 17,9% |  |
| Formulación e implementación de un plan de contingencia para incendios forestales en el Norte del Chocó. | Un (1) Plan de contingencia para incendios forestales Formulado y en proceso de implementación | Dotación a las brigadas comunitarias en los municipios del Carmen del Darien, Río sucio, Belén de Bajirá, Unguia y Acandí, con equipos utilizados para el combate de los incendios forestales, consistentes en: Bombas de espalda, Bate fuegos, Botas, Uniformes. | 100% | 11.019,4 91,8% | 9.494,4 79,1% |  |
| Implementación plan de manejo de la especie caoba. | Montaje de infraestructura de producción y siembra de semilla de la especie objeto de manejo. | - Socialización del proyecto con los grupos étnicos organizados del municipio de Juradó. - Acercamiento y concertación con comunidades negras e indígenas para la toma de información en campo. | 35% | 3.290 26,5% | 2.390 19,2% |  |
| Declarar al menos 10.000 hectáreas como área protegida en territorios colectivos de comunidades negras del Bajo Atrato y realizar el seguimiento al plan de manejo | Un (1) convenio con la Unidad de Parques Nacionales para la declaratoria de áreas de manejo especial en Acandí (Playona) | Declaratoria de áreas protegida. Seguimiento y monitoreo al plan de manejo ambiental. Asistencia Técnica Forestal y Seguimiento al Plan de ordenación. | 0% | 0 0% | 0 0% |  |
| Cofinanciación Proyecto Ecoturismo Mercados Verdes | Proyecto aprobado en Capitación más Limpia y Fortalecimiento Empresarial a Hoteles y Posadas Turística para los municipios de Acandí, Nuquí y Bahía Solano. | - Se firmó acta de inicio con las entidades asociadas CNPML y la CIEBTA. - En trámite el primer desembolso con las entidades asociadas, por CNPML $9.148.436 y CIEBTA $ 9.851.564. - Se envió comunicación a los funcionarios de Codechocó notificándoles el inicio del proyecto. - Se envió comunicación a Asoheco para notificar a los hoteles y posadas turísticas el inicio del proyecto en el mes de junio. | El proyecto se debía iniciar el 12 de junio, pero debido a trámites internos no ha podido empezar, por no haber hecho el desembolso a las empresas asociadas. |
| - Reforestar 150 ha con especies forestales en tierras donde no es posible recuperar el bosque natural en el municipio de Riosucio en el departamento |  | Los recursos del proyecto ya fueron aprobados por el fondo de Compensación Ambiental, pero no se ha iniciado su ejecución. |
| - Implementación de los planes de ordenación y manejo ambiental de cuencas declaradas en ordenación en los municipios de Acandí, Unguía, San José del Palmar Y Quibdo | Implementación de los planes de ordenación y manejo ambiental de cuencas declaradas en ordenación en los municipios de , Unguía, San jose | - Se realizaron reuniones de concertación para la creación de los concejos consultivos de las microcuencas de Cuti (Unguía) y Moja Huevo (San José del Palmar) | 50% | 205.000 0,7% | 205.000 100% |  |