CAPÍTULO III.  FORMULACIÓN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los resultados del diagnostico dejan entrever la crítica situación de abandono y miseria que vive en el municipio en todos los sistemas Social, Económico, Cultural y Ambiental.

A continuación se resumen las principales causas que lo han originado :

- Falta de políticas claras que apoyen el sector primario como alternativa de desarrollo de la población

- Desintegración y desarticulación entre los asentamientos Veredales - Centros poblados y la Cabecera Municipal.

- Descontextualización de los programas y proyectos que plantea la administración municipal, sin tener en cuenta la realidad del territorio vista por sus habitantes.

- Presencia de grupos al margen de la ley que no permiten el libre desplazamiento por el territorio.

- Invasión de espacios de alto valor ecosistémico que originan la perdida de los recursos naturales renovables y no renovables, disminuyendo las posibilidades de soporte de vida para las generaciones futuras.

- Pésimas condiciones de las vías de acceso que obstaculizan la comunicación del territorio con los Municipios ubicados en la zona de influencia, el Departamento y la Nación.

Por anterior el esquema de Ordenamiento Territorial "Sardinata Polo de Desarrollo del Centro Oriente de Norte de Santander", plantea la visión a largo plazo (2020), que será el futuro del Municipio, definida en los espacios de concertación realizados en el desarrollo del proceso de elaboración y formulación del E.O.T, con participación activa de por lo menos 2500 personas.

Visión (2020)

La posición geoestratégica, la variabilidad de recursos naturales y ecosistemas, determinan al municipio de Sardinata como el polo de desarrollo agroindustrial del centro oriente del departamento Norte de Santander, competitivo en lo agropecuario, minero, forestal; y vende sus productos a los mercados del mundo.

El motor de desarrollo es el centro tecnológico de Sardinata, basado en la investigación para el mejoramiento de la calidad de los productos de la región y su área de influencia, conduce a elevar el nivel de vida de la población.

Los sardinatenses son personas con identidad propia, sentido de pertenencia y comprometidas con el desarrollo socioeconómico y cultural, en el marco de la sostenibilidad ambiental, con capacidad de afrontar los retos del siglo XXI.

Las condiciones óptimas de infraestructura vial y de servicios permiten hacer de ésta región un centro articulador e integrador de desarrollo, donde se fomente la armonía, la convivencia y la paz.

Para el logro de la visión, la formulación de las políticas, los programas y proyectos del E.O.T.  se plantea proyectarlos a 20 años, lo cual garantizará la continuidad del plan de manera ordenada y secuencial, sin olvidar la dura tarea de gestión que tiene que realizar los futuros alcaldes apoyados en alianzas estratégicas con los sectores sociales:  productivo, conocimiento y comunidad.

1.1  POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

- Incentivar la investigación sobre la región y para la región sobre los productos agrícolas, pecuarios y mineros, que conduzcan al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,  integrando el municipio a la política nacional de regiones competitivas.

- Promover la densificación de las áreas libres  dentro del perímetro urbano y suburbano a fin de controlar la expansión del área urbana y suburbana y racionalizar  la utilización de los terrenos disponibles para futuros desarrollos.

- Los patrones de concentración serán los ejes articuladores e integradores de los asentamientos rurales - urbanos - regionales que conlleven al mejoramiento de calidad de vida con criterios de equidad,  social, crecimiento económico y desarrollo sostenible.

- Fomento y fortalecimiento del municipio como el motor del desarrollo Agroindustrial  del Centro Oriente del Departamento Norte de Santander, mediante la creación del Centro Tecnológico agroindustrial, basado en la investigación, la ciencia y la tecnología, que conduzca al mejoramiento de los productos, su tecnificación y procesamiento industrial, prestando los servicios a los municipios ubicados en la zona de influencia.

- Consolidar el proceso de descentralización y lograr la sostenibilidad a mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento de las finanzas municipales, para hacer de ellas entidades viables que aseguren con sus ingresos propios su funcionamiento y promueva el desarrollo municipal.

- Promover la educación ambiental como eje articulador y dinamizador  de las acciones  del Esquema de ordenamiento territorial, mediante mecanismos estratégicos intersectoriales e  interinstitucionales que fortalezcan las actividades proyectadas de uso y ocupación del suelo rural y urbano, que generen una dinámica participativa de la comunidad en el conocimiento del entorno y la solución de los problemas ambientales.

- Construir un medio ambiente, en el soporte articulador de los centros poblados urbano y suburbanos y en el estructurante territorial, garantizando  un desarrollo equilibrado y armónico del territorio, haciendo compatible el desarrollo físico espacial, con la integridad, potencialidad y limitancia de los recursos naturales, manteniendo y recuperando el equilibrio    de los sistemas ambientales.

- Implementar coordinadamente las áreas de servicio público domiciliario, que deben iniciarse o continuarse y las inversiones correspondientes en  los patrones de concentración, primordialmente en los sectores de suministro de agua, alcantarillado, energía, telefonía, manejo integrado de los residuos sólidos, vías y transporte;  claves para articular el espacio territorial, constituyen retos fundamentales del compromiso de los entes regionales y locales para saldar la deuda social con las comunidades; y lograr servicios sociales eficientes y suficientes a quienes han decidido permanecer y trascender    en el municipio.

- Recuperar y fortalecer la competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos para coadyuvar a la generación de empleo y el fomento de desarrollo municipal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales.

- Desarrollar alianzas productivas y sociales mediante la atracción de recursos e impulso de inversión en proyectos agroindustriales, agroforestales, silvícolas, silvopastoriles, pecuarios, mineros y acuícolas que permitan impulsar el desarrollo del área rural, mediante una estrecha  asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas regionales nacionales y extranjeros, comunidad rural y los gobiernos nacional, regional y local para la realización de proyectos productivos y sociales que permitan impulsar y reactivar el desarrollo de éste sector.

- Contribuir en el fortalecimiento del ambiental local y regional como articulador y estructurante del territorio.

- Conformar el sistema de vivienda urbano y suburbano que garantice el crecimiento urbanístico del territorio .

1.1.1 Formulación Sistema Administrativo (SA).  El fortalecimiento del banco de proyectos como herramienta para la gestión de proyectos del Orden Municipal Departamental, Nacional e Internacional.

Reestructuración de la oficina de planeación Municipal creando el centro de información Municipal, la estratificación urbana y rural identificara los niveles socioeconómicos de la población con criterios de equidad, le permitirá al Municipio aumentar los ingresos por recaudo de impuestos prediales.

La constitución de la Empresa E.P.S.  en el marco de la Ley 142 de Servicios públicos.

El seguimiento control y evaluación del E.O.T.  se realizará anualmente con participación del Concejo Territorial de Planeación creado por proyecto de acuerdo No.  05 del 15-II-1998 y constituido por Decreto 025 de 03-IV-2000.

El crecimiento urbanístico del Municipio estará basado en las normas definidas en el E.O.T.  para el cual se debe elaborar el Código de Urbanismo , la revisión y actualización de la nomenclatura urbana y de centros poblados .

La división Político - Administrativa del Municipio se establece conforme a la actualización espacializada en corregimientos y veredas Mapa (SA) T.2.1.  y la urbana según plano (SA) T.2.4.

Se debe incentivar la población urbana y rural en el pago del predial, para hacer la respectiva distribución de recursos en cada vereda y barrio.

La propuesta de zonificación E.O.T.  basada en el análisis funcional - especial de interacción - asentamientos - veredales y patrones de concentración, permitirá la inversión de proyectos de infraestructura vial y de servicios según el rango de importancia del patrón de concentración, establecido por el número de veredas y población que lo conforme.

1.1.2  Formulación Sistema Biofísico (SB) ambiental.  La política del sistema se centrará en  operacionalizar el concepto de desarrollo sostenible, en el marco de la normatividad vigente, las directrices y orientaciones del Plan de gestión Ambiental y la reglamentación del uso del suelo, establecida en la zonificación ambiental.

El objetivo será contribuir al uso, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, para asegurar el soporte de vida a las poblaciones futuras.

El programa propuesto será el mejoramiento de la calidad ambiental, que por ende conduce a mejorar el nivel de vida de los habitantes.

La educación ambiental será la estrategia que se utilizará para generar una cultura ambiental que redunde en beneficio de la población.

En el capitulo del componente rural, se hace el análisis referente a la geología, climatología, zonas de vida, fauna y flora por corregimientos y la hidrología de la región.

La identificación de los ecosistemas estratégicos, los usos recomendados del suelo y la zonificación ambiental del territorio.

En vista de la importancia de la dimensión ambiental, debido a la influencia transversal que ejerce sobre todos los sistemas, el E.O.T. de Sardinata, desarrollará los programas y proyectos sociales, económicos y culturales fundamentados en estudios de impacto ambiental que minimicen el efecto que puedan ocasionar sobre el medio.

1.1.3 Formulación del Sistema Social.  El desarrollo del sistema social se focaliza hacia la separación de las necesidades básicas insatisfechas de la población más pobre y vulnerable, y la que ha sido afectada por los problemas de violencia ; se formularán los programas de:

- Mejoramiento en la prestación de  los servicios públicos y saneamiento básico.

- Mejoramiento de vivienda urbana y rural, vivienda de interés social.

- Mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestación del servicio de salud.

- Mejoramiento de la cobertura y calidad  en  la prestación del servicio de educación.

- Fortalecimiento de la cultura,  el deporte y la recreación.

1.1.4  Formulación sistema económico (SE).  El desarrollo de sistema económico se sustentará en la reactivación del sector primario, los subsectores agrícola, pecuario, piscícola, forestal y minero, en el marco del desarrollo sostenible.

En asocio las actividades de capacitación, los proyectos se centrarán en el fomento de las cadenas productivas, integradas por las etapas de:  Investigación para mejoramiento de los suelos, el uso adecuado, la aplicación de tecnologías que mejoren los rendimientos, la recolección del producto, el almacenamiento, procesamiento mediante técnicas agroindustriales, el mercado y la comercialización.

Lo anterior se logra sumado al programa de mejoramiento de la infraestructura vial municipal.

1.1.5  Formulación del Sistema Funcional (SF).  A corto, mediano y largo plazo se invertirán en las vías existentes, mediante programas de rehabilitación y mejoramiento.  En la formulación se describen los proyectos que permitirán la articulación, integración y comunicación intramunicipal e intermunicipal.

## Estrategia 1.Renovación Ciudadana y Gobernabilidad

Programa de desarrollo Institucional

Programa  de Educación, Ciencia y Tecnología

Programa para el mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestación del servicio de salud.

Programa para el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la recreación

## Estrategia 2. Incremento de la habitabilidad

### Plan Vial y de transporte

Programa  para el mejoramiento de vivienda y vivienda de interés social

Plan de servicios públicos domiciliarios

Programa de Desarrollo sostenible para el mejoramiento de la calidad ambiental

## Estrategia 3. Competitividad Económica

Programa de reactivación sector primario (agropecuario, minero, forestal y piscícola).

## Estrategia 4. Sostenibilidad ambiental

Programa para la protección y recuperación de áreas estratégicas, áreas verdes.

Programa de operación del SINA Departamental

1.2  ESTRATEGIA: RENOVACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD

1.2.1  Programa de desarrollo institucional

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | ##### COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | ##### METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratificación urbana y centros poblados. | Identificar los niveles socioeconómicos de la población con criterios de equidad. | Clasificación de los estratos socio-económicos urbanos y centros poblados acorde a los ingresos y bienes de la población. | $ 70.000 | Alcaldía Municipal IGAC. | Corto plazo 100% 2.002 – 2.004 |
| Revisión y actualización nomenclatura cabecera municipal – centros poblados. | Unificar los datos de nomenclatura con las entidades IGAC – CENS y municipio, con el fin de ordenar el crecimiento urbanístico de la cabecera municipal y centros poblados. | Participación de las entidades vinculadas IGAC-CENS - Catastro para la concertación y unificación de los criterios de nomenclatura. | $ 40.000 | Alcaldía Municipal IGAC. | Corto plazo 100% 2.002 – 2.004 |
| Refacción y equipamiento Palacio Municipal | Retroalimentar de manera participativa y concertada con la comunidad el E.O.T. | Actualizando y creando software para sistematizar la información recopilada del E.O.T. | $ 60.000 | Alcaldía Municipal. | Corto plazo 100% 2.002 – 2.004 |

1.2.2  Programa educación ciencia y tecnología

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa Ondas, Ciencia y Tecnología para niños, niñas y jóvenes. | # Crear una cultura de la Ciencia y la Tecnología en los niños, niñas y jóvenes de Sardinata, como estrategia fundamental para contribuir con el desarrollo social, tecnológico, y científico de la Región. | Estimular la realización de proyectos de investigación diseñados y desarrollados por niños, niñas y jóvenes de todo el Municipio. Diseño de materiales dirigidos a fortalecer el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología desde la escuela básica. | $40.000 | COLCIENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL COMITÉ DE CAFETEROS ECOPETROL | Corto plazo 100% 2.002- 2.004 |
| Terminación obras de infraestructura Colegio Municipal Alirio Vergel Pacheco. | Ampliar la capacidad de los centros educativos que mejoren la cobertura y calidad de la educación. | Vinculando activamente la participación de las entidades responsables de la educación. | $ 170.000 | Ministerio de Educación Recursos Ley 21 Municipio. | Corto Plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40 % 2.008 – 2.010 |
| Construcción aulas escuela urbana integrada. | Crear Condiciones de calidad de los Centros educativos. | Alianzas estratégicas que fomenten y apoyen las actividades educativas de la Región. | $ 120.890 | Ministerio de Educación Recursos Ley 21 Municipio | Corto Plazo 20 % 2.002 – 2.004 |
| Construcción salón múltiple hogar infantil Gorrioncitos. | Mejorar la infraestructura física del hogar infantil. | Alianzas estratégicas que fomenten y apoyen las actividades educativas de la Región | $ 65.000 | Municipio Departamento | Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Dotación Sala Informática Colegio Departamental COLDEINSA. | Adquirir equipos que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación. | Desarrollando proyectos en el marco de las políticas educativas nacionales y departamentales. | $ 110.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | Corto Plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotación maquinaria y equipo Escuela Artesanal Sardinata. | Adquirir tecnologías que faciliten el procesos de aprendizaje informal en los educandos. | Alianzas estratégicas con Entidades del orden Nacional y Departamental que manejen la educación informal. | $ 65.000 | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de educación Departamental y Municipal SENA | Corto Plazo 20 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Mejoramiento escuelas, colegios y Hogares juveniles campesinos. En centros poblados y veredas. | Crear mejores condiciones de los planteles educativos. | Vinculando activamente la participación de las entidades responsables de la educación. | $500.000 | MINERCOL Municipio Recursos Nacionales Secretaría de Educación Municipal. | Corto Plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40 % 2.008 – 2.010 |
| Diseño y construcción de la escuela Barrio El Llano | Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de educación | Canalizando recursos a través de los diferentes programas dirigidos al sector educativo | $60.000 | Secretaría de educación Departamental y Municipal | Corto plazo 100% 2.002 - 2.004 |
| Diseño y construcción de la escuela Barrio el Baho | Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de educación | Canalizando recursos a través de los diferentes programas dirigidos al sector educativo. | $80.000 | Secretaría de educación Departamental y Municipal | Mediano plazo 50% 2.005 - 2.007 Largo plazo 50% 2.008 - 2.010 |
| Reubicación y construcción Colegio Argelino Durán Quintero, La Victoria. | Ampliar la capacidad de los centros educativos que mejoren la cobertura y calidad de la educación. | Desarrollando proyectos en el marco de las políticas educativas nacionales y departamentales. | $ 200.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Diócesis de Cúcuta | Corto Plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 |
| Integración, fortalecimiento y modernización Institucional | Facilitar el intercambio de conocimientos producidos por la enseñanza en todos los niveles | Integrar la educación en todos los niveles, modalidades y zonas. | $20.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de la Educación no escolarizada, integración de Preescolar, la Primaria y el Bachillerato | Adquirir herramientas que provean mecanismos para fortalecer el sector educativo. | Actualizar los programas educativos acorde a las necesidades de formación. | $20.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Integración efectiva de la comunidad educativa y sociedad en general al proceso educativo | Articular el contexto, la realidad del entorno en todos los procesos educativos como factor de cambio y conocimiento de las potencialidades de la región, a través de ajustes a los Proyectos Educativos Institucionales. | Contextualizando la educación a través de los estudios que arroja el esquema de ordenamiento territorial | $30.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Coordinación, Integración de la Educación formal y no formal (Servicio educativo Municipal). | Coordinar las actividades entre la educación formal y no formal para conjuntamente establecer directrices de formación, para el desarrollo del sector educativo. |  | $ 15.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Democratización de la vida escolar y equidad de los Gobiernos escolares y los pactos de aula | Fomentar la democracia participativa, para adquirir patrones culturales de comportamiento como Ciudadano Colombiano. |  | $ 10.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Formación Ciudadana y Ambiental para la convivencia social | Fomentar una cultura ambiental ciudadana para la conservación, protección y recuperación del medio ambiente. | Fortalecimiento de los PRAES Y PROCEDA | $20.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación para el fomento del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la región | Conocer las potencialidades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la región como alternativa de ingresos económicos para la población. | Realizar investigaciones en cooperación co COLCIENCIAS, ICA, Universidades, CORPONOR, SENA, Municipio. | $200.000 | Ministerio del Medio Ambiente ICA, SENA, CORPONOR, Secretaría de Agricultura, Municipio, Universidades, COLCIENCIAS | Corto plazo 30% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo plazo 40% 2.008 – 2.010 |
| Incorporación de nuevas tecnologías de información en educación |  |  | $30.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Implementación del programa de tecnología y Bilingüismo, multimedia e internet |  |  | $ 20.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Investigación e innovación educativa pedagógica en Redes y microcentros. |  |  | $ 15.000 | Secretaria de Educación Departamental y Municipal Alcaldía | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Investigación científica en el laboratorio y e el campo del procesamiento de la roca fosfórica de Sardinata para la obtención de fertibiabonos de uso agrícola en los cultivos de papa, cebolla cabezona, tomate, maiz, caña de azúcar, arroz y pastos mediante mecanismos de mezcla con otros materiales y realizar la transferencia de tecnología. | Recuperar o mejorr las condiciones de los suelos, mediante la producción de un abono agrícola a partir de la roca fosfórica, abono agrícola, siendo éste producto de alta asimilación por las plantas y de bajo costo. | Existe la oferta por el producto, dadas las condiciones de deterioro de los suelos en el Municipio y el Departamento. | $300.000 | FOSFONORTE Corponor Municipio | Corto plazo 40% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo plazo 20% 2.008 – 2.010 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación científica de la roca carbonatada con ácido nítrico y ácido fosfórico | Realizar la investigación científica en la roca carbonatada con ácido nítrico y fosfórico para conocer el comportamiento para producir fertilizante acidulado y enriquecer el producto con ácido fosfórico | Investigación científica en cooperación con las Universidades, COLCIENCIAS, FOSFONORTE, CORPONOR, MUNICIPIO. | $200.000 | COLCIENCIAS FOSFONORTE UNIVERSIDADES FOSFONORTE CORPONOR MUNICIPIO | Corto plazo 20% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo plazo 50% 2.008 – 2.010 |
| Investigación ambiental aplicada para la utilización de Innovación tecnológica en el tratamiento de las aguas negras del Municipio de Sardinata | Adaptar y apropiar tecnologías económicamente y técnicamente viables para el tratamiento de las aguas negras de la zona urbana del municipio. | Aplicación de tecnologías económica y técnicamente viables. | $300.000 | CORPONOR COLCIENCIAS UNIVERSIDADES ALCALDIA | Corto plazo 30% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo plazo 40% 2.008 – 2.010 |
| Investigación para el conocimiento, protección, conservación y uso de la biodiversidad. | Identificar la flora y la fauna del Municipio, con el fin de contribuir al conocimiento de la biodiversidad del País. | Apoyo Interinstitucional de las Universidades – CORPONOR – Instituto VON Humbolt – Municipio. | $100.000 | Instituto Von Humbolt CORPONOR Universidades Municipio Fundación del Banco de la República | Corto plazo 25% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 25% 2.005 – 2.007 Largo plazo 50% 2.008 – 2.010 |

1.2.3  Programa para el mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestación de servicios de salud

| PROYECTOS | OBJETIVOS | #### ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1.000 | FUENTES | METAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliación, construcción y dotación de puestos de salud, San Martín de Loba, Luis Veros, El Carmen, San Roque, San Gil. | Mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud ubicados en los Centros poblados. | Gestión Municipal y Comunal para la canalización de recursos. | $ 180.000 | Municipio Secretaría Departamental de Salud | Corto Plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40 % 2.007 – 2.010 |
| Ampliación, construcción y dotación Hospital San Martín. | Prestar de manera eficiente el servicio de salud en la población rural | Descentralización de la salud municipal que permita la canalización de mayores ingresos para el apoyo a proyectos de salud. | $ 150.000 | Secretaría Municipal de salud Alcaldía | Corto plazo 100% 2.002 - 2.004 |
| Dotación centros de salud Las Mercedes, La Victoria. | Adquirir equipos de atención en salud en los Centros poblados ubicados estratégicamente, que atienden un mayor número de población. | Utilizando recursos de inversión Municipales y Departamentales. | $ 90.000 | Secretaría de Salud Municipal Secretaría de salud Departamental. | Corto Plazo 20 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |

1.2.4  Programa para el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la recreación

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminación construcción coliseo cubierta municipal. | Propender por el desarrollo humano integral, permitiendo el fomento de actividades saludables de esparcimiento. | Gestionando recursos con fuentes Nacionales y Regionales para obtener apoyo económico. | $ 150.000 | Municipio Fondo Nacional de Regalías ECOPETROL | ## Corto Plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 |
| Reubicación y Dotación casa de la cultura, zona urbana. | Atender la demanda de centros culturales y deportivos. | Dotar una vivienda fiscal que se encuentre localizada en un lugar seguro. | $ 60.000 | Comité de Cafeteros Sec. Dptal. De la Cultura Municipio | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Construcción casa de la cultura, Las Mercedes | Conservar la identidad cultural, a través de diferentes expresiones artísticas autóctonas de la región. | Adecuando y mejorando los equipamientos culturales, deportivos y de recreación. | $ 30.000 | Colpatrimonio Sec. Dptal. De la Cultura Municipio | Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Refacción y mantenimiento patrimonio arquitectónico | Conservar el imaginario colectivo de la población sardinatense. | Participación de organismos Departamentales con políticas de apoyo al mantenimiento y refacción del patrimonio arquitectónico. | $ 100.000 | Alcaldía Departamento Comunidad | Corto Plazo 50 % 2.002 – 2.004 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Mejoramiento centros deportivos patrones de concentración y asentamientos veredales. | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. |  | $150.000 | Alcaldía Departamento | Corto Plazo 35 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 35 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 30 % 2.008 – 2.010 |
| Dotación gimnasio municipal. | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. | Programación y desarrollo de actividades para encuentros deportivos. | $ 60.000 | Alcaldía Municipal Coldeportes INDENORTE | Corto Plazo: 50% 2.002 – 2.004 |

| PROYECTOS | ##### OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación y mejoramiento Centro Recreacional los chicaros. Construcción y mejoramiento Centros deportivos urbanos | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. |  | $100.000 $250.000 | Alcaldía Municipal Coldeportes INDENORTE Alcaldía Municipal | Corto plazo 50% 2002 - 2004 Mediano plazo 50% 2005 - 2007 Corto plazo 70% 2002 - 2004 Mediano plazo 30% 2005 - 2007 |
| Construcción, mejoramiento y habilitación estadio Municipal de Sardinata | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. |  | $200.000 | Alcaldía Municipal INDENORTE | Mediano plazo 50% 2.005 - 2.007 Largo plazo 50% 2.008 - 2.010 |
| Mejoramiento cancha deportiva San Martín | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. |  | $60.000 | Alcaldía Municipal INDENORTE | Mediano plazo 50% 2.005 - 2.007 Largo plazo 2.008 - 2.010 |
| Construcción cancha cubierta colegio Departamental. | Promover y difundir el deporte y la recreación como actividades de sano esparcimiento. |  | $60.000 | Alcaldía Municipal INDENORTE | Corto plazo 20% 2.002 - 2.004 Mediano plazo 80% 2.005 - 2.007 |
| Estudios, diseño y construcción Eco parque recreativo Sardinata | Generar actividades recreativas, mediante la creación de centros recreativos, que fomenten el turismo en la región | Desarrollo de programas de turismo en la región. | $ 1.500.000 | Inversión del sector privado Alcaldía | Mediano plazo 50% 2.005 - 2.007 Largo plazo 50% 2.008 - 2.010 |

1.3  ESTRATEGIA INCREMENTO DE LA HABITABILIDAD

###### 1.3.1  Plan vial y de transporte

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción carreteable vereda San Antonio | Mejorar las condiciones de acceso de la población ubicada en el sector rural. | Consolidando la red de patrones de concentración y los asentamientos veredales. | $ 250.000 | Fondo nacional de regalías Departamento Municipio Comunidad | Mediano Plazo 20% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 20% 2.008 – 2.010 |
| Reparación y construcción Puentes hamaca veredas: San José, Cascarillales, El Cajón, La Curva, La Esmeralda, Cerro González, El Porvenir, La Llanita, Miraflores, Corinto, Guaduas, La Vega, Los Ángeles, San Alejo, Los Curos, Paramillo, La Pita, El Reposo, Buenos Aires, El Comienzo, El Recreo, Fátima, Remolino, La Ceiba, Jordancito, Llano Grande, El Guayabo, La barca, La Popa, Santa Clara, K 30, Y San Joaquín. | Consolidar una malla vial que permita la articulación y comunicación de las actividades de los asentamientos veredales, con los Centros poblados y el Municipio. | Gestionando recursos con las Entidades Nacionales, Departamentales y Municipales. | $ 500.000 | Comité de cafeteros Caminos vecinales ECOPETROL Municipio Comunidad | Corto Plazo 20% 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40% 2.008 – 2.010 |
| Estudio de preinversión y construcción anillo vial, doble carril, zona oriental urbana – conexión vía a Cúcuta Km. + 0 hasta Km. + 2 | Identificar la factibilidad del proyecto para el desarrollo urbanístico de la cabecera Municipal. | Solicitando apoyo y asesoría técnica a la Secretaría de obras del Departamento y el Municipio. | $ 800.000 | Alcaldía Secretaría de obras del Departamento CORPONOR. | Corto Plazo 20% 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40% 2.008 – 2.010 |
| Mejoramiento y pavimentación vías urbanas y centros poblados. | Mejorar el estado de las vías urbanas y de algunos centros poblados. | Realizando inversión Municipal y generando empleo en la comunidad. | $ 1.500.000 | Alcaldía Municipal | Corto Plazo 20’% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 40% 2005 - 2007 Largo plazo 40% 2.008 – 2.010 |

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento carreteables El placer - La vega y El Rodeo - Jordancito | Mejorar las condiciones de acceso y comunicación de la población ubicada en el Corregimiento de las Mercedes. | Realizando inversión Municipal, y generando empleo en la comunidad. | $ 60.000 | Alcaldía Municipal Comunidad | Corto Plazo: 30% 2002 – 2004 Mediano plazo: 30% 2.005 - 2.007 Largo plazo: 40% 2.008 - 2.010 |
| Mantenimiento y Rehabilitación carreteable Sardinata - La Pailona | Articular el Municipio con el Municipio de Lourdes permitiendo de esta manera realizar intercambios económicos, sociales y culturales. | Desarrollando con los Municipios ubicados en la zona Norte del Departamento, proyectos regionales. | $ 30.000 | Gobernación del Departamento Alcaldía Municipal | Corto plazo 100% 2.002 – 2004 |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Sardinata - Cerro La Vieja | Mejorar las condiciones de la vía para permitir la comercialización de los recursos mineros del sector. | Solicitando apoyo a las Entidades responsables del sector minero, con fines de desarrollo sostenible de los recursos del Municipio como alternativa de progreso económico en la población. | $20.000 | MINERCOL ECOPETROL Alcaldía Municipal | Corto plazo 100% 2.002 - 2.004 |
| Mantenimiento y Rehabilitación carreteable Higuerón - La Victoria. | Disminuir los costos de transporte para el mercadeo y la comercialización de los productos agropecuarios que se dan en la región occidental del Municipio. | Gestión y formulación para la cofinanciación del proyecto ante las Entidades del Estado. | $ 60.000 | Gobernación del Departamento Comité de cafeteros Alcaldía Municipal | Corto plazo 30% 2.002 - 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 - 2.007 Largo Plazo 30% 2.008 - 2.010 |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable La Victoria - Gallinetas - Balsamina | Facilitar el intercambio comercial de los productos en el patrón de concentración del sector occidental. | Gestión y formulación para la cofinanciación del proyecto ante las Entidades del Estado. | $ 20.000 | Comité de cafeteros Alcaldía Municipal | Corto plazo 100% 2.002 - 2.004 |

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 |  | FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  | METAS - VIGENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudio de viabilidad para la rehabilitación, antigua vía variante, Sardinata - Ocaña. | Ampliar las posibilidades de acceso vial a la cabecera Municipal. | Justificando la formulación del proyecto como alternativa de desarrollo para el Municipio y el Departamento | $ 30. 000 |  | Gobernación del Departamento Alcaldía Municipal |  | Corto plazo 30% 2.002 - 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 - 2.007 Largo plazo 30% 2.008 - 2.010 |  |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Sardinata - Las Mercedes - Luis Vero - Pachellí. | Generar un sistema integrado y consolidado intramunicipal e intermunicipal. | Gestionar la consecución de recursos departamentales, nacionales e internacionales. |  | $ 3.712.458 |  | Plante, Fondo Nacional de Regalías. Fondo de Inversión para la Paz. Caminos Vecinales. Departamento Plan de Desarrollo del Catatumbo. |  | 50 % Corto Plazo 2.002 – 2.004 50 % Mediano Plazo 2.005 – 2.007 |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Campo - Giles - San Martín. | Articular el sistema de asentamientos veredales - patrones de concentración - zona urbana. | Alianzas estratégicas intersectoriales: sector productivo – comunidad –gobierno - conocimiento para el apoyo técnico - humano y financiero de los proyectos. |  | $ 45.000 |  | MINERCOL Alcaldía Municipal Asociaciones de pequeños Mineros. |  | 15 % Corto Plazo 2.002 – 2.004 35 % Mediano Plazo 2.005 – 2.007 50 % Largo Plazo 2.008 – 2.010 |
| Mantenimiento, rehabilitación y terminación carreteable La Florida - San Roque - La Llana- San Martín. | Fortalecer las relaciones de intercambio social, cultural y económico con los municipios ubicados en la zona de influencia, con el fin de generar desarrollo regional. | Articulación e integración de áreas marginales rurales. Consolidación de la propuesto zonificación E.O.T. Sardinata 2001-2020. |  | $ 550.000 |  | MINERCOL ECOPETROL Comunidad Alcaldía Municipal |  | 15 % Corto Plazo 2.002 – 2.004 25% Mediano plazo 2.005 - 2.007 50% Largo plazo 2.008 - 2.010 |
| Mantenimiento y rehabilitación de carreteable y construcción puente vereda Valderrama. | Mejorar las condiciones de la vía el desarrollo del sector Oriental del Municipio, a la vez que facilita el acceso al santuario de flora y fauna ubicado en el sector. | Desarrollando proyectos turístico ambientales, con enfoque educativo y de investigación de la flora y la fauna que amerite la inversión en la vía de penetración. |  | $ 120.000 |  | Alcaldía Comunidad Fondo Nacional de Regalías. |  | 15 % Corto Plazo 2.002 – 2.004 40% Mediano Plazo 2.005 – 2.007 35% Largo plazo 2.008 – 2.010 |

1.3.2  Programa para el mejoramiento de vivienda y vivienda de interés social

| # PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento de vivienda urbana: 300 soluciones: El Baho, Botello Gómez, El Llano, Centenario, La Victoria, Chicaros, Betania. | Disminuir el déficit de vivienda municipal. | Gestión de recursos ante fuentes municipales, departamentales y nacionales. | $ 1.500.000 | INURBE Ministerio de Desarrollo Municipio Banco Agrario Comunidad | Corto Plazo 20% 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 40% 2.008 – 2.010 |
| Mejoramiento de vivienda rural – 2000 soluciones, La Victoria Las Mercedes, San Martín, El Carmen, Luis Vero y asentamientos veredales. | Mejorar la calidad de la vivienda rural. | Gestión de recursos ante fuentes municipales, departamentales y nacionales. | $ 3.000.000 | ECOPETROL Comité de Cafeteros INURBE Ministerio de Desarrollo Ministerio Interior Municipio Comunidad | Corto Plazo 10% 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50% 2.008 – 2.010 |
| Vivienda de interés social. 300 soluciones. | Reubicar la población afectada por el problema de inundación del Río Riecito, y el déficit de vivienda. | Participación de INURBE Alcaldía Comunidad | $ 1.500.000 | INURBE Comunidad Municipio | Corto Plazo 10 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 45% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 45 % 2.008 – 2.010 |

1.3.3  Plan de servicios públicos domiciliarios

| # PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constitución de La Empresa de Servicios públicos domiciliarios. Estudio para la gestión integral Manejo de los residuos sólidos urbanos y de centros poblados. Construcción recolector de aguas negras y planta de tratamiento centro poblado Las Mercedes. Construcción matadero municipal y centro poblado Las Mercedes Mantenimiento y ampliación redes de alta Centro poblado Las Mercedes, El Carmen, La Victoria, Luis Vero y San Martín de Loba. Electrificación rural: Miraflores sector 1 y 2 corregimiento San Martín, La Ceiba, Guadalupe, San José, La Popa, El Cerro, Abejales, Santa Clara, La Potrera, San Miguel, Encerraderos, Bellavista, Balsamina, La Llanita, Berlín, La Fría, San Juan, Gallinetas, El Recreo, La Trinidad, Cascarillales, Santa María, El Higuerón, | Cumplir con lo establecido en la Ley 142 de servicios públicos, para prestar de manera eficiente los servicios a la comunidad. Solucionar el problema de contaminación originado por los residuos sólidos. Generar empleo creando las cooperativas para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos. Minimizar los problemas de salubridad pública y de contaminación de la Quebrada La Gualiza. Reubicar y construir el matadero municipal y Las Mercedes, solucionándolos problemas de impacto ambiental sobre el Río Riecito y la Gualiza. Dotar a los habitantes de la zona rural de los medios energéticos que permitan apoyar su desarrollo productivo y elevar su calidad de vida. | Alianza estratégica Alcaldía Municipal - Comunidad Solucionando el problema ambiental de contaminación por residuos sólidos, mediante la creación de cooperativas para el manejo y tratamiento adecuado de las basuras. Desarrollo de estudios técnicos, mejorando la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. | $10.000 $ 500.000 $ 150.000 $300.000 $2.700.000 | Alcaldía Municipal Alcaldía Municipal Ministerio del Interior SENA Comité de Cafeteros Umata Corponor Fondo de Inversiones para la paz. Fondo Nacional de Regalías Fondo Nacional de Regalías Municipio FEDEGAN ECOPETROL Comité de Cafeteros CENS Municipio ECOPETROL Comunidad Comité de Cafeteros | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 Largo plazo 100% 2.006 – 2.004 Corto plazo 67% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 33% 2.005 – 2.007 Corto plazo 10% 2002 – 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo plazo 50% 2.008 – 2.010 |

| # PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrificación rural: Caño Grande, San Antonio, Bellavista, El Páramo, Berlín, Las Mesas, La Potrera, El Progreso, Caño Grande. (91 Veredas). | Dotar a los habitantes de la zona rural de los medios energéticos que permitan apoyar su desarrollo productivo y elevar su calidad de vida. |  | $ 2.700.000 | CENS Municipio ECOPETROL Comunidad Comité de Cafeteros | Corto Plazo 10 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Construcción Acueductos Veredales: Santa Cruz, El Reposo, El Danto, La Palmarita, Jordancito, Paramillo, Filo Real, San Juan, La Pita, Filipinas, Los Curos, San Francisco, El Comienzo, San Vicente, La Quinta, Buenos Aires, Libertad, El Recinto, Bellavista, San Ramón, Jagual Bajo, Pradera, Santa María, Jordán, Rodeo, | Mejorar los sistemas de acueducto para aumentar cobertura y suministrar agua en forma continua en los asentamientos veredales. | Desarrollo de estudios técnicos, mejorando la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. | $ 1.140.000 | Comité de Cafeteros Fondo Nacional de Regalías Departamento Municipio | Corto Plazo 35 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 35 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 30 % 2.008 – 2.010 |
| Andalucía, El Recreo, Chiquinquirá, Los Guamos, Junín, Guaduas, La Vega, Km. 30, San Miguel, San Roque, La Llanita, La Paz, San Joaquín, Campo Rico, El Porvenir, Santa Ana, Forzosa, Páramo, Guadalupe, Trinidad, San Sebastián, Guayacanes, San José, Abejales, Las Mesas, La Potrera, San Antonio, Puente Piedra, la Ceiba, El Vesubio, El Cerro. |  |  |  |  |  |
| Optimización redes de acueducto y alcantarillado en los poblados: Las Mercedes, San Martín, Luis Veros, La Victoria, El Carmen. |  |  | $ 250.000 | Municipio Fondo Nacional de Regalías | Corto Plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 50 % 2.005 – 2.007 |
| Optimización acueducto urbanización, El Llano. | Dotar de servicios públicos la población más vulnerable del municipio. |  | $ 8.000 | Alcaldía Municipal Comunidad | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Construcción redes de acueducto y alcantarillado Barrio El Baho II Etapa. |  |  | $ 20.000 | Alcaldía Municipal Comunidad | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |

| # PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS Aprox. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción obras eléctricas Red de alta entre los corregimientos de Las Mercedes y Luis Vero. | Ampliar la red eléctrica del municipio en la zona rural. | Formulando proyectos para gestionarlos ante las Entidades del Estado y vincularlos a los Planes de desarrollo Nacionales, Departamentales y Municipales. | $ 325.668 | CENS Plante Municipio Comunidad | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Estudio de viabilidad para la conducción del agua de la Quebrada la Miel – Municipio de Sardinata | Generar alternativas que permitan la utilización de otras fuentes de agua para el consumo humano de la población urbana del Municipio. | Concesión de aguas con el Municipio de Bucarasica | $30.000 | CORPONOR MUNICIPIO COMUNIDAD | Corto plazo 100% 2.002 – 2.004 |
| Optimización redes, planta de tratamiento, acueducto, Zona urbana Municipio de Sardinata. | Suministrar agua de óptima calidad para el consumo humano. |  | $ 250.000 | Fondo Nacional de Regalías Departamento Corponor Alcaldía Municipal Comunidad | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Optimización del alcantarillado y construcción planta de tratamiento aguas residuales zona urbana. | Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado, disminuyendo los factores de riesgo de enfermedades producidos por aguas residuales. |  | $ 250.000 | Recursos Internacionales Corponor Alcaldía Comunidad Fondo Nacional de Regalías | Corto Plazo 25 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 75 % 2.005 – 2.007 |

1.3.4  Programa para el desarrollo sostenible para el  mejoramiento de la calidad ambiental

| PROYECTOS | ##### OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra de Áreas Estratégicas para la Conservación de Nacientes de Agua, Surtidores de Acueductos, Cabecera Municipal, Centros Poblados. | Proteger las Nacientes de agua, brindando la posibilidad de conservar el recurso a largo plazo. | Vinculando de manera permanente el sector educativo a los procesos de conocimiento, protección y conservación de los Recursos Naturales | $ 245.000 | Municipio Corponor Comité de Cafeteros ECOPETROL Alcaldía El Zulia Comunidades Rurales | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Estudio de viabilidad Santuario de flora y fauna corredor biológico: Valderrama, El Páramo, El Cerro, Puente Piedra. | Proteger y conservar los ecosistemas de importancia ambiental. Fomentar el Ecoturismo para dar a conocer las potencialidades biológicas y la variedad de ecosistemas que posee el Municipio. | Investigación taxonómica de las especies animales y vegetales y el análisis integral ambiental de los ecosistemas. Desarrollo de programas de educación ambiental. | $ 60.000 | Ministerio del Medio Ambiente Corponor Alcaldía Ecofondos | Corto plazo 40% 2002 - 2004 Mediano Plazo 60% 2.005 – 2.007 |
| Reforestación de cuencas, subcuencas y microcuencas. | Administrar y manejar adecuadamente los recursos hídricos para asegurar el abastecimiento de agua a todas las comunidades. | Utilizar la priorización de las áreas estratégicas descritas en el proyectos, para su adquisición por parte de las autoridades competentes, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua a la cabecera Municipal y CP. | $ 100.000 | Corponor Municipio | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |

### 1.4  ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD ECONOMICA

1.4.1  Programa de  reactivación sector primario (agropecuario, minero, piscícola y forestal)

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudio de viabilidad para la comercialización, mercadeo y producción sostenible de la madera, teniendo como marco los usos de suelo. | Aprovechamiento de los recursos naturales. | Vinculando el sector privado, la Secretaría de Agricultura, Corponor, Alcaldía y la Comunidad para el manejo integrado y adecuado de la producción del recurso forestal. | $ 30.000 | Corponor Umata Sec. Agricultura ICA Comunidad Sector Productivo | Corto plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 50% 2.005 – 2.007 |
| Construcción y adecuación de centros de acopio, patrones de concentración. Las Mercedes – San Martín – Luis Veros – La Victoria. | Construir y adecuar espacios físicos para el almacenamiento de los productos en los puntos de concentración y posterior comercialización. | Mejorando la producción para generar recursos que apoyen la propuesta. | $ 200.000 | ECOPETROL Comité de Cafeteros Comité de Cacaoteros Alcaldía Comunidad | Corto plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 35 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 35 % 2.008 – 2.010 |
|  | Facilitar el mercadeo e intercambio económico entre los asentamientos veredales y los patrones de concentración. |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de la sostenibilidad en la producción agropecuaria al interior de la frontera agrícola. | Recuperar y fortalecer la sostenibilidad de la producción agropecuaria al interior de la frontera agrícola. | Desarrollo y promoción de nuevas tecnologías para sistemas productivos en zonas de economía campesina, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. | $ 90.000 | ICA Sena Sec. Agricultura Ecofondos Umata Comunidad | Corto plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 35 % 2.005 – 2.007 Largo Plazo 35 % 2.008 – 2.010 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejo adecuado de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. | Controlar y minimizar los impactos ambientales negativos del proceso de establecimiento y erradicación de cultivos ilícitos, para limitar la colonización hacia áreas de alto valor ecosistémico. | Control y disminución de los efectos de degradación ambiental, generados por el establecimiento y erradicación de los cultivos ilícitos. | $ 150.000 | Ecofondos Plan Colombia Umata Plante Corponor Ministerio del Interior Ministerio de Desarrollo Económico | Corto plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 50 % 2.005 – 2.007 |
| Integración de pequeñas áreas mineras para la tecnificación sostenible de la explotación del recurso, obteniendo mayores ingresos y beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales. | Mitigar y controlar los impactos ocasionados por las extractivas de recursos naturales no renovables, y promover formas sostenibles de aprovechamiento y manejo acorde con las condiciones de la región, garantizando el mantenimiento de la capacidad de resistencia y las funciones ecosistémicas. | Ordenamiento ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables. Zonificación y aprovechamiento sostenible de los recursos mineros. | $ 150.000 | MINERCOL Cementos Diamante Fosfonorte Alcaldía Municipal Comunidad | Corto plazo 30 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 30 % 2.008 – 2.010 |
| Biodegradación de desechos orgánicos. | Generar y adaptar tecnologías sobre biodegradación de desechos orgánicos, con miras al mejoramiento de la producción de suelos y la disminución de la contaminación ambiental. | Fomentando las actividades de transformación biológica de los desechos orgánicos. | $ 60.000 | Sena Universidades Comunidad Alcaldía Municipal Corponor Comité de Cafeteros | Corto plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Gestión ambiental del sector minero energético | Estimular el proceso de reforestación en zonas de influencia de la minería del carbón, para proveer en el futuro los insumos de especies maderables. |  | $ 50.000 | Corponor Universidades Alcaldía Municipal MINERCOL Cementos Diamante Fosfonorte | Corto plazo 50 % 2.002 – 2.004 Mediano plazo 50 % 2.005 – 2.007 |

| PROYECTOS | # OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación de modelos experimentales de cultivos intensivos de cachama en las veredas identificadas con gran potencial hídrico. | Aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, con posibilidades de incentivar los cultivos piscícolas para autoconsumo y comercialización de excedentes. | Uso sostenible de los recursos naturales, para ser competitivos a nivel regional en el sector piscícola. | $300.000 | CORPONOR ECOPETROL SECREATARIA DE AGRICULTURA UMATAS COMITÉ DE CAFETEROS ALCALDÍA COMUNIDAD | Corto plazo 20% 2.002 – 2.004 Mediano plazo 40% 2.005 – 2.007 Largo plazo 40% 2.008 – 2.010 |

1.5  ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

1.5.1  Programa para la protección y recuperación de áreas estratégicas, áreas verdes

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | COSTOS APROX. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS – VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudio hidrológico e hidráulico del comportamiento del Río Riecito. | Determinar la cota de inundación del río, para definir la ronda de 50 metros máximo y 30 metros mínimo. | Identificando las características físico ambientales que se encuentran asociadas a la Cuenca del Río Sardinata, con base en el E.-O.T. | $ 8.000 | Corponor IDEAM Alcaldía Departamento | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Plan de contingencia canalización Río Riecito. | Mitigar el impacto que origina el aumento del caudal del Río Riecito sobre los asentamientos ubicados en la zona ribereña. | Utilizando estrategias de prevención de desastres de los efectos ambientales originados por las avenidas del Río Riecito. | $ 30.000 | Corponor ECOPETROL Alcaldía Comunidad | Corto Plazo 100 % 2.002 – 2.004 |
| Recuperación de áreas afectadas, identificadas en el Esquema de ordenamiento ambiental del territorio. | Descentralizar el proceso de ordenamiento del territorio, transfiriendo el poder a las comunidades. | Aplicando las normas de usos de suelos definidos en el E.O.T. 2.001 – 2.009 | $ 50.000 | Corponor Alcaldía Comunidad ECOPETROL Comité de Cafeteros | Corto Plazo 20 % 2.002 – 2.004 Mediano Plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 50 % 2.008 – 2.010 |
| Recuperación de áreas estratégicas de acueductos veredales | Incentivar a las comunidades en la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos. | Participando activamente de manera mancomunada en los proyectos para la conservación del medio ambiente. | $250.000 | Alcaldía Municipal CORPONOR | Mediano plazo 50% 2.005 - 2.007 Largo plazo 50% 2.008 - 2.010 |

1.5.2  Programa de operación del SINA Departamental

| PROYECTOS | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | ##### COSTOS APROX. * 1.000 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | METAS - VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualización y modernización software para la creación del centro de información municipal. (Ordenamiento Territorial). | Mejorar el equipamiento de la oficina de planeación municipal. | Compilación de la información generada en el E.O.T. para su posterior seguimiento, evaluación y actualización. | $ 40.000 | Alcaldía Municipal. | Corto plazo 100% 2.002 – 2.004 |
| Seguimiento y actualización E.O.T. | Realizar el monitoreo y evaluación constante de los programas y proyectos consignados en el E.O.T. | Participación activa de la comunidad y la Alcaldía, mediante el uso del Centro de Información Municipal. | $ 30.000 | Alcaldía Municipal, Planeación Departamental, Corponor, Consejo de Planeación Municipal.. | Corto plazo 30% 2002 - 2004 Mediano plazo 30% 2.005 – 2.007 Largo Plazo 30% 2.008 – 2.010 |
| Elaboración del manual E.O.T. Sardinata | Socializar el contenido del E.O.T. que facilite su conocimiento y aplicación. | Fortaleciendo los procesos participativos de planificación y ordenamiento territorial. | $15.000 | Secretaría de educación Municipal CORPONOR | 100% Corto plazo 2.002 - 2.004 |

1.6  PROGRAMA EJECUCIÓN CORTO PLAZO 2002 – 2003

1.6.1  Estrategía: renovación ciudadana y gobernabilidad

Programa:  Desarrollo Institucional

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estratificación urbana y centros poblados | 65,000 | 65,000 |  |
| Revisión y actualización nomenclatura cabecera municipal y centros poblados | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| Refacción y equipamiento Palacio Municipal | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| Programa Ondas, Ciencia y Tecnología para niños, niñas y jóvenes. | 40,000 | 40,000 |  |
| Terminación obras de infraestructura Colegio Municipal Alirio Vergel Pacheco. | 170,000 | 119,000 | 51,000 |
| Construcción aulas escuela urbana integrada de Sardinata | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| Construcción salón múltiple hogar infantil Gorrioncitos. | 100,000 | 100,000 |  |
| Dotación sala Informática Colegio Departamental COLDEINSA | 65,000 | 65,000 |  |
| Dotación maquinaria y equipo escuela Artesanal Sardinata | 60,000 | 60,000 |  |
| Mejoramiento escuelas, colegios y Hogares juveniles campesinos. En centros poblados y veredas. | 500,000 | 100,000 | 75,000 |
| Diseño y construcción de la escuela Barrio El Llano | 80,000 | 80,000 |  |
| Diseño y construcción de la escuela Barrio el Baho | 80,000 | 80,000 |  |
| Reubicación y construcción Colegio Argelino Durán Quintero, La Victoria. | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| Integración, fortalecimiento y modernización Institucional | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

Programa:  Educación, Ciencia y Tecnología

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de la Educación no escolarizada, integración de Preescolar, la Primaria y el Bachillerato | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Integración efectiva de la comunidad educativa y sociedad en general al proceso educativo | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| Coordinación, Integración de la Educación formal y no formal (Servicio educativo Municipal). | 15,000 | 15,000 |  |
| Democratización de la vida escolar y equidad de los Gobiernos escolares y los pactos de aula | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| Formación Ciudadana y Ambiental para la convivencia social | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Investigación para el fomento del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la región | 200,000 | 40,000 | 40,000 |
| Incorporación de nuevas tecnologías de información en educación | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| Implementación del programa de tecnología y Bilingüismo, multimedia e internet | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Investigación e innovación educativa pedagógica en Redes y microcentros. | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| Investigación científica en el laboratorio y e el campo del procesamiento de la roca fosfórica de Sardinata para la obtención de fertibiabonos de uso agrícola en los cultivos de papa, cebolla cabezona, tomate, maíz, caña de azúcar, arroz y pastos mediante mecanismos de mezcla con otros materiales y realizar la transferencia de tecnología. | 300,000 | 120,000 | 120,000 |

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación científica de la roca carbonatada con ácido nítrico y ácido fosfórico | 200,000 | 40,000 |  |
| Investigación ambiental aplicada para la utilización de Innovación tecnológica en el tratamiento de las aguas negras del Municipio de Sardinata | 300,000 | 45,000 | 45,000 |
| Investigación para el conocimiento, protección, conservación y uso de la biodiversidad. | 100,000 | 25,000 | 15,000 |

Programa mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestación de servicios de salud

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampliación, construcción y dotación de puestos de salud, San Martín de Loba, Luis Vero, El Carmen, San Roque, San Gil. | 180,000 | 27,000 | 27,000 |
| Ampliación, construcción y dotación Hospital San Martín. | 150,000 | 90,000 | 60,000 |
| Dotación centros de salud Las Mercedes, La Victoria. | 90,000 | 27,000 | 36,000 |

Programa:  fortalecimiento de la cultura, el deporte y la recreación

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminación construcción coliseo cubierta municipal. | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| Reubicación y Dotación casa de la cultura, zona urbana. | 60,000 | 60,000 |  |
| Construcción casa de la cultura, Las Mercedes | 70,000 | 45,500 | 24,500 |
| Refacción y mantenimiento patrimonio arquitectónico | 100,000 | 30,000 | 20,000 |
| Mejoramiento centros deportivos patrones de concentración y asentamientos veredales. | 150,000 | 1,447,500 | 19,500 |
| Dotación gimnasio municipal. | 60,000 | 60,000 |  |
| Construcción y mejoramiento Centros deportivos urbanos | 100,000 | 30,000 | 20,000 |
| Adecuación Centro recreacional Los Chícaros, casco urbano Sardinata | 200,000 | 130,000 | 70,000 |
| Construcción, mejoramiento y habilitación estadio Municipal de Sardinata | 200,000 | 70,000 | 30,000 |
| Mejoramiento cancha deportiva San Martín | 60,000 | 30,000 |  |
| Construcción cancha cubierta colegio Departamental. | 60,000 | 18,000 | 12,000 |
| Estudios, diseño y construcción Eco parque recreativo Sardinata | 1,500,000 | 450,000 | 300,000 |
| TOTAL ESTRATEGIA RENOVACION CIUDADANA Y GOBERNALIDAD |  | 3,978,000 | 1,351,000 |

1.6.2  Estrategia: incremento de la habitabilidad

Plan vial y de transporte

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparación y construcción Puentes hamaca veredas: San José, Cascarillales, El Cajón, La Curva, La Esmeralda, Cerro González, El Porvenir, La Llanita, Miraflores, Corinto, Guaduas, La Vega, Los Ángeles, San Alejo, Los Curos, Paramillo, La Pita, El Reposo, Buenos Aires, El Comienzo, El Recreo, Fátima, Remolino, La Ceiba, Jordancito, Llano Grande, El Guayabo, La barca, La Popa, Santa Clara, K 30, Y San Joaquín. | 500,000 | 75,000 | 90,000 |
| Estudio de preinversión y construcción anillo vial, doble carril, zona oriental urbana – conexión vía a Cúcuta Km. + 0 hasta Km. + 2 | 800,000 | 96,000 | 144,000 |
| Mejoramiento y pavimentación vías urbanas y centros poblados. | 1,500,000 | 450,000 | 150,000 |
| Mantenimiento carreteables El placer - La vega y El Rodeo - Jordancito | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| Mantenimiento y Rehabilitación carreteable Sardinata - La Pailona | 30,000 | 30,000 |  |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Sardinata - Cerro La Vieja | 20,000 | 20,000 |  |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Higuerón - La Victoria | 60,000 | 30,000 |  |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable La Victoria - Gallinetas - Balsamina | 20,000 | 20,000 |  |
| Estudio de viabilidad para la rehabilitación, antigua vía variante, Sardinata - Ocaña. | 80,000 | 20,000 |  |

| PROYECTOS | VALOR TOTAL MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Sardinata - Las Mercedes - Luis Vero - Pachellí. | 3,712,458 | 185,623 | 185,623 |
| Mantenimiento y rehabilitación carreteable Campo - Giles - San Martín. | 120,000 | 30,000 | 18,000 |
| Mantenimiento, rehabilitación y terminación carreteable La Florida - San Roque - La Llana- San Martín. | 550,000 | 82,500 | 82,500 |
| Mantenimiento y rehabilitación de carreteable y construcción puente vereda Valderrama. | 120,000 | 30,000 | 48,000 |

Programa de mejoramiento de vivienda y vivienda de interés social

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento de vivienda urbana: 300 soluciones: El Baho, Botello Gómez, El Llano, Centenario, La Victoria, Chicaros, Betania. | 1,500,000 | 150,000 | 150,000 |
| Mejoramiento de vivienda rural – 1000 soluciones, La Victoria Las Mercedes, San Martín, El Carmen, Luis Vero y asentamientos veredales. | 3,000,000 | 150,000 | 300,000 |
| Vivienda de interés social. 300 soluciones. | 1,500,000 | 150,000 | 240,000 |

Plan de servicios públicos domiciliarios

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Constitución de una empresa prestadora de servicios. Ley 142 | 10,000 | 10,000 |  |
| Estudio para la gestión integral Manejo de los residuos sólidos urbanos y de centros poblados. | 500,000 | 500,000 |  |
| Construcción recolector de aguas negras y planta de tratamiento centro poblado Las Mercedes. | 150,000 | 150,000 |  |
| Construcción matadero municipal, y centro poblado Las Mercedes. | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| Mantenimiento y ampliación redes de alta Centro poblado Las Mercedes, El Carmen, La Victoria, Luis Vero y San Martín de Loba. Electrificación rural: Miraflores sector 1 y 2 corregimiento San Martín, La Ceiba, Guadalupe, San José, La Popa, El Cerro, Abejales, Santa Clara, La Potrera, San Miguel, Encerraderos, Bellavista, Balsamina, La Llanita, Berlín, La Fría, San Juan, Gallinetas, El Recreo, La Trinidad, Cascarillales, Santa María, El Higuerón,. | 2,700,000 | 135,000 | 135,000 |
| Electrificación rural: Caño Grande, San Antonio, Bellavista, El Páramo, Berlín, Las Mesas, La Potrera, El Progreso, Caño Grande. (91 Veredas). | 2,700,000 | 135,000 | 135,000 |
| Construcción Acueductos Veredales | 1,140,000 | 171,000 | 171,000 |
| Optimización redes de acueducto y alcantarillado en los poblados: Las Mercedes, San Martín, Luis Vero, La Victoria, El Carmen. | 250,000 | 87,500 | 75,000 |
| Optimización acueducto urbanización, El Llano. | 8,000 | 8,000 |  |
| Construcción redes de acueducto y alcantarillado Barrio El Baho II Etapa. | 20,000 | 20,000 |  |
| Construcción obras eléctricas Red de alta entre los corregimientos de Las Mercedes y Luis Vero. | 325,668 | 325,668 |  |
| Estudio de viabilidad para la conducción del agua de la Quebrada la Miel – Municipio de Sardinata | 30,000 | 30,000 |  |

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Optimización redes, planta de tratamiento, acueducto, Zona urbana Municipio de Sardinata. | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| Optimización del alcantarillado y construcción planta de tratamiento aguas residuales zona urbana. | 250,000 | 150,000 | 100,000 |

Desarrollo sostenible para el  mejoramiento de la calidad ambiental

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra de Áreas Estratégicas para la Conservación de Nacientes de Agua, Surtidores de Acueductos, Cabecera Municipal, Centros Poblados. | 245,000 | 61,250 | 61,250 |
| Estudio de viabilidad Santuario de flora y fauna corredor biológico: Valderrama, El Páramo, El Cerro, Puente Piedra. | 60,000 | 12,000 | 12,000 |
| Reforestación de cuencas, subcuencas y microcuencas. | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| TOTAL ESTRATEGIA INCREMENTO DE LA HABITABILIDAD |  | 3,894,541 | 2,527,373 |

1.6.3  Estrategia:  sostenibilidad ambiental

Programa:  Protección y recuperación de áreas estratégicas, áreas verdes

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de contingencia canalización Río Riecito. | 30,000 | 30,000 |  |
| Recuperación de áreas afectadas, identificadas en el Esquema de ordenamiento ambiental del territorio. | 50,000 | 10,000 | 10,000 |
| Recuperación de áreas estratégicas de acueductos veredales | 250,000 | 25,000 | 25,000 |

Programa de operación del SINA Departamental

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización y modernización software para la creación del centro de información municipal. (Ordenamiento Territorial). | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| Actualización Esquema de Ordenamiento Territorial | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| Elaboración del manual E.O.T. Sardinata | 15,000 | 15,000 |  |
| TOTAL ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | 118,000 | 67,000 |

1.6.3  Estrategía: competitivad económica

Programa:  Reactivación sector primario (agropecuario, minero y forestal)

| PROYECTOS | VALOR MILES DE PESOS | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudio de viabilidad para la comercialización, mercadeo y producción sostenible de la madera, teniendo como marco los usos de suelo. | 30,000 | 7,500 | 7,500 |
| Fortalecimiento de la sostenibilidad en la producción agropecuaria al interior de la frontera agrícola. | 90,000 | 13,500 | 13,500 |
| Manejo adecuado de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. | 150,000 | 45,000 | 30,000 |
| Integración de pequeñas áreas mineras para la tecnificación sostenible de la explotación del recurso, obteniendo mayores ingresos y beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales. | 150,000 | 30,000 | 15,000 |
| Biodegradación de desechos orgánicos. | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| Gestión ambiental del sector minero energético | 50,000 | 12,500 | 12,500 |
| Aplicación de modelos experimentales de cultivos intensivos de cachama en las veredas identificadas con gran potencial hídrico. | 300,000 | 30,000 | 30,000 |
| ##### TOTAL ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA |  | 168,500 | 138,500 |

PROGRAMA EJECUCIÓN A CORTO PLAZO PERÍODO 2.002 - 2.004

| ESTRATEGIAS |  | INVERSIÓN AÑO 2.002 | INVERSIÓN AÑO 2.003 | TOTAL INVERSIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA RENOVACION CIUDADANA Y GOBERNALIDAD |  | 3,978,000 | 1,351,000 | 5,329,000 |
| ESTRATEGIA INCREMENTO DE LA HABITABILIDAD |  | 3,894,541 | 2,527,373 | 6,421,914 |
| ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | 118,000 | 67,000 | 185,000 |
| ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD ECONOMICA |  | 168,500 | 138,500 | 307,000 |
| TOTAL |  | 8,159,041 | 4,083,873 | 12,242,914 |