PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL

Cogua Cundinamarca

MARCO LEGAL

En cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, “Por  el cual  se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea…”  donde el Presidente de la  República, la Ministra de Comunicaciones y el Programa Agenda de Conectividad, obligan dentro de las siguientes fechas abajo relacionadas a cumplir con la implementación del proyecto.

| Fase | Fase Plazo para entidades del orden nacional | Plazo para entidades del orden territorial |
| --- | --- | --- |
| Fase de Información | 1° de junio de 2008 | 1° de noviembre de 2008 |
| Fase de Interacción | 1° de diciembre de 2008 | 1° de diciembre de 2009 |
| Fase de Transacción | 1° de diciembre de 2009 | 1° de diciembre de 2010 |
| Fase de Transformación | 1° de junio de 2010 | 1° de diciembre de 2011 |
| Fase de democracia | 1° de diciembre de 2010 | 1° de diciembre de 2012 |

Conforme a lo anterior, se formula el siguiente Plan de Acción para el Municipio de Cogua del Departamento de Cundinamarca, a fin de garantizar la puesta en marcha de la Estrategia de Gobierno En Línea.

En cumplimiento de la resolución Municipal No. 224 de Octubre 1 de 2008, por medio de la cual se crea el comité de Gobierno en Línea Territorial, para el Municipio de Cogua Cundinamarca.

MARCO ESTRATEGICO

Visión del plan de acción de Gobierno En Línea:

  - Para el 2013, el Municipio de COGUA CUNDINAMARCA tendrá afianzada la Estrategia de Gobierno En Línea Territorial en todas y cada una de las instancias de la Administración Municipal, lo cual permitirá ofrecer información  clara acerca de los tramites y servicios que ofrece a la ciudadanía y a la empresa privada, los mecanismos de participación que tienen las organizaciones dentro de las decisiones de la Administración Municipal para que estas sean conformadas y así Utilizar los recursos disponibles dentro del municipio para el desarrollo y uso de las TIC (tecnología de información y comunicación).

Objetivo General:

Desarrollar acciones que garanticen la actualización de la Estrategia de Gobierno En Línea en el municipio de COGUA CUNDINAMARCA, permitiendo que la comunidad se integre al proceso a la par con la Administración Municipal.

Objetivos específicos:

  - Ejecutar acciones que garanticen la actualización de la Información acerca de los trámites y servicios que presta la Administración Municipal de COGUA CUNDINAMARCA a la ciudadanía y las empresas, dando cumplimiento a los tiempos establecidos en el presente plan de acción.

  - Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información que permite saber como puede participar de forma colectiva en las decisiones de la Administración Municipal, teniendo en cuenta sus opiniones, sugerencias y demás.

  - Capacitar a la comunidad en el uso de las Tecnologías de la información, la manera de acceder a ellas y la utilidad que generan en cuanto a facilidad de trámites, solución de inquietudes, y el acercamiento con la Administración municipal.

MARCO DE ACCIÓN

Se definen las siguientes líneas de acción para el plan:

- Procedimientos de actualización del sitio Web.

- Identificación de servicios a ser sujetos de optimización, publicación de información y automatización.

- Acciones para articular esfuerzos con  la ciudadanía para conformar organizaciones de base.

- Acciones que garanticen la utilización efectiva de los recursos disponibles, en la capacitación de la ciudadanía para el uso de las TIC.

- Estrategias para que el Comité GEL-T empalme con la nueva administración.

- Realizar seguimiento constante por parte del comité GEL-T en cada una de las actividades en las cuales se adquirieron compromisos.

MARCO OPERATIVO

| Acción | Beneficios para los ciudadanos | Indicadores de gestión | Metas | Actividades | Responsables | Recursos | Tiempos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos de actualización del sitio Web | Entregar Información oportuna para la ciudadanía | Frecuencia de actualización del sitio Web | 4 veces en el mes | - Definir un responsable para la actualización de cada uno de los canales - Realizar seguimiento a la actualización permanente. | - Funcionarios públicos - Comité GELT | - Sitio Web - Información de las dependencias - Correos electrónicos institucionales | 1 año |  |
| Acciones que articulen esfuerzos con la comunidad, para la creación y desarrollo de las organizaciones bases. | Ofrecer mayor y mejor participación en las decisiones de la Administración , se utilizarán los correos electrónicos como herramienta directa de participación. | - Cantidad de organizaciones base Conformadas. - Cantidad de organizaciones bases participativas. | - 6 al año - 4 al año | - Definir un listado de entidades locales, que sean de interés para el municipio - Establecer alianzas con las organizaciones base definiendo el tipo de información que se requiera publicar de acuerdo a cada una de sus actividades. - Implementar el servicio en el sitio Web soportado por la administración municipal | - Comité GELT - Funcionarios públicos - Comité GELT | - Sitio Web - Convenios interadministrativos - Información de las dependencias - Correos electrónicos institucionales | 3 años |  |
| Acciones para avanzar en la utilización de los recursos informáticos disponibles | Mejorar la interacción del ciudadano con el uso de las TIC. Mejorar la interacción del ciudadano con la administración municipal Prestar mejores servicios a los ciudadanos a través del uso de las TIC | - Porcentaje de criterios cumplidos en la fase de información | - 100% | - Realizar capacitaciones que permitan del uso de las TIC - Desarrollar al termino, una evaluación que permita conocer el aprendizaje en el uso de las TIC, por parte de cada una de las instituciones | - Comité GELT - Comité GELT | - Metodología de evaluación de las fases de GEL de la Agenda de Conectividad | 6meses |  |
| Identificación de servicios a ser sujetos de optimización, publicación de información y automatización | Ofrecer mayores y mejores servicios para el ciudadano | - Porcentaje de servicios publicados en el sitio Web en el año - Porcentaje de servicios automatizados | - 100% - 100% | - Identificación de los servicios ofrecidos por la administración municipal - Levantamiento de información siguiendo las fichas establecidas - Publicación de la información en el sitio Web - Revisión semestral de la información de los servicios publicados - Iniciar un proceso de automatización de los servicios | - Funcionarios públicos - Comité GELT - Comité GELT - Funcionarios públicos - Funcionarios públicos | - Sitio Web - Información de la administración municipal | 5 años |  |
| Identificación de trámites a ser sujetos de racionalización, publicación de información y automatización | Facilitar la ejecución de trámites del ciudadano con el Estado | - Porcentaje de trámites publicados en el sitio Web en el año - Porcentaje de trámites automatizados | - 100% - 100% | - Identificación de los trámites de la administración municipal - Levantamiento de información siguiendo las fichas establecidas - Publicación de la información en el sitio Web - Revisión semestral de la información de los trámites publicados - Iniciar un proceso de automatización de los trámites | - Funcionarios públicos - Comité GELT - Comité GELT - Funcionarios públicos - Funcionarios públicos | - Sitio Web - Información de la administración municipal | 5 años |  |
| Estrategias para que el Comité GELT empalme con la nueva administración | Garantizar la continuidad del proceso en el municipio | Porcentaje de funcionarios de la nueva administración vinculados al proceso de Gobierno En Línea | 100% | - Elaboración del documento de empalme - Publicación del documento en el sitio Web municipal - Realización de actividades de empalme con la nueva administración - Socialización del empalme con la comunidad | - Funcionarios públicos - Comité GELT - Funcionarios públicos - Comité GELT -Administrador del sitio Web Municipal | - Sitio Web - Información de la administración municipal | 1 año |  |

Se deben establecer actividades relacionadas con:

- Evaluar el uso del sitio Web por parte de los ciudadanos, es decir, encuestas de opinión sobre la información publicada o indagar sobre los temas de interés para la ciudadanía.

- Socialización del sitio Web con la ciudadanía, es decir, ejercicios de promoción del sitio Web como un mecanismo de comunicación de los ciudadanos con la administración local, departamental o nacional.

SOPORTE TÉCNICO

La Agenda de Conectividad ha dispuesto el Centro de Interacción Multimedia, a través del cual se canalizan todas las solicitudes relacionadas con el soporte técnico requerido para la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial.

| Problema | Procedimiento | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Desconocimiento de las claves de acceso al sitio Web | Comunicación con el Centro de Interacción Multimedia y solicitar el reinicio de las claves de acceso | Línea gratuita 018000 9595 Correo electrónico: soporte.alcaldia@iprc.gov.co |
| Problemas para la publicación de información en el sitio Web | Comunicación con el Centro de Interacción Multimedia y solicitar el soporte para la publicación de información | Línea gratuita 018000 9595 |
| Problemas de acceso al correo electrónico | Enviar un correo electrónico al administrador de GELT para el reinicio de claves | Correo electrónico: gelt.adm@agenda.gov.co Línea gratuita 018000 9595 |

LISTADO DE INCENTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS

La Agenda de Conectividad cuenta con diferentes mecanismos que le permiten incentivar la implementación de la estrategia de Gobierno En Línea Territorial en los municipios:

- Categorización de los sitios Web más visitados en el mes. En el sitio Web de la Agenda de Conectividad se publica el listado de los municipios con la cantidad de visitas realizadas a cada uno de los sitios Web municipales. Además, se publica una noticia sobre los municipios con más visitas en el mes.

- Sitios Web destacados en el micrositio de El Tiempo.com. La Agenda de Conectividad cuenta con un micro sitio en El Tiempo.com en el cual se destacan las noticias más importantes de los municipios y departamentos beneficiados en la estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial. Así como los sitios más actualizados, con información relevante para los ciudadanos.

- Premios de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La Agenda de Conectividad postula a los diferentes municipios en los concursos sobre el uso de las TIC en el Estado colombiano, a partir de las experiencias que se desarrollan en los municipios.

- Programas de televisión del Ministerio de Comunicaciones. La Agenda de Conectividad realiza el programa de televisión del Ministerio de Comunicaciones, en el cual se destacan experiencias exitosas de la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial.

INTEGRANTES COMITÉ GEL-T

| JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ C. C. No. 208.342 | JAVIER PEÑA CUBILLOS CC: 2.986.300 |
| --- | --- |
| ERICK JOHANY GALEANO BASABE C. C. No. 80.550.125 | ANA MARIA LOMBANA GARZÓN C. C. No. 20.450.544 |
| ORLANDO RIOS VILLAGRÁN C. C. No. 11.344.340 | JULIÁN CORREDOR CASAS C. C. No. 80.539.739 |
| CARLOS ARTURO RONCANCIO C. C. No. 80.541.894 | FIDEL ENRIQUE VEGA RODRIGUEZ C. C. No. 11.337.254 |
| HEINER PACHON PAJARITO C. C. No. 79.163.709 | MANUEL ARMANDO MONTES JIMÉNEZ C. C. No. 2.986.266 |
| DIEGO CASTELLANOS RODRIGUEZ C.C. 11.342.604 | MERCEDES GARZÓN TINJACÁ C.C. 20.450.427 |
| RAFAEL RODRIGUEZ FORERO C.C. 11.343.287 | ANGELYS ASTRID BRICEÑO MARTINEZ C.C. 35.420.602 |
| RUPERTO DUARTE CASTRO C.C. 11.346.796 | GLADYS HERNANDEZ CHOLO C.C. 20.450.278 |
| NELLY ADRIANA CONTRERAS PACHON C.C. 35.414.325 |  |