INFORME OBRAS

**ARCHIVO INFORME OBRAS 1**

**SECTOR VIVENDA**

**DIAPOSITIVA UNO**

CONSTRUCCION DE 8 MEJORAMIENTOS A TRAVEZ DE UNA FIDUCIA CON IDESAN, COMPRENDEN MODULOS DE 16 M2 POR UN VALOR DE $81.000.000, A LA FECHA AUN NO SE RECIBEN LAS OBRAS

**SECTOR VIAS**

**DIAPOSITIVA DOS (INVIAS)**

SE COSNTRUYO 422 ML DE DOBLE HUELLA EN CONVENIO CON EL INVIAS POR UN VALOR DE 145 MILLONES DE LOS CUALES 20 MILLONES FUE INTERVENTORIA

**DIAPOSITIVA TRES (DOBLEHUELLAS MUNICIPIO)**

SE CONSTRUYO 205 ML DE DOBLEHUELLA CON RECURSOS DEL MUNICIPIOPOR UN VALOR DE 52´395.000

**DIAPOSITIVA CUATRO (RECEBADO MALLA VIAL Y COSNTRUCCION ANDEN CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4)**

SE REALIZO EL RECEBADO, PERFILADO, CUNETEO Y COMPACTADO DEL 100% DE LA MALLA VIAL RURAL POR UN VALOR DE 27´178.000.

SE COSNTRUYO 120 ML DE ANDEN EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 POR UN VALOR DE 11´030.000 INCLUIDO ARREGLOS DEL ANDEN DEL PARQUE

**DIAPOSITIVA CINCO ( SECTOR AGUA POTABLE)**

MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE PALOGORDO Y CASCO URBANO, CAMBIO DE ARENAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COSNTRUCCION DE CALNALETA DE SOBRANTES, POR UN VALOR DE: CASCO URBANO = 13.5600.000 Y PALOGORDO= 13.400.000

**ARCHIVO INFORME OBRAS 2**

**SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPÀL**

**DIAPOSITIVA UNO (ARREGLOS LOCATIVOS HOGAR SAN PEDRO)**

SE ESTA REALIZANDO ARREGLO DEL TECHO, FRISO DE 50 M2 DE MURO, PINTURA GENERAL (MUROS, TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS) , ARREGLO DE TRES BAÑOS, ARREGLO DE COCINA, ARREGLO DEL KIOSKO, POR UN VALOR DE 13.849.252

**DIAPOSITIVA DOS (ARREGLO EXPENDIO DE CARNE)**

SE REALIZARA LA INSTALACION DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONDIENTE REGLAMENTACION EN CUANTO AL EXPENDIO DE PRODUCTOS CARNICOS.

**DIAPOSITIVA TRES (CONVENIOS REALIZADOS)**

REALIZO CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO

CONVENIO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES MUNICIPALES, COMO REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**DIAPOSTIVA CUATRO (PROYECTOS RADICADOS)**

DOTACIÓN AMBULANCIA CON LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER

CONSTRUCCIÓN DE DOBLE HUELLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA MALLA VIAL

AMPLIACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL Y GRADERÍA

PROYECTO VIVIENDA SALUDABLE (MINISTERIO DE VIVIENDA)

MEJORAMIENTO DE LA VÍA PALMAR PUENTE GÓMEZ NIÑO, LA POLA CHIRIGUA (MINISTERIO DE TRANSPORTE)

PROYECTO PAVIMENTACIÓN PALMAR PUENTE GÓMEZ NIÑO, LA POLA CHIRIGUA Y COLEGIO LA POLA (ONG AMIGOS DEL CAMPO)