FORMATO UNICO – 16

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005**)**

**1. DATOS GENERALES**:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JAVIER MONTOYA SALCEDO

B. CARGO: ALCALDE.

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

D. CIUDAD Y FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE ENERO DE 2008.

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN RETIRO

SEPARACIÓN DEL CARGO

RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN**:

Dando aplicación al proceso de empalme e informe de gestión, como titular del Despacho de la Alcaldía Municipal, atendiendo cada uno de los requerimientos reglados en la Ley 951 de 2005, procede a relacionar lo correspondiente al cumplimiento de las metas y programas, recursos Físicos y de personal, contratación, bienes, materiales, equipos, información documental, enseres, elementos y otros tangibles, que representan a ésta área durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, con el propósito de cumplir con la Resolución Orgánica 5674 de 2005, de la Contraloría General de la Nación y por la cual se reglamenta la metodología del Informe de Gestión.

La Entidad: Alcaldía Municipal de Maní.

La Dependencia: Despacho del Alcalde Municipal.

Hora: 5:00 P.M.

Fecha: 31 de diciembre de 2011.

Responsable del proceso : Javier Montoya Salcedo, Alcalde Municipal que entrega.

Dirigido a: Adriana Camacho, Alcaldesa Municipal que ingresa.

Jefe de Oficina de Control Interno

Contraloría General de la República

En cumplimiento del plan de Desarrollo “con Corazón de Pueblo”, se enfocaron los mayores esfuerzos en la consolidación de obras significativas, que le dieran un mayor realce arquitectónico al municipio, proyectándolo como una localidad desarrollada y potencialmente turística; se alcanzaron importantes logros en infraestructura en el Municipio, en el mejoramiento de las vías urbanas que en su mayoría se encontraban sin pavimentar y sin servicios básicos como alcantarillado y redes de aguas lluvias, es así como se cuadruplicó el área de vías pavimentadas, pasando de 6,7 kilómetros existentes en el año 2008 a 32,3 Kilómetros al momento de entrega del Municipio, es decir a 31 de Diciembre de 2011, Culminando el presente periodo gubernamental, al menos un 90 por ciento de las vías urbanas están pavimentadas e incluso algunas calles en el centro poblado de Santa Helena.

Se realizaron importantes obras para el servicio de la comunidad y en pro del afianzamiento del Municipio como un eje Turístico del Departamento y de la Orinoquia, con la instalación del monumento a la bandola más grande del mundo, se destaca el trabajo de recuperación de un importante espacio como fue el antiguo aeropuerto, escenario grande e imponente, con una amplia tarima y plazoleta de eventos, y una segunda etapa amplia y más que agradable, donde ahora también se hace remembranza a la actividad aérea que por muchos años se dio en el sitio; obras como el parque temático Malecón, parque la Corocora, parque de la bandola, parque del Canoero, Parque museo de la Cultura, Estatua al Pensamiento, El Guadalupano - Monumento a la Paz, El Malecón a Orillas del Cusiana, Monumento del Avión.

Alcanzamos las coberturas básicas insatisfechas de la población en educación, salud, saneamiento básico y agua potable, es así como se avanzo ostensiblemente en lo pertinente a los servicios públicos de Alcantarillado y Acueducto, en el área urbana se realizó reposición y reparación total de las redes de alcantarillado, y en cuanto al Acueducto, para el año 2008, el Municipio no tenia infraestructura de redes de acueducto, no suministraba agua potable a la población ni en el área urbana ni rural; en esta administración se extendió redes de acueducto, se cuenta con disponibilidad total de agua potable al 100% de la población Maniceña del área urbana, para garantizar el abastecimiento de Agua suficiente y constante al Municipio de Maní se realizó la perforación y habilitación de dos pozos profundos; así como se construyeron doce (12) acueductos rurales para beneficiar el área rural del Municipio, que se encuentran pendientes a la concesión de aguas que otorga la autoridad ambiental, dejándose presupuestado para el 2012 los recursos necesarios para su operación y puesta en funcionamiento.

Se detalla por sectores los logros más significativos:

* **ESPACIOS PUBLICOS**: Al inicio del periodo de la actual administración no se contaba con una red espacios públicos vital para el funcionamiento de las actividades urbanas del Municipio; la inexistencia de planificación a través de herramientas como el EOT, no facilitaron la adecuada proyección de recursos para la ejecución de obras de espacios públicos para lo cual se conformo un equipo multidisciplinario y una serie de obras con el objetivo fundamental fue la creación de un municipio turístico con unas cualidades competitivas y de calidez espacial reflejada en parques, malecón, senderos ecológicos, áreas de recreación activa y pasiva.
* **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.** La educación es uno de los pilares sobre los cuales se justifico la inversión económica en el área urbana y rural del Municipio; la infraestructura física de los establecimientos educativos era obsoleta con condiciones precarias, por lo cual la administración Municipal con corazón de pueblo emprendió procesos de estudios y diseños, partiendo de las necesidades básicas de los estudiantes, por lo cual se determinó la necesidad de construir edificios y dotar a los mismos, bajo un criterio de unidad. (Torres Institución educativa Jesús Bernal Pinzón, Internado de la Vereda Santa Helena del Cusiva, Torre de la institución Camilo Torres, entre otros)
* **ENERGIA Y GAS.** En esta administración se construyeron nuevos tramos de red de baja y media tensión para suplir las necesidades de los habitantes de la vereda Mundo Nuevo, (Rincón del Curital), Vereda Santa Helena, Chavinave, así como el mantenimiento constante de la red existente. En cuanto a Gas se ejecutaron estudios y diseños para la vereda las Islas y la Guinea.
* **VIAS.** El Municipio de Maní al iniciar la gestión con Corazón de Pueblo en el año 2008, contaba con 6,7 kilómetros de vías pavimentadas con capas de rodadura en concreto asfáltico o en concreto y la demás se encontraban a nivel de afirmado o en tierra; a 31 de diciembre de 2011 contamos con 32,3 Kilómetros de vías urbanas con una estructura adecuada para la circulación vehicular en asfalto y en concreto hidráulico, así como la implementación de la señalización vial y la implementación de dispositivos reguladores de transito con lo que se ha mejorado la movilidad y la seguridad vial de los diferentes usuarios del sistema. En cuanto a la red vial terciaria se habilitaron nuevos tramos con estructuras acordes a las necesidades de las comunidades, así como el mejoramiento de la infraestructura vial existente, como es el caso de la vía Maní la Poyata la cual cuenta con un nuevo terraplén y una capa de rodadura en material granular y sus respectivas obras de arte; El mantenimiento y mejoramiento de la vía Maní – Santa Helena del Cusiva en un tramo de 32 km.
* **SERVICIOS PUBLICOS:** En el área urbana se realizó reposición y reparación total de las redes de alcantarillado, y Acueducto; para el año 2008 contaba con una parte de infraestructura de redes de acueducto pero no contaba con la prestación del servicio, no suministraba agua potable a la población ni en el área urbana ni rural; en esta administración se extendieron redes de acueducto, y se cuenta con disponibilidad total de agua potable al 100% del área urbana. El alcantarillado de aguas lluvias se construyo en un 75%, dejando una cobertura del 95%. Se implemento una impermeabilización de las zonas tributarias a los sumideros con el fin de evitar taponamientos de tubería. Se construyeron nuevas fuentes de captación de agua para el suministro de agua apta para el consumo humano a la población del sector urbano. Se aumento la capacidad operativa del sistema de tratamiento de agua potable del sector urbano, construyendo un nuevo modulo de 12,5 lps. Se clausuraron las trincheras del relleno sanitario y se restauro la antigua zona del relleno sanitario. Se rehabilitaron los canales colectores del sistema de aguas lluvias, se optimizo la planta de tratamiento de aguas residuales.
* **EQUIPAMENTO MUNICIPAL:** Se ejecutaron los estudios y diseños del nuevo palacio Municipal.
* **TRIBUTARIAMENTE** se crearon alternativas para fortalecer el incremento en el recaudo de los recursos propios y mejorar el incremento de la inversión, a lo que la administración municipal creó un área específica para este campo, con actividades que van desde campañas de sensibilización, visitas personalizadas a los establecimientos comerciales, empresas y particulares, hasta el ejercer las acciones coactivas necesarias para el efectivo recaudo. Ejercicio que permitió al municipio dar cumplimiento a las proyecciones establecidas presupuestalmente.
* **VIVIENDA:** En materia de vivienda, el municipio en el 2008 se culmino el proyecto de urbanización Montesoris con un aporte por parte del Municipio de $200.000.000.00 de pesos para su culminación y se entregaron 46 soluciones de vivienda.

Se inicio el Programa construcción de vivienda nueva “ALGARROBOS”, en el año 2009, consistente en la construcción de cien (100) unidades de vivienda, tipo apartamentos; Mediante convenio interadministrativo y asociativo tripartita No. 076 de 2010, entre la Gobernación de Casanare, el Municipio de Maní y la empresa Inversora Manare. El lote para la construcción de este proyecto está localizado en la Calle 11 con carrera 8 frentes a Bomberos y cuenta con estudios y diseños, realizados por la empresa Inversora Manare.

Mediante resolución 378 del 17 de Noviembre de 2011, se asigno los subsidios de vivienda para este proyecto, y se firmo acta de inicio el día 22 de diciembre de 2011 entre el municipio de Maní, la Gobernación de Casanare y la empresa Inversora Manare y acta de anticipo firmada el 28 de diciembre de 2011.

Se adelanto el Programa “ALGARROBOS SEGUNDA ETAPA”, en al cual se adjudicaron setenta subsidios de vivienda de interés social en especie consistentes en la entrega de un lote de terreno de seis (6) metros de frente por once (11) metros de fondo, localizados en la Calle 11 entre Carreras 9 y 11, del Barrio los Libertadores, del cual hacen parte setenta (70) beneficiarios. Se dejaron elaborados los diseños arquitectónicos por la administración municipal. Con escritura de loteo No. 3270 del 21 de diciembre de 2011 se dejaron adelantados por la Oficina Asesora de Planeación los respectivos trámites de legalización y escrituración a favor de los beneficiarios.

* **URBANISMO:** En este ítemla Oficina Asesora de Planeación adelanta sesenta y cinco (65) procesos por infracciones urbanísticas en predios urbanos por adelantar construcción de edificaciones sin licencia de construcción e invasión de espacio público, las cuales fueron notificados de manera verbal y escrita.

Entre los años 2008 al 2011 se tienen registro de 120 licencias de construcción tramitadas y 7 en revisión, se tramitaron 90 licencias de subdivisión urbanas y 120 rurales. En materia de bienes baldíos urbanos, se encuentran 1.275 carpetas en proceso de adjudicación y1.160 tramitadas del 2011 y años anteriores.

* **E.O.T. (Esquema de Ordenamiento Territorial).** El 30 de Noviembre de 2010. Mediante acuerdo No. 030, se adopto la actualización y ajuste al EOT el cual se encuentra vigente. El EOT se encuentra en los archivos físicos y en medio magnéticos de la Oficina Asesora de Planeación.
* **SISBEN.** El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales se encuentra funcionando normalmente. Se realizó una decantación y actualización de la información, lo cual permitió llegar en régimen subsidiado a la población objetivo y mayor eficiencia en los recursos que por este concepto se debe destinar.
* **AGROPECUARIO.** De acuerdo a la ley, la administración municipal, prestó estos cuatro años el servicio de asistencia técnica agropecuaria mediante contrato con EPSAGROS, esto acorde a la Ley 607 de 2000, este servicio se venía prestando antes de 2008 no conforme a la citada ley 607 de 2000.
* Durante el cuatrienio se ejecuto el convenio con el ICA de acuerdo a los lineamientos del convenio.
* El municipio tiene un convenio actualmente con el IFC (Instituto Financiero de Casanare), con el cual se ha logrado prestar recursos financieros en las modalidades agropecuarias y empresariales.
* Dentro de la administración se implemento el vivero municipal, por medio del cual se logro producir material vegetal con destino a la reforestación, embellecimiento y ornato del área urbana y rural del municipio.
* Se opero durante tres años la maquinaria agrícola con la cual se lograron establecer mejoramiento de praderas.
* Se realizo mejoramiento genético mediante inseminación artificial de bovinos a pequeños y medianos productores ganadero del municipio.
* Se presentaron dos perfiles de alianzas productivas (Plátano y cacao) al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de las cuales aprobaron la alianza de cacao.
* Se construyeron 53 pozos profundos para abrevaderos de ganado en época de sequía para los pequeños y medianos productores ganaderos.
* Durante el periodo se realizaron cuatro ruedas de negocios agropecuarios, con el fin de fortalecer la comercialización de productos agropecuarios en el municipio.
* Se realizaron convenios con la empresas privadas, comunidad y la alcaldía de Maní, para la realización de proyectos en mejoramiento de praderas en aéreas de influencia de las empresas petroleras.
* Se prestó el servicio de asistencia técnica agroempresarial y se crearon a las asociaciones de cacaoteros de la esperanza, el comité de ganaderos de Maní y la asociación de productores de maracuyá.
* **MEDIO AMBIENTE:** En referencia al sector ambiental del municipio de Maní, durante el periodo comprendido entre el 2.008 y 2.011, se han venido adelantado actividades de control y seguimiento de la Agenda Ambiental Municipal, elaborada por CORPORINOQUIA, y el Municipio; Los máximos logros alcanzados en el cumplimiento de este proyecto se dieron en el sector de agua potable y saneamiento básico, donde el municipio entrega en la vigencia 2.011 un porcentaje casi del 98% de cobertura total en los dos sectores.

En el año 2.008, la Administración Municipal recibe un alto porcentaje de deudas por concepto de control y seguimiento, otorgamiento de permisos, tasas por uso y expedición de diferentes permisos ambientales, ante CORPORINOQUIA, a lo largo del periodo administrativo se asignaron los recursos para subsanar dichas deudas, y se han venido cancelando oportunamente las nuevas adquiridas por procesos recientes.

Durante este periodo administrativo las comunidades recibieron capacitación formando gestores ambientales que identifican claramente las grandes problemáticas ambientales originarias de permisos como concesiones y vertimientos, esto dio origen a grandes polémicas y discusiones sobre el tema, hasta lograr a hoy 2.011 que el M.A.V.D.T., lograra restringir en cierta parte el otorgamiento de permisos de vertimientos.

En referencia a la gran expansión del cultivo de palma de aceite en el Municipio, y como respuesta a la problemática por la deforestación, afectación a áreas de importancia ambiental, como caños y esteros, se estableció dentro del E.O.T., la restricción en la siembra de este cultivo en áreas no autorizadas según el usos del suelo, y la presentación previa de los respectivos PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, que deben contar reglamentariamente cada uno de estos cultivos.

A lo largo del cuatrienio se expidierón diferentes permisos de aprovechamiento forestal domestico, se atendió las quejas de carácter ambiental, se realizó control más apropiado en lo referente a caza y pesca ilegal, tala y quema, y comercialización ilegal de fauna silvestre; se realizó seguimiento a PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, LICENCIAS AMBIENTALES, y PERMISOS AMBIENTALES, otorgados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial M.A.V.D.T. y CORPORINOQUIA, a la industria petrolera; se adoptó mediante Acuerdo la ley 1259 del 2008, acogiendo el comparendo ambiental municipal.

Como compromiso con la comunidad rural, se encuentra en trámite la legalización de los permisos de concesión de aguas de los 12 acueductos Veredales del Municipio de Maní, de los cuales se dejan entregados oficialmente de 7 de ellos, los demás quedan por tramitar, debido a diferentes problemas de tipo técnico y operación que no permitieron su legalización.

* **En el área social, se desarrollaron y coordinaron 8 líneas de acción, así:**

**En la línea de Adulto Mayor**, tanto del área urbana como rural, se apoyo el desarrollo de programas del orden Nacional, Departamental y Municipal como son el PPSAM, almuerzos calientes y ración para preparar, así como se incentivo las actividades físicas, rítmicas y manuales de manera regular y controlada, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, aumentar su capacidad motriz y se generaron proyectos productivos para la población beneficiaria, donde se conto con la creación de dos asociaciones “Las Garzas” la cual fue direccionada al criadero de aves domesticas y “ La unión” a la fabricación de bolsas para la basura; organizaciones que a la fecha se encuentran activas.

En este programa, la administración realizó gestión con el SENA para la capacitación y con la industria petrolera para la obtención de insumos, materiales y demás para la elaboración de los montajes. Así la administración municipal genero apoyo y atención al 78% de la población total adulta mayor del municipio de Maní en forma directa.

**En el área de Cultura**, se obtuvieron grandes logros, de una propuesta inicial de formar artística y culturalmente 100 personas (niños, jóvenes y adultos en el municipio); logrando 260 semilleros con talento para al canto, Bandola, cuatro, maracas, danza, baile criollo, bajo eléctrico, guitarra, arpa, Superando así la meta inicial en un 160%.

Se activo el consejo municipal de cultura, se institucionalizo el día de la bandola llanera bajo de acuerdo 028 de 2010, se apoyaron los diferentes eventos culturales tanto a nivel comunitario como educativo, también se apoyo en la instrucción y fortalecimiento de las bandas marciales de los colegios Jesús Bernal Pinzón y Camilo Torres, se impulso la inclusión de la cátedra de cultura dentro del PEI, se elaboro e implemento una agenda cultural en el municipio y la realización de un festival anual y se realizó mantenimiento a la infraestructura para la habilitación del entorno y buen funcionamiento de la casa de la cultura.

**En la línea de Salud**, se realizó el fortalecimiento institucional del sector salud, se formularon 4 versiones del plan operativo anual las cuales contienen la evaluación y ajuste del plan local de salud, para el aseguramiento con calidad en los servicios de salud; en cuanto a régimen subsidiado, más del 95% de la población residente en el municipio se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social. En la gestión integral del aseguramiento del régimen subsidiado, hasta el año 2010 se mantuvo una cobertura de 10431 cupos contratados para régimen subsidiado, después de una depuración el número de afiliados se redujo a 8700 cupos debido a la afiliación al régimen contributivo, migración poblacional y a la aplicación del Sisben III, se coordino con las EPS para la promoción en afiliación de aproximadamente el 5% de la población que aún no estaba afiliada.

Para finalizar, en salud pública se implementó y lideró los procesos de seguimiento y atención de todos los episodios de riesgo en las diferentes enfermedades crónicas y epidemias, se realizaron acciones de P y P, frente a estilos de vida saludables, la atención a población especial o en riesgo como madres gestantes y lactantes, niños menores de 5 años. Se cumplió los indicadores de cobertura en la parte de vacunación, cobertura PAI urbana y rural, Continuidad en UROCS y AUIRACS, Cursos de psiprofilácticos Institucional, Jornadas de salud sexual y reproductiva, Jornada de control de crecimiento y desarrollo, Jornada de Salud nutricional SNTC, Jornada de Salud mental, Jornada de Salud infantil, Jornada de Salud oral, Jornada de Sivigila y entrega de información a la Secretaria de salud de Casanare los diferentes eventos epidemiológicos semana a semana.

**En el componente Recreación y Deporte**, se crearon e impulsaron diferentes escuelas de formación deportivas en diferentes disciplinas, vinculando un total de 280 niños y jóvenes a estas actividades, apoyo a los juegos interveredales que integran toda la zona rural, permitiendo la participación de 32 veredas, estas actividades benefician cada año en promedio unas 1500 personas del campo donde el 67% son niños y adolescentes. Se han implementado actividades físicas y recreativas al parque, buscando generar buenos hábitos de vida saludable, donde se realizaron (aeróbicos al parque, futbol de salón calle, ciclo paseos nocturnos, caminatas, recreación dirigida, cine al parque) se realizo el festival de verano en el cual se desarrollan actividades deportivas, recreativas y culturales en las playas del rio Cusiana, apoyo a los juegos inter-escolares Maní 2011, se lideraron todas las actividades recreativas y culturales para todos los grupos poblacionales en el municipio como son el día del niño, el día de hallowim, día del adulto mayor, entre otros, realizando diferentes actividades como son (Danzas, Concurso de pintura, Aeróbicos, Títeres, Juegos, Recreación dirigida).

**En la línea de Discapacidad**; se realizó la recolección, diligenciamiento y actualización de la base de datos de la población discapacitada (física, cognitiva, visual, auditiva y mental) a nivel municipal, la cual es insumo para la solicitud y asignación de beneficios a los diferentes programas y proyectos implementados a favor de este grupo poblacional. Se fortaleció la organización y la movilización social de las personas con discapacidad, a través de procesos educativos que les permitió la inclusión social. Se veló por el restablecimiento de derechos a nivel individual a personas con capacidades especiales, con acompañamiento continuo y capacitaciones para que este grupo de población pueda desempeñarse en diferentes campos laborales y formación de microempresas.

**En la línea de Infancia y Adolescencia**, se contrato una profesional en el área de psicología para realizar acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de las Instituciones de educación básica del área urbana que presentaban problemas de comportamiento y dificultades en el aprendizaje encaminado al mejoramiento académico. Se Apoyo la logística en la realización de actividades que involucraron a la niñez y adolescencia Maniceña. Se Participo en los Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) y unidades de análisis programadas por la oficina de salud pública. Se organizo y convoco a los miembros activos de los Consejos de Política Social, sobre el avance de la población beneficiada con las acciones realizadas y se elaboro el diagnostico situacional de infancia y adolescencia.

**En la línea de Educación,** la secretaría de desarrollo social realizo adhesión a convenio entre ICBF y un operador para mejoramiento de la ración en desayunos y almuerzos escolares, apoyo eventos culturales y olimpiadas en las diferentes áreas educativas como pruebas del Saber, semana de filosofía y la semana de literatura infantil.

**En la Línea de Convenio Interadministrativos** como Familias en Acción y Red Unidos, donde la administración municipal se obliga a la contratación del personal idóneo para la operatividad de estos programas así como la asignación de infraestructura y equipamiento para el buen desarrollo de sus actividades.

Se buscó cumplir los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo, y no solo garantizar los programas sociales a la población Maniceña sino convertir a Maní en la verdadera capital turística de Casanare, dotándolo de escenarios atractivos a los visitantes, estimular la inversión en proyectos que fortalezcan la economía local, y para eso fue primordial pavimentar las vías y mejorar los espacios públicos.

**3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS**:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión, es decir 1 de enero de 2008 y la fecha de retiro, 31 de Diciembre de 2011, así:

A. Recursos Financieros:

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Vigencia Fiscal Año **2008** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. Asdrúbal Ropero**. | |
| Activo Total | 102.978.468 |
| Corriente | 29.591.124 |
| No corriente | 7.3387.344 |
| Pasivo Total | 4.531.443 |
| Corriente | 4.531.443 |
| No corriente | 0 |
| Patrimonio | 98.447.025 |
| Vigencia Fiscal Año **2009** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Activo Total | 104.726.720 |
| Corriente | 25.456.444 |
| No corriente | 79.270.276 |
| Pasivo Total | 3.590.411 |
| Corriente | 3.590.411 |
| No corriente | 0 |
| Patrimonio | 101.136.309 |
| Vigencia Fiscal Año **2010** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Activo Total | 122.206.201 |
| Corriente | 27.724.712 |
| No corriente | 94.481.487 |
| Pasivo Total | 12.674.941 |
| Corriente | 12.674.941 |
| No corriente | 0 |
| Patrimonio | 109.531.260 |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **03** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. E. Javier González Salcedo**. | |
| Activo Total | 133.544.779 |
| Corriente | 32.047.395 |
| No corriente | 101.497.384 |
| Pasivo Total | 13.814.362 |
| Corriente | 7.027.977 |
| No corriente | 6.786.385 |
| Patrimonio | 119.730.416 |

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Vigencia Fiscal Año **2008** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. Asdrúbal Ropero**. | |
| Ingresos Operacionales | 28.130.516 |
| Gastos Operacionales | 12.735.601 |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 15.394.915 |
| Ingresos Extraordinarios | 482.756 |
| Gastos Extraordinarios | 380.796 |
| Resultado No Operacional | 101.960 |
| Resultado Neto | 15.496.875 |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 15.394.915 |
| Ingresos Extraordinarios | 482.756 |
| Gastos Extraordinarios | 380.796 |
| Resultado No Operacional | 101.960 |
| Resultado Neto | 15.496.875 |
| Vigencia Fiscal Año **2009** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Ingresos Operacionales | 21.467.780 |
| Gastos Operacionales | 18.183.031 |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 3.284.749 |
| Ingresos Extraordinarios | 489.304 |
| Gastos Extraordinarios | 453.765 |
| Resultado No Operacional | 35.539 |
| Resultado Neto | 3.320.288 |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 3.284.749 |
| Ingresos Extraordinarios | 489.304 |
| Gastos Extraordinarios | 453.765 |
| Resultado No Operacional | 35.539 |
| Resultado Neto | 3.320.288 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año **2010** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Ingresos Operacionales | 28.136.810 |
| Gastos Operacionales | 22.974.030 |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 5.162.780 |
| Ingresos Extraordinarios | 9.573.337 |
| Gastos Extraordinarios | 2.426.124 |
| Resultado No Operacional | 7.147.213 |
| Resultado Neto | 12.309.995 |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 5.162.780 |
| Ingresos Extraordinarios | 9.573.337 |
| Gastos Extraordinarios | 2.426.124 |
| Resultado No Operacional | 7.147.213 |
| Resultado Neto | 12.309.995 |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **03** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. E. Javier González Salcedo**. | |
| Ingresos Operacionales | 30.581.588 |
| Gastos Operacionales | 20.842.801 |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 9.738.787 |
| Ingresos Extraordinarios | 458.320 |
| Gastos Extraordinarios | 316.310 |
| Resultado No Operacional | 142010 |
| Resultado Neto | 9.880.797 |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Costos de Venta y Operación | 0 |
| Resultado Operacional | 9.738.787 |
| Ingresos Extraordinarios | 458.320 |
| Gastos Extraordinarios | 316.310 |
| Resultado No Operacional | 142010 |
| Resultado Neto | 9.880.797 |

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR  (Valores en pesos) |
| Vigencia Fiscal Año **2008** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. Asdrúbal Ropero**. | |
| Terrenos | 329.911 |
| Edificaciones | 17.902.589 |
| Construcciones en curso | 4285.159 |
| Maquinaria y Equipo | 987.574 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.225.267 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 894.210 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 413.673 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 11.753.387 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 8.221.940 |
| Otros Conceptos | 0 |
| Vigencia Fiscal Año **2009** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Terrenos | 329.911 |
| Edificaciones | 21.679.692 |
| Construcciones en curso | 5.525.404 |
| Maquinaria y Equipo | 1.031.892 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.372.819 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 1.449.411 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 602.212 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 11.790.171 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 8.235.608 |
| Otros Conceptos | 0 |
| Vigencia Fiscal Año **2010** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dra. Sonia Patricia Tovar**. | |
| Terrenos | 329.911 |
| Edificaciones | 28.428.562 |
| Construcciones en curso | 4.901.574 |
| Maquinaria y Equipo | 1.039.544 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.386.777 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 1.388.762 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 629.186 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 12.914.391 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 8.757.237 |
| Otros Conceptos | 0 |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **03** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. / **Dr. E. Javier González Salcedo**. | |
| Terrenos | 329.911 |
| Edificaciones | 28.693.263 |
| Construcciones en curso | 4.901.574 |
| Maquinaria y Equipo | 1.039.544 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.386.777 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 1.412.662 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 648.296 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 12.950.577 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 8.757.237 |
| Otros Conceptos | 0 |

Nota: Se adjunta en veinte (20) folios relación de inventarios y responsables.

Página anexa / veinte (20) Folios.

**4. PLANTA DE PERSONAL**:

Detalle de la planta de personal de la Entidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL DE PLANTA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ – A 31 DE DICIEMBRE DE 2011** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.C. | CARGO | AREA | F. POSES. | | SALARIO | CÓD. | | | GRA | NIVEL | TIPO VINCULO | | | | ESTADO ACTUAL | |
| **DESPACHO DEL ALCALDE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | JAVIER MONTOYA SALCEDO | 74.811.710 | Alcalde |  | 01/01/2008 | | 2.742.236 | 005 | | | NE | DIRECTIVO | Elección Popular | | | |  | |
| 2 | DARLEY RODRÍGUEZ SEGOBIA | 23.726.088 | Profesional Universitario | Asistente Alcalde | 30/04/2008 | | 2.022.950 | 219 | | | 07 | PROFESIONAL | Libre Nomb. y Rem. | | | | Embarazo | |
| 3 | HURTADO ARCHILA A. YOLANDA | 33.449.446 | Auxiliar Administrativo | Área de Archivo | 02/06/1992 | | 807.383 | 407 | | | 3 | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | | |  | |
| **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GUILLERMO DAZA RODRÍGUEZ | 11.432.069 | Jefe de Oficina Asesora | Planeación | | 01/11/2008 | 2.305.822 | 115 | | | 08 | ASESOR | | Libre Nomb. y Rem. | | | |  |
| 5 | GONZÁLEZ PINTO IVÁN DARÍO | 74.183.244 | Profesional Universitario | Área Programación e Inversión Mpl. | | 09/02/2004 | 2.124.100 | 219 | | | 08 | PROFESIONAL | | Provisional | | | |  |
| 6 | SALAMANCA MOLANO NÉSTOR A. | 74.861.676 | Profesional Universitario | Área Urbanismo | | 01/02/2005 | 2.022.950 | 219 | | | 07 | PROFESIONAL | | Provisional | | | |  |
| 7 | MIGUEL ANGEL GARCÍA MORA | 80.728.401 | Profesional Universitario | Área de vivienda | | 01/07/2010 | 2.022.950 | 219 | | | 07 | PROFESIONAL | | Provisional | | | |  |
| **OFICINA ASESORA JURÍDICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | MARLENY SOLER GUTIERREZ | 21.183.531 | Jefe de Oficina Asesora |  | 04/08/2011 | | 2.305.822 | 115 | | | 08 | ASESOR | | Libre Nomb. y Rem. | | | |  |
| 9 | RODRIGO GARAVITO AMARILES | 17.421.734 | Profesional Universitario |  |  | | 2.022.950 | 219 | | | 07 | PROFESIONAL | | Provisional | | | |  |
| 10 | MARIÑO BARRERA LUCINDA | 23.724.925 | Auxiliar Administrativo | Jurídica | 17/12/2001 | | 807.383 | 407 | | | 02 | ASISTENCIAL | | Provisional | | | |  |
| **SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MARLENY SOLER GUTIERREZ | 21.183.531 | Secretario Despacho ( E ) |  | 26/10/2011 | | 2.305.822 | 020 | | | 08 | DIRECTIVO | Libre Nomb. y Rem. | | | Encargada | | |
| 12 | SALCEDO GONZÁLES LUZ ANGELA | 51.574.767 | Comisario de Familia |  | 01/02/2005 | | 2.124.000 | 202 | | | 08 | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 13 | DIANA MARCELA RICO GIL | 46.384.961 | Inspectora de Policía | Área Urbana | 13/05/2010 | | 1.905.502 | 303 | | | 08 | TÉCNICO | Provisional | | |  | | |
| 14 | ALFONSO TOVAR MAURICIO | 4.156.937 | Técnico Operativo | Administración Talento Humano | 04/06/1992 | | 1.210.571 | 314 | | | 05 | TÉCNICO | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 15 | VACA SERRANO MARTHA MARITZA | 23.724.966 | Inspector de Policía Rural | Vereda Santa Helena | 05/05/1997 | | 807.383 | 306 | | | 03 | TÉCNICO | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 16 | PATIÑO REYES MIGUEL | 74.811.215 | Inspector de Policía Rural | Vereda Gaviotas | 10/02/2005 | | 807.383 | 306 | | | 03 | TÉCNICO | Provisional | | |  | | |
| 17 | REYES GUEVARA SONIA PATRICIA | 46.363.105 | Secretaria | Inspección Urbana | 21/07/1993 | | 807.383 | 440 | | | 03 | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 18 | ROPERO PÉREZ AMINTA | 23.724.822 | Inspector de Policía Rural | Vereda Guafal Pintado | 01/02/1993 | | 807.383 | 306 | | | 03 | TÉCNICO | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 19 | LAITON CASTRO VERÓNICA | 40.411.528 | Inspector de Policía Rural | Vereda La Poyata | 22/02/2002 | | 807.383 | 306 | | | 03 | TÉCNICO | Provisional | | |  | | |
| 20 | ALIZABETH PASTRANA | 30.939.306 | Inspector de Policía Rural | Vereda Garibay | 01/05/2011 | | 807.383 | 306 | | | 03 | TÉCNICO | Provisional | | |  | | |
| 21 | GONZÁLEZ TOVAR MARIELA | 23.724.816 | Auxiliar Administrativo | Área de Familia | 07/02/2005 | | 807.383 | 407 | | | 03 | ASISTENCIAL | Provisional | | | Incapacidad | | |
| 22 | CAROLINA LARA PÈREZ | 33.646.892 | Auxiliar Administrativo | Área de Gobierno | 18/02/2008 | | 807.383 | 407 | | | 03 | ASISTENCIAL | Provisional | | | Desplazada | | |
| 23 | MARÍA OLIVA HERNANDEZ | 23.725.984 | Auxiliar Administrativo |  | 17/12/2010 | | 807.383 | 407 | | | 03 | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | |  | | |
| **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE** | | | |
| 24 | ROLFER MARIÑO SÁNCHEZ | 74.795.072 | Secretario Despacho |  | 13/01/2009 | | 2.305.822 | 020 | | 08 | | DIRECTIVO | Libre Nomb. y Rem. | | |  | | |
| 25 | JHON HENRY BARRERA GARCÍA | 74.795.557 | Profesional Universitario | Área Programación de Obras | 01/01/2011 | | 2.022.950 | 219 | | 07 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 26 | ABELLO NOA JENNY JULIETA | 23.724.891 | Secretaria |  | 01/02/1994 | | 1.028.600 | 440 | | 04 | | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | |  | | |
| **SECRETARÍA DE HACIENDA** | | | | | | | | |
| 27 | GONZÁLEZ SALCEDO EVER JAVIER | 74.811.726 | Secretario Despacho | Hacienda | 01/02/2005 | | 2.305.822 | 020 | | 08 | | DIRECTIVO | Libre Nomb. y Rem. | | | Comisión | | |
| 28 | ADRIANA GONZÁLEZ NIÑO | 52.334.733 | Profesional Universitario | Área cobros coactivos | 01/01/2011 | | 2.022.950 | 219 | | 07 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 29 | BARRERA BARRERA OSMAR | 74.811.604 | Profesional Universitario | Área presupuesto e infor. financiera | 01/02/2005 | | 2.022.950 | 219 | | 07 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 30 | GONZÁLEZ SALCEDO EVER JAVIER | 74.811.726 | Tecnico Administrativo | Almacén y compras | 12/02/2009 | | 1.618.639 | 367 | | 06 | | TÉCNICO | Libre Nomb. y Rem. | | | Encargado | | |
| 31 | HERICA TOVAR TORRES | 46.374.249 | Técnico Operativo | Área de Contabilidad | 18/02/2009 | | 1.210.571 | 314 | | 05 | | TÉCNICO | Provisional | | |  | | |
| 32 | CARRANZA PÉREZ REYES ARNULFO | 74.811.175 | Técnico Operativo | Área impuestos, recaudos y caja | 01/03/1993 | | 1.210.571 | 314 | | 05 | | TÉCNICO | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 33 | GONZÁLEZ SALCEDO EVER JAVIER | 74.811.726 | Auxiliar Administrativo | Almacén y compras | 01/07/1993 | | 1.028.600 | 407 | | 04 | | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | |  | | |
| **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | |
| 34 | MYRIAN LUCERO PESCA | 46.374.122 | Secretaria Despacho |  | 01/01/2011 | | 2.305.822 | 020 | | 08 | | DIRECTIVO | Libre Nomb. y Rem. | | | Embarazo | | |
| 35 | DIOMIRA AGUILAR PLAZAS | 47.427.463 | Profesional Universitario | Área Educación y deportes | 01/01/2011 | | 2.022.950 | 219 | | 07 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 36 | ARDILA CAMARGO MAURICIO | 9.655.175 | Conductor | Buseta | 01/01/1994 | | 918.350 | 480 | | 03 | | ASISTENCIAL | Carrera Administrativa | | |  | | |
| **UNIDAD AGROPECUARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | WILDER ANDRES AVILA TIVABIJA | 74.795.402 | Profesional Universitario | Área de Fomento Agropecuario | 01/03/2008 | | 2.124.100 | 219 | | 08 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
| 38 | MARIÑO SÁNCHEZ NINFA | 23.725.391 | Técnico Operativo | Área Agropecuaria | 12/01/1995 | | 1.210.571 | 314 | | 05 | | TÉCNICO | Carrera Administrativa | | |  | | |
| 39 | BOHORQUEZ SÀNCHEZ AURA L. | 46.351.828 | Profesional Universitario | Área de promoción y apoyo al turism | 03/10/2005 | | 2.022.950 | 219 | | 07 | | PROFESIONAL | Provisional | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | TOTAL NÚMERO  DE CARGOS DE LA  PLANTA | NUMERO DE CARGOS  PROVISTOS | NUMERO DE  CARGOS  VACANTES |
| **Cargos de libre nombramiento y remoción**: | | | |
| * A la fecha de inicio de la gestión | 8 | 8 | 0 |
| * A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación | 8 | 8 | 0 |
| Variación porcentual | 0% | 0% | 0% |
| **Cargos de Carrera Administrativa**. | | | |
| * A la fecha de inicio de la gestión | 10 | 10 | 0 |
| * A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación | 10 | 10 | 0 |
| Variación porcentual | 0% | 0% | 0% |
| **Cargos de Provisionalidad**: | | | |
| * A la fecha de inicio de la gestión | 19 | 19 | 0 |
| * A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación | 19 | 19 | 0 |
| Variación porcentual | 0% | 0% | 0% |

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS**:

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINAC. | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | | VALOR ASIGNADO  (Valores en pesos) |
| EJECUTADO (Marque “x”) | EN PROCESO  (Marque “x”) | | |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **03** del mes **enero** y el día **31**del mes **diciembre**. | | | | | | |
|  | **SALUD** | Mantener la continuidad de 10.431 cupos contratados. | |  |  |  |
|
|
|
|
|  | **PROGRAMA SALUD…MANICEÑO!** |  |  | 2.405.597.616 |
|  | **SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD** |  |  | 2.405.597.616 |
| **8851390001** | **Continuidad Cobertura Régimen Subsidiado del Municipio de Maní.** |  |  | **2.405.597.616** |
| 8851390001 | Continuidad Cobertura Régimen Subsidiado | **X** |  | 1.335.166.293 |
| 8851390001 | Continuidad cobertura régimen subsidiado | 13.850.053 |
| 8851390001 | Continuidad Subsidios Afiliaciòn SGSSS FOSYGA vigencia corriente | 727.549.070 |
| 8851390001 | Vigencia futura excepcional afiliaciòn SGSSS FOSYGA Decreto 044/2007. | 212.451.308 |
| 8851390001 | (N) Continuidad subsidio afiliaciòn SGSSS FOSYGA poblaciòn desplazada Vig. Corriente | 84.245.054 |
| 8851390001 | (N) SGP. Continuidad Cobertura Régimen Subsidiado | 19.735.839 |
| 8851390001 | (N) SGP. Gestiòn integral para el desarrollo operativo y funcional Plan Nal. Salud Pùblica | 12.600.000 |
|  | **PROGRAMA: ASEGURAMIENTO CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD** |  |  | 980.936.718 |
|  | **SUBPROGRAMA: GESTIÒN INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO DEL RÈGIMEN SUBSIDIADO** |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0060** | **Administración aseguramiento del regimen subsidiado Municipio de Mani** |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Mantenimiento y Ampliaciòn de Coberturas de Aseguramiento al Régimen Subsidiado | **X** |  | 40.098.000 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Mantenimiento y Ampliaciòn de Coberturas de Aseguramiento al Régimen Subsidiado. | 236.149.947 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Vigencia futura excepcional afiliaciòn SGSSS FOSYGA Decreto 044/2007. | 52.040.279 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Continuidad Subsidios Afiliaciòn SGSSS FOSYGA vigencia corriente. | 121.436.841 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Continuidad subsidio afiliaciòn SGSSS FOSYGA poblaciòn desplazada Vig. Corriente. | 7.525.613 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Continuidad subsidios afiliaciòn SGSSS FOSYGA. | 388.554.959 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Mantenimiento y Ampliaciòn de Coberturas de Aseguramiento al Régimen Subsidiado Res 143/08 Dpto. | 120.131.078 |
| 2008 - 85139 - 0060 | (N) Gestión integral del aseguramiento del regimen subsidiado. | 15.000.000 |
|  | **PROGRAMA: SALUD PÙBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS** |  | |  |  |  |
|  | **SUBPROGRAMA: VIGILANCIA Y GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0002** | **Implementación y operativización del Plan municipal de salud pública del Municipio de Mani.** | Actualizar el sistema de información para la vigilancia de enfermedades prevalentes de la infancia | |  |  | **884.207.000** |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública | **X** |  | 125.950.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Implementaciòn del Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública Municipal | 40.107.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | Vigilancia en salud pública y prevención de los factores de riesgo | 20.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública | Implementar un sistema de vigilancia centinela para EDA e IRA | | 616.400.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública.SGP | 21.750.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública. | Realizar cuatro evaluaciones y ajustes anualmente al Plan Territorial de Salud. | | 30.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública. | Mantener operando el sistema de vigilancia de eventos de interès en salud mental en un 100% | | 30.000.000 |
|  | **SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD** |  | |  |  | 32.784.776 |
| 2008 - 85139 - 0002 | (N) Gestión y Operativización del Plan Municipal de Salud Pública. SGP | Actualizar el sistema de información para la vigilancia de enfermedades prevalentes de la infancia | | **X** |  | 32.784.776 |
|  | **EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR** | Dotar 32 instituciones educativas oficiales del municipio. | |  |  |  |
|  | **PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y... TRABAJANDO** |  |  | #¡REF! |
|  | **SUBPROGRAMA: MATERIAL DIDACTIVO Y EDUCATIVO** |  |  |  |
| **8851390015** | **Adquisición y Suministro equipos sector urbano y rural, en el Municipio de Mani.** |  |  |  |
| 8851390015 | Adquisición y Suministro equipos sector urbano y rural | **X** |  | 10.767.522 |
| 8851390015 | (N) Implementaciòn y dotaciòn aulas virtuales | 546.077.937 |
|  | **PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y... TRABAJANDO** | Pago de Servicios públicos 17 centros educativos en el municipio. | |  |  | **19.531.640** |
|  | **SUBPROGRAMA: PERMANENCIA Y RETENCION ESCOLAR** |  |  |  |
| **8851390018** | **Pago servicios públicos instituciones educativas, en el Municipio de Mani.** |  |  |  |
| 8851390018 | Pago de Servicios públicos Instituciones Educativas | **X** |  | 19.531.640 |
|
|  | **PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y TRABAJANDO** | Mantener los 27 creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores anualmente. | |  |  |  |
|  | **SUBPROGRAMA CREDITO EDUCATIVO** |  |  |  |
| **8851390022** | **Apoyo y fortalecimiento al fondo de crédito educativo del Municipio de Mani.** |  |  |  |
| 8851390022 | Apoyo y fortalecimiento al fondo de crédito educativo del Municipio. | **X** |  | **99.385.561** |
|  | **PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y... TRABAJANDO** | Beneficiar a 8400 Estudiantes con alimentación escolar en los centros educativos oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN durante el cuatrienio. | |  |  |  |
|  | **SUBPROGRAMA: PERMANENCIA Y RETENCION ESCOLAR** |  |  |  |
| **8851390023** | **Implementación y operación del servicio del restaurante escolar, en el Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390023 | Implementación y operación de servicio de Restaurante Escolar | **X** |  | 39.757.110 |
| 8851390023 | Implementación y operación del servicio del restaurante Escolar |  | 131.022.900 |
|  | ***PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y TRABAJANDO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR*** |  | |  |  |  |
| **8851390025** | **Ampliación y construccion de la infraestructura educativa Urbana y Rural, Municipio de Maní.** | Realizar el mantenimiento de 20 centros educativos | |  |  |  |
| 8851390025 | Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura educativa urbana y rural | **X** |  | 112.830.919 |
|  | ***PROGRAMA: TODOS BIEN EDUCADOS Y TRABAJANDO*** |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA PERMANENCIA Y RETENCION ESCOLAR*** |  | |  |  |  |
| **8851390027** | **Implementación y operación del sistema de transporte educativo, del Municipio de Maní.** | Brindar a 480 estudiantes de los niveles 1 y 2 de SISBEN el servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso en el area rural durante el cuatrienio. | |  |  |  |
| 8851390027 | Implementación y operación del sistema de transporte educativo | **X** |  | 129.228.073 |
|  | ***PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA FUENTE DE LAS TRANSFORMACIONES.*** |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CALIDAD*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0004** | **Implementación de instituciones de Calidad del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Implementaciòn de Instituciones educativas de calidad. | Ampliar la cobertura educativa en el nivel medio en un 3 % en los habitantes del municipio | | **X** |  | 218.046.011 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Implementacion de Instituciones educativas de calidad. | 744.693.954 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Implementacion de Instituciones educativas de calidad. | 34.300.629 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Construcción establecimientos educativos oficiales del Municipio. | Construir 24 aulas escolares en el municipio. | | 2.564.600.064 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Construcción establecimientos educativos oficiales del Municipio. | 12.571.000 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Construcción establecimientos educativos oficiales del Municipio. | 182.589.850 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Adecuación establecimientos educativos oficiales del Municipio. | Adecuar la infraestructura de 12 centros educativos. | | 831.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Mantenimiento establecimientos educativos oficiales del Municipio. | 75.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Interventoría proyectos infraestructura educativa. | 170.070.997 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Matricula oficial estudiantes del municipio. | Entregar 6.704 subsidios educativos de pago de derechos academicos a estudiantes de los niveles 1 y 2 de sisben del municipio durante el cuatrienio. | | 6.120.000 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Dotación institutos educativos oficiales del municipio. | Dotar 32 instituciones educativas oficiales del municipio. | | 10.971.424 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Dotación institutos educativos oficiales del Municipio. | 240.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0004 | (N) Pago servicios pùblicos instituciones educativas oficiales del municipio. | Pago de Servicios públicos 17 centros educativos en el municipio. | | 9.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA FUENTE DE LAS TRANSFORMACIONES.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: MEJORANDO COBERTURAS EDUCATIVAS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0005** | **Implementaciòn de nuevas tecnologías y medios para la educación en el Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0005 | (N) Implementaciòn de nuevas tecnologías y medios para la educación. | Implementar 20 salas de tecnologia de informacion y de comunicación en los institutos educativos oficiales del municipio. | | **X** |  | 119.203.624 |
|  | ***PROGRAMA: TODOS A ESTUDIAR.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: MEJORANDO COBERTURAS EDUCATIVAS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0006** | **Servicio apoyar al acceso y a la permanencia escolar del Municipio de Mani.** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0006 | (N) Apoyo al acceso y la permanencia escolar. | Entregar 6.704 subsidios educativos de pago de derechos academicos a estudiantes de los niveles 1 y 2 de sisben del municipio durante el cuatrienio. | | **X** |  | 54.873.000 |
| 2008 - 85139 - 0006 | (N) Fortalecimiento del Fondo Educativo Municipal. | Mantener los 27 creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores anualmente. | |  | 64.000.000 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
| **8851390028** | **Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en el Municipio de Maní.** | Beneficiar en el 100% a los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 con los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | | **X** |  |  |
| 8851390028 | Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso |  | 150.000.000 |
| 8851390028 | (N) Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso en el Municipio. |  | 50.000.000 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA AMPLIACION ADECUACION Y OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales en la cabecera municipal. | |  |  |  |
| **8851390035** | **Ampliación remodelación y rehabilitación alcantarillado Urbano, Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390035 | Ampliación, remodelación y rehabilitación alcantarillado Urbano | **X** |  | 643.399.260 |
|  | ***PROGRAMA UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA AMPLIACION ADECUACION Y OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** |  | |  |  |  |
| **8851390036** | **Mejoramiento sistema de disposición y tratamiento de residuos sólidos del Municipio de Mani.** | Construir, operar y mantener la infraestructura necesaria para el procesamiento y manejo integral de los residuos sólidos orgánicos de la cabecera municipal y 2 centros poblados (Dependera de los estudios de factibilidad realizados) | |  |  |  |
| 8851390036 | Mejoramiento sistema de disposición y tratamiento de residuos sólidos | **X** |  | 141.875.163 |
|  | ***PROGRAMA: CONSOLIDACIÒN DE LAS COBERTURAS MÌNIMAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  |  |  |
|  | SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0061** | **Consolidaciòn de las coberturas mìnimas en saneamiento basico en el area urbana y rural del Municipio de Mani** |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0061 | (N) Construcciòn y mantenimiento infraestructura para el manejo integral de residuos sòlidos en el Municipio. | **X** |  | 107.861.360 |
| 2008 - 85139 - 0061 | (N) Construcciòn y adecuaciòn sistema de alcantarillado sanitario àrea urbana del Municipio |  | 12.600.000 |
| 2008 - 85139 - 0061 | (N) Construcciòn y mantenimiento infraestructura para el manejo integral de residuos solidos en el Municipio. |  | 108.954.147 |
| 2008 - 85139 - 0061 | (N) Interventoría Proyectos saneamiento básico. |  | 6.023.068 |
| 2008 - 85139 - 0061 | (N) Interventoría proyectos saneamiento básico |  | 5.734.428 |
|  | ***PROGRAMA UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO PARA EL CAMPO*** | Elaborar 4 estudios y diseños para construir, operar, dotar y optimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas. | |  |  |  |
| **8851390039** | **Diseños y Estudios Alcantarillados rurales, Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390039 | Diseños y Estudios Alcantarillados rurales | **X** |  | 100.000.000 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO PARA EL CAMPO*** | Construir, operar, dotar y optimizar 4 sistemas de alcantarillado de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas. | |  |  |  |
| **8851390040** | **Construcción de alcantarillados centros poblados, Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390040 | Ampliación y mantenimiento Alcantarillados centros poblados | **X** |  | 43.304.516 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO PARA EL CAMPO*** | Elaborar 6 estudios y diseños para la Captacion, tratamiento, distribucion de agua apta para consumo humano en las veredas con baja dispersion del Municipio | |  |  |  |
| **8851390044** | **Soluciones alternas de suministro de agua apta para consumo humano, en el Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390044 | Estudios de pre inversión y diseños de acueductos rurales | **X** |  | 91.494.632 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: UN SUEÑO HECHO REALIDAD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO*** | Construir,dotar, optimizar, operar y mantener en el 85% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas | |  |  |  |
| **8851390045** | **Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos rurales, en el Municipio de Maní.** |  |  |  |
| 8851390045 | (N) Construcción acueductos y soluciones individuales para el suministro de agua apta para el consumo humano en el área rural del municipio. | **X** |  | 185.200.218 |
| 8851390045 | Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos rurales. |  | 655.841.561 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  |  |  |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0008** | **Consolidaciòn de las coberturas mìnimas en Agua Potable y Saneamiento Bàsico en el area urbana y rural del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 – 0008 | (N) Consolidaciòn de las coberturas mìnimas en Agua Potable y Saneamiento Bàsico. | Elaborar 2 estudios y diseños para construir, operar y optimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales y pluvial en la cabecera municipal. | | **X** |  | 1.921.438.895 |
| Elaborar 4 estudios y diseños para construir, operar, dotar y optimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas. | |
| Elaborar 2 estudios y diseños para garantizar la disposición final de los residuos sólidos en la cabecera municipal y en 3 centros poblados | |
| Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales en la cabecera municipal. | |
| Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | |
| Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado pluvial en la cabecera municipal y en 3 centros poblados | |
| Comprar equipos para realizar la reabilitacion y el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de aguas residuales y pluvial en la cabecera municipal. | |
| 2008 - 85139 – 0008 | (N) Rec. Propios. Fortalecimiento institucional Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Manì. S.A - E.S.P. | Fortalecer financieramente en $150.000.000 la Empresa de Servicios Públicos del Municipio | | 150.000.000 |
|  | ***AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: CONSOLIDACIÒN DE LAS COBERTURAS MÌNIMAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0057** | **Consolidación de las coberturas mínimas en agua potable en el área urbana y rural del Municipio de Maní** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 – 0057 | (N) Mantenimiento infraestructura sistema de acueducto área urbana del Municipio. | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | | **X** |  | 12.883.907 |
| 2008 - 85139 – 0057 | (N) Estudios y diseños agua apta para el consumo humano | Elaborar 3 estudios y diseños para la Captacion, tratamiento, distribucion y uso racional del recurso hidrico en la cabecera urbana / Elaborar 6 estudios y diseños para la Captacion, tratamiento, distribucion de agua apta para consumo humano en las veredas con baja dispersion del Municipio | | 32.091.640 |
| 64.183.279 |
| 2008 - 85139 – 0057 | (N) Construcción acueductos y soluciones individuales para el suministro de agua apta para el consumo humano en el área rural del Municipio. | Construir,dotar, optimizar, operar y mantener en el 85% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas | | 2.856.357 |
| 2008 - 85139 – 0057 | (N) Adquisición de equipo para agua potable | 430.116.093 |
| 215.058.046 |
| 2008 - 85139 - 0057 | (N) Construcción acueductos y soluciones individuales para el suministro de agua apta para el consumo humano en el área rural del Municipio. | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | | 539.279 |
| 2008 - 85139 - 0057 | (N) Mantenimiento infraestructura sistema de acueducto área urbana del Municipio. | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | | 12.883.907 |
| 2008 - 85139 - 0057 | (N) Interventoria proyectos Agua apta para el consumo humano | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | | 165.538.527 |
|  | ***OTROS SECTORES*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA OTROS SECTORES*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA INTERVENTORIAS LEY 756 DEL 2002*** |  | |  |  | Obras |
| **8851390033** | **Interventoria en el Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 8851390033 | Interventorias | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | | **X** |  | 112.763.449 |
|  | ***VIVIENDA*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: BARRIOS CONSOLIDADOS Y LEGALIZADOS*** |  | |  |  |  |
|  | ***Construcción de Vivienda Nueva*** |  | |  |  |  |
| **7851390056** | **Construcción vivienda nueva área urbana y rural, en el Municipio de Maní** |  | |  |  |  |
| Construcción vivienda nueva área urbana y rural, en el Municipio de Maní | Construir 126 nuevas soluciones de vivienda digna en el municipio para familias de nivel 1 y 2 del SISBEN | | **X** |  | 15.000.000 |
| (N) Construcciòn vivienda nueva. | 108.584.343 |
| (N) Construcciòn vivienda nueva | 45.640.228 |
| (N) Construcciòn vivienda nueva. | 26.773.883 |
|  | ***Propietario, Una Condición Imprescindible*** |  | |  |  | Planeacion |
| **2008 - 85139 - 0011** | **Fortalecimieto de la propiedad como condición imprescindible en el Municipio de Mani.** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0011 | (N) Fortalecimiento de la propiedad de vivienda como condiciòn imprescindible. ICLD | Implementar 4 acciones para la titulación y legalización del 100% de los predios en el área urbana del municipio. | | **X** |  | 7.500.000 |
|  | ***ENERGIA Y GAS*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROG ENERGÌA Y GAS, SERVICIOS CONFIABLES PARA LA COMUNIDAD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: GESTIÒN PARA LA CONSOLIDACIÒN DEL SISTEMA ELÈCTRICO MUNICIPAL*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0032** | **Gestión para la consolidación del sistema eléctrico y ampliación de red de gas en el Municipio de Maní.** |  | |  |  | Obras |
| 2008 - 85139 - 0032 | (N) Gestión para la consolidación del sistema eléctrico municipal | Ampliar la red eléctrica de media tensión en 2 kilómetros | | **X** |  | 49.999.686 |
| 2008 - 85139 - 0032 | (N) Gestión para la consolidación del sistema eléctrico municipal. | Ampliar la red eléctrica de media tensión en 2 kilómetros | | 8.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0032 | (N) Gestión para la consolidación del sistema eléctrico Municipal. | Ampliar la red eléctrica de media tensión en 2 kilómetros | | 9.679.261 |
| 2008 - 85139 - 0032 | (N) Gestión para la consolidación del sistema eléctrico municipal.ICLD. | Realizar el mantenimiento a 150 kilómetros de la infraestructura eléctrica del municipio | | 28.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0032 | (N) Gestión para la consolidación del sistema eléctrico municipal. | Realizar el mantenimiento a 150 kilómetros de la infraestructura eléctrica del municipio | | 40.000.000 |
|  | ***ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: HABLEMOS CLARO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGÉTICO Y TELECOMUNICACIONES*** |  | |  |  | Obras |
| **8851390097** | **Adecuacion Sistema energético y alumbrado público en el Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 8851390097 | ICLD Adecuacion Sistema energético y alumbrado público | Realizar el mantenimiento a 150 kilómetros de la infraestructura eléctrica del municipio | | **X** |  | 9.000.000 |
|  | ***MEDIO AMBIENTE, VIDA PARA EL MAÑANA*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, UNA FUENTE DE VIDA*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0022** | **Consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambente en el Municipio de Mani** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Conservacion de Ecosistemas estratégicos | Recuperar y conservar 3 ecosistemas estratégicos del municipio | | **X** |  | 858.526 |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Arborizaciòn para la vida y la sostenibilidad ambiental | 12.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Conservaciòn de Ecosistemas estratégicos. ICLD. | 5.866.000 |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Conservacion de Ecosistemas Estratégicos. | 3.549.954 |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Conservaciòn de Ecosistemas Estratégicos. | 2.134.000 |
| 2008 - 85139 - 0022 | (N) Proyecto de Arborización para la vida y la sostenibilidad ambiental. | Implementar vivero frutal, ornamental y forestal municipal | | 7.000.000 |
|  | ***PROG. MEDIO AMBIENTE, UNA FUENTE DE VIDA*** |  | |  |  |  |
|  | ***(N) SUBPROGRAMA: ARBORIZACION PARA LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0038** | **Vivero, suministro y produccion de material vegetal, ornamental y agroforestal en el Municipio de Mani.** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0038 | (N) Diseño e implementaciòn del vivero municipal. | Implementar vivero frutal, ornamental y forestal municipal | | **X** |  | 10.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0038 | (N) Diseño e implementaciòn del vivero municipal. | 2.500.000 |
| 2008 - 85139 - 0038 | (N) Diseño e implementaciòn del vivero municipal. | 8.301.200 |
| 2008 - 85139 - 0038 | (N) Rec. Propios. Organizaciòn y montaje vivero ecològico Municipal | 41.698.800 |
|  | ***ATENCION Y PREVENCIÒN DE DESASTRES*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA. PREVENCIÒN A EVENTOS INESPERADOS*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. APOYO A ORGANISMOS DE SOCORRO*** |  | |  |  |  |
| **8851390051** | **Apoyo y fortalecimiento a organismos de socorro, en el Municipio de Maní** |  | |  |  | Gobierno |
|  |  |  | |  |  | 15.700.000 |
|  |  |  | |  |  | 12.900.004 |
| 8851390051 | Apoyo y fortalecimiento a organismos de socorro | Dotar 2 organismos de socorro presentes en el municipio | | **X** |  | 8.000.000 |
| 8851390051 | S.B. Apoyo y fortalecimiento a organismos de socorro | Realizar 7 convenios con los organismos de socorro presentes en el municipio para atención de emergencias y desastres en el cuatrienio. | | 137.000.000 |
|  | ***PROGRAMA. PREVENCIÒN A EVENTOS INESPERADOS*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. ATENCION Y PREVENCIÒN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES*** |  | |  |  |  |
| **8851390053** | **Apoyo, atención y prevención a la población afectada por emergencias y desastres, en el Municipio de Maní** |  | |  |  | Gobierno |
| 8851390053 | Apoyo, atención y prevención a la población afectada por emergencias y desastres | Elaborar e implementar un programa de sensibilización para la mitigación de riesgos y amenazas | | **X** |  | 12.880.000 |
|  | ***PROGRAMA: GESTIÒN INTEGRAL DEL RIESGO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROG: APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0044** | **Apoyo y fortalecimiento a organismos de socoro en el Municipio de Mani** |  | |  |  | Gobierno |
| 2008 - 85139 - 0044 | (N) Fortalecimiento de los organismos de socorro. | Dotar 2 organismos de socorro presentes en el municipio | | **X** |  | 18.576.046 |
| 2008 - 85139 - 0044 | (N) Fortalecimiento de los organismos de socorro. | 19.099.996 |
| 2008 - 85139 - 0044 | (N) Fortalecimiento de los organismos de socorro. | 14.827.659 |
| 2008 - 85139 - 0044 | (N) Fortalecimiento de los organismos de socorro | 20.638.954 |
|  | ***MANI INCLUYENTE Y DEMOCRATICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA, UN CAMBIO DE ACTITUD*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: UNA NUEVA CULTURA CIUDADANA PARA EL DESARROLLO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0007** | **Formando ciudadanos para el desarrollo del Municipio de Maní** |  | |  |  | Gobierno |
| 2008 - 85139 - 0007 | (N) Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pública democrática | Realizar 32 encuentros ciudadanos en el municipio | | **X** |  | 18.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0007 | (N) Realización de encuentros ciudadanos. | 10.000.000 |
|  | ***JUSTICIA*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA, UN RETO DE TODOS.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0065** | **Implementación de acciones de justicia y paz en el Municipio de Maní.** |  | |  |  | Gobierno |
| 2008 - 85139 - 0065 | (N) Operaciòn y funcionamiento Inspecciòn de Policìa y Comisarìa de Familia. | Atender el 100% de los casos denunciados de violencia intrafamiliar y de menores infractores en el cuatrienio | | **X** |  | 50.349.339 |
| 2008 - 85139 - 0065 | (N) Operaciòn y funcionamiento Inspecciòn de Policìa y Comisarìa de Familia. | 32.685.398 |
| 2008 - 85139 - 0065 | Operaciòn y funcionamiento Inspecciòn de Policia y Comisarìa de Familia. | 81.965.263 |
|  | ***PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA,UN RETO DE TODOS.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD*** |  | |  |  | Gobierno |
| **2008 - 85139 - 0018** | **Fondo de seguridad del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0018 | (N) Fondo de Seguridad. | Fortalecimiento a la fuerza pública y de seguridad del Estado presentes en el municipio | | **X** |  | 9.002.258 |
| 2008 - 85139 - 0018 | C.O.P Organización y operación del fondo de seguridad y defensa | 163.307.034 |
| 2008 - 85139 - 0018 | (N) Fondo de Seguridad. COP. | 136.384.515 |
| 2008 - 85139 - 0018 | (N) Fondo de Seguridad. | 103.868.552 |
|  | ***PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA, UN RETO DE TODOS.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: PROMOCIÒN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y APLICACIÒN DE LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0015** | **Implementación y promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley de infancia y adolescencia del Municipio de Maní.** |  | |  |  | Gobierno |
| 2008 - 85139 - 0015 | (N) Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la Ley de infancia y adolescencia. | Atender el 100% de los casos denunciados de violencia intrafamiliar y de menores infractores en el cuatrienio | | **X** |  | 13.750.000 |
| 2008 - 85139 - 0015 | (N) Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la Ley de infancia y adolescencia. | 6.250.000 |
|  | ***PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA, RESPONSABILIDAD DE TODOS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0031** | **Implementación de alianzas por la infancia y adolescencia del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Implementaciòn de Alianzas por la infancia y la adolescencia | Elaborar e implementar la política de infancia y adolescencia en el municipio (Ley 1098 de 2006). | | **X** |  | 25.200.000 |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Implementacion de Alianzas por la infancia y la adolescencia. ICLD. | 1.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Implementaciòn de Alianzas por la infancia y la adolescencia | 900.000 |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Infraestructura para atenciòn integral a la primera infancia | 84.532.075 |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Implementaciòn de alianzas por la infancia y la adolescencia | 30.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0031 | (N) Implementación de Alianzas por la infancia y la adolescencia. | Adecuar y mejorar a la infraestructura del hogar multiple con destino a la poblacion infantil del municipio | | 5.000.000 |
|  | ***POBLACIÒN POBRE Y VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: VEJEZ DIGNA*** |  | |  |  |  |
| **8851390057** | **Atencion integral adulto mayor del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 8851390057 | (N) Atención integral al adulto mayor. | Beneficiar con programas sociales a 12 adultos mayores anualmente en el municipio. | | **X** |  | 19.849.854 |
| 8851390057 | E.P.A. Atencion integral adulto mayor | 17.903.244 |
|  | ***PROGRAMA: HOY POR MI…MAÑANA POR TI*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
| **8851390058** | **Implementación Hogar de Paso del Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 8851390058 | E.P.A Implementación Hogar de Paso | Beneficiar con programas sociales a 12 adultos mayores anualmente en el municipio. | | **X** |  | 17.500.000 |
|  | ***PROGRAMA. HOY POR MI . . . MAÑANA POR TI*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÒN VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
| 8851390059 | Apoyo a event. Y activid. Lùdicas,artìsticas-culturales, deportivas-recreativas. | Acciones complementarias dirigidas a la poblacion con discapacidad anualmente en el municipio. | | **X** |  | 3.900.000 |
|  | ***PROGRAMA. HOY POR MI . . . MAÑANA POR TI*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÒN VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
| 8851390061 | Apoyo integral a la población discapacitada del Municipio. | Consolidar un censo de la población con discapacidad del municipio anualmente. | |  |  | 6.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: ATENCIÒN INTEGRAL A LA POBLACIÒN VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: DISCAPACIDAD, CUESTIÒN DE ACTITUD*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0027** | **Atención integral a la población discapacitada en el Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0027 | (N) Atenciòn Integral a la Poblaciòn con Discapacidad. | Acciones complementarias dirigidas a la poblacion con discapacidad anualmente en el municipio. | | **X** |  | 3.433.333 |
| 2008 - 85139 - 0027 | (N) Atenciòn Integral a la Poblaciòn con Discapacidad. | 1.462.007 |
| 2008 - 85139 - 0027 | (N) Atención integral a la población con discapacidad. | Apoyar y fortalecer anualmente a organizaciones sociales de población con discapacidad en el municipio | | 12.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: VEJEZ DIGNA*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0025** | **Atención integral al adulto mayor en el Municipio de Maní.** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0025 | (N) Atención integral al adulto mayor.EPA. | Beneficiar con programas sociales a 12 adultos mayores anualmente en el municipio. | | **X** |  | 17.096.756 |
| 2008 - 85139 - 0025 | (N) Atención integral al adulto mayor. | 10.150.146 |
| 2008 - 85139 - 0025 | (N) Atención integral al adulto mayor.EPA. | 403.244 |
|  | ***PROGRAMA HOY POR MI… MAÑANA POR TI*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
| **8851390065** | **Cofinanciación proyectos nacionales de salud y educación del Municipio de Maní** |  | |  |  |  |
| 8851390065 | ICLD Cofinanciación proyectos nacionales de salud y educación. | Implementar acciones complementarias dirigidas a la familias del municipio durante el cuatrenio. | | **X** |  | 8.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: LA FAMILIA, OBJETO DE LAS ACTUACIONES DEL ESTADO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS NÙCLEOS FAMILIARES*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0029** | **Fortalecimiento integral de los nucleos familiares, Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0029 | (N) Fortalecimiento integral de los nùcleos familiares. ICLD | Implementar acciones complementarias dirigidas a la familias del municipio durante el cuatrenio. | | **X** |  | 9.450.000 |
| 2008 - 85139 - 0029 | (N) Fortalecimiento integral de los núcleos familiares. | 6.188.824 |
|  | ***PROG. HOY POR MI…MAÑANA POR TI*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROG. ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÒN VULNERABLE*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0041** | **Implementación de alianzas por la infancia y adolescencia para la infraestructura en el Municipio de Maní** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0041 | (N) Adecuaciòn Hogar Mùltiple | Adecuar y mejorar a la infraestructura del hogar multiple con destino a la poblacion infantil del municipio | | **X** |  | 11.913.408 |
|  | ***ARTE Y CULTURA*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA JALEMOSLE A LA CULTURA Y AL TURISMO …EN SERIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA CULTURA Y EL TURISMO*** |  | |  |  |  |
| **8851390047** | **Apoyo a los programas de fomento, promoción y divulgación cultural y turística, en el Municipio de Maní.** |  | |  |  | Desarrollo social |
| 8851390047 | Apoyo programa formación artística desarrollo cultural y turístico | Formar aríistica y culturalmente 100 personas (niños, jóvenes y adultos) en el municipio. | | **X** |  | 15.000.000 |
| 8851390047 | E.P.C Fomento, promoción y divulgacion cultural y turística | 18.200.000 |
| 8851390047 | (N) Conv. Int. No. UPI 019/07 PETROBRAS. Fiestas patronales y XVI Festival Internal. Bandola Llanera. | Realizar 1 evento cultural del Festival de la Bandola Llanera anual. | | 5.000.000 |
| 8851390047 | ICLD Apoyo a la realización del festival Bandola Llanera Pedro Flórez | 100.000.000 |
|  | ***PROGRAMA JALEMOSLE A LA CULTURA Y AL TURISMO …EN SERIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA CULTURA Y EL TURISMO*** |  | |  |  | Desarrollo social |
| **8851390082** | **Fomento, promoción y divulgación cultural y turística, en el Municipio de Maní.** |  | |  |  |  |
| 8851390082 | Fomento, promoción y divulgación cultural, y turística | Apoyar 8 eventos culturales artísticos y folclóricos en el municipio durante el cuatrienio. | | **X** |  | 12.300.000 |
| 8851390082 | (N) Fomento, promoción y divulgación cultural y turística | 5.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: ARTE Y CULTURA, UN PROCESO EN CONSTRUCCIÒN*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0014** | **Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del Municipio de Mani** |  | |  |  | Desarrollo social |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. | Apoyar 8 eventos culturales artisticos y folcloricos en el municipio durante el cuatrienio. | | **X** |  | 4.843.000 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. | 19.764.553 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales | 10.742.000 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. ICLD. | 17.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales en el Municipio. | 37.769.197 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales | 1.058.001 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales. | 5.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. | 3.391.847 |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. (EPC) | 14.800.000 |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones artisticas y culturales del Municipio de Mani |  |
| 2008 - 85139 - 0014 | (N) Fortalecimiento de las expresiones culturales. | 3.934.380 |
|  | ***DESARROLLO AGROPECUARIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA. SER COMPETITIVO ES EL NEGOCIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL*** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| **8851390070** | **Gastos de personal, Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 8851390070 | Gastos de personal |  | | **X** |  | 35.607.287 |
|  | ***PROGRAMA. SER COMPETITIVO ES EL NEGOCIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL*** |  | |  |  |  |
| **8851390071** | **Apoyo y asistencia técnica a cadenas productivas, en el Municipio de Maní** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 8851390071 | Apoyo y asistencia tècnica a cadenas productivas | Brindar asistencia técnica a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios | | **X** |  | 8.000.000 |
|  | ***PROGRAMA. SER COMPETITIVO ES EL NEGOCIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. MECANIZACIÒN DE TIERRAS*** |  | |  |  |  |
| **8851390072** | **Operación y mantenimiento de maquinaria agrícola del Municipio de Maní.** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 8851390072 | Operación y mantenimiento de la maquinaria agrícola |  | | **X** |  | 19.448.531 |
|  | ***DESARROLLO AGROPECUARIO*** | Operar anualmente el banco de maquinaria agrícola. | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: SU COMPAÑERO EMPRESARIAL.*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0045** | **Realización de Eventos empresariales del Municipio de Mani** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0045 | (N) Realización de Eventos empresariales. ICLD. | Apoyar la realización de 8 eventos agroempresariales y comerciales. | | **X** |  | 15.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0045 | (N) Realizaciòn de eventos para la promociòn del desarrollo agropecuario. | 59.999.999 |
| 2008 - 85139 - 0045 | (N) Implementación del mercadeo del Municipio. | Participar en 6 eventos empresariales de carácter regional y nacional. | | **X** |  | 16.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0045 | (N) Implementación del mercadeo del Municipio. | 4.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: ASOCIATIVIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO.*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0046** | **Comercializadora agrícola campesina del Municipio de Mani** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0046 | (N) Comercializadora agrícola campesina. | Crear e Implementar la comercializadora agricola campesina municipal. | | **X** |  | 8.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0046 | (N) Implementaciòn de Alianzas para el emprendimiento. | Realizar 4 convenios de cooperación para la transferencia de conocimiento y tecnología | | 12.206.485 |
|  | ***PROGRAMA: IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO RURAL.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA. MECANIZACIÒN DE TIERRAS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0039** | **Operación y mantenimiento de maquinaria agrícola del Municipio de Mani.** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0039 | (N) Creaciòn e Implementacòn del Banco de Maquinaria Agrícola. | Operar anualmente el banco de maquinaria agricola. | | **X** |  | 10.498.180 |
|  | ***PROGRAMA: IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO RURAL.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: EMPREZARIZACIÒN DE FINCAS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0003** | **Asistencia técnica directa a pequeños productores en el Municipio de Mani.** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0003 | (N) Asistencia Tècnica Directa Rural. | Brindar asistencia técnica a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios | | **X** |  | 43.124.401 |
| 2008 - 85139 - 0003 | (N) Asistencia Técnica Directa Rural. | 11.321.602 |
| 2008 - 85139 - 0003 | (N) Capacitaciòn y acompañamiento a proyectos asociativos | Capacitar y dar asistencia técnica los pequeños y medianos productores asociados en la creación de 6 proyectos productivos agropecuarios | | 5.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0003 | (N) Capacitaciòn y acompañamiento a proyectos asociativos | 15.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0003 | (N) Actividades de prevenciòn, control y erradicaciòn de enfermedades en bovinos, porcinos, equinos y aves. | Fomentar el mejoramiento genético en 50 pequeños y medianos ganaderos del municipio | | 5.949.520 |
|  | ***ECONOMÌA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO RURAL*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0019** | **Emprezarización de fincas agropecuarias en el Municipio de Mani** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 - 0019 | (N) Empresarizaciòn de fincas | Brindar asistencia técnica a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios | | **X** |  | 20.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0019 | (N) Empresarización de fincas. ICLD | 30.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: DESARROLLO TURÌSTICO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN TURÌSTICO MUNICIPAL*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 -0054** | **Proyecto turistico del Municipio de Mani** |  | |  |  | Unidad agropecuaria |
| 2008 - 85139 -0054 | (N) Desarrollo e Implementación del Plan Turístico Municipal. | Elaborar e implementar un plan de capacitación dirigido al sector turístico maniceño. | | **X** |  | 15.000.000 |
|  | ***DESARROLLO FÌSICO DEL TERRITORIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROG. ESPACIOS PÙBLICOS PARA LA GENTE*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÒN, ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ÀREAS DE ESPACIOS PÙBLICOS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0048** | **Mejoramiento, construcción y adecuación de los espacios publicos y ornato del Municipio de Mani** |  | |  |  | Obras |
| 2008 - 85139 - 0048 | (N) Construcciòn y adecuaciòn de espacios pùblicos. | Adecuar 3 áreas de espacio público en el municipio | | **X** |  | 29.051.835 |
|  | ***PROGRAMA ESPACIOS PÙBLICOS PARA LA GENTE*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÒN, ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ÀREAS DE ESPACIOS PÙBLICOS*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0010** | **Mejoramiento, construcción y adecuación de los espacios publicos y ornato del Municipio de Mani** |  | |  |  | Obras |
| 2008 - 85139 - 0010 | (N) Levantamiento topogràfico centros poblados. | Mantener 5 espacios públicos en el municipio | | **X** |  | 12.900.000 |
| 2008 - 85139 - 0010 | (N) Construcción y adecuación de espacios públicos | Mantener 5 espacios públicos en el municipio | | 83.105.289 |
| 2008 - 85139 - 0010 | (N) Construcción y adecuación de espacios públicos. | 962.403 |
| 2008 - 85139 - 0010 | (N) Construcción y adecuación de espacios públicos. R.P. | Adecuar 3 áreas de espacio público en el municipio | | 7.136.640 |
| 2008 - 85139 - 0010 | (N) Rec. Propios. Construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento Espacio Público. | Adecuar 3 áreas de espacio público en el municipio | | 12.856.002 |
|  | ***EQUIPAMIENTO MUNICIPAL*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: EQUIPAMIENTO BÀSICO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0009** | **Diseño y construccion de equipamientos y construcción de los equipamientos del Municipio de Mani** |  | |  |  | Obras |
| 2008 - 85139 - 0009 | (N) Construccion Coso Municipal. ICLD. | Adecuar 2 equipamentos municipales | | **X** |  | 12.269.035 |
| 2008 - 85139 - 0009 | (N) Rec. Propios. Adecuaciòn Morgue Municipal | 12.787.191 |
|  | ***RECREACION Y DEPORTES*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE PARA LA FAMILIA*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y RECREACION*** |  | |  |  |  |
| **8851390075** | **Apoyo y fortalecimiento a las actividades de recreación y eventos deportivos, Municipio de Maní, Casanare.** |  | |  |  | Desarrollo social |
| 8851390075 | Apoyo y fortalecimiento actividades recreacion y eventos deportivos | Realizar 20 eventos recreativos en el municipio | | **X** |  | 10.995.000 |
|  | ***RECREACION Y DEPORTES*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: MANÌ DEPORTIVO Y RECREATIVO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, LA RECREACIÒN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0012** | **Fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Mani** |  | |  |  | Desarrollo social |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. | Apoyar 6 instituciones deportivas existentes en el municipio | | **X** |  | 15.213.000 |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. ICLD | 40.982.000 |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio. | 20.000.000 |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio. | Realizar 20 eventos deportivos en el municipio | | 37.691.596 |
| 2008 - 85139 – 0012 | I.C.L.D Recreación y aprovechamiento del tiempo libre dirigido a la infancia y adolescencia | 8.000.000 |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. | 11.189.000 |
| 2008 - 85139 – 0012 | (N) Construcción, mantenimiento y adecuaciòn escenarios deportivos y recreativos | Adecuar cinco (05) escenarios deportivos y recreativos durante el cuatrienio. | | 30.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE PARA LA FAMILIA*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y RECREACION*** |  | |  |  |  |
| **8851390076** | **Implementación de escuelas de formación deportiva y centro de alto rendimiento, Municipio de Maní.** |  | |  |  | Desarrollo social |
| 8851390076 | Implementación de escuelas de formación deportiva y centro de alto rendimiento | Apoyar 6 instituciones deportivas existentes en el municipio | | **X** |  | 16.650.000 |
|  | ***INFRAESTRUCTURA VIAL*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: INTEGRACIÒN FÌSICA ESPACIAL, VIAS PARA EL DESARROLLO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0020** | **Mejoramiento de la red vial municipal y formulación de plan vial y de movilidad en el Municipio de Mani** |  | |  |  | Obras |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Mejoramiento de la red vial municipal | Fortalecer anualmente el banco de maquinaria municipal | | **X** |  | 11.995.025 |
|  | (N) Mejoramiento de la Red Víal Municipal. | 12.903.178 |
| 2008 - 85139 – 0020 | Mejorar 150 kms de la red vial terciaria municipal. | |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Mejoramiento de la Red Víal Municipal. | 110.170.451 |
| 2008 - 85139 – 0020 | Construcción, adecuación y/o mantenimiento vía Maní-Poyata | Fortalecer anualmente el banco de maquinaria municipal | | 14.399.850 |
| 2008 - 85139 – 0020 | Mantenimiento Banco Maquinaria y Equipo | Fortalecer anualmente el banco de maquinaria municipal | | 19.952.084 |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Mantenimiento y/o adecuación vías urbanas y rurales | Fortalecer anualmente el banco de maquinaria municipal | | 60.090.154 |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Conv. No. 0793/2008. Mejoramiento de vìas Municipales. | Mejorar 150 kms de la red vial terciaria municipal. | | 137.750.000 |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Mejoramiento de la red vial municipal. ICLD. |  | | 59.087.075 |
| 2008 - 85139 – 0020 | (N) Mejoramiento de la red vial municipal. ICLD. | Mejorar 150 kms de la red vial terciaria municipal. | | 21.648.257 |
| 2008 - 85139 – 0020 | Construcción Obras de Arte Vía Maní-La Armenia | Mejorar 150 kms de la red vial terciaria municipal. | | 12.912.864 |
| 2008 - 85139 – 0020 | Mantenimiento y/o adecuación vías urbanas | Mejorar en 32 kms las vías urbanas del municipio. | | 9.999.870 |
|  | ***DESARROLLO COMUNITARIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: PARTICIPACIÒN CIUDADANA, UN DERECHO Y UN DEBER DE TODOS.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0016** | **Apoyo y fortalecimiento aorganismos comunales y creación de veedurias ciudadanas del Municipio de Mani** |  | |  |  | Gobierno |
| 2008 - 85139 – 0016 | (N) Fortalecimiento a los organismos comunales. | Fortalecer 42 organismos comunales del municipio | | **X** |  | 12.000.000 |
| 2008 - 85139 – 0016 | (N) Fortalecimiento a los organismos comunales. | 178.000 |
|  | ***DESARROLLO COMUNITARIO*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA PARTICIPANDO Y HACIENDO*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO PLANEACION PARTICIPATIVA DEL MPIO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 – 0066** | **Apoyo y fortalecimiento del Consejo territorial de planeación del Municipio de Mani** |  | |  |  | Planeacion |
| 2008 - 85139 – 0066 | Capacitación y apoyo al Consejo Municipal de Planeación. | Fortalecer financieramente en 30 millones al Consejo Territorial de Planeación del municipio en el cuatrienio | | **X** |  | 5.000.000 |
|  | ***GORBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: DISPUESTOS A SERVIR*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*** |  | |  |  |  |
| **8851390085** | **Formulación Plan de Desarrollo, Municipio de Maní** |  | |  |  | Planeación |
| 8851390085 | ICLD Formulación Plan de Desarrollo | Formular y Aprobar del plan de desarrollo municipal | | **X** |  | 16.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: DISPUESTOS A SERVIR*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*** |  | |  |  |  |
| **8851390086** | **Automatización sistemas de información del Municipio de Maní** |  | |  |  |  |
| 8851390086 | ICLD Automatización sistemas de información.. | Implementar un sistema de información municipal integrado | | **X** |  | 17.940.000 |
|  | ***GOBIERNO, PLANEACIÒN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL*** |  | |  |  |  |
|  | ***PROGRAMA: UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROG. MEJORAMIENTO CONTINUO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0023** | **Mejoramiento administrativo continuo en el Municipio de Mani** | Fortalecer el desarrollo de los procesos administrativos en el municipio anualmente. | | **X** |  | Planeacion |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Mejoramiento administrativo continuo | 30.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Mejoramiento administrativo continuo.ICLD | 39.886.667 |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Fortalecimiento institucional. | 8.900.000 |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Fortalecimiento institucional | 24.100.000 |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Rec. Propios. Fortalecimiento y desarrollo institucional | 63.946.658 |
| 2008 - 85139 - 0023 | (N) Fortalecimiento del Sistema de información municipal.ICLD | Implementar del Modelo Estándar de Control Interno en el municipio | | 12.000.000 |
| 2008 - 85139 - 0023 | ICLD Implementación Modelo Estándar de Control Interno | 9.600.000 |
|  | ***UNA ADMINISTRACIÒN RESPONSABLE Y EFICIENTE*** | Reestructurar la organización administrativa del municipio | | **X** |  |  |
|  | ***PROGRAMA: UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD.*** |  |
| **2008 - 85139 - 0043** | **Reestructuración una organización a la medida en el Municipio de Mani** |  |
| 2008 - 85139 - 0043 | (N) Reestructuración, una organización a la medida. | 35.000.000 |
|  | ***PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS.*** |  | |  |  |  |
|  | ***SUBPROGRAMA: ASESORÌA FINANCIERA, FISCALIZACIÒN Y COBRO*** |  | |  |  |  |
| **2008 - 85139 - 0049** | **Mejoramiento en ejecución de acciones tendientes a fortalecer la capacidad de atención de competencias en el Municipio de Mani** |  | |  |  |  |
| 2008 - 85139 - 0049 | (N) Gestión Fiscal y Financiera para la optimización la capacidad de atención de competencias. | Contratar anualmente la asesoría en el manejo presupuestal y financiero a los funcionarios de la secretaría de hacienda del municipio | | **X** |  | 2.570.119 |
| 2008 - 85139 - 0049 | (N) Gestión Fiscal y Financiera para la optimización de la capacidad de atención de competencias. | 2.060.000 |
| 2008 - 85139 - 0049 | (N) Gestión fiscal y financiera para la optimización de la capacidad de atención de competencias. | 14.000.000 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.COD. B.P.I.M** | **2. DENOMINACION** | **3. DESCRIPCION** | **4. ESTADO** | | | **5. VALOR ASIGNADO EN EL PERIODO ( $ EN MILES DE PESOS).** |
|
|  |  |  | **EJECUTADO** | **EN PROCESO )** | |  |
| **VIGENCIA FISCAL AÑO 2009 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE** | | | | | | |
|  | **DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD** |  |  |  | **8.748.499** | |
|  | **EDUCACION** |  |  |  | **3.834.831** | |
|  | **Acceso a la Educación Con Calidad** |  |  |  | **3.834.831** | |
|  | **Mejorando Coberturas Educativas** |  |  |  | **1.537.496** | |
| 2008 - 85139 - 0015 | Apoyo al acceso, la permanencia escolar, nuevas tecnologías y medios para la educación en el municipio de Mani | Numero de estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN beneficiarios del transporte escolar. | **X** |  | 267.837 | |
| No. de estudiantes niveles 1 y 2 beneficiarios del subsidio de matrícula durante el cuatrienio. | 80.000 | |
| % de población con discapacidad que accede a la educación básica. | 0 | |
| Numero de instituciones educativas dotadas. | 287.500 | |
| Número de estudiantes beneficiados con alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN. | 467.609 | |
| Numero de instituciones educativas implementadas con TICS. | 421.000 | |
|  | **Infraestructura Educativa Municipal** |  |  |  | **2.161.335** | |
| 2008 - 85139 - 0051 | Construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de Instituciones educativas de calidad en el municipio de Mani | Número de internados construidos | **X** |  | 333.864 | |
| Numero de estudios y diseños realizados. | 42.000 | |
| Número de aulas construidas | 1.465.016 | |
| Número de centros educativos con la infraestructura adecuada | 399.000 | |
| Número de centros educativos con mantenimiento. | 79.630 | |
|  | **Instituciones Educativas de Calidad** |  |  |  | **85.000** | |
| 2008 - 85139 - 0067 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas con Calidad en el Municipio de Mani | Numero de planes de capacitación implementados para el mejoramiento de "las pruebas del saber" e ICFES a los estudiantes de los institutos educativos oficiales del municipio. | **X** |  | 10.000 | |
| Numero de alianzas estratégicas en actividades educativas institucionales de reconocimiento municipal realizados. | 7.500 | |
| Numero de gestiones realizadas para la financiacion de la biblioteca pùblica | 10.000 | |
| Numero de mejoramientos y dotaciones realizadas a la ludoteca pùblicas municipal realizada durante el cuatrienio. | 7.500 | |
| Numero de instituciones educativas con pago de Servicios públicos Instituciones Educativas realizados. | 50.000 | |
|  | **Otros Programas de Formación Educativa** |  |  |  | **41.000** | |
| 2008 - 85139 - 0068 | Realización de actividades de formación educativa en el municipio de Mani | Numero de capacitaciones realizadas. | **X** |  | 6.000 | |
| Numero de creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores | 35.000 | |
|  | **Apoyo a la Investigación, Innovación y el Desarrollo de Proyectos Productivos Estudiantiles** |  |  |  | **10.000** | |
| 2008 - 85139 - 0069 | Apoyo a la Investigación, Innovación y el Desarrollo de Proyectos Productivos Estudiantiles en las instituciones educativas en el municipio de Mani | Número de proyectos productivos estudiantiles apoyados y conformados. | **X** |  | 10.000 | |
|  | **SALUD** |  |  |  | **4.307.140** | |
|  | **Gestion Integral para la operativizacion del plan territorial de salud** |  |  |  | 53.000 | |
|  | **Fortalecimiento Institucional del Sector Salud** |  |  |  | **53.000** | |
| 2008 - 85139 - 0070 | Fortalecimiento Institucional del Sector salud en el municipio de Maní. | No. de evaluaciones y ajustes realizados | **X** |  | 25.000 | |
| No. de Perfiles epidemiológico elaborado y actualizado | 14.000 | |
| No. de Interventorias realizada anualmente | 14.000 | |
|  | **Aseguramiento con calidad en los servicios de salud** |  |  |  | **3.077.702** | |
|  | **Gestión integral del Aseguramiento del Régimen Subsidiado** |  |  |  | **3.077.702** | |
| 2008 - 85139 - 0060 | Gestión integral del Aseguramiento en el municipio de Mani | No. de cupos contratados | **X** |  | 2.563.127 | |
| No. de Contratos de Interventoría | 57.450 | |
| No. de Adecuaciones tecnológicas | 9.575 | |
| No. de actualizaciones y depuraciones a las bases del régimen subsidiado. | 9.575 | |
| No. de estrategias de promoción | 9.575 | |
|  | **Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos** |  |  |  | **1.176.438** | |
|  | **Promoción de la Salud y Calidad de Vida** |  |  |  | **695.950** | |
| 2009 - 85139 - 0006 | Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | No. de Jornadas de vacunaciòn | **X** |  | 62.924 | |
| No. de monitoreos de coberturas | 31.462 | |
| No. de UROCS y UAIRACS Implementadas | 57.681 | |
| Estrategia AIEPI articulada | 73.412 | |
| Red de Frío fortalecida | 12.585 | |
| No, de sitios IAMI | 36.706 | |
| No. de jornadas de "Semana de la Lactancia Materna" | 12.585 | |
| No. de jormadas de promoción de la salud infantil | 36.706 | |
| No. de jardines infantiles cubiertos/No. total de Jardines \* 100 | 26.219 | |
| No. de PEI con implementación de programas de promoción en SSR | 10.000 | |
| Programa maternidad segura formulado e implementado | 99.630 | |
| Plan de medios implementado | 57.681 | |
| Población Gestante inscrita en el curso psicoprofiláctico / No, total de Gestantes \* 100 | 47.193 | |
| Política de SSR | 36.706 | |
| No de jornadas de promoción a la denuncia | 20.975 | |
| No. de jornadas para toma de Citología, FFV y Serología | 36.706 | |
| No. de capacitaciones | 16.780 | |
| No, de casos intervenidos / Total casos reportados de abuso y maltrao en mujeres \* 100 | 8.000 | |
| Red del buen Trato reactivada, operativizada y articulada al Consejo de Política Social | 12.000 | |
| **Prevención de Riesgos y Superación de Daños** |  | **204.500** | |
| Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | No. de salas ERA | 24.500 | |
| Programa de Crecimiento y Desarrollo Fortalecido | 45.500 | |
| No. de suplementos nutricionales | 56.000 | |
| No. de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | 17.500 | |
| No de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas | 24.500 | |
| No. de jornadas de toma voluntaria para VIH | 36.500 | |
| **Vigilancia y Gestión del Conocimiento** |  | **275.988** | |
| Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | Sistema de vigilancia centinela implementado | 40.000 | |
| Sistema de Información | 25.000 | |
| Estrategia Sala Situacional implementada | 48.250 | |
| Un Sistema de Vigilancia para eventos de salud mental en población infantil del municipio | 15.000 | |
| Plan de Gestión Integral implementado | 12.000 | |
| Sistema de vigilancia para Cancer de cérvix y mama implementado | 15.000 | |
| Sistema de vigilancia para VIH/SIDA | 12.000 | |
| No. de Covecom conformados | 27.000 | |
| Estudio Descriptivo | 12.000 | |
| No. de UPGD que notifican / Total de UPGD en el municipio | 12.238 | |
| Perfil biopsicosocial | 8.000 | |
| % de casos vigilados | 49.500 | |
|  | **DEPORTE Y RECREACION** |  |  |  | **60.165** | |
|  | **Maní Deportivo y Recreativo** |  |  |  | **60.165** | |
|  | **Fortalecimiento al Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre** |  |  |  | **40.165** | |
| 2008 - 85139 - 0012 | Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Mani. | Escuela de Formación Deportiva del Municipio de Maní conformada e institucionalizada | **X** |  | 1.000 | |
| Número de instituciones deportivas apoyadas | 44.085 | |
| Número de deportistas apoyados | 3.563 | |
|  | **Espacios Adecuados para el Deporte y la Recreación** |  |  |  | **20.000** | |
| 2008 - 85139 - 0012 | Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Mani. | Numero de escenarios deportivos y recreativos adecuados | **X** |  | 20.000 | |
|  | **BIENESTAR SOCIAL** |  |  |  | **211.363** | |
|  | **Atención Integral a la Población Vulnerable** |  |  |  | **211.363** | |
|  | **Discapacidad, Cuestión de Actitud.** |  |  |  | **17.609** | |
| 2008 - 85139 - 0027 | Atenciòn integral a la poblaciòn discapacitada en el Municipio de Maní | Numero de censo de Población con Discapacidad consolidado y actualizado anualmente. | **X** |  | 7.000 | |
| No. de alianzas estrategicas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad del municipio. | 4.800 | |
| Numero de organizaciones de población con discapacidad apoyadas y fortalecidas anualmente | 3.000 | |
| Numero de acciones complementarias dirigidas a la poblacion especial en el municipio. | 2.809 | |
|  | **Vejez Digna** |  |  |  | **54.000** | |
| 2009 - 85139 - 0003 | Atención integral al adulto mayor en el municipio de Mani | Numero de estudios de la población adulta mayor elaborado en el municipio. | **X** |  | 12.000 | |
| Numero de adultos mayores beneficiados anualmente en el municipio. | 34.000 | |
| Numero de proyectos productivos apoyados e implementados para la adultos mayores. | 8.000 | |
|  | **Infraestructura para la Tercera Edad** |  |  |  | **20.712** | |
| 2009 - 85139 - 0003 | Atención integral al adulto mayor en el municipio de Mani | Estudios y diseños realizados. | **X** |  | 10.000 | |
| Hogar día adecuado. | 5.000 | |
| Hogar de paso adecuado. | 5.712 | |
|  | **Infancia y Adolescencia, Responsabilidad de Todos** |  |  |  | **55.000** | |
| 2008 - 85139 - 0031 | Implementacion de Alianzas por la infancia y la adolescencia en el municipio de Mani | Un documento de diagnostico sobre infancia y adolescencia formulado. | **X** |  | 10.000 | |
| Un programa de infancia y adolescencia implementado en el municipio. | 35.000 | |
| Una infraestructura adecuada y dotada con destino con hogar multiple en funcionamiento. | 10.000 | |
|  | **Fortalecimiento Integral de los Núcleos Familiares** |  |  |  | **36.200** | |
| 2008 - 85139 - 0029 | Fortalecimiento integral de los nùcleos familiares en el municipio de Mani | Numero de programas de capacitación en areas tècnicas y de producciòn desarrollados anual en el municipio. | **X** |  | 5.000 | |
| Numero de apoyos realizados al programa de familias en acción y red JUNTOS anualmente. | 25.000 | |
| Numero de acciones complementarias dirigidas a las familias en el municipio. | 6.200 | |
|  | **Integración, Proyección y Promoción de la Juventud Maniceña** |  |  |  | **5.000** | |
| 2008 - 85139 - 0071 | Integración, Proyección y Promoción de la Juventud Maniceña en el municipio de Maní | Numero de jovenes vinculados en el desarrollo de actividades culturales,recreativas y deportivas y en organismos de participación popular en el municpiol/ numero de jovenes del municipio \* 100 | **X** |  | 5.000 | |
|  | **Atención a la Población Desplazada** |  |  |  | **22.842** | |
| 2008 - 85139 - 0072 | Atención Integral a la Población Desplazada en el municipio de Mani | No de familias apoyadas y asistidas | **X** |  | 8.000 | |
| Proyectos Productivos implementados | 44.842 | |
|  | **ARTE Y CULTURA** |  |  |  | **187.248** | |
|  | **Arte y Cultura, Un Proceso en Construcción** |  |  |  | **181.248** | |
|  | **Bandola Llanera, Patrimonio Cultural de los Maniceños para Colombia** |  |  |  | **93.352** | |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani | Numero de estudio historico de la bandola llanera realizado. | **X** |  | 0 | |
| Festival de la Bandola Llanera realizado en el municipio. | 95.352 | |
|  | **Formación Artística y Cultural** |  |  |  | **64.896** | |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani | Numero de niños, jovenes y adultos del municipio formados artistica y culturalmente. | **X** |  | 61.896 | |
| Casa de la cultura dotada anualmente en el municipio. | 1.000 | |
|  | **Fortalecimiento de las Expresiones Culturales** |  |  |  | **13.000** | |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones culturales en el municipio de Mani. | Numero de eventos culturales, artisticos y folscloricos fomentados y realizados durante el cuatrienio. | **X** |  | 9.000 | |
| Numero agendas culturales implementadas y elaboradas en el municipio | 4.000 | |
|  | **Comunicación Pública para el Arte y la Cultura** |  |  |  | **10.000** | |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones culturales en el municipio de Mani. | Bandas municipales de paz creada y en funcionamiento en el municipio . | **X** |  | 10.000 | |
|  | **Maní, Un escenario para la Cultura Llanera** |  |  |  | **6.000** | |
|  | **Fortalecimiento y Gestión de la Infraestructura y Servicios Culturales** |  |  |  | **6.000** | |
| 2008 - 85139 - 0014 | Fortalecimiento de las expresiones culturales en el municipio de Mani. | Casa de la cultura adecuada. | **X** |  | 6.000 | |
|  | **VIVIENDA Y HABITAD** |  |  |  | **147.753** | |
|  | **Barrios Consolidados y Legalizados (Zona Urbana)** |  |  |  | **120.449** | |
|  | **Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social** |  |  |  | **33.440** | |
| 2008 - 85139 - 0076 | Estudios, diseños, construccion y mejoramiento de vivienda de interes social del area urbana y rural del Muncipio de Mani |  | **X** |  | 33.440 | |
|  | **Propietario, Una Condición Imprescindible** |  |  |  | **16.000** | |
| 2008 - 85139 - 0011 | Fortalecimiento de la propeidad como condición Imprescindible en el municipio de Mani | % de predios legalizados. | **X** |  | 16.000 | |
|  | **Andenes y Sardineles para la Gente** |  |  |  | **43.009** | |
| 2008 - 85139 - 0074 | Construcción de obras de espacio público en el municipio de Mani | Metros lineales de andenes y sardineles construidos | **X** |  | 43.009 | |
|  | **Construcción de Vivienda Nueva** |  |  |  | **28.000** | |
| 2008 - 85139 - 0075 | Construccion y adquisición de vivienda nueva y usada en el Municipio de Maní | No. De soluciones de vivienda nueva construidas | **X** |  | 28.000 | |
|  | **Hábitat Rural Sostenible** |  |  |  | **27.304** | |
|  | **Mejoramiento de Vivienada Rural de Interés Social** |  |  |  | **17.304** | |
| 2008 - 85139 - 0076 | Estudios, diseños, construccion y mejoramiento de vivienda de interes social del area urbana y rural del Muncipio de Mani | No. De mejoramientos de vivienda rural realizados. | **X** |  | 17.304 | |
|  | **Gestión Para la Titulación de Predios Rurales** |  |  |  | **10.000** | |
| 2008 - 85139 - 0011 | Fortalecimiento de la propiedad como condición Imprescindible en el municipio de Mani | % de predios titulados. | **X** |  | 10.000 | |
|  | **UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA** |  |  |  | **345.132** | |
|  | **Competitividad y Productividad** |  |  |  | **212.720** | |
|  | **Invertir en Maní un Negocio Formidable** |  |  |  | **12.000** | |
|  | **Definiendo Apuestas Empresariales** |  |  |  | **4.000** | |
| 2008 - 85139 - 0079 | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | Número de Cadenas productivas consolidadas | **X** |  | 4.000 | |
|  | **Mercadeo del Municipio** |  |  |  | **8.000** | |
| 2008 - 85139 - 0079 | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | No. De Participaciones en eventos empresariales de carácter regional y nacional. | **X** |  | 8.000 | |
|  | **Impulso al Emprendimiento Rural** |  |  |  | **168.720** | |
|  | **Empresarización de Fincas** |  |  |  | **68.720** | |
| 2008 - 85139 - 0019 | Empresarizaciòn de fincas en el municipio de Maní | No. De productores agropecuarios asistidos | **X** |  | 40.000 | |
| Hectareas mejoradas. | 10.000 | |
| No. De fincas ganaderas geneticamente mejoradas | 38.166 | |
|  | **Pequeñas Agroindustrias** |  |  |  | **12.000** | |
| 2008 - 85139 - 0079 | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | No. De pequeñas agroindustrias creadas. | **X** |  | 12.000 | |
|  | **Banco de Maquinaria Agrícola** |  |  |  | **77.000** | |
| 2008 - 85139 - 0039 | Operación y mantenimiento de la maquinaria agricola en el municipio de Maní | Tractores comprados. | **X** |  | 30.000 | |
| Angar construido | 22.000 | |
| Banco de maquinaria agricola con mantenimiento y operando. | 25.000 | |
|  | **Banco de Tierras** |  |  |  | **11.000** | |
| 2008 - 85139 - 0080 | Adquisición de tierras para el desarrollo productivo sostenible del municipio de Maní. | Hectareas de tierra compradas. | **X** |  | 11.000 | |
|  | **Asociatividad para el Emprendimiento** |  |  |  | **26.000** | |
|  | **Capacitación y Acompañamiento a Proyectos Asociativos** |  |  |  | **11.000** | |
| 2008 - 85139 - 0047 | Capacitación a proyectos productivos agropecuarios asociativos en el municipio de Maní | No. de proyectos productivos agropecuarios de pequeños y medianos productores asociados | **X** |  | 11.000 | |
|  | **Comercializadora Agrícola Campesina** |  |  |  | **15.000** | |
| 2008 - 85139 - 0046 | Comercializadora agrícola campesina en el municipio de Maní | Comercializadora Agrícola Campesina creada e implementada. | **X** |  | 15.000 | |
|  | **Desarrollo Turístico** |  |  |  | **6.000** | |
|  | **Desarrollo e Implementación del Plan Turístico Municipal** |  |  |  | **6.000** | |
| 2008 - 85139 - 0054 | Desarrollo e Implementación del Plan Turístico Municipal en el municipio de Maní | Crear y consolidar dos productos turísticos. | **X** |  | 0 | |
| Plan de capacitación elaborado e implementado | 0 | |
|  | **Instrumentos de Apoyo.** |  |  |  | **132.412** | |
|  | **Su Compañero Empresarial.** |  |  |  | **132.412** | |
|  | **Fondo de Apoyo Agropecuario y Microempresarial** |  |  |  | **50.000** | |
| 2008 - 85139 - 0081 | Fortalecimiento al fondo de apoyo agropecuario y microempresarial del municipio de Maní | Fondo agropecuario y microempresarial fortalecido. | **X** |  | 50.000 | |
|  | **Eventos Empresariales** |  |  |  | **74.012** | |
| 2008 - 85139 - 0045 | Realización de eventos empresariales en el municipio de Maní | No. Eventos agroempresariales y comerciales realizados. | **X** |  | 74.012 | |
|  | **Alianzas para el Emprendimiento** |  |  |  | **8.400** | |
| 2008 - 85139 - 0079 | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | No. Convenios realizados. | **X** |  | 20.197 | |
|  | **DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO.** |  |  |  | **6.999.394** | |
|  | **El Municipio que Queremos** |  |  |  | **1.432.566** | |
|  | **Desarrollo de Instrumentos de Planificación** |  |  |  | **1.412.566** | |
|  | **Plan de Desarrollo Municipal** |  |  |  | **12.000** | |
| 2009 - 85139 - 0004 | Diseño e implementación de instrumentos de planificación del Municipio de Mani | N° de Informes elaborados | **X** |  | 12.000 | |
|  | **Esquema de Ordenamiento Territorial** |  |  |  | **4.000** | |
| 2009 - 85139 - 0004 | Diseño e implementación de instrumentos de planificación del Municipio de Mani | N° de Informes elaborados | **X** |  | 4.000 | |
|  | **Plan Maestro de Servicios Públicos** |  |  |  | **1.364.566** | |
| 2009 - 85139 - 0004 | Diseño e implementación de instrumentos de planificación del Municipio de Mani | Plan maestro de servicios públicos elaborado | **X** |  | 1.364.566 | |
|  | **Plan Integral del Espacio Público** |  |  |  | **12.000** | |
| 2009 - 85139 - 0004 | Diseño e implementación de instrumentos de planificación del Municipio de Mani | Plan centro actualizado | **X** |  | 12.000 | |
|  | **Planes Especiales de Desarrollo Local** |  |  |  | **20.000** | |
| 2009 - 85139 - 0004 | Diseño e implementación de instrumentos de planificacion del Municipio de Mani | Planes sectoriales de Educación, Recreación y Deportes, Cultura y Medio Ambiente elaborados e implementados. | **X** |  | 20.000 | |
|  | **Espacios Públicos para la Gente** |  |  |  | **0** | |
|  | **Construcción, Adecuación y Mantenimiento de áreas de Espacios Públicos** | **Espacios publicos Construidos y edecuados** |  |  | **0** | |
| 2008 - 85139 - 0010 | Construcción y adecuación de espacios públicos en el municipio de Mani | Plan Centro municipal Primera Etapa implementado. | **X** |  | 0 | |
| 3 espacios públicos adecuados | 0 | |
| 5 espacios públicos con mantenimiento | 0 | |
|  | **Equipamento Municipal** |  |  |  | **20.000** | |
|  | **Elaborar Estudios y Diseños de equipamento Municipal** | **Estudios y diseño elaborados** |  |  | **20.000** | |
| 2008 - 85139 - 0009 | Diseño y construcción de los equipamentos en el Municipio de Mani | No. De estudios y diseños elaborados | **X** |  | 20.000 | |
| Diseño y construcción de los equipamentos en el Municipio de Mani | Nº. equipamentos adecuados | 123.000 | |
|  | **Integración Física Espacial** |  |  |  | **131.880** | |
|  | **Movilidad para Todos** |  |  |  | **30.000** | |
|  | **Plan Vial y de Movilidad Municipal** |  |  |  | **30.000** | |
| 2008 - 85139 - 0020 | Mejoramiento de la red vial municipal y formulacion del plan vial y de movilidad del municipio de Mani. | Plan vial y de movilidad diseñado | **X** |  | 30.000 | |
|  | **Vías para el Desarrollo** |  |  |  | **101.880** | |
|  | **Mejoramiento de la Red Vial Municipal** |  |  |  | **101.880** | |
| 2008 - 85139 - 0020 | Mejoramiento de la red vial municipal y formulacion del plan vial y de movilidad del municipio de Mani. | Kms de Red Vial terciaria mejorada | **X** |  | 55.000 | |
| Kms Red Vial urbana mejorada. | 46.830 | |
|  | **Agua Potable y Saneamiento Básico, Un Derecho de Todos** |  |  |  | **5.106.913** | |
|  | **Consolidación de las Coberturas Mínimas en Agua Potable y Saneamiento Básico** | **Cobertura en agua potable y saneamiento básico ampliada** |  |  | **5.106.913** | |
|  | **Agua Apta para el Consumo Humano** |  |  |  | **3.948.157** | |
| 2008 - 85139 - 0057 | Consolidaciòn de las coberturas minimas en Agua Potable en el municipio de Maní | Porcentaje de Infraestructura del sistema de agua potable construida, optimizada y con mantenimiento. | **X** |  | 219.524 | |
| Porcentaje de Infraestructura del sistema de agua potable construida, optimizada y con mantenimiento. | 3.562.983 | |
| Numero de soluciones individuales para el suministro de agua contruidas. | 440.000 | |
| Programa elaborado y ejecutado para el uso eficiente y ahorro del agua | 50.000 | |
| Programa elaborado y ejecutado para la reduccion del indice de agua no contabilizada. | 105.000 | |
|  | **Saneamiento Básico** |  | **709.006** | |
| 2008 - 85139 - 0061 | Consolidaciòn de las coberturas mìnimas en Saneamiento Bàsico en el municipio de Maní | % de Infraestructura construida. | 224.006 | |
| Numero de dotaciones compradas. | 70.000 | |
| Numero de componentes construidos para el manejo integral de residuos solidos | 165.000 | |
| Numero de Adquisiciones realizadas. | 250.000 | |
|  | **Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso** |  |  |  | **449.750** | |
| 2009 - 85139 - 0008 | SUBSIDIOS A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO en el municipio de Maní | % de poblacion en los estratos 1 ,2 y 3 del municipio beneficiados. | **X** |  | 449.750 | |
|  | **Energía y Gas** |  |  |  | **41.947** | |
|  | **Energía y Gas, Servicios Confiables para la Comunidad** |  |  |  | **41.947** | |
|  | **Gestión Para la Consolidación del Sistema Eléctrico Municipal** |  |  |  | **27.947** | |
| 2008 - 85139 - 0032 | Gestión para la consolidación del sistema eléctrico y ampliación de la red de gas en el municipio de Maní | Kilómetros de red eléctrica con mantenimiento. | **X** |  | 27.947 | |
|  | **Gas al Alcance de Todos** |  |  |  | **14.000** | |
| 2008 - 85139 - 0032 | Gestión para la consolidación del sistema eléctrico y ampliación de la red de gas en el municipio de Mani | Estudios y diseños elaborados. | **X** |  | 14.000 | |
|  | **Medio Ambiente, Responsabilidad de Todos** |  |  |  | **286.088** | |
|  | **Medio Ambiente, Una Fuente de Vida** |  |  |  | **40.956** | |
|  | **Educación para las Buenas Prácticas y Uso Adecuado de los Bienes Ambientales** |  |  |  | **14.000** | |
| 2008 - 85139 - 0022 | Protección, consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní | Poyecto elaborado e implementado | **X** |  | 6.000 | |
| Proyecto elaborado e implementado | 8.000 | |
|  | **Arborización para la Vida y la Sostenibilidad Ambiental** |  |  |  | **20.400** | |
| 2008 - 85139 - 0022 | Consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní | Vivero municipal implementado | **X** |  | 10.000 | |
| No. De árboles sembrados | 24.000 | |
| No. De ecosistemas recuperados | 6.400 | |
|  | **Veeduría Ambiental** |  |  |  | **6.556** | |
| 2008 - 85139 - 0022 | Consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní | Número de informes de seguimiento y evaluacion de la agenda ambiental realizados | **X** |  | 37.556 | |
|  | **Gestión Integral del Riesgo** |  |  |  | **245.132** | |
|  | **Mitigación de Riesgos y Amenazas** |  |  |  | **22.192** | |
| 2008 - 85139 - 0083 | Mitigación de Riesgos y Amenazas en el municipio de Maní | Plan de manejo integral del riesgo elaborado | **X** |  | 6.000 | |
| Numero de familias reubicadas en condiciones de riesgo y amenazas por fenómenos naturales | 8.000 | |
| programa de sensibilización para la mitigación de riesgos y amenazas elaborado e implementado | 8.192 | |
|  | **Apoyo y Fortalecimiento a los Organismos de Socorro** |  |  |  | **222.940** | |
| 2008 - 85139 - 0024 | Apoyo y Fortalecimiento organismos de socorro en el Municipio de Maní | Organismos de Socorro dotados | **X** |  | 38.000 | |
| Instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ampliadas | 50.000 | |
| Número de convenios realizados | 134.940 | |
|  | **MANI INCLUYENTE Y DEMOCRATICO** |  |  |  | **123.680** | |
|  | **Cultura Ciudadana, Democrática y Responsable** |  |  |  | **123.680** | |
|  | **Cultura Ciudadana, Un Cambio de Actitud** |  |  |  | **16.600** | |
|  | **Una Nueva Cultura Ciudadana para el Desarrollo** |  |  |  | **16.600** | |
| 2008 - 85139 - 0007 | Formando ciudadanos para el desarrollo en el municipio de Maní | Programa de Cultura Ciudadana elaborado e implementado | **X** |  | 3.600 | |
| Número de ciudadanos capacitados |  | 5.000 | |
| Número de iniciativas ciudadanas fomentadas |  | 4.000 | |
| Emisora Local del Municipio fortalecida. |  | 4.000 | |
|  | **Participación Ciudadana, un Derecho y un Deber de Todos** |  |  |  | **99.080** | |
|  | **Fortalecimiento de los Organismos Comunales** |  |  |  | **10.800** | |
| 2008 - 85139 - 0016 | Apoyo y Fortalecimiento Organismos Comunales y creación de veedurias ciudadanas en el municipio de Maní | Numero de Organismos Comunales fortalecidos | **X** |  | 10.800 | |
|  | **Veedurías Ciudadanas** |  |  |  | **10.280** | |
| 2008 - 85139 - 0016 | Apoyo y Fortalecimiento Organismos Comunales y creación de veedurias ciudadanas en el municipio de Maní | Numero de veedurias ciudadanas creadas y fortalecidas | **X** |  | 10.280 | |
|  | **Fortalecimiento de la Infraestructura Comunal** |  |  |  | **78.000** | |
| 2008 - 85139 - 0084 | Fortalecimiento de la Infraestructura Comunal en el municipio de Maní | Numero de centros comunales con mantenimiento | **X** |  | 78.000 | |
|  | **Planeación Participativa, Garantía de un Buen Desarrollo** |  |  |  | **8.000** | |
|  | **Fortalecimiento de las Instancias de Planificación del Municipio** |  |  |  | **8.000** | |
| 2008 - 85139 - 0066 | Apoyo y fortalecimiento del consejo territorial del planeacion Municipio de Mani | CTPM fortalecido | **X** |  | 8.000 | |
|  | **CONVIVENCIA TOLERANCIA Y PAZ** |  |  |  | **363.876** | |
|  | **Maní, un Escenario de Convivencia Pacífica** |  |  |  | **363.876** | |
|  | **Convivencia Ciudadana, un Reto de Todos** |  |  |  | **363.876** | |
|  | **Promoción de la Convivencia Familiar y Aplicación de la ley de Infancia y Adolescencia** |  |  |  | **29.020** | |
| 2009 - 85139 - 0002 | Infantes y adolescentes protegidos en el Municipio de Maní | Programas de capacitación elaborado e implementado. | **X** |  | 12.000 | |
| Porcentaje de casos atendidos de violencia intrafamiliar y de menores infractores atendidos. | 17.020 | |
|  | **Convivencia y Seguridad Ciudadana** |  |  |  | **212.856** | |
| 2008 - 85139 - 0073 | Convivencia y Seguridad Ciudadana compromiso de todos en el municipio de Maní | Porcentaje de casos atendidos de violencia intrafamiliar y de menores infractores atendidos. | **X** |  | 10.400 | |
| Plan de Convivencia Ciudadana elaborado e implementado | 202.456 | |
|  | **Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos** |  |  |  | **12.000** | |
| 2008 - 85139 - 0085 | Implementación de acciones de justicia y paz en el Municipio de Maní | Jurisdicción de paz y reconsideración creada e implementada en el municipio | **X** |  | 5.000 | |
| Programas para la promoción y el respeto de los derechos humanos elaborado e implementado | 7.000 | |
| Centro de Convivencia Ciudadana maniceño construido | 0 | |
|  | **Fondo de Seguridad** |  |  |  | **110.000** | |
| 2009 - 85139 - 0001 | Seguridad para todos en el municipio de Maní | Fondo de Seguridad fortalecido |  |  | 110.000 | |
|  | **UNA ADMINISTRACION RESPONSABLE Y EFICIENTE** |  |  |  | **64.227** | |
|  | **Proyección Institucional** |  |  |  | **31.785** | |
|  | **Una Nueva Institucionalidad** |  |  |  | **31.785** | |
|  | **Sistemas de Información Municipal** |  |  |  | **13.000** | |
| 2008 - 85139 - 0086 | Implementación de sistemas de información en el municipio de maní | SISBEN III implementado | **X** |  | 13.000 | |
|  | **Mejoramiento Continuo** |  |  |  | **18.785** | |
| 2009 - 85139 - 0005 | Implementación de acciones para el mejoramiento continuo en el municipio de Maní | Procesos administrativos fortalecidos | **X** |  | 122.159 | |
|  | **Relaciones con la Comunidad** |  |  |  | **13.812** | |
|  | **La Administración a su Alcance** |  |  |  | **13.812** | |
|  | **Planeación Local y Presupuestos Participativos** |  |  |  | **13.812** | |
| 2008 - 85139 - 0048 | Implementación de los presupuestos participativos en el municipio de Maní | No. De encuentros ciudadanos realizados | **X** |  | 13.812 | |
|  | **Gestión Financiera** |  |  |  | **18.630** | |
|  | **Fortalecimiento de los Recursos Propios** |  |  |  | **18.630** | |
|  | **Un Nuevo Ordenamiento Tributario** |  |  |  | **18.630** | |
| 2008 - 85139 - 0055 | Mejoramiento ejecución de acciones tendientes a fortalecer la capacidad de atención de competencias en el municipio de Maní | Estatuto Municipal Revisado y Ajustado | **X** |  | 18.630 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.COD. B.P.I.M** | **2. DENOMINACION** | **3. DESCRIPCION** | **4. ESTADO** | | | **5. VALOR ASIGNADO EN EL PERIODO ( $ EN MILES DE PESOS).** |
|
| **EJECUTADO** | **EN PROCESO** | |  |
| **VIGENCIA FISCAL AÑO 2010 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE** | | | | | | |
|  | **TOTAL POR FUENTE** |  |  | |  |  |
|  | **AREA: DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD** |  |  | |  | **6.089.786** |
| **COMPONENTE: EDUCACION** |  |  | |  | **1.820.215** |
|  | **Programa: Acceso a la Educación Con Calidad** |  |  | |  | **1.820.215** |
| **Subprograma: Mejorando Coberturas Educativas** |  |  | |  | **592.000** |
| **2008 - 85139 - 0015** | Apoyo al acceso, la permanencia escolar, nuevas tecnologías y medios para la educación en el municipio de Mani | Numero de estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN beneficiarios del transporte escolar. | **X** | |  | 100.000 |
| No. de estudiantes niveles 1 y 2 beneficiarios del subsidio de matrícula durante el cuatrienio. | 40.000 |
| Numero de instituciones educativas dotadas. | 196.000 |
| Numero de estudiantes beneficiados con alimentacion escolar en las instituciones educativas oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN. | 256.000 |
| Implementar 20 salas de tecnologia de informacion y de comunicación en los institutos educativos oficiales del municipio. |  |
|  | **Subprograma: Infraestructura Educativa Municipal** |  |  | |  | **1.128.215** |
| **2008 - 85139 - 0051** | Construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de Instituciones educativas de calidad en el municipio de Mani | Número de aulas construidas | **X** | |  | 1.128.215 |
| Número de centros educativos con la infraestructura adecuada | 0 |
|  | **Subprograma: Instituciones Educativas de Calidad** |  |  | |  | **100.000** |
| **2008 - 85139 - 0067** | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas con Calidad en el Municipio de Mani | Numero de instituciones educativas con pago de Servicios públicos Instituciones Educativas realizados. | **X** | |  | 100.000 |
|  | **COMPONENTE: SALUD** |  |  | |  | **3.081.574** |
|  | **Programa: Gestion Integral para la operativizacion del plan territorial de salud** |  |  | |  | **45.000** |
|  | **Subprograma: Fortalecimiento Institucional del Sector Salud** |  |  | |  | **45.000** |
| **2008 - 85139 - 0070** | Fortalecimiento Institucional del Sector salud en el municipio de Mani | No. de evaluaciones y ajustes realizados | **X** | |  | 0 |
| Una estructura orgánica y funcional del sector salud definida y adoptada | 0 |
| No. de Perfiles epidemiológico elaborado y actualizado | 0 |
| No. de manuales de Interventoría formulados y adoptados | 0 |
| No. de Interventorias realizada anualmente | 45.000 |
|  | **Programa: Aseguramiento con calidad en los servicios de salud** |  |  | |  | **2.454.574** |
|  | **Subprograma: Gestión integral del Aseguramiento del Régimen Subsidiado** |  |  | |  | **2.454.574** |
| **2008 - 85139 - 0060** | Gestión integral del Aseguramiento en el municipio de Mani | No. de cupos contratados | **X** | |  | 2.454.574 |
|  | **Programa: Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos** |  |  | |  | **582.000** |
|  | **Subprograma: Promoción de la Salud y Calidad de Vida** |  |  | |  | **70.000** |
| **2009 - 85139 - 0006** | Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | No. de Jornadas de vacunaciòn | **X** | |  | 70.000 |
| No. de monitoreos de coberturas | 0 |
| No. de UROCS y UAIRACS Implementadas | 0 |
| Estrategia AIEPI articulada | 0 |
| Red de Frío fortalecida | 0 |
| No, de sitios IAMI | 0 |
| No. de jornadas de "Semana de la Lactancia Materna" | 0 |
| No. de jormadas de promoción de la salud infantil | 0 |
| No. de jardines infantiles cubiertos / No. total de Jardines \* 100 | 0 |
| No. de PEI con implementación de programas de promoción en SSR | 0 |
| Programa maternidad segura formulado e implementado | 0 |
| Plan de medios implementado | 0 |
| Población Gestante inscrita en el curso psicoprofiláctico / No, total de Gestantes \* 100 | 0 |
| Política de SSR | 0 |
| No de jornadas de promoción a la denuncia | 0 |
| No. de jornadas para toma de Citología, FFV y Serología | 0 |
| No. de capacitaciones | 0 |
| No, de casos intervenidos / Total casos reportados de abuso y maltrao en mujeres \* 100 | 0 |
| Red del buen Trato reactivada, operativizada y articulada al Consejo de Política Social | 0 |
|  | **Subprograma: Prevención de Riesgos y Superación de Daños** |  | **400.746** |
| **2009 - 85139 - 0006** | Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | No. de salas ERA | 236.746 |
| Programa de Crecimiento y Desarrollo Fortalecido | 0 |
| No. de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | 0 |
| No de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas | 0 |
| No. de jornadas de toma voluntaria para VIH | 0 |
| No. de IPS con estrategia implementada | 0 |
| No. de suplementos nutricionales | 164.000 |
|  | **Subprograma: Vigilancia y Gestión del Conocimiento** |  |  | |  | **111.254** |
| **2009 - 85139 - 0006** | Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | Sistema de vigilancia centinela implementado | **X** | |  | 111.254 |
| Sistema de Información | 0 |
| Estrategia Sala Situacional implementada | 0 |
| Un Sistema de Vigilancia para eventos de salud mental en población infantil | 0 |
| Plan de Gestión Integral implementado | 0 |
| Sistema de vigilancia para Cancer de cérvix y mama implementado | 0 |
| Sistema de vigilancia para VIH/SIDA | 0 |
| No. de Covecom conformados | 0 |
| Estudio Descriptivo | 0 |
| No. de UPGD que notifican / Total de UPGD | 0 |
| Perfil biopsicosocial | 0 |
| % de casos vigilados | 0 |
|  | **COMPONENTE: DEPORTE Y RECREACION** |  |  | |  | **37.000** |
|  | **Programa: Maní Deportivo y Recreativo** |  |  | |  | **37.000** |
|  | **Subprograma: Fortalecimiento al Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre** |  |  | |  | **37.000** |
| **2008 - 85139 - 0012** | Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Mani. | Escuela de Formación Deportiva del Municipio de Maní conformada e institucionalizada | **X** | |  | 0 |
| Número de instituciones deportivas apoyadas | 37.000 |
| Número de deportistas apoyados | 0 |
| Número de eventos deportivos realizados | 0 |
| Número de eventos recreativos realizados | 0 |
|  | **COMPONENTE: BIENESTAR SOCIAL** |  |  | |  | **191.000** |
|  | **Programa: Atención Integral a la Población Vulnerable** |  |  | |  | **191.000** |
|  | **Subprograma: Discapacidad, Cuestión de Actitud** |  |  | |  | **28.000** |
| **2008 - 85139 - 0027** | Atenciòn integral a la poblaciòn discapacitada en el Municipio de Maní | Numero de censo de Población con Discapacidad consolidado y actualizado anualmente. | **X** | |  | 0 |
| No. de alianzas estrategicas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad del municipio. De manì de los componentes de l soluciòn de las | 0 |
| Numero de organizaciones de población con discapacidad apoyadas y fortalecidas anualmente | 0 |
| Numero de acciones complementarias dirigidas a la poblacion especial en el municipio. | 28.000 |
|  | **Subprograma: Vejez Digna** |  |  | |  | **120.000** |
| **2009 - 85139 - 0003** | Atención integral al adulto mayor en el municipio de Mani | Numero de estudios de la población adulta mayor elaborado en el municipio. | **X** | |  | 0 |
| Numero de adultos mayores beneficiados anualmente en el municipio. | 120.000 |
| Numero de proyectos productivos apoyados e implementados para la adultos mayores. | 0 |
|  | **Subprograma: Infancia y Adolescencia, Responsabilidad de Todos** |  |  | |  | **10.000** |
| **2008 - 85139 - 0031** | Implementacion de Alianzas por la infancia y la adolescencia en el municipio de Mani | Un programa de infancia y adolescencia implementado en el municipio. | **X** | |  | 10.000 |
|  | **Subprograma: Fortalecimiento Integral de los Núcleos Familiares** |  |  | |  | **25.000** |
| **2008 - 85139 - 0029** | Fortalecimiento integral de los nùcleos familiares en el municipio de Mani | Numero de programas de capacitación en areas tècnicas y de producciòn desarrollados anual | **X** | |  | 0 |
| Numero de apoyos realizados al programa de familias en acciòn y red JUNTOS anualmente. | 25.000 |
| Numero de acciones complementarias dirigidas a las familias en el municipio. | 0 |
|  | **Subprograma: Atención a la Población Desplazada** |  |  | |  | **8.000** |
| **2008 - 85139 - 0072** | Atención Integral a la Población Desplazada en el municipio de Mani | No de familias apoyadas y asistidas | **X** | |  | 8.000 |
| Proyectos Productivos implementados | 0 |
|  | **COMPONENTE: ARTE Y CULTURA** |  |  | |  | **155.500** |
|  | **Programa: Arte y Cultura, Un Proceso en Construcción** |  |  | |  | **155.500** |
|  | **Subprograma: Bandola Llanera, Patrimonio Cultural de los Maniceños para Colombia** |  |  | |  | **125.000** |
| **2008 - 85139 - 0014** | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani | Festival de la Bandola Llanera realizado en el municipio. | **X** | |  | 125.000 |
|  | **Subprograma: Formación Artística y Cultural** |  |  | |  | **30.500** |
| **2008 - 85139 - 0014** | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani | Numero de niños, jovenes y adultos del municipio formados artistica y culturalmente. | **X** | |  | 30.500 |
|  | **COMPONENTE: VIVIENDA Y HABITAD** |  |  | |  | **804.497** |
|  | **Programa: Barrios Consolidados y Legalizados (Zona Urbana)** |  |  | |  | **804.497** |
|  | **Subprograma: Propietario, Una Condición Imprescindible** |  |  | |  | **22.476** |
| **2008 - 85139 - 0011** | Fortalecimiento de la propiedad como condición Imprescindible en el municipio de Mani | % de predios legalizados. | **X** | |  | 22.476 |
|  | **Subprograma: Construcción de Vivienda Nueva** |  |  | |  | **782.021** |
| **2008 - 85139 - 0075** | Construcciòn y adquisiciòn de vivienda nueva y usada en el municipio de Mani | No. De soluciones de vivienda nueva construidas | **X** | |  | 782.021 |
|  | **AREA: UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA** |  |  | |  | **127.998** |
|  | **COMPONENTE: COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD** |  |  | |  | **101.998** |
|  | **Programa: Invertir en Maní un Negocio Formidable** |  |  | |  | **23.998** |
|  | **Subprograma: Definiendo Apuestas Empresariales** |  |  | |  | **23.998** |
| **2008 - 85139 - 0079** | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | Número de Cadenas productivas consolidadas | **X** | |  | 23.998 |
|  | **Programa: Impulso al Emprendimiento Rural** |  |  | |  | **78.000** |
|  | **Subprograma: Empresarización de Fincas** |  |  | |  | **68.000** |
| **2008 - 85139 - 0019** | Empresarizaciòn de fincas agropecuarias en el municipio de Maní | No. De productores agropecuarios asistidos | **X** | |  | 45.000 |
| Hectareas mejoradas. | 0 |
| No. De fincas ganaderas geneticamente mejoradas | 23.000 |
|  | **Subprograma: Banco de Maquinaria Agrícola** |  |  | |  | **10.000** |
| **2008 - 85139 - 0039** | Operación y mantenimiento de la maquinaria agricola en el municipio de Maní | banco de maquinaria agricola con mantenimiento y operando. | **X** | |  | 10.000 |
|  | **Programa: Desarrollo Turístico** |  |  | |  | **14.000** |
|  | **Subprograma: Desarrollo e Implementación del Plan Turístico Municipal** |  |  | |  | **14.000** |
| **2008 - 85139 - 0054** | Desarrollo e Implementación del Plan Turístico Municipal en el municipio de Maní | Plan turistico elaborado e implementado | **X** | |  |  |
| Crear y consolidar dos productos turísticos. |  |
|  | **COMPONENTE: INSTRUMENTOS DE APOYO** |  |  | |  | **26.000** |
|  | **Programa: Su Compañero Empresarial.** |  |  | |  | **26.000** |
|  | **Subprograma: Alianzas para el Emprendimiento** |  |  | |  | **26.000** |
| **2008 - 85139 - 0079** | Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní. | No. Convenios realizados. | **X** | |  | 26.000 |
|  | **Eventos Empresariales** |  |  | |  |  |
| **2008 - 85139 - 0045** | Realización de eventos empresariales en el municipio de Maní | No. Eventos agroempresariales y comerciales realizados. | **X** | |  | 15.581 |
|  | **AREA: DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO.** |  |  | |  | **20.197.249** |
|  | **COMPONENTE: EL MUNICIPIO QUE QUEREMOS** |  |  | |  | **1.953.649** |
|  | **Programa: Espacios Públicos para la Gente** |  |  | |  | **1.915.882** |
|  | **Subprograma: Construcción, Adecuación y Mantenimiento de áreas de Espacios Públicos** | **Espacios publicos Construidos y edecuados** |  | |  | **1.915.882** |
| **2008 - 85139 - 0010** | Construcción y adecuación de espacios públicos en el municipio de Mani | Plan Centro municipal Pimera Etapa implementado. | **X** | |  | 1.100.000 |
| 3 espacios publicos adecuados | 815.882 |
|  |  |  |  | |  | **37.767** |
|  | **Subprograma: Construción, Adecuación y Mantenimiento de Equipamentos Municipales** | **Equipamentos Municipales Construidos y adecuados** |  | |  | **37.767** |
| **2008 - 85139 - 0009** | Construccion del equipamiento municipal en el municipio de Mani | Nº. equipamentos Municipales construidos | **X** | |  | 11.767 |
| Nº. equipamentos adecuados | 26.000 |
| Nº. Mantenimientos realizados | 0 |
|  | **COMPONENTE: INTEGRACION FISICA ESPACIAL** |  |  | |  | **5.465.500** |
|  | **Programa: Vías para el Desarrollo** |  |  | |  | **5.465.500** |
|  | **Subprograma: Mejoramiento de la Red Vial Municipal** |  |  | |  | **5.465.500** |
| **2008 - 85139 - 0020** | Mejoramiento de la red vial municipal y formulación del plan vial y de movilidad del municipio de Mani. | Kms de Red Vial terciaria mejorada | **X** | |  | 135.500 |
| Kilometros de vias urbanas pavimentadas. | 5.330.000 |
|  | **COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, UN DERECHO DE TODOS** |  |  | |  | **12.374.300** |
|  | **Programa: Consolidación de las Coberturas Mínimas en Agua Potable y Saneamiento Básico** | **Cobertura en agua potable y saneamiento basico ampliada** |  | |  | **12.374.300** |
|  | **Subprograma: Agua Apta para el Consumo Humano** |  |  | |  | **1.133.000** |
| **2008 - 85139 - 0057** | Consolidaciòn de las coberturas minimas en Agua Potable en el municipio de Maní | Porcentaje de Infraestructura del sistema de agua potable construida, optimizada y con mantenimiento. | **X** | |  | 408.000 |
| Porcentaje de Infraestructura del sistema de agua potable construida, optimizada y con mantenimiento. | 725.000 |
|  | **Subprograma: Saneamiento Básico** |  |  | |  | **10.941.300** |
| **2008 - 85139 - 0061** | Consolidación de las coberturas mínimas en Saneamiento Bàsico en el municipio de Maní | % de Infraestructura construida. | **X** | |  | 5.791.300 |
| % de Infraestructura construida. | 5.150.000 |
|  | **Subprograma: Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso** |  |  | |  | **300.000** |
| **2009 - 85139 - 0008** | Subsidios a los estratos 1, 2 Y 3 de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de Maní | % de poblacion en los estratos 1 ,2 y 3 del municipio beneficiados. | **X** | |  | 300.000 |
|  | **COMPONENTE: ENERGIA Y GAS** |  |  | |  | **65.800** |
|  | **Programa: Energía y Gas, Servicios Confiables para la Comunidad** |  |  | |  | **65.800** |
|  | **Subprograma: Gestión Para la Consolidación del Sistema Eléctrico Municipal** |  |  | |  | **65.800** |
| **2008 - 85139 - 0032** | Gestión para la consolidación del sistema eléctrico y ampliación de la red de gas en el municipio de Mani | Kilómetros de red eléctrica con mantenimiento. | **X** | |  | 65.800 |
|  | **COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD DE TODOS** |  |  | |  | **338.000** |
|  | **Programa: Medio Ambiente, Una Fuente de Vida** |  |  | |  | **78.000** |
|  | **Subprograma: Arborización para la Vida y la Sostenibilidad Ambiental** |  |  | |  | **62.000** |
| **2008 - 85139 - 0022** | Protección, consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní | Vivero municipal implementado. | **X** | |  | 62.000 |
| No. De árboles sembrados. |
| 0 |
|  | **Subprograma: Veeduría Ambiental** |  |  | |  | **16.000** |
| **2008 - 85139 - 0022** | Protección, consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní | Número de informes de Seguimientos y evaluaciones ambiental realizado. | **X** | |  | 0 |
| Número de informes de seguimiento y evaluacion de la agenda ambiental realizados. | 16.000 |
|  | **Programa: Gestión Integral del Riesgo** |  |  | |  | **260.000** |
|  | **Subprograma: Mitigación de Riesgos y Amenazas** |  |  | |  | **10.000** |
| **2008 - 85139 - 0083** | Mitigación de Riesgos y Amenazas en el municipio de Maní | Plan de manejo integral del riesgo elaborado | **X** | |  | 0 |
| Obra de proteccion y contención construida | 0 |
| Numero de familias reubicadas en condiciones de riesgo y amenazas por fenómenos naturales | 0 |
| Programa de sensibilización para la mitigación de riesgos y amenazas elaborado e implementado | 10.000 |
|  | **Subprograma: Apoyo y Fortalecimiento a los Organismos de Socorro** |  |  | |  | **250.000** |
| **2008 - 85139 - 0024** | Apoyo y Fortalecimiento organismos de socorro en el Municipio de Maní | Organismos de Socorro dotados | **X** | |  | 10.000 |
| Instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ampliadas | 50.000 |
| Número de convenios realizados | 190.000 |
|  | **AREA: MANI INCLUYENTE Y DEMOCRATICO** |  |  | |  | **14.000** |
|  | **COMPONENTE: CULTURA CIUDADANA, DEMOCRATICA Y RESPONSABLE** |  |  | |  | **14.000** |
|  | **Programa: Cultura Ciudadana, Un Cambio de Actitud** |  |  | |  | **10.000** |
|  | **Subprograma: Una Nueva Cultura Ciudadana para el Desarrollo** |  |  | |  | **10.000** |
| **2008 - 85139 - 0007** | Formando ciudadanos para el desarrollo en el municipio de Maní | Programa de Cultura Ciudadana elaborado e implementado. | **X** | |  | 10.000 |
| Número de ciudadanos capacitados. | 0 |
|  | **Programa: Participación Ciudadana, un Derecho y un Deber de Todos** |  |  | |  | **4.000** |
|  | **Subprograma: Fortalecimiento de los Organismos Comunales** |  |  | |  | **4.000** |
| **2008 - 85139 - 0016** | Apoyo y Fortalecimiento Organismos Comunales y veedurias ciudadanas en el municipio de Maní | Numero de Organismos Comunales fortalecidos. | **X** | |  | 4.000 |
|  | **AREA: CONVIVENCIA TOLERANCIA Y PAZ** |  |  | |  | **390.000** |
|  | **COMPONENTE: MANI, UN ESCENARIO DE CONVIVENCIA PACIFICA** |  |  | |  | **390.000** |
|  | **Programa: Convivencia Ciudadana, un Reto de Todos** |  |  | |  | **390.000** |
|  | **Subprograma: Promoción de la Convivencia Familiar y Aplicación de la ley de Infancia y Adolescencia** |  |  | |  | **50.000** |
| **2009 - 85139 - 0002** | Infantes y adolescentes protegidos en el Municipio de Maní | Programas de capacitación elaborado e implementado. | **X** | |  | 0 |
| Porcentaje de casos atendidos de violencia intrafamiliar y de menores infractores atendidos. | 50.000 |
|  | **Subprograma: Convivencia y Seguridad Ciudadana** |  |  | |  | **180.000** |
| **2008 - 85139 - 0073** | Convivencia y Seguridad Ciudadana compromiso de todos en el municipio de Maní | Plan de Convivencia Ciudadana elaborado e implementado | **X** | |  | 180.000 |
|  | **Subprograma: Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos** |  |  | |  | **9.000** |
| **2008 - 85139 - 0085** | Implementación de acciones de justicia y paz en el Municipio de Maní | Jurisdicción de paz y reconsideración creada e implementada en el municipio | **X** | |  | 3.000 |
| Programas para la promoción y el respeto de los derechos humanos elaborado e implementado. | 6.000 |
|  | **Subprograma: Fondo de Seguridad** |  |  | |  | **151.000** |
| **2009 - 85139 - 0001** | Seguridad para todos en el municipio de Maní | Fondo de Seguridad fortalecido. | **X** | |  | 151.000 |
|  | **AREA: UNA ADMINISTRACION RESPONSABLE Y EFICIENTE** |  |  | |  | **380.145** |
|  | **COMPONENTE: PROYECCION INSTITUCIONAL** |  |  | |  | **380.145** |
|  | **Programa: Una Nueva Institucionalidad** |  |  | |  | **380.145** |
|  | **Subprograma: Sistemas de Información Municipal** |  |  | |  | **25.000** |
| **2008 - 85139 - 0086** | Implementación de sistemas de información en el municipio de maní | SISBEN III implementado. | **X** | |  | 25.000 |
|  | **Subprograma: Mejoramiento Continuo** |  |  | |  | **355.145** |
| **2009 - 85139 - 0005** | Implementación de acciones para el mejoramiento continuo en el municipio de maní | Procesos administrativos fortalecidos. | **X** | |  | 200.000 |
| 155.145 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **1.COD. B.P.I.M** | **2. DENOMINACION** | | **3. DESCRIPCION** | **4. ESTADO** | | **5. VALOR ASIGNADO EN EL PERIODO ( $ EN PESOS).** | | |
| **EJECUTADO** | **EN PROCESO** | | |  | | |
| **VIGENCIA FISCAL AÑO 2011 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE** | | | | | | | | | |
| 2008 - 85139 - 0015 | | **Apoyo al acceso, la permanencia escolar, nuevas tecnologías y medios para la educación en el municipio de Mani** | Implementar 20 salas de tecnologia de informacion y de comunicación en los institutos educativos oficiales del municipio. | **X** |  | | $ 70.000.000 | | | |
|
| Entregar 6.704 subsidios educativos de pago de derechos academicos a estudiantes de los niveles 1 y 2 de sisben del municipio durante el cuatrienio. | $ 110.335.000 | | | |
|
| Beneficiar a 8400 Estudiantes con alimentación escolar en los centros educativos oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN durante el cuatrienio. | $ 215.100.880 | | | |
|
|  | | | |
| Dotar 32 instituciones educativas oficiales del municipio. | $ 300.000.000 | | | |
|
| 2008 - 85139 - 0067 | | **Fortalecimiento de las Instituciones Educativas con Calidad en el Municipio de Mani** | Realizar alianzas seis (6) estratégias en actividades educativas institucionales de reconocimiento municipal durante el cuatrienio. | **X** |  | | $ 30.000.000 | | | |
| Pago de Servicios públicos 17 centros educativos en el municipio. | $ 180.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0051 | | **Construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de Instituciones educativas de calidad en el municipio de Mani** | Construir 24 aulas escolares en el municipio. | **X** |  | |  | | | |
| $ 924.300.000 | | | |
|
|
| 2008 - 85139 - 0068 | | **Realización de actividades de formación educativa en el municipio de Maní** | Mantener los 27 creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores anualmente. | **X** |  | |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0060 | | **Gestión integral del Aseguramiento en el municipio de Mani** | Mantener la continuidad de 10.431 cupos contratados. | **X** |  | | $ 2.291.737.318 | | | |
| Celebrar cuatro contratos de interventoría a los recursos del R.S |
| 2009 - 85139 - 0006 | | **Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani** | Realizar 15 Jornadas de vacunaciòn sin barreras, "CON CORAZON DE PUEBLO" | **X** |  | | $ 389.240.314 | | | |
| Realizar cuatro monitoreos anuales de coberturas PAI en área urbana y rural del municipio anualmente |
| Activar, implementar y mantener 10 UROC'S y 10 UAIRAC'S en el municipio |  | | | |
| Conformar siete Redes de apoyo comunitario de la estrategia AIEPI, para la promociòn de factores protectores para la mujer, la infancia y la adolescencia. |
| Fortalecer anualmente la Red de frío del Programa Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) |  | | | |
| Implementar y mantener 6 sitios IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia) en área rural del municipio y uno (1) en área urbana, adaptadas a la situación de salud del municipio. |
| Realizar una jornada anual de celebración de la semana de la lactancia materna |  | | | |
| Realizar siete (7) jornadas anuales intersectoriales de promoción de la salud infantil. |
| Cubrir el 100% de los jardines Infantiles del Municipio en la estrategia "Habilidades para la Vida", interviniendo madres cuidadoras y docentes. |  | | | |
| Implementar un programa con el sector educativo para la promociòn de la Salud Sexual y Reproductiva en los Planes Educativos Institucionales (PEI) de dos instituciones educativas |  | | | |
| Formular e implementar el programa "Maternidad Segura" a través de la complementariedad con la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la mujer y de la infancia) |  | | | |
| Implementar un Plan de medios anual de difusiòn y promociòn de la Salud Sexual y Reproductiva. |  | | | |
| Implementar un curso Psicoprofilàctico Institucional "Gestores, Bases de Vida" en forma anual . |  | | | |
| Implementrar una politica de Salud Sexual y Reproductiva formulada y adoptada con ènfais en promoción de deberes y derechos en SSR, prevenciòn de abuso sexual en menores y disminuciòn de embarazos en adolescentes. |  | | | |
| Realizar una jornada anual de promociòn a la denuncia del abuso sexual en menores y mujer maltratada |  | | | |
| Realizar 14 jornadas masivas de Promociòn y canalizaciòn de mujeres en edad fèrtil y adolescentes del municipio. |  | | | |
| Realizar una capacitaciòn anual al personal de salud (mèdicos, enfermeras, bacteriòlogas) en la Sentencia que habilita la interrupciòn voluntaria del Embarazo |  | | | |
| Incrementar la cobertura a un 95% de apoyo a la intervenciòn de casos de abuso sexual en menores y mujer maltratada. |  | | | |
| Reactivar, operativizar y articular al Consejo de Poítica Social una Red del buen trato |  | | | |
| Implementar dos (2) salas ERA para atención de enfermedad Respiratoria Aguda |  | | | |
| Fortalecer un programa de Control de Crecimiento y Desarrollo en la red Pública del municipio anualmente. |  | | | |
| Realizar siete capacitaciones al personal de salud de las IPS del Municipio en la implementación de la estrategia "Servicios amigables" para la población adolescente del municipio. |  | | | |
| Realizar cuatro jornadas de promoción al uso de mètodos temporales y definitivos de planificaciòn familiar. |  | | | |
| Realizar cuatro (4) jornadas de toma voluntaria de la prueba VIH |  | | | |
| Realizar una propuesta para la institucionalizaciòn e implementación de la Estrategia "Servicios amigables en SSR" en las IPS del municipio. |  | | | |
| 2009 - 85139 - 0007 | | **Nutrición y seguridad alimentaría 1% Ley 1283/09 en el municipio de Mani** | Realizar la entrega de 8000 suplementos nutricionales a menores en estado de riesgo nutricional. | **X** |  | | $ 376.739.433 | | | |
| 2009 - 85139 - 0006 | | **Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani** | Implementar un sistema de vigilancia centinela para EDA e IRA | **X** |  | |  | | | |
| Actualizar el sistema de información para la vigilancia de enfermedades prevalentes de la infancia |  | | | |
| Implementar la estrategia Sala Situaciònal para la vigilancia de la morbimortalidad materna-perinatal y la gestiòn sistemàtica de las acciones intersectoriales. |  | | | |
| Implementar un sistema de vigilancia para evaluar el riesgo biopsicosocial de la población infantil del municipio y sus factores de riesgo. |  | | | |
| Implementar un plan de Gestión Integral para la adopción y evaluación de la política de infancia y adolescencia |  | | | |
| Implementar un sistema de vigilancia para medir la morbimortalidad por cáncer de cérvix y cáncer de mama en mujeres en edad fértil del municipio. |  | | | |
| Implementar el sistema de vigilancia para la adherencia al modelo de atención integral en VIH/SIDA |  | | | |
|  | | Conformar siete COVECOM para fortalecer las iniciativas comunitarias en Vigilancia de Eventos de interès en SSR. |  | | | |
| Realizar un estudio descriptivo del comportamiento de Enfermedades de Transmisión sexual en Población Masculina y femenina en edad fértil cada dos años. |  | | | |
| Implementar la notificación de eventos de interés en salud mental en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del municipio e instituciones educativas |  | | | |
| Levantar un perfil biopsicosocial de la población menor de cinco anos en complementariedad a la política de infancia y adolescencia. |  | | | |
| Vigilar en un 70% los casos y abuso sexual en menores y mujer maltratada. |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0012 | | **Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Mani.** | Apoyar 6 instituciones deportivas existentes en el municipio | **X** |  | | $ 128.511.098 | | | |
|
| Realizar 20 eventos deportivos en el municipio |
| Realizar 20 eventos recreativos en el municipio |
| 2008 - 85139 - 0027 | | **Atenciòn integral a la poblaciòn discapacitada en el Municipio de Maní** | Consolidar un censo de la población con discapacidad del municipio anualmente. | **X** |  | |  | | | |
| Establecer alianzas estratégicas de complementariedad orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion con discapacidad del municipio. |  | | | |
| Apoyar y fortalecer anualmente a organizaciones sociales de población con discapacidad en el municipio |
| Acciones complementarias dirigidas a la poblacion con discapacidad anualmente en el municipio. | $ 0 | | | |
| 2009 - 85139 - 0003 | | **Atención integral al adulto mayor en el municipio de Mani** | Elaborar un estudio de caracterización de la población adulta mayor en el municipio. | **X** |  | | $ 100.400.000 | | | |
| Beneficiar con programas sociales a 12 adultos mayores anualmente en el municipio. |
| Implementar un proyecto productivo y fortalecer dos (02) existentes para adultos mayores en el municipio durante el cuatrienio. |
| 2008 - 85139 - 0031 | | Elaborar el diagnóstico municipal sobre la infancia y la adolescencia en el municipio |  | | | |
| Elaborar e implementar la política de infancia y adolescencia en el municipio (Ley 1098 de 2006). | $ 36.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0029 | | **Fortalecimiento integral de los nùcleos familiares en el municipio de Mani** | Elaborar e implementar un programa de capacitación en areas tècnicas y de producciòn anualmente. | **X** |  | |  | | | |
| Acciones desarrolladas al programa de FAMILIAS EN ACCION y RED JUNTOS anualmente. | $ 15.000.000 | | | |
| Implementar acciones complementarias dirigidas a la familias del municipio durante el cuatrenio. |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0072 | | **Atención Integral a la Población Desplazada en el municipio de Mani** | Asistencia y acompañamineto a 85 Familias desplazadas | **X** |  | | $ 15.000.000 | | | |
| $ 15.000.000 | | | |
| $ 15.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0014 | | **Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani** | Realizar 1 evento cultural del Festival de la Bandola Llanera anual. | **X** |  | | $ 232.600.000 | | | |
| Formar aríistica y culturalmente 100 personas (niños, jóvenes y adultos) en el municipio. | $ 21.800.000 | | | |
| $ 34.033.920 | | | |
| $ 65.552.909 | | | |
| 2008 - 85139 - 0076 | | **Estudios, diseños, construccion y mejoramiento de vivienda de interes social del area urbana y rural del Muncipio de Mani** | Realizar 15 mejoramientos de vivienda urbana. | **X** |  | |  | | | |
|  | | | |
| 2008 - 85139 - 0075 | | **Construcciòn y adquisiciòn de vivienda nueva y usada en el municipio de Mani** | Construir 126 nuevas soluciones de vivienda digna en el municipio para familias de nivel 1 y 2 del SISBEN | **X** |  | |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0019 | | **Empresarizaciòn de fincas agropecuarias en el municipio de Maní** | Fomentar el mejoramiento genético en 50 pequeños y medianos ganaderos del municipio | **X** |  | | $ 14.500.000 | | | |
|  | | | |
| Brindar asistencia técnica a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios | $ 142.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0045 | | **Realización de eventos empresariales en el municipio de Maní** | Apoyar la realización de 8 eventos agroempresariales y comerciales. |  |  | | $ 0 | | | |
| 2008 - 85139 - 0079 | | **Asistencia y fomento a la agroindustrialización, producción agropecuaria y comercialización de productos en el Municipio de Maní.** | Realizar 4 convenios de cooperación para la transferencia de conocimiento y tecnología |  |  | | $ 18.132.666 | | | |
| 2008 - 85139 - 0010 | | **Construcción y adecuación de espacios públicos en el municipio de Mani** | Implementar el Plan Centro municipal Pimera Etapa | **X** |  | | $ 4.299.569.558 | | | |
| Adecuar 3 áreas de espacio público en el municipio |  | | | |
| Mantener 5 espacios públicos en el municipio |  | | | |
| 2008-85139-0009 | | **Construccion del equipamiento municipal en el municipio de Mani** | Construir 3 equipamentos municipales |  |  | |  | | | |
|  |  | | $ 120.000.000 | | | |
| Adecuar 2 equipamentos municipales |  |  | |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0020 | | **Mejoramiento de la red vial municipal y formulación del plan vial y de movilidad del municipio de Mani.** | Mejorar 150 kms de la red vial terciaria municipal. | **X** |  | | $ 373.951.030 | | | |
| Mejorar en 32 kms las vías urbanas del municipio. |
|  | |  |  | **X** |  | | $ 914.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0057 | | **Consolidaciòn de las coberturas minimas en Agua Potable en el municipio de Maní** | Construir,dotar, optimizar,operar y mantener en el 100% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en la cabecera municipal. | **X** |  | | $ 995.000.000 | | | |
| Construir,dotar, optimizar, operar y mantener en el 85% la infraestructura necesaria para garantizar la disponiblidad, tratamiento y distribución del agua apta para el consumo humano en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas | $ 80.000.000 | | | |
| $ 127.011.914 | | | |
| 2008 - 85139 - 0061 | | **Consolidación de las coberturas mínimas en Saneamiento Bàsico en el municipio de Maní** | Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales en la cabecera municipal. | **X** |  | | $ 7.973.531.521 | | | |
|  | | | |
| Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado pluvial en la cabecera municipal y en 3 centros poblados |  | | | |
| Construir, operar, dotar y optimizar 4 sistemas de alcantarillado de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados y veredas con baja dispersion de viviendas. | $ 5.373.602.770 | | | |
|  | | Construir el 100% de la infraestructura necesaria para ampliar y óptimizar los sistemas de alcantarillado pluvial en la cabecera municipal y en 3 centros poblados |  | | | |
| 2009 - 85139 - 0008 | | **Subsidios a los estratos 1, 2 Y 3 de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de Maní** | Beneficiar en el 100% a los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 con los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. | **X** |  | | $ 300.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0032 | | **Gestión para la consolidación del sistema eléctrico y ampliación de la red de gas en el municipio de Mani** | Actualizar 4 estudios y diseños del municipio | **X** |  | |  | | | |
| Realizar el mantenimiento a 150 kilómetros de la infraestructura eléctrica del municipio |
| Ampliar la red eléctrica de media tensión en 2 kilómetros |
| Ampliar la red eléctrica de baja tensión en 5 kilómetros |
|  | | | |
| Elaborar un estudio y diseño parala ampliación de la cobertura en la prestación del sevicio de gas natural en el municipio. | $ 40.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0022 | | **Protección, consolidación y fortalecimiento de procesos de gestión ambiental para la protección del medio ambiente del municipio de Maní** | Recuperar y conservar 3 ecosistemas estratégicos del municipio | **X** |  | | $ 73.000.000 | | | |
| $ 40.296.041 | | | |
| Realizar el seguimiento y evaluación semestral de la implementación de la Agenda Ambiental Municipal | $ 14.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0024 | | **Apoyo y Fortalecimiento organismos de socorro en el Municipio de Maní** | Realizar 7 convenios con los organismos de socorro presentes en el municipio para atención de emergencias y desastres en el cuatrienio. | **X** |  | | $ 20.000.000 | | | |
| **Mitigación de Riesgos y Amenazas en el municipio de Maní** | **X** |  | |  | | | |
| 2008 - 85139 - 0083 | | Reubicar 07 familias en condiciones de riesgo y amenazas por fenómenos naturales | $ 65.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0016 | | **Apoyo y Fortalecimiento Organismos Comunales y veedurias ciudadanas en el municipio de Maní** | Fortalecer 42 organismos comunales del municipio | **X** |  | | $ 10.000.000 | | | |
| Crear y fortalecer 2 veedurías ciudadanas. | $ 6.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0066 | | **Apoyo y fortalecimiento del consejo territorial del planeacion Municipio de Mani** | Fortalecer financieramente en 30 millones al Consejo Territorial de Planeación del municipio en el cuatrienio | **X** |  | | $ 10.000.000 | | | |
| 2009 - 85139 - 0002 | | **Infantes y adolescentes protegidos en el Municipio de Maní** | Atender el 100% de los casos denunciados de violencia intrafamiliar y de menores infractores en el cuatrienio | **X** |  | | $ 15.000.000 | | | |
| 2008 - 85139 - 0073 | | **Convivencia y Seguridad Ciudadana compromiso de todos en el municipio de Maní** | **X** |  | |  | | | |
| 2009 - 85139 - 0001 | | **Seguridad para todos en el municipio de Maní** | Fortalecimiento a la fuerza pública y de seguridad del Estado presentes en el municipio | **X** |  | | $ 2.226.828.498 | | | |
| 2009 - 85139 - 0005 | | **Implementación de acciones para el mejoramiento continuo en el municipio de maní** | Fortalecer el desarrollo de los procesos administrativos en el municipio anualmente. | **X** |  | |  | | | |

**NOTA: ME PERMITO INFORMAR QUE SE HIZO NECESARIO ACTUALIZAR EN LA VIGENCIA 2011 A TRES PROYECTOS EN ACTIVIDADES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:**

**- PROYECTO 1: “SEGURIDAD PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE MANI”,** EL CUAL SE ENCUENTRA RADICADO EN EL AREA DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO, CON EL CODIGO No: 2009 – 85139 – 0001. DICHO AJUSTE CORRESPONDE A LA AGREGACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: “IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO” SIENDO FINANCIADO CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (ICDE).

**- PROYECTO 2: “FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE MANI”,** EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO DEPROGRAMAS Y PROYECTOS, CON EL CODIGO No. 2008 – 85139 – 0014. DICHO AJUSTE CORRESPONDE A LA INCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA; “DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL SEGÚN LA LEY 1393 DE 2011ART. 10” SIENDO FINANCIADA CON RECURSOS DE INVERSION CON DESTINACION ESPECIFICA (ICDE).

**- PROYECTO 3: “MITIGACIÓN DE RIESGOS Y AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ”** EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON EL CODIGO No. 2008 – 85139 – 0083. DICHA ACTUALIZACION CORRESPONDIO EN AÑADIR LA ACTIVIDAD “Apoyo y atención a la población afectada por emergencias y desastres (Según decreto 4629 de 2010.)” SIENDO FINANCIADA CON RECURSOS DE INVERSION CON DESTINACION ESPECÍFICA (ICDE).

**6. OBRAS PÚBLICAS**:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS PUBLICAS 2008** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | |  |
| **OBJETO** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA** | | **NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERVISION** | | **ESTADO** | | | | | **VALOR EJECURADO (MILLONES DE $)** | | **OBSERVACIONES** |
| **EJECUTADA (Marque x)** | | | **EN PROCESO (Marque x)** | |
| Fortalecimiento institucional Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 150.000.000,00 | |  | |
| Suministro de combustible, aceites y lubricantes para la maquinaria que realizará la adecuación y mantenimiento de la vía Maní - vereda La Poyata. | Rodolfo Emigdio Zambrano Cabra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.899.850,00 | |  | |
| Prestar el servicio técnico en la adecuación de la parte eléctrica de la infraestructura educativa urbana y rural del municipio de Maní. | Erinson Yamid Tibavija Mariño | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 10.000.000,00 | |  | |
| Prestar el servicio técnico en realizar la adecuación del sistema energético y alumbrado público en las zonas rurales y urbanas del municipio de Maní. | Jhon Hayder Martínez Cardenas | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.000.000,00 | |  | |
| Mantenimiento general de la institución educativa vereda Las Islas del municipio de Maní. | Construserca Limitada R/L Juan Antonio Martínez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 2.870.143,00 | |  | |
| Prestar los servicios profesionales para la asesoria en los diferentes proyectos de obra pública en el municipio de Maní. | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.200.000,00 | |  | |
| Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación del vahículo Toyota 4,5 de placas OIX075 de propiedad del municipio de Maní. | Taller Maní Camperos R/L María Helena Álvarez Ortega | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 3.104.880,00 | |  | |
| Compra de repuestos para la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | Construcciones y Servicios M.A R/L Mariela Patricia Alancón Bohórquez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.634.425,00 | |  | |
| Prestar el servicio de mantenimiento a la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | Roda Equipos R/L Luís Eduardo Casadiegos Ascencio | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 10.317.659,00 | |  | |
| Prestar los servicios como operador de la retroexcavadora Jhon Deere 510C del municipio de Maní. | Rafael Antonio Moreno Cantor | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 4.500.000,00 | |  | |
| Mantenimiento general de la fachada principal del palacio municipal de Maní. | Juan Guerrero Cuellar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.855.230,00 | |  | |
| Adecuación e interventoría de drenaje de aguas lluvias, conexión de lixiviados, limpieza de pozos de monitoreo de aguas subterraneas y clausura de tres (3) trincheras del relleno sanitario del casco urbano, reposición de tramos de alcantarillado de la carrera 5 entre calles 13 y 16 en tubería PVC, carrera 6 entre calles 18 a 19, carrera 7 entre calles 11 a 13 y carrera 2 entre calles 11 a 12, y construcción domiciliarias del alcantarillado sanitario, en la carrera novena entre calles 14 y 15 una (1) unidad, carrera novena entre calles 16 y 17 tres (3) unidades, carrera novena entre calles 17 y 18 una (1) unidad, carrera novena entre calles 20 y 21 cinco (5) unidades y carrera novena con calle 24 una (1) unidad, optimización, mantenimiento y puesta en funcionamiento, acueducto ampliación sistema de alcantarillado sanitario vereda Santa Helena del Cúsiva, del municipio de Maní Casanare, en cumplimiento de las coberturas mínimas en saneamiento básico. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 911.740.759,33 | |  | |
| Prestar el servicio como operador de la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | Abel Salvador Jaramillo Tamayo | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.000.000,00 | |  | |
| Prestar el servicio como operador del buldozer de la gobernación de Casanare | Jesús Eulogio Arango Moreno | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 1.500.000,00 | |  | |
| Emblecimiento de la entrada principal al municipio de Maní, vía Maní - Aguazul. | Aya L&S Ltda R/L Orlando Aya González | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.856.002,00 | |  | |
| Construcción pozo séptico en la instalaciones de la institución educativa de la vereda Mata de Piña del municipio de Maní. | Construcciones, Diseños y Servicios RGT Ltda R/L Nelson Augusto Reuter Espinosa | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.213.557,00 | |  | |
| Prestar los servicios profesionales en la programación de obras arquitectónicas en el municipio de Maní. | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 6.600.000,00 | |  | |
| Prsetar los servicios de apoyo como inspector de vías y obras civiles en el municipio de Maní. | Luis Carlos Moreno Ortíz | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.250.000,00 | |  | |
| Demarcación de la señalización horizontal de la carrera 2 y 3 entre calles 12 y 22 de las vías urbanas del municipio de Maní | Juan Guerrero Cuellar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.866.220,00 | |  | |
| Prestar el servicio como operador de la motoniveladora de la gobernación de Casanare | Albeiro Estepa Mendivelso | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 3.000.000,00 | |  | |
| Prestar el servicio como operador de la volqueta de placas OFJ718 de la Gobernación de Casanare | Cesar Harvey Parada Esguerra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 1.800.000,00 | |  | |
| Mantenimiento y adecuación coliseo de ferias y coliseo de deportes | Cultivar Empresa Asociativa R/L Royers Contreras Pérez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.999.998,60 | |  | |
| Localización, replanteo y nivelación de un lote ubicado en la calle 13 con carrera 7 (esquina) para la construcción de la casa de la justicia del municipio de Maní Casanare | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contreras Pérez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.871.027,00 | |  | |
| Estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado centros poblados de las veredas Belgrado, Guayanas, Santa María de Palmarito y Mararabe del municipio de Maní, departamento de Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 191.494.632,00 | |  | |
| Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km11+00 vía Maní - Vereda La Armenia. | Serviconstruciones El Shaddai E.U R/L Luz Yaneth Pérez Atuesta | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.912.863,84 | |  | |
| La construcción de un tanque elevado, pozo profundo y obras de adecuación para el sistema de acueducto de la vereda Gaviotas del municipio de Maní, departamento de Casanare | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 560.348.500,75 | |  | |
| Construcción de seis (6) domiciliarias de alcantarillado barrio el Centro municipio de Maní. | Rene Mauricio Zarama Rosero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.796.599,79 | |  | |
| Mantenimiento general de la institución educativa de la Vereda San Joaquín de Garibay del municipio de Maní. | Juan Gerrero Cuellar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.915.738,00 | |  | |
| Adecuación y mantenimiento morgue - municipio de Maní. | Darwin Andrés Fajardo Mariño | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.787.191,00 | |  | |
| Adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias colegio Jesús Bernal Pinzón sede central municipio de Maní. | Gloria Edilma González Chaparro | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.884.436,26 | |  | |
| Prestar los servicios como operador de la volqueta de placas OFJ719 de la gobernación de Casanare. | Alfonso Duran | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 1.800.000,00 | |  | |
| Prestar el servicio de transporte y cargue de material de río (recebo) para relleno de de los accesos al hogar multiple en el municipio de Maní | Luciano Ernesto Pérez Montañez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.913.408,00 | |  | |
| Suministro de combustible, aceites y lubricantes para la maquinaria del municipio de Maní. | Estación de Servicio Brio Maní R/L Rodolfo Zmbrano Cabra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 53.092.300,00 | |  | |
| Prestar el servicio de cargue y transporte de material de río (grava) para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio de Maní. | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contreras Pérez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.873.934,00 | |  | |
| Estudio de diagnóstico y de diseño de alternativas de optimización del sistema de acueducto, de la planta de tratamiento de aguas residuales y del manejo y disposición integral de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Maní Casanare | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 237.744.990,00 | |  | |
| Prestación, mantenimiento, ampliación y adecuación del sistema de acueducto en los barrios La Florida, Guadalupe, laguito, libertadores, Villa Julia I y II, San Antonio, El Centro y San Isidro del municipio de Maní. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 523.004.635,94 | |  | |
| Realizar interventoría técinica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 03 cuyo objeto es construcción de un tanque elevado, pozo profundo y obras de adecuación para el sistema de acueducto de la vereda Gaviotas del municipio de Maní Casanare. | Paola Andrea Piñeros Ramos | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Rehabilitación sumideros y cunetas de aguas lluvias entre Cras 2 y 4 con calles 12 y 23 y adquisición de equipos para el barrido de las calles y áreas públicas en el municipio de Maní. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 47.730.369,00 | |  | |
| Actualizaciòn catastro de usuarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 24.851.840,00 | |  | |
| Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 02 cuyo objeto es estudios y diseños sistema de acueducto y alcantarillado centros poblados vereda Belgrado, Guayanas, Santa María y Mararabe del municipio de Maní Casanare. y realizar una (1) supervisión técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 07 cuyo objeto es: realizar la rehabilitación de sumideros y cunetas de aguas lluvias entre las carreras 2 y 4 entre calles 12 y 23 y adquisición de equipos para el barrido de calles y áreas publicas en el municipio de Maní. | Rene Mauricio Zarama Rosero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.961.000,00 | |  | |
| Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 05 cuyo objeto es: estudio de diagnostico y de diseño de alternativas de optimización del sistema de acueducto, de la planta de tratamiento de aguas residuales y del manejo y disposición integral de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Maní, departamento de Casanare. | Nelly Acero Moreno | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.880.000,00 | |  | |
| Mantenimiento y adecuación de dos (2) unidades sanitarias del internado de Santa Helena, y suministro de accesorios unidades sanitarias escuela y preescolar. | Joaquín María Proaños Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.754.865,84 | |  | |
| Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº. 06 cuyo objeto es: reparación, mantenimiento, ampliación y adecuación del sistema de acueducto en los barrios la florida, Guadalupe, laguito, libertadores, villa julia I y II, San Antonio, el centro y san isidro del municipio de Maní | Wilson Dueñas Bernal | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Construcción cubierta aula escolar kiosko institución educativa Jesús Bernal Pinzón sede Travesuras municipio de Maní. | William Manuel Cardenas García | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.902.905,21 | |  | |
| Suministro e instalación parque infantil en madera inmunizada institución educativa vereda Mundo Nuevo municipio de Maní. | William Manuel Cardenas García | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.884.028,68 | |  | |
| Construcción e interventoría de un pozo profundo de 250 metros, línea de conducción e instalaciones eléctricas, como solución alterna para el abastecimiento de agua potable del casco urbano del municipio de Maní Casanare, (barrio El Carmen hasta la Planta de Tratamiento). | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 513.069.303,72 | |  | |
| Suministro e instalación parque infantil en madera inmunizada institución educativa vereda Las Brisas municipio de Maní. | Claudio Pompilio Cahueño Becerra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.879.805,00 | |  | |
| Aunar esfuerzos para la realizar la adecuación, mantenimiento escenarios deportivos Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sedes, central, La Esperanza, Camilo Torres y Santa Teresa área urbana municipio de Maní. | Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de la Amazorinoquía Colombiana R/L Nestor Gustavo Cuellar Afanador | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 406.379.293,82 | |  | |
| Adecuación vivienda docentes del Instituto Educativo Pablo Antonio Barrera de la vereda Chavinave del municipio de Maní. | Claudio Pompilio Cahueño Becerra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.912.183,00 | |  | |
| Adecuación, terminación y mantenimiento de doce aulas de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón, área urbana del municipio de Maní Casanare. | Diarco LTDA R/L William Enrique Cortes Díaz | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 104.227.996,00 | |  | |
| Prestar los servicios profesionales para la programación de obras civiles en la infraestructura institucional, espacio público y ornato municipal. | Jhon Henrry Barrera García | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 6.333.333,33 | |  | |
| Realizar el estudio y diseño del "sistema individual de disposición de residuos líquidos para la población dispersa de las veredas Mundo Nuevo y Mata de Piña del municipio de Maní Casanare. | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Consultoría para la realización del catastro de pozos profundos y unidades sanitarias en las veredas Guinea, Llanerita, Macuco e Islas del municipio de Maní. | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Mantenimiento correctivo y preventivo de las redes eléctricas para el suministro de energía en la veredas Mararabe, Gaviotas, Brisas, Belgrado, Bebea, Amparo, Chavinave, Gaufal Pintado, San Joaquín de Garibay, Macuco y la Poyata del sector rural del municipio de Maní. | Jhon Hayder Martínez Cardenas | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.000.000,00 | |  | |
| Mantenimiento correctivo y preventivo de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas Mata de Piña, Mundo Nuevo, Islas, Llanerita, Guinea, Santa Helena del Cúsiva, Guayana, Campanero, Santa María y el Viso del sector rural del municipio de Maní. | Erinson Yamid Tibavija Mariño | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.000.000,00 | |  | |
| Realizar estudios y diseños tipo: arquitectónicos, estructurales, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de vivienda de docentes para la veredas el Amparo, Limonal, Guamal y Consigna en el área rural del municipio de Maní | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Realizar la interventoría al convenio de cooperación Nº OOO8 de 2008, que tiene por objeto: Adecuación y mantenimiento escenarios deportivos Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sedes central, La Esperanza, Camilo Torres y Santa Teresa área urbana municipio de Maní. | Juan Bernando Cañon Parra | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Estudios y diseños de la tarima de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede Camilo Torres y la actualización y ajuste del diseño del aula de informatica (tipo) escuela rural vereda Las Brisas del municipio de Maní. | Jasmin Slendy Granados Guarin | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Actualización y ajuste de los estudios y diseños del sistema de alcantarillado pluvial para el sector urbano del municipio de Maní. | Ronald Fernando Cuervo Camargo | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.850.000,00 | |  | |
| Suminstro de combustible (ACPM y gasolina) para la maquinaria que realizará la recuperación de los pasos críticos de la vía Maní a la vereda Santa Helena. | Estación Servimani R/L Pablo Emilio Ovalle Gutierrez | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.995.025,00 | |  | |
| Estudios de suelos y diseños estructural para el bloque de aulas correspondiente al diseño arquitectónico del colegio Jesús Bernal Pinzón del municipio de Maní. | Mercedes Sanchez Lemus | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.900.000,00 | |  | |
| Construcción de treinta (30) domiciliarias de alcantarillado de aguas residuales domesticas y la clausura de nueve (9) pozos sépticos y veinte (20) aljibes en el municipio de Maní Casanare | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 125.950.025,22 | |  | |
| Mantenimiento y reposición de elementos que conforman la placa del puente sobre el río Unete vía Maní - Mararabe municipio de Maní. | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contreras Pérez | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.308.535,00 | |  | |
| Preparación y reposición de elementos del reactor Nº 03, impermeabilización de canaletas de rebose del reactor Nº 02 y señales de control del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 238.286.216,00 | |  | |
| Raelizar un (1) diseño eléctrico de red de media y baja tensión, incluye subestación de distribución de las viviendas de interes social urbanización Montesori; ajuste para la ampliación eléctrica en baja tensión de las veredas Campanero, Guinea y Callejuela antiguo Matadero del municipio de Maní. | Javier Antonio Cardenas Preciado | Jarvier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 10.000.000,00 | |  | |
| Adecuación sistema eléctrico de la institución educativa de la vereda Fronteras del municipio de Maní Casanare. | Costruciv B & L LTDA R/L Edgar Enrique Leguizamon Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.914.999,08 | |  | |
| Limpieza con guadaña a todo costo de las zonas verdes del casco urbano del municipio de Maní. | Ericca Catalina Neita Pinto | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 7.116.917,00 | |  | |
| Construcción pozo septico con zona de infiltración y adecuación sistema de succión y eléctrico electrobomba institución educativa vereda Belgrado del municipio de Maní Casanare. | Roa Arquitéctos E.U R/L Juan Carlos Roa Granados | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.893.587,00 | |  | |
| Construcción de reductores de velocidad en concreto sobre los accesos al puente el canoero del municipio de Maní Casanare. | Costruciv B & L LTDA R/L Edgar Enrique Leguizamon Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 9.335.177,77 | |  | |
| Actualización y ajuste de los estudios para la reposición de redes del sistema de alcantarillado sanitario para el sector urbano del municipio de Maní. | Ronald Fernando Cuervo Camargo | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.840.000,00 | |  | |
| Suministro e instalación de cuatro motobombas diesel de 2\*2 con sus respectivos accesorios para las veredas de la Poyata, San Joaquin deGaribay, Guamal y Limonal del municipio de Maní. | Campo Eduardo Amaya Vargas | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.253.113,00 | |  | |
| Adecuación y mantenimiento cocina escolar y escenarios deportivos institución educativa de la vereda La Poyata del municipio de Maní Casanare | Claudio Pompilio Cahueño Becerra | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.901.865,09 | |  | |
| Ampliación de 0,75 km red eléctrica de baja de tensión vereda Campanero municipio de Maní Casanare | Victor Manuel Barnal López | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.922.962,00 | |  | |
| Mano de obra para el mantenimiento de dos bloques de clase, biblioteca, limpieza de muros, pisos y andenes Institución Educativa Camilo Torres. | Industrias Murotex LTDA R/L Ligia Amparo Montoya Pereira | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.897.079,98 | |  | |
| Construcción red eléctrica en media y baja tensión de la Urbanización Montesoris del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Energía de Casanare S.A E.P.S "ENERCA" R/L José Alirio Guzmán Guzmán | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 49.999.686,00 | |  | |
| Adecuación del sistema de distribución eléctrica de las instituciones educativas en las veredas Belgrado, Chavinave, Brisas, Gaviotas, Mata de Piña, Guinea, Santa Helena del Cúsiva, Mundo Nuevo, y el Viso; e interventoría técnico, administrativa y financiera en el municipio de Maní. | Empresa de Energía de Casanare S.A E.P.S "ENERCA" R/L José Alirio Guzmán Guzmán | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 760.714.470,00 | |  | |
| Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 28 + 500 m vereda Gaviotas callejuela finca Arizona del municipio de Maní | Fabio Alvarado Castillo | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.904.889,22 | |  | |
| Suministro de combustible (ACPM Y gasolina) para la maquinaria que realizará el mejoramiento de 10 kms de vía en la vereda del Viso del municipio de Maní. | Estación Servimaní R/L Pablo Emilio Ovalle Gutérrez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.903.178,00 | |  | |
| Adecuación de la entrada, demolición de una unidad sanitaria vieja y construcción de anden perimetral y acceso a las aulas de la escula de la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní. | Construciv B&L LTDA R/L Edgar Enrique Leguizamon Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.907.738,49 | |  | |
| Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 44 + 300 sobre la vía que de Maní conduce a la vereda Santa Helena del Cúsiva, municipio de Maní. | Roa Arquitectos E.U R/L Juan Carlos Roa Granados | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.913.361,00 | |  | |
| Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 24 + 780 vía Maní variante vial sobre la carretera pozo la Punto. | Vega Ingenieros E.U R/L Ludy Islene Vega Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.901.824,00 | |  | |
| Realizar el estudio del sistema de acueducto para el centro poblado de la vereda San Joaquín de Garibay, el diseño para la construcción del laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Maní y el diseño del sistema de agua potable para la escuela de la vereda Las Islas del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 96.274.919,00 | |  | |
| Aunar esfuerzos para el mejoramiento de 40.891 km de red vial terciaria del municipio de Maní Casanare y mejoramiento de 2.173 km de la red vail urbana del municipio Maní. | Asociación Colombiana de Ingenieros de Transportes y Vías y Profesionales Afines - ACIT Capitulo Casanare R/L Rover Abril Albarracín | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 249.595.196,90 | |  | |
| Demarcación y mantenimiento de las canchas deportiva del barrio Laguito, Libertadores, Parque Infantil y Villa Olimpica del municipio de Maní. | Carlos Julio Cuellar Díaz | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 11.000.000,00 | |  | |
| Adecuación de una unidad sanitaria y construcción de la cubierta sobre el anden que une el salón multiple con el restaurante escolar de la vereda Las Brisas del municipio de Maní. | Joaquín María Proaños Tovar | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.910.050,46 | |  | |
| Adecuación del salon multiple del Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede Santa Teresa, municipio de Maní. | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contreras Pérez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.439.382,98 | |  | |
| Impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la calle 16 entre carreras 6 y 7 del municipio de Maní. | Darwin Andrés Fajardo Mariño | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.847.265,00 | |  | |
| Suministro de material eléctrico y alquiler de grúa para el mantenimiento del sistema de alumbrado público en el área urbana del municipio de Maní. | Bobinados Electro Oriente LTDA R/L Segundo Silvestre Nuñez Torres | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.890.558,00 | |  | |
| Aunar esfuerzos para construcción bloque de diesiséis (16) aulas escolares Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede central municipio de Maní. | Fundación Iberoamericana R/L Luz Neida Cruz Sánchez | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 1.432.589.850,00 | |  | |
| Construcción del anden perimetral de las aulas escolares y una zona de infiltración en la escuela de la vereda Macuco del municipio de Maní Casanare | Junta de Acción Comunal Vereda Macuco R/L Fructoso Santos Reuter | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.870.565,31 | |  | |
| Suministro de accesorios hidraúlicos, eléctricos y sanitarios Instituciones Educativas (Camilo Torres, Santa Teresa, La Esperanza, Jesús Bernal Pinzón y Travesuras) del municipio de Maní. | Víveres el Zafiro R/L Rafaelino Aguirre Aguirre | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 12.784.776,00 | |  | |
| Adquisisción de equipo de perforación para la construcción de soluciones individuales para el suministro de agua apta para el consumo humano en el area rural del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 86.864.280,00 | |  | |
| Compra de un carro tanque de 10M3 para el transporte y suministro de agua potable como solución alterna para mantener coberturas en los barrios perféricos, centros poblados y población dispersa del municipio de Maní Casanare | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 232.802.522,00 | |  | |
| Construcción e interventoría de los sistemas de acueductos en las veredas Las Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María de Palmarito y Mararabe del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 6.252.249.001,07 | |  | |
| Construcción e interventoría de soluciones individuales para suministro de agua apta para el consumo humano en las veredas Mundo Nuevo, La Guinea y Llanerita del municipio de Maní. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 566.243.311,89 | |  | |
| Construcción e interventoría de una celda para disposición de residuos sólidos y primera etapa planta de aprovechamiento de residuos sólidos, municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Javier Vergara Mariño | |  | | |  | | $ 228.573.003,00 | | No se ejecuto, se liquido de mutuo acuerdo | |
| Aunar esfuerzos para la construcción internado instituto educativo Camilo Torres Restrepo vereda santa Elena del Cusiva; restaurantes escolares centros educativos veredas Santa María de Palmarito, Mundo Nuevo, la Consigna; aula doble tipo y una aula cencilla centro educativo vereda Chavinave y aula de informática centro educativo vereda las Brisas del municipio de Mani Casanare . | La Sociedad De Ornato Y Mejoras Publicas De La Amazorinoquia Colombiana R/L Nestor Gustavo Cuellar Afanador | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 1.207.171.164,20 | |  | |
| Aunar esfuerzos para la adecuación restaurante escolar instituto educativo Jesús Bernal pinzón sede la esperanza, construcción aula doble tipo centro educativo vereda la llanerita y adecuación del hogar múltiple del municipio de Maní-Casanare. | La Sociedad De Ornato Y Mejoras Publicas De La Amazorinoquia Colombiana R/L Nestor Gustavo Cuellar Afanador | Javier Vergara Mariño | | **X** | | |  | | $ 285.811.805,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS PUBLICAS 2009** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **OBJETO DE LA OBRA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERVISOR** | **ESTADO** | | | **VALOR EJECURADO (MILLONES DE $)** | **OBSERVACIONES** |
| **EJECUTADA (Marque x)** | **EN PROCESO (Marque x)** | |
| **Vigencia fiscal año 2009.** | | | | | | | |
| Mano de obra para el mantenimiento consistente en la pintura general de la Institución Educativa de la Vereda Mata de Piña del municipio de Maní. | Juan Guerrero Cuellar | Javier Vergara Mariño | **X** | |  | $ 13.902.519,62 |  |
| Mano de obra para el mantenimiento consistente en la pintura general de la Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede Santa Teresa del municipio de Maní. | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contraras Pérez | Javier Vergara Mariño | **X** | |  | $ 13.901.555,89 |  |
| Suministro de combustible (ACPM y gasolina) para el funcionamiento de vehículos y motocicletas al servicio de la alcaldía municipal. | Estación Servimani R/L Pablo Emilio Ovalle Gutierrez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 4.995.674,00 |  |
| Construcción de nueve (9) domiciliarias de alcantarillado sanitario para el proyecto de vivienda de interes social Montesoris del municipio de Maní Casanare. | Darwin Andrés Fajardo Mariño | Javier Vergara Mariño | **X** | |  | $ 13.689.406,00 |  |
| Contratar los servicios técnicos para llevar a cabo la inspección de obras que se adelantan en las vías urbanas y rurales en el municipio de Maní. | Edwin Floriberto Alarcon Barrera | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.600.000,00 |  |
| Prestrar los servicios profesionales para la programación de obras civiles, areas a fines y demás funciones que sean asignadas por la secretaría de obras públicas y transportes del municipio. | Jhon Henrry Barrera García | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 11.400.000,00 |  |
| Realizar la actualización y ajuste de los estudios y diseños el sistema de alumbrado para el sector urbano del municipio de Maní. | Javier Antonio Cardenas Preciado | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Contratar el estudio de suelos y ajuste del diseño estructural de la cimentación del diseño existente de un bloque de dieciséis (16) aulas a construirse en el Instituto Jesús Bernal Pinzón sede Camilo Torres del municipio de Maní. | Pablo Alexis Rodríguez Segovia | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.890.000,00 |  |
| Estudios y diseños de seís aulas, una biblioteca, una batería sanitaria y la sede administrativa de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede la Esperanza del municipio de Maní. | Jasmin Slendy Granados Guarin | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 12.000.000,00 |  |
| Ampliación de la red electrica en baja tensión en la calle 11 entre carreras 10 y 11 y adecuación de la red de baja tensión de la vereda Santa María del municipio de Maní. | SIF Servicios de Ingeniería y Finanzas LTDA / Jorge Alberto Uribe Daza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.880.887,00 |  |
| Realizar una (1) interventoría tecnica, administrativa, ambiental y financiera al convenio de cooperación Nº 0020 de 2008 en la adecuación del restaurante escolar Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede la Esperanza y construcción aula tipo centro ed | Victor Espinel Chaparro | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.064.546,95 |  |
| Estudios, geotécnicos y diseños arquitectónicos, estructurales y electrica de la cubierta polideportivo, cuatro (4) modulos de graderías y una (1) placa polideportivo de la institución educativa vereda la Armenia municipio de Maní. | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.852.000,00 |  |
| Suministro de combustible (ACPM y gasolina) para la maquinaria que realizará el mantenimiento periodico de 15 kms en la vereda de Mararabe, 7 kms en la vereda Las Islas y 26 kms en la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní. | Pablo Emilio Ovalle Gutiérrez R/L Estación "Servimaní" | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.895.500,00 |  |
| Preparación y mantenimiento de la motocicleta yamaha 125 azúl, motor SGP 020222, chasis 9FK5GP - 11351020222 de la alcaldía de municipal de Maní. | Arcesio Santa Vasquez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 1.205.400,00 |  |
| Pintura, cerramiento, limpieza y mantenimiento general cementerio municipio de Maní. | Juan Guerrero Cuellar | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.901.949,62 |  |
| Mantenimiento y adecuación Morgue municipal municipio de Maní. | Juan Guerrero Cuellar | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.669.501,97 |  |
| Suministro de tubería en concreto reforzado de 36" para el mejoramiento y la construcción de obras de arte en los puntos críticos entre las veredas Guafal Pintado y la vereda Campanero del municipio de Maní. | Angela Obeida Florez Medina | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 6.000.000,00 |  |
| Prestar los servicios profesionales en la asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento técnico y organizacional en el sector de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Maní Casanare | Marco Danilo Chaparro Alejo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.910.000,00 |  |
| Realizar el diseño de la red eléctrica y de gas para el proyecto de vivienda de interés social multifamiliar "Los Algarrobos" ubicado en la calle 11 entre carreras 7 diagonal 12 en el municipio de Maní. | Javier Antonio Cardenas Preciado | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 8.000.000,00 |  |
| Clausura de las trincheras 4 y 5 (50\*8)m, espesor 30cm: en el relleno sanitario del Municipio de Maní Casanare | Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de maní S.A.E.S.P. (R.L. Alix Moreno Romero) | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 46.666.870,85 |  |
| Suministro de combustible (ACPM y Gasolina) para la maquinaria y vehículos al servicio de la alcaldía municipal y que estarán vinculados en el mentenimiento periódico de (15 kms en la vereda Corea, 15 kms en la vereda Fronteras y 12 kms en la vereda de Be | Servimaní R/L Pablo Emilio Ovalle Gutiérrez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.895.500,00 |  |
| Estudio para la implementación de un plan de uso racional de energía (URE) en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Maní. | SIF Servicios de Ingeniería y Finanzas LTDA / Jorge Alberto Uribe Daza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Construcción e instalación de barandas de protección y señalización vertical del boxculver construido sobre el caño El Barro k0+530 vía Maní - Consigna. | Daniel Mariño Salcedo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 6.385.869,62 |  |
| Realizar la limpieza y mantenimiento del canal paralelo a carrera 1 y 2 del sistema de recolección de aguas lluvias del sector urbano del municipio de Maní Casanare. | Juan Guerrero Cuellar | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.556.160,00 |  |
| Desmonte de maleza con guadaña de los espacios públicos (zonas verdes) del municipio de Maní. | Cultivar Empresa Asociativa de Trabajo R/L Royers Contraras Pérez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 5.099.352,00 |  |
| Subsidiar los estratos I, II y III de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del casco urbano del municipio de Maní Casanare. | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P. R/L Alix Moreno Romero | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 300.000.000,00 |  |
| Construcción alcantarillado aguas residuales de la calle 14 entre carrera 11 y 12 del sector urbano del municipio de Maní Casanare. | Oscar Javier Araque Garzón | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.526,32 |  |
| Adecuación aulas virtuales Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede central, La Esperanza y Santa Teresa del municipio de Maní. | Construcciones Diseños y Servicios RGT LTDA R/L Nelson Augusto Reuter Espinosa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.107.663,18 |  |
| Adecuación de la oficina de familias en acción juntos, barandas de las escaleras de acceso al segundo piso de la alcaldía del municipio de Maní Casanare. | Construcciones Diseños y Servicios RGT LTDA R/L Nelson Augusto Reuter Espinosa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 6.226.091,20 |  |
| Mantenimiento de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas del bajo Cusiana del sector rural del municipio de Maní. | Jhon Hayder Martínez Cardenas | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.840.000,00 |  |
| Mantenimiento de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas del alto Cusinana del sector rural del municipio de Maní. | Erinson Yamid Tobavija Mariño | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.840.000,00 |  |
| Diagnóstico y evaluación de la infraestructura fisica y equipos de las instituciones del área rural, Amparo, Belgrado, Chavinave, Macuco, Guafal Pintado y Santa Helena del Cusiva del municipio de Maní. | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.800.000,00 |  |
| Estudio de factiblidad para generación de energía eléctrica a partir de energías renovables; con el fin de cubrir la demanda energética en comunidades rurales o zonas aisladas en el municipio de Maní Casanare. | Jorge Alberto Uribe Daza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.910.000,00 |  |
| Adecuación de la infraestructura de la planta de beneficio de bovinos del municipio de Maní. | Ever Mauricio Martínez Florez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 19.959.875,00 |  |
| Realizar el diseño de la red electrica en media y baja tensión de la vereda Corea del municipio de Maní. | Javier Antonio Cardenas Preciado | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Estudio y diseños para la construcción del parque que se ubicara en la calle 14 entre carreras 3ª y 4ª del municipio de Maní. | John Alexander Gomez Parra | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Suministro e instalación placas señalización informativa y preventiva para las instalaciones de la alcaldía municipal de Maní Casanare. | William Vergara Mariño | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 2.997.381,60 |  |
| Estudios geotécnicos y diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos para la construcción de la ampliación de la sede de asociación de juntas de acción comunal de Maní "Asojuncoma" y emisora de las juntas de acción comunal del municipio de Maní. | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Mantenimiento y pintura del hogar de paso existente del municipio de Maní. | Carlos Julio Cuellar Díaz | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.841.392,00 |  |
| Suministro de combustible (ACPM y Gasolina) para la maquinaria que realizará el manteminiento periódico 42,58 KMS de la red vial urbana del municipio de Maní. | Pablo Emilio Ovalle Gutiérrez "Servi Maní" | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.720,00 |  |
| Servicios profesionales para la programación de obras de saneamiento basico, areas a fines y demás actividades que sean asignadas por la secretaría de obras públicas y transporte del municipio. | Ronald Fernando Cuervo Camargo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 15.600.000,00 |  |
| Adecuación del sistema de iluminación de la cancha múltiple del barrio Guadalupe en el municipio de Maní. | Ever Mauricio Martínez Florez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.983.569,00 |  |
| Supervisor para el desarrollo y ejecución del proyecto mejoramiento de red vial municipal. | Luis Carlos Moreno Ortiz | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.600.000,00 |  |
| Realizar el mantenimiento, arreglo y remodelación a todo costo en las instalaciones de la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social de la alcaldía municipal de Maní. | Pablo Camargo Cardenas | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 4.440.000,00 |  |
| Estudios de suelos para el diseño del pavimento rigido entre la carrera 2 entre calle 11 y 12, calle 13 entre carrera 4 y 9, carrera 4 entre calles 17 y 11, calle 14 entre carrera 3 y 4 evaluación y recuperación del pavimento desde la yee que conduce hacia Petrobras sobre la carrera tercera hasta la calle 29 vía Aguazul. | Incons Ingeniería LTDA R/L Raul Suárez Siza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.890.240,00 |  |
| Construcciòn de nueve domiciliarias de alcantarillado de aguas residuales domèsticas y clausura de seis pozos sèpticos y aljibes en la cabecera Municipal de Manì Departamento. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 24.987.473,90 |  |
| Estudios y diseños para los sistemas de acueducto y alcantarillado de los centros poblados de las veredas Campanero, Limonal, Llanerita y la reubicación de la vereda la poyata del Municipio de Maní, Departamento de Casanare | Empresa de Servicios Publicos (R.L. Alix Moreno Romero) | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 281.168.035,00 |  |
| Construcciòn e interventoria de 62 sistemas de soluciones individuales alcantarillado sanitario, unidad sanitaria y tratamiento primario aguas residuales Vdas Belgrado, guafal,macuco,amparo, bebea, Mte piña, armenia, gaviotas, mararabe, mdo nuevo, la consigna y las islas. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 1.262.670.856,43 |  |
| Suministro de accesorios hidràulicos, elèctricos y sanitarios para el mantenimiento de las instituciones educativas de las veredas las islas, paso real de guariamena y san joaquìn de garibay del municipio de Manì Casanare | Rafaelino Aguirre Aguirre | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.886.500,00 |  |
| Socializar y concientizar a la comunidad de los impactos ambientales y comunitarios del proyecto de vivienda de interes social rural denominado varias veredas del municipio de Manì. | Julio Hernando Castillo Guerrero | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.186.916,67 |  |
| Construcciòn de una alcantarilla sencilla en tuberìa de concreto reforzado de D=24" en la vereda Mundo Nuevo municipio de Manì Casanare | Oscar Saith Prada Torres | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.007.337,92 |  |
| Construcciòn cubierta en teja termo acustica y perfil rectangular aula escolar kiosco y mantenimiento unidad sanitaria Instituciòn Educativa Jesus Bernal Pinzòn sede Travesuras municipio de Manì. | Construccciones, diseños y servicios RGT LTDA R/L Nelson Augusto Reuter Espinosa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.742.859,12 |  |
| Realizar la interventorìa a la ejecuciòn del convenio de cooperaciòn Nº. 018 de 2008 (Anuar esfuersos para la construcciòn del bloque de (16) diecisèis aulas escolares en la instituciòn educativa Jesus Bernal Pinzòn sede central del Municipio de Manì) | Union Temporal Diarco-Acem R/L Mario Andres Torres Gutierrez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 96.511.942,00 |  |
| Construcciòn de una alcantarilla doble en tuberia de concreto reforzado de D=36" en la vereda fronteras Municipio de Manì Casanare | Edwin Floriberto Alarcòn Barrera | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.845.101,50 |  |
| Desmonte de maleza con guadaña de los espacios pùblicos (Zonas Verdes) del Municipio de Manì. | Construccciones, diseños y servicios RGT LTDA R/L Nelson Augusto Reuter Espinosa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.911.000,00 |  |
| Adecuación de espacios verdes con plantas ornamentales en el parque infantil del municipio de Maní. | Edwin Floriberto Alarcòn Barrera | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.510.435,20 |  |
| Mantenimiento de una unidad sanitaria, construcción de un tanque lavadero y pintura de un bloque de aulas en la vereda Mararabe del Municipio de Maní. | Oscar Javier Araque Garzòn | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.819.756,07 |  |
| Prestar los servicios para la programación de obras civiles, en la secretarìa de obras pùblicas y transporte del Municipio. | Jhon Henrry Barrera Garcìa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.450.000,00 |  |
| Construcciòn e interventoria del sistema de acueducto para el centro poblado de san joaquin de garibay Municipio de Manì Departamento de Casanare. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 763.320.107,00 |  |
| Estudios y diseños del monumento de la intersecciòn de la carrera 4 con calle 11, antiguo aeropuerto y calle 10, del municipio de Manì. | Jasmin Slendy Granados Guarin | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Estudios geotècnicos y diseños arquitectònicos, estructurales, sanitarios y elèctricos, para la construcciòn de un bloque de seis aulas, una vivienda para seis docentes, caballeriza porqueriza y galpòn instituciòn educativa camilo torres vereda santa helena del cusiva del municipio de Manì, | Gelber Correa Barrantes | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.870.000,00 |  |
| Construcciòn de una alcantarilla doble en tuberia de concreto reforzado de D=36" en el KM 25+400 sobre el corredor vial que desde el municipio de manì conduce a la vereda de gaviotas. | Joaquin Maria Proaños T | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.840.609,92 |  |
| Pintura de un bloque de aulas, la unidad sanitaria, construcciòn del anden perimetral y pintura de la vivienda del docente en la vereda santa maria del palmarito. | Jhon Henrry Barrera Garcìa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.768.348,00 |  |
| Estudios y diseños para la construcciòn del parque de los araguatos en el municipio de Manì. | Jhon Alexander Gomez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 12.500.000,00 |  |
| Terminación del sistema de alcantarillado pluvial, sector urbano del Municipio de Maní e interventoria técnica administrativa, financiera y ambiental | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P (R.L. Alix Moreno Romero | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 40.200.000,00 | En convenio con la Gobernación |
| construccion parque la corocora y embellecimiento del espacio publico en la carrera segunda entre calles 13 y 14 en el municipio de Manì Casanare. | Victor Alfonso Chaparro | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 170.000.000,00 |  |
| Estudios geotècnicos y diseños arquitectònicos, estructurales, sanitarios y elèctricos, para la construcciòn de un restaurante escolar instuciòn educativa Jesus Bernal Pinzon sede travesuras del Municipio de Manì. | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Estudio del estado actual de la red vial urbana e inventario de señalizaciòn vial existente en el sector urbana e inventario de señalizacion vial existente en el sector urbano del Municipio de Mani. | Edgar Enrique Leguizamon Tovar | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.000.000,00 |  |
| Adecuar un salon de clases del instituto educativo Jesus Bernal Pinzon cede central del municipio de Manì. | Edgar Enrique Leguizamon Tovar | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.717.662,00 |  |
| Servicios de una motoniveladora a todo costo que adelante obras de mejoramiento y mantenimiento preventivo en la red vial. | Mancosa L/D Rusbel Camacho Estepa | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.000.000,00 |  |
| Consultoria para el diagnòstico, formulaciòn, socializaciòn y divulgaciòn del plan de convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Manì. | Rigoberto Alfonso Perez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 6.000.000,00 |  |
| Estudio de suelos y ajuste del diseño existente de un bloque de dieciseis (16) aulas a construirse en el instituto educativo Jesus Bernal Pinzon sede central del Municipio de Mani. | Ronald Fernando Cuervo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.870.000,00 |  |
| Suministro de un sofware (construplan) licencia y dos copias como apoyo a la programaciòn en la secretarìa de obras pùblicas y transporte. | Legislaciòn Econòmica S.A Legis S.A (R/L) Esperanza Margarita Romero Flechas | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 5.916.000,00 |  |
| Prestaciòn de servicios de mantenimiento correctivo a todo costo de la camioneta NISSAN FRONTIER 3.0 TURBO DIESEL 4x4 adscrita a la estaciòn de policia del Municipio de Manì. | Talleres autorizados S.A (R/L Carlos Fernando Torres Uscategui) | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 9.304.686,00 |  |
| Suministro de accesorios hidraulicos, elèctricos y sanitarios para el mantenimiento de las instituciones educativas de las veredas del socorro, fronteras y el amparo del Municipio de Manì. | Rafaelino Aguirre Aguirre | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.757.600,00 |  |
| CompraVenta de materiales electricos para el alumbrado pùblico en el àrea urbana del Municipio de Manì. | Bobinados Electro Oriente LTDA R/Lsegundo Silvestre Nuñez Torres | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 32.350.000,00 |  |
| Retiro de Material de escombros existentes en parques, separadores, senderos peatonales, hospital, casa de la cultura, cementerio, Morgue del Municipio de Manì Casanare. | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 7.560.491,40 |  |
| Derechos de explotaciòn de material crudo de rìo para el mantenimiento de la red vìal urbana del Municipio de Manì . | Julieth Hasbleidy Neita Pinto | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 6.395.400,00 |  |
| Estudio y diseño para la adecuaciòn del sistema de distribuciòn electrica de la instituciòn educativa Jesus Bernal Pinzòn sede central en el Municipio de Manì. | Javier Antonio Cardenas Preciado | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.200.000,00 |  |
| Suministro de combustible (gasolina) para el funcionamiento de vehiculos y motocicletas al servicio de la secretarìa de obras pùblicas del Municipio de Manì Casanare. | Juan de Dios Gonzalez Castillo R/L Servicios de cañofistol empresa unipersonal | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 4.999.113,00 |  |
| Realizar estudios y diseños petinentes para obtener concesiòn de aguas subterraneas del sistema de acueducto en beneficio del centro poblado de la vereda santa helena del cùsiva del Municipio de Manì. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 79.993.699,00 |  |
| Estudios geotecnicos y diseños arquitectonicos, estructurales y electricos para la construcciòn de una aula escolar doble instituciòn educativa vereda Guafal, vereda Chavinave y Tarima instituciòn vereda Santa Helena del cusiva del Municipio de Mani Casanare. | Ronald Fernando Cuervo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.820.000,00 |  |
| Construcción de acueducto multifamiliar los algarrabos Municipio de Manì Casanare. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 39.728.440,00 |  |
| "Construcciòn de 7553 M3 de terraplèn sobre la vìa Manì- la poyata-(Pr inicial K16+200) y construcciòn de 205 M3 de afirmado sobre la vîa Manì- La cosigna- la armenia- Mapora (Preinicial K12+700) | Victor Alfonso Chaparro Socha | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 111.840.278,00 |  |
| Optimizaciòn planta de tratamiento de aguas residuales domesticas y construcciòn nuevo modulo planta de tratamiento de agua potable de 12,5 LPS, Municipio de Manì. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **x** | |  | $ 104.139.287,55 |  |
| Construcciòn parque cultural ubicado en la calle 14 entre carrera 3ª y 4ª en el Municipio de Manì Casanare | Union temporal AM ingenieros R/L Oscar Mauricio Avendaño | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 344.958.884,16 |  |
| Construcciòn primera etapa del sistema de alcantarillado pluvial en el centro poblado de la vereda santa helena del cùsiva primera etapa en el Municipio de Manì Casanare. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 1.285.905.958,00 |  |
| Construcción del sistema de acueducto vereda las islas, optimizaciòn de redes alcantarillado aguas, residuales proyecto de vivienda los algarrobos del Municipío de Maní Casanare. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 6.032.641.800,00 |  |
| Estudios y diseños para la construcciòn del tanque elevado de almacenamiento de agua apta para el consumo humana de la agrupaciòn Multifamiliar los algarrobos. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 104.806.300,00 |  |
| Elaboración e implementaciòn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua y elaboraciòn del programa para agua no contabilizada. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez |  | | **x** | $ 317.161.212,00 | La EAAAM S.A. ESP declaro siniestro a los contratistas |
| Construcciòn de la red de alcantarillado de aguas residuales para la clausura del vertimento sobre la carrera 2 con calle 8 del àrea urbana del Municipio de Manì Casanare. | Empresa de acueducto, y alcantarillado y aseo de Manì E.A.A.A.M.S.A E.S.P | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 416.823.481,00 |  |
| Reparación de pavimento flexible sobre la vía maní- Aguazul desde el estadero el estribo hasta la calle 29 y demarcación logitudinal y transversal de la carrera tercera (3º) entre calles 12 A 22 | La Sociedad de ornato y mejoras publicas de la amazorinoquia colombiana (R.L. Nestor Gustavo Cuellar Afanador) | Rolfer Mariño Sanchez | **X** | |  | $ 430.523.441,00 |  |
| Estudio de suelo para el diseño de pavimento rigido de: calle 20 entre cra 4ª y 9ª,calle 16 entre carreras 4 y 9, calle 9 entre carrera 5 y 9, calle 8 entre carrera 5 y 9, carrera 4 entre calles 11 y 6, calles 6 entre carrera 4 y 6, carrera 6 entre calles 6 y 4, calle 4 entre carrera septima desde la calle 3ª hasta la calle 1 via santa helena del cusiva del municipio de Manì Casanare. | Incons ingenieria LTDA R/L Raul Suarez Siza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 27.474.000,00 |  |
| Estudios de suelos y estudios arquitectonicos y elèctricos para la construcciòn del parque del centro poblado de la verda Santa Helena del cùsiva del Municipio de Manì Casanare. | Ronald Fernando Cuervo Camargo | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.890.000,00 |  |
| La conformaciòn de 2280 M2 de vìa terciaria en el tramo comprendido del KM 19+000 al KM 26+000 vìa Santa helena del cusiva. | Incons Ingenieria LTDA Raul Suarez Siza | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 36.028.061,25 |  |
| Estudios y diseños centro educativo San Jose nueva poyata Municipio de Manì Casanare. | Miguel Angel Garcia Guevara | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 67.860.000,00 |  |
| Estudio geotecnicos y diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios y electricos para la construcción de una (1) aula doble y una (1) vivienda para docentes en la Institución eductiva vereda Limonal Municipio de Maní | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios y electricos para la construcción bloque de la casa de la cultura del Municipio de Maní casanare | Jasmin Slendy Granados Guarin | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.900.000,00 |  |
| Compraventa de accesorios hidraulicos, electricos y sanitarios para el mantenimiento de las instituciones educativas de las veredas Guayanas, la Poyata y Campanero del Municipio de Maní | Rafaelino Aguirre Aguirre | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.832.300,00 |  |
| Compraventa de los materiales para la construcción del salon comunal de la vereda guayanas del Municipio de Maní | Ana Priscila Martinez Perez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.899.715,89 |  |
| Adecuación y construcción pozo profundo en la morgue del Municipio de Maní | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.837.311,00 |  |
| Mantenimiento general Institución Educativa Vereda la Guinea del Municipio de Maní | Vladimir Ernesto Calderon Morales | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.839.476,00 |  |
| Cargue Pisaje y explotación de material de arcilla para la construcción del terraplen de la carrera 1 entre calles 18 y el hotel el cabrestero, del Municipio de Maní | Juan Carlos Martinez Barrera | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.055.166,00 |  |
| Construcción de 1,7 kmts red electrica de media tensión en la vereda de Guyanas del Municipio de Maní Departamento de Casanare | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.552.334,23 |  |
| Mantenimiento del alumbrado publico en el casco urbano (carreraa 1, 5, 6, 7, 8, 9, desde la calle 1a hasta la calle 27) del Municipio, centro poblado de la vereda Gaviotas y despeje de linea de media tensión de las veredas Mararabe, Mata de Piña y Mundo Nuevo del Municipio de Maní | Construcciones ACEM lLtda (R.L. Mario Andres Torres Gutierrez) | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.528.115,97 |  |
| Compraventa de materiales de construcción para el mejorameinto de vivienda en el Municipio de Maní | Ana Priscila Martinez Perez | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 29.978.751,16 |  |
| Adecuacion y mantenimiento de un bloques de aulas, unidad sanitaria vivienda del docente y construccion un tanque lavadero en el centro educativo de la vereda de la Armenia municipio de Manì Casanare. | BAYRON LARA CRISTANCHO | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 27.880.234,50 | En proceso de liquidación |
| Terminacion aula de informatica vereda Bebea de municipio de Manì Casanare. | ASESORIAS CONSTTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 48.673.502,00 |  |
| Construccion de un (01) salon comunal vereda Corea del Municipio de Manî. | OBRAS ELECTRICAS CIVILES E.U | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 4.997.209,26 |  |
| Construccion de una bateria sanitaria en la institucion Educativa vereda Socorro municipio de Mani Casanare. | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez |  | |  | $ 39.476.539,57 | No fue ejecutado, se encuentra en proceso de liquidación unilateral |
| Adecuacion del hogar multiple existente del municipio De Manì Casanare primera etapa. | Construcciones ACEM lLtda (R.L. Mario Andres Torres Gutierrez) | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 43.077.325,00 |  |
| Constuccion del anden perimetral y el acceso del restaurante escolar de la Institucion Educativa de San Jose Joaquin de Garibay municipio de Mani. | JHON HENRRY BARRERA GARCIA | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.766.184,00 |  |
| construccion cerramiento del lote para el proyecto multifamiliar los Algarrobos en el municipio de Manì Casanare | JHON HENRRY BARRERA GARCIA | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 11.452.492,80 |  |
| Compraventa de una Planta Electrica Industrial para la Institucion Educativa de la vereda el Socorro. | BOBINADOSELECTRO ORIENTE LTDA. R/L SEGUNDO SILVESTRE NUÑEZ TORRES. | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 35.000.000,00 |  |
| Construccion de la red de distribucion interna de agua potabele y medidores en el colegio Camilo Torres Restrepo de la vereda Santa Helena del Cusiva municipio de Manì Casanare. | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.815.905,69 |  |
| Mantenimiento para el aula escolar,restaurante, vivienda docente y bateria sanitaria mantenimiento de la red hidrosanitaria Institucion Educativa de la vereda Limonal del Municipio de Mani Casanare. | JHON HENRRY BARRERA GARCIA | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.882.711,00 |  |
| Limpieza, retiro de material sobrante (escombros) y pintura de los parques principal e infantil y separadores desde la calle 29 hasta hasta la calle 11 sobre la carrera tercera, calle 17 hasta calle 11 sobre la carrera segunda y desde la calle 22 hasta la calle 6 sobre la carrera cuarta en el municipio de Manì Casanare. | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.968.829,85 | En proceso de liquidación |
| Suministro e instalacion placas señalizacion infirmativa sistema braille instalaciones Alcaldia Municipal y cielo razo Oficina Despacho Municipal Alcaldia de Manì. | Bayron Lara Cristancho | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.861.519,00 |  |
| Construccion de las zonas de infiltracion para dos pozos septicos, adecuacion de una unidad sanitaria, construccion de un tanque lavadero en la escuela de la vereda fronteras del municipio de Manì. | OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.886.114,00 |  |
| Construccion de 55 metros de anden de e=0,10 mts y sardinel en concreto de 3000 psi, en el centro educativo de la vereda de Macuco municipio de Mani Casanare. | CONSTRUCCIONES ACEM LTDA. R/L MARIO ANDRES TORRES GUTIERREZ | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 10.946.147,00 |  |
| Adecuacion salon comunal de la vereda Santa Helena del Municipio de Mani. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.882.711,00 |  |
| Construccion de la red de distribucion interna de agua potabele y medidores en ala sedes Santa Teresa, Esperanza y travesuras Infantiles del Instotuto Educativo Jesus Bernal Pinzon. | OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.661.679,62 |  |
| Manenimirnto a la Institucion Educativa de la vereda Guayanas del Municipio de Manì Casanare | CONSTRUCCIONES ACEM LTDA. R/L MARIO ANDRES TORRES GUTIERREZ | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 8.523.743,00 |  |
| Construccion de anden de E=0,10mts y sardinel en concreto de 3000 PSI en el acceso del Colegio Instituto Tecnico Agropecuario Camilo Torres Restrepo sede secundaria de Santa Helena del Cusiva. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 13.896.154,00 |  |
| Mejoramiento de una vivienda en la vereda las Islas y de cuatro viviendas en la vereda Santa Helena del Cusiva del Minicipio de Mani Casanare. | BAYRON LARA CRISTANCHO | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 52.886.610,00 |  |
| La construccion de una (01) aula doble en la institucion Educativa vereda Guafal Pintado Municipio de Mani Casanare. | CONSORCIO AULA GUAFAL | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 114.888.944,00 | En proceso de liquidación |
| Construccion de la tarima y graderias en la vereda Chavinabe municipio de Manì Casanare. | CONSORCIO CHAVINABE 2009 | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 119.421.567,00 | En proceso de liquidación |
| Construccion del Hangar en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Manì Casanare. | CONSORCIO HANGAR 2009 | Rolfer Mariño Sánchez | **X** | |  | $ 137.000.001,00 | En proceso de liquidación |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS PUBLICAS 2010** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **OBJETO DE LA OBRA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL INTERVENTOR** | **ESTADO** | | | **VALOR EJECURADO (MILLONES DE $)** | **OBSERVACIONES** |
| **EJECUTADA (Marque x)** | | **EN PROCESO (Marque x)** |
| **Vigencia fiscal año 2010.** | | | | | | | |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | GELBER CORREA BARRANTES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO, AREAS AFINES Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA S.O.P. DEL MUNICIPIO. | JHON HENRRY BARRERA GARCIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 12.600.000,00 |  |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS VIALES, AREAS AFINES Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA S.O.P DEL MUNICIPIO DE MANI. | EDGAR ENRRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 10.400.000,00 |  |
| PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO,AREAS AFINES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. | ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 15.600.000,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS Y ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUTO EDUCATIVO VEREDA GUAFAL PINTADO DEL MUNICIPIO DE MANI. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN LA FICHA EBI Y METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA, AREAS AFINES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA S.O.P. DEL MUNICIPIO. | JULIETH HASBLEIDY NEITA PINTO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 15.600.000,00 |  |
| ESTABLECER AREAS, LINDEROS Y PARAMETROS DE CIEN (100) PREDIOS URBANOS SUJETOS A TITULACION POR PARTE DEL MUNICIPIO. | JASMIN SLENDY GRANADOS GUARIN | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| REALIZAR UNA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EDECUACION Y MANTENIMIENTO DE UIN BLOQUE DE AULAS, UNIDA SANITARIA, VIVIENDA DEL DOCENTE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE LAVADERO EN EL CENTRO EDUCATIVO VEREDA LA ARMENIA ; CONSTRUCION DE (1) UNA AULA DOBLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA GUAFAL PAINTADO; CONSTRUCCION DE LA TARIMA Y GRADERIAS EN LA VEREDA CHAVINAVE; TERMINACION DEL AULA DE INFORMATICA DE DE LA VEREDA BEBEA; CONSTRUCCION DE UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VEREDAD EL SOCORRO; ADECUACION DEL HOGAR MULTILPE EXISTENTE CONSTRUCCION DE UN (1) SALON COMUNAL VEREDA COREA; CONSTRUCCION DEL HANGAR EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR Y COORDINADOR PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEMANI. | LUIS CARLOS MORENO ORTIZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** | |  | $ 9.600.000,00 |  |
| PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE ENERGIA EN LAS VEREDAS EL VISO, LA CONSIGNA, GAVIOTAS, BRISAS, BEBEA, MARARAVE, ARMENIA, PASO REAL DE GUARIAMENA, MUNDO NUEVO, EL AMPARO, BELGRADO, SOCORRO, CHAVINAVE DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIODE MANI. | ERINSON YAMID TIBAVIJA MARIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE ENERGIA EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, FRONTERAS, GUAYANAS, CAMPANERO, MACUCO, LA POYATA, GARIBAY, GUAMAL,ISLAS, LLANERITA, GUINEA, LIMONAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIODE MANI. | JHON HAYDER MARTINEZ CARDENAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EDUCACION DEL AREA DE ESPACIO PUBLICO DE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 3 CON CALLE 29, VIA MANI, AGUAZUL, MUNICIPIO DE MANI. | EDGAR ENRRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.200.000,00 |  |
| SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE MANI. | SERVICIOS EL CAÑOFILTOL EMPRESA UNIPERSONAL R/L JUAN DE DIOS GONZALEZ CASTILLO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 24.998.419,50 |  |
| DESMONTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA CON GUADAÑA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANI (PARQUES SEPARADORES VIALES Y DEMAS AREAS PUBLICAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION. | JHON HENRRY BARRERA GARCIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.311.200,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARRERA 8 CON CALLE 14 (PARQUE EL LAGUITO) DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.200.000,00 |  |
| ESTUDIOS DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO SOBRE LA CALLE 13 CON CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | JAIME EDINSSON TORRES RINCON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 6.700.000,00 |  |
| PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL MANI R/L DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 4.999.694.054,00 |  |
| COMPRAVENTA DE ACCESORIOS HIDRAHULICOS, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS COREA, LA CONSIGNA Y GUAMAL DEL MINICIPIO DE MANI. | RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.334.800,00 |  |
| INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | UNION TEMPORAL MANI R/L RAUL SUAREZ SIZA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 120.000.000,00 |  |
| OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA CALLE 14 ENTRE LA CARRERA 3 Y 4 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 86.067.362,00 | En proceso de liquidación |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | INVERSORA MANARE LTDA. R/L LOUIS WAGNER CORTEZ DIAZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 100.000.000,00 |  |
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL , CASA DE LA CULTURA, ARCHIVO Y PALACIO MUNICIPAL DE MANÍ CASANARE. | INGENIERIA CONTRUTORA LTDA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 86.533.348,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE MANÍ. | GELBER CORREA BARRANTES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 10.800.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES ÁREAS AFINES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS T TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. | EDGAR ENRRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 11.700.000,00 |  |
| PRESTAR LAS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE AGUA ACTA PARA EL CONSUMO HUMANO, ÁREAS AFINES Y ADEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. | ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 11.700.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, ÁREAS AFINES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE. | JHON HENRRY BARRERA BECERRA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 10.800.000,00 |  |
| CONSTRUCCION DOMICILIARIAS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 88.428.222,00 | En proceso de liquidación |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CASANARE A CARGO DEL MUNICIPIO DE MANÍ. | EL CAÑOFISTOL EMPRESA UNIPERSONAL | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.418.500,00 |  |
| SUMINISTRO DE MATERIAL CRUDO DE RIO (1293M3) PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA FRONTERAS, BELGRADO, EL AMPARO, MACUCO CHAVINAVE. | ALAMOS LTDA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 7.499.400,00 |  |
| MANTENIMIENTOY REPARACION A LA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120G DEL MUNICIPIO DE MANI. | LUIS EDUARDO CASADIEGOS ASCENCIO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 29.999.978,00 |  |
| ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | BAIRON LARA CRISTANCHO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 8.511.169,00 |  |
| CONSTRUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS SOBRE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA CUARTA Y QUINTA E INTERSECCION DE LA CARRERA CUARTA CON CALLE 11 EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | UNION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 999.841.013,60 |  |
| PODA DE ARBOLES DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANI. | BAIRON LARA CRISTANCHO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| EJECUTAR LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MANI | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 30.000.000,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS Y ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL HOGAR DIA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA ELECTRICO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNUCIPIO DE MANI. | JHON HAYDER MARTINEZ CARDENAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CONSTRUCCIÓN DOMICILIARIAS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS BARRIOS VILLA JULIA, MI CASANARE, LIBERTADOR, LAGUITO, FLORIDA, GUADALUPE SALCEDO Y EL PROGRESO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ-CASANARE, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA PRIMERA CON CALLE 18 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ; CLAUSURA DEL VERTIMIENTO PUNTUAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SOBRE LA CARRERA SEGUNDA CON CALLE 13 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ; OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (CUNETAS) EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 18 Y 12 Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS UBICADOS EN LAS CARRERAS SEGUNDA CON CALLE 12, CARRERA SEGUNDA CON CALLE 14 , CARRERA TERCERA CON CALLE 14 Y CARRERA TERCERA CON CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE, ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE MANÍ, Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CONSTRUCCIÓN DOMICILIARIAS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS BARRIOS VILLA JULIA, MI CASANARE, LIBERTADOR, LAGUITO, FLORIDA, GUADALUPE SALCEDO Y EL PROGRESO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ-CASANARE, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA PRIMERA CON CALLE 18 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ.; CLAUSURA DEL VERTIMIENTO PUNTUAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SOBRE LA CARRERA SEGUNDA CON CALLE 13 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ.; OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (CUNETAS) EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 18 Y 12 Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS UBICADOS EN LAS CARRERAS SEGUNDA CON CALLE 12, CARRERA SEGUNDA CON CALLE 14 , CARRERA TERCERA CON CALLE 14 Y CARRERA TERCERA CON CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE, ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE MANÍ. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 4.664.413.800,00 | En proceso de liquidación |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MANI. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.400.000,00 |  |
| PRESTAR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | ARIDES CASTILLEJO MARTINEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 2.000.000,00 |  |
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE | JHON HENRY BARRERA GARCIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 10.759.501,00 |  |
| RETIRO DE ESCOMBROS Y PINTURA DE LOS PARQUES PRINCIPALES E INFANTIL SEPARADORES Y SARDINELES CARRERA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DEL MUNICIPIO DE MANÍ. | EDGAR ENRRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 14.228.054,00 |  |
| ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA LOS PARQUES INFANTIL Y COROCORA DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE. | JHON HENRY BARRERA GARCIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 10.759.501,00 |  |
| CONSTRUCCION DE 0,33 KM DE RED DE BAJA TENSION PARA LAS VEREDA BELGRADO Y 0,42 KM DE RED MEDIA TENSION PARA LA VEREDAD MUNDO NUEVO MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE . | JAIRO ANTONIO CASTRO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 36.185.552,00 |  |
| CONSTRUCCION CASETA Y ESTRUCTURA "TORRE" 45 MTS PARA SOPORTE DE LA DE LA ANTENA EMISORA COMINITARIA DEL MUNICIPIO DE MANI. | ENVIRONMETAL SERVICES E.U. R/L JORGE PACHECO CEPEDA. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 22.194.086,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA DE CHAVINAVE DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 75.434.800,00 |  |
| CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36" EN EL K 21+500 Y K 22+900 DE LA VIA MANI-RINCON DE GUARIAMENA Y CONSTRUCCION DE UN (1) BOX COULVERT EN EL K 48+000 DE LA VIA MANI- SAN JOAQUIN DE GAURIBAY, MUNICIPIO DE MANI-CASANARE. | UNION TEMPORAL INCOSEL R/L RAUL SUAREZ SIZA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** | |  | $ 60.000.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS PUBLICAS 2011** | | | | | | |
| **OBJETO DE LA OBRA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL INTERVENTOR** | **ESTADO** | **VALOR EJECURADO (MILLONES DE $)** | | **OBSERVACIONES** |
| **EJECUTADA (Marque x)** | **EN PROCESO (Marque x)** |  |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN LA FICHA EBI Y METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANI. | JULIETH HASBLEIDY NEITA PINTO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 15.600.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO,AREAS AFINES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE MANÌ. | RONALD FERNANDO CUERVO CAMARGO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 15.600.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS VIALES, AREAS A FINES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. | EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 15.600.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE. | GELBER CORREA BARRANTES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.400.000,00 |  |
| SUBSIDIAR PARA EL AÑO 2011 LOS ESTRATOS I,II,III, EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 298.276.621,52 |  |
| CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | 11.377.621.059.00 | En ejecución |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120G DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ARIDES CASTILLEJO MARTINEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 12.000.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COMO GUADAÑADOR DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS Y SEPARADORES DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 18 A 29 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | HIPOLITO GARCIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 10.500.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COMO GUADAÑADOR DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS Y SEPARADORES DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1 A 18 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | ARNULFO GUERRERO NIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 10.500.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y SEPARADORES DEL SECTOR COMPRENDIDIO ENTRE LAS CALLES 18 A 29 ENTRE CARRERAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE MANI. | ANGEL MANUEL JOROPA GAITAN | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 6.000.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y SEPARADORES DEL SECTOR COMPRENDIDIO ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JOSE JAVIER LARA BERMUDEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 6.000.000,00 |  |
| PRESTAR EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS QUE CONFORMAN EL BAJO CUSIANA Y EL SECTOR COMPRENDIDO Y EL SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1A 11 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JHON HAYDER MARTINEZ CARDENAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.619.992,69 |  |
| PRESTAR EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS QUE CONFORMAN EL ALTO CUSIANA Y EL SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 29 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ERINSON YAMID TIBAVIJA MARIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 4.619.992,69 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JARDINERO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS Y SEPARADORES DEL SECTOR COMPRENDIDIO ENTRE LAS CALLES 18 A 29 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | LUIS URIEL RODRIGUEZ VARGAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 6.000.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO Y ACUEDUCTOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MANI Y EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS. | ALITH ARLENY TOVAR MARIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 15.600.000,00 |  |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.- GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANI. | SERVICIOS EL CAÑOFILTOL EMPRESA UNIPERSONAL R/L JUAN DE DIOS GONZALEZ CASTILLO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 34.993.960,00 |  |
| OPTIMIZACION BYPASS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, Y CLAUSURA DE POZOS SEPTICOS Y ALJIBES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÌ. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 186.775.159,00 |  |
| SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS, ELECTRICOS,SANITARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS SAN JOAQUIN DE GARIBAY, GUAYANAS, FRONTERAS, ARMENIA, AMPARO,SANTA MARIA DE PALMARITO, PASO REAL DE GUARIAMENA, SOCORRO, BRISAS,GAVIOTAS, EL VISO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA URBANA, JESUS BERNAL PINZON SEDE CENTRAL, TRAVESURAS, ESPERANZA Y CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE MANI. | RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 49.947.900,00 |  |
| CONSTRUCCION DEL ESPACIO PÛBLICO " MALECOM " SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUSIANA ENTRE CALLES 10 A 13 DEL MUNICIPIO DE MANI - CASANARE. | CONSORCIO CONSTRUCCIONES GLOBALES R/L PABLO ENRIQUE CALDERON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $1.499.994.673,00 | En proceso de liquidación |
| CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO INTERSECCION VIAL, SOBRE LA CARRERA 3 Y 4 CON CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE MANI. CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON SEDE TRAVESURAS DEL MUNICIPIO DE MANI. CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE MANI. | VICTOR MANUEL AVILA FONSECA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $1.009.939.176,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE HAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE. | VLADIMIR ERNESTO CALDERON MORALES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  |  | $ 15.600.000,00 |  |
| CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO SOBRE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE | UNION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS R/L OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $1.699.988.492,00 |  |
| CONSTRUCCION AULA DOBLE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE VEREDA LIMONAL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | MILTON BAUTISTA PAEZ/ PAEZ MILTON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS "PAMICONS" | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 149.118.945,00 |  |
| ADICIONAL OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y CONSTRUCCION NUEVO MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 12,5 LPS, MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 118.858.850,00 |  |
| AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR UNA (1) INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO "MALECON" SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUSIANA ENTRE CALLES 10 A 13 DEL MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO INTERSECCION VIAL SOBRE LA CARRERA 3 Y 4 INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON SEDE TRAVESURAS DEL MUNICIPIO DE MANI, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO SOBRE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE MANI - CASANARE. | SOCIEDAD INGENIEROS DE CASANARE R/L CARLOS WILBAR ROJAS ARENAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 140.083.920,00 | Las obras se en cuentran en proceso de liquidación |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERNADO INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA CHAVINABE DEL MUNICIPIO DE MANÌ. | VLADIMIR CALDERON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.000.000,00 |  |
| COMPRAVENTA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | CARLOS DARIO RODRIGUEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 24.999.103,00 |  |
| CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SOBRE LA DIAGONAL 13 ENTRE CARRERAS 8 A 9 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. REHABILITACION DE DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y POZOS DE INSPECCION EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 159.732.153,00 |  |
| MEJORAMIENTO DE LA VIA MANI- LA POYATA, MEJORAMIENTO DE LA VIA- MANI RINCON DE CURITAL DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE | INCONS INGENIERIA LTDA R/L RAUL SUAREZ SIZA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 149.964.490,00 |  |
| ADICIONAL CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI, CONSTRUCCION DOMICILIARIAS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS BARRIOS VILLA JULIA, MI CASANARE, LIBERTADOR, LAGUITO, FLORIDA, GUADALUPE SALCEDO Y EL PROGRESO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE, CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA PRIMERA CON CALLE 18 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE, CLAUSURA DEL VERTIMIENTO PUNTUAL DE AGUAS RESIDUALES DOMENTICAS SOBRE LA CARRERA SEGUNDA CON CALLE 13 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI , OBRAS PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR (CUNETAS) EN LA CARRERA SEGUNDA CON CALLES 18 Y 12 Y RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS UBICADOS EN LAS CRRERAS SEGUNDA CON CALLE 12, CARRERA SEGUNDA CON CALLE 14, CARRERA TERCERA CON CALLE 14 Y CARRERA TERCERA CON CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE MANI CAS. ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE MANI, Y REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANI, CONSTRUCCION DOMICILIARIAS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS BARRIOS VILLA JULIA, MI CASANARE, LIBERTADOR, LAGUITO, FLORIDA, GUADALUPE SALCEDO Y EL PROGRESO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI -CAS, CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA PRIMERA CON CALLE 18 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI , CLAUSURA DEL VERTIMIENTO PUNTUAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SOBRE LA CALLE 13 DEL SECTOR URBANO, OBRAS PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (CUNETAS) EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 18 Y 12 Y RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS UBICADOS EN LAS CARRERAS SEGUNDA CON CALLE 12, CARRERA SEGUNDA CON CALLE 14 Y CARRERA 3 CON CALLE 16 DEL MUNICIPIO, ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $3.090.370.300,00 | En proceso de liquidación |
| OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION, IMPULSION Y TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL CENTRO POBLADO EN LA VEREDA SANTA ELENA DE CUSIVA- MUNICIPIO DE MANI CASANARE | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **x** | $ 272.945.283,00 | En ejecución |
| REHABILITACION POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 51.618.494,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIEMIENTO DE LOS MEJORAMIENTOS, MEZCLAS BITUMINOSAS Y CONCRETOS, EMPLEADOS EN LAS OBRAS QUE INTERVIENEN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | INGENIERIA GEOLOGICA LTDA R/L CIPRIANO BELTRAN LEMUS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 29.995.280,00 |  |
| OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA SANTA MARIA DEL PALMARITO DEL MUNICIPIO DE MANI, OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA GUAYANAS DEL MUNICIPIO DE MANI, CONSTRUCCION DE SOLUCION INDIVIDUAL PARA SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA MATA DE PIÑA DEL MUNICIPIO DE MANI, Y OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 356.368.968,00 | En ejecución |
| REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERTA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 11 Y 12, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 Y CARRERA 3 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE, CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 Y 7, CALLE 11 ENTRE CRA 4 Y 7 CALLE 11 ENTRE CRAS 4 Y 7, CRA 7 ENTRE CLLES 10 Y 11 Y CRA 7 ENTRE CALLES 3 Y 2 EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $2.070.993.173,00 | En ejecución |
| CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMETARIAS DEL HOGAR MULTIPLE DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTE DE CASANARE | FUNDACION IBEROAMERICANA R/L LUZ NEIDA CRUZ SANCHEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 149.962.605,30 |  |
| COMPRAVENTA DE TREINTA (30) TUBOS DE 36", EN CONCRETO REFORADO DE 3000 PSI PARA EL MANTENIMIENTO Y / O MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MANI | CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 6.900.000,00 |  |
| MEJORAMIENTO PAISAJISTICO Y AMBIENTAL DEL ESPACIO PUBLICO (SEPARADORES) UBICADOS DESDE LA CALLE VEINTINUEVE (29) HASTA LA CALLE VEINTIDOS (22) SOBRE LA CARRETERA TERCERA (3ª) Y DESDE LA CALLE DIECISEIS (16) HASTA LA CALLE ONCE (11) SOBRE LA CARRERA CUARTA (4ª) DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | OSCAR JAVIER ARAQUE | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 79.188.715,00 |  |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL | EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.965.311,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 5 A 6 CON CALLES 10 A 11 EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE. | RONAL FERNANDO CUERVO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 11.998.000,00 |  |
| ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN LA EBI Y METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JULIEH HASBLEIDY NEITA PINTO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 10.266.000,00 |  |
| PRESTACION DE SERVIICOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO, AREAS A FINES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. | RONALD FERNANDO CUERVO CAMARGO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 10.266.000,00 |  |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROGRAMACION DE OBRAS VIALES, AREAS A FINES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANI. | EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 10.266.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE REDES ELECTRICAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JHON HAYDER MARTINEZ CARDENAS | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.970.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR - 120G DEL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE. | ARIDES CASTILLEJO MARTINEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 7.333.000,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONAS VERDES) COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1 A 11 ENTRE CARRERAS 2 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | JOSE JAVIER LARA BERMUDEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 5.833.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONAS VERDES) COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1 A 11 ENTRE CARRERAS 2 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | ARNULFO GUERRERO NIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 5.833.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONAS VERDES) COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 20 A 29 ENTRE CARRERAS 2 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | HEILER ALFONSO CELI | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 5.833.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 1 A 5 ENTRE CARRERAS 1 A11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ROSA MARI MARTINEZ HERNANDEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 5 A 10 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JOSE EMILIO AVILA REYES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 10 A 15 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ALIRIO QUEZADA MAHECHA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 15 A 20 ENTRE CARRERAS 1 A11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ESAU SALCEDO ESPINOSA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LOCALIZADO EN LA CALLE 13 TRECE (13) ENTRE CARRERAS SEIS (6) Y SIETE (7) Y ADECUACION MUSEO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE CATORCE (14) ENTRE CARRERAS TRES (3) Y CUATRO (4), ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS BERNAL PINZON SEDE SANTA TERESA, CAMILO TORRES VEREDA SANTA ELENA DE CUSIVA SEDE PRIMARIA Y BACHILLERATO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS CAMPANERO, LIMONAL, POYATA, SOCORRO Y ADECUACION DE LAS SALAS DE INFORMATICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS GUINEA Y BEBEA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, PISOS Y PUERTAS DE UN BLOQUE DE AULAS, UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LA ARMENIA, CONFORMACION DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS MUNDO NUEVO-RINCON DE CURITAL, SANTA ELENA DE CUSIVA Y CHAVINAVE DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | CONTRERAS CORTES SERVICIOS INGENIERIA R/L.JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 88.566.000,00 | Contratado en septiembre de 2011 |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 20 A 25 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | HERMELINDA GUTIERREZ MOLINA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 25 A 29 ENTRE CARRERAS 1 A 11 DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | CARMENZA HERNANDEZ TRIANA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 3.333.333,00 |  |
| CONSTRUCCION DE CINCO (05) RESALTOS EN CONCRETO SOBRE LA CARRERA NOVENA (09) DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | INCONS INGENIERIA LTDA R/L RAUL SUAREZ SIZA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 31.799.846,00 |  |
| CONSTRUCCION CENTRO VIDA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LOCALIZADO EN LA CALLE TRECE (13) ENTRE CARRERAS SEIS (6) Y SIETE (7) Y ADECUACION MUSEO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE CATORCE (14) ENTRE CARRERAS TRES (3) Y CUATRO (4) ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON SEDE SANTA TERESA, CAMILO TORRES VEREDA SANTA ELENA DE CUSIVA SEDE PRIMARIA Y BACHILLERATO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS CAMPANERO, LIMONAL, POYATA, SOCORRO Y ADECUACION DE LAS SALAS DE INFORMATICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS GUINEA Y BEBEA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, PISOS Y PUERTAS DE UN BLOQUE DE AULAS, UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LA ARMENIA CONFORMACION DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS MUNDO NUEVO - RINCON DE CURITAL, SANTA ELENA DE CUSIVA Y CHAVINAVE DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON R/L UNION TEMPORAL MANI 2011 | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $2.044.717.438,76 | Contratado en octubre de 2011 |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON JARDINERIA Y GUADAÑA EN EL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | LEYSE YOBANA FARFAN FERNANDEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 4.250.000,00 |  |
| COMPRAVENTA DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | EMIRO HUERTAS PABON | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 7.384.300,00 |  |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. | EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 4.999.762,00 |  |
| MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA PODA DE ARBOLES H= > 3MTS UBICADOS SOBRE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y 2 Y DESDE LA CALLE 10 A 13 SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUSIANA (MALECON) DEL MUNICIPIO DE MANI. | EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.912.784,00 |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED PRINCIPAL DEL GASODUCTO PARA LAS VEREDAS LAS ISLAS Y LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | JUAN PABLO BERNAL CERQUERA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 39.960.260,00 |  |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | L.F.J INGENIERIA LTDA R/L JUAN CARLOS LOZANO SIERRA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 14.899.040,00 | Contrato firmado en noviembre de 2011 |
| REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS BELGRADO, MARARABE, BRISAS, ISLAS, GUINEA, GUAFAL Y GAVIOTAS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONCESION DE AGUAS DE LOS ACUEDUCTOS. | DARWIN ANDRES FAJARDO MARIÑO | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 14.432.818,00 |  |
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | UNION TEMPORAL MANI R/L RAUL SUAREZ SIZA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **X** | $ 367.750.715,00 | Contrato firmado en noviembre de 2011 |
| CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN TRAMO SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CRAS 5 A 6 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI, REHABILITACION CANAL PRINCIPAL RECOLECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN TRAMO SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 5 A 6 DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI Y REHABILITACION CANAL PRINCIPAL RECOLECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.A.A.A.M. S.A. E.S.P. | ROLFER MARIÑO SANCHEZ |  | **x** | $ 840.527.408,00 | Fue contratado en Diciembre de 2011, se encuentra en ejecución |
| COMPRAVENTA DE MATERIAL CRUDO DE RIO (1499 M3) PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | MARIA ELENA MORALES SANABRIA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **x** |  | $ 14.990.000,00 |  |
| MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA VEREDA DE SAN JOAQUIN DE GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | ARCESIO SANTA VASQUEZ | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 4.600.000,00 |  |
| ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA EMPRADIZACION CON CESPEDON SOBRE LAS AREAS GENERADAS ENTRE EL MALECON Y EL PARAMENTO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE. | HOYNE HALVANE AVILA | ROLFER MARIÑO SANCHEZ | **X** |  | $ 14.860.000,00 |  |

**7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES**:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | | | |
| **CONCEPTO**  **DEL INGRESO** | **VALOR**  **PRESUPUESTADO**  **(Valores en pesos)** | **VALOR**  **RECAUDADO**  **(Valores en pesos)** | **PORCENTAJE DE**  **RECAUDO** |
| Vigencia Fiscal Año **2008** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**. - **Dr. ASDRUBAL ROPERO**. | | | |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación  **(Predial, Ind y Com. y Sobretasa a la Gasolina)** | 2.375.202.103,00 | 2.621.598.565,67 | 110.0 |
| Recursos de Destinación especifica  **(Estampillas, Fondo de Seguridad, Sobretasa Bomberil)** | 589.525.372,00 | 691.909.624,67 | 117.3 |
| Participaciones y/o transferencias  **(Regalías y Sistema General de Participación: Alimentación Escolar, Salud, Educ. Deporte y Saneamiento Básico)** | 21.319.620.728,95 | 23.916.422.260.51 | 112.18 |
| Aportes de la Nación  **(Convenios)** | 143.699.520,00 | 144.665.600,00 | 100.6 |
| Otros Conceptos | 7.079.333.046,08 | 7.203.238.768,05 | 101.7 |
| Vigencia Fiscal Año **2009** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre.** - **Dra. SONIA PATRICIA TOVAR.** | | | |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación  **(Predial, Ind y Com. y Sobretasa a la Gasolina)** | 2.568.642.167,00 | 2.716.299.170,21 | 105.7 |
| Recursos de Destinación especifica  **(Estampillas, Fondo de Seguridad, Sobretasa Bomberil)** | 1.294.662.250,47 | 2.313.376.899,28 | 178.5 |
| Participaciones y/o transferencias  **(Regalías y Sistema General de Participación: Alimentación Escolar, Salud, Educ. Deporte y Saneamiento Básico)** | 20.162.574.731,93 | 20.895.923.792,75 | 103.6 |
| Aportes de la Nación  **(Convenios)** | 125.390.800,00 | 119.882.200,00 | 95.6 |
| Otros Conceptos | 5.975.367.694,62 | 5.875.764.694.62 | 98.3 |
| Vigencia Fiscal Año **2010** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre.** - **Dra. SONIA PATRICIA TOVAR.** | | | |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación  **(Predial, Ind y Com. y Sobretasa a la Gasolina)** | 3.052.000.000,00 | 3.286.661.005,92 | 107.6 |
| Recursos de Destinación especifica  **(Estampillas, Fondo de Seguridad, Sobretasa Bomberil)** | 2.142.269.448,81 | 3.665.944.818,85 | 171.0 |
| Participaciones y/o transferencias  **(Regalías y Sistema General de Participación: Alimentación Escolar, Salud, Educ. Deporte y Saneamiento Básico)** | 23.677.805.632,15 | 23.325.476.691,98 | 98.5 |
| Aportes de la Nación  **(Convenios)** | 21.949.667,00 | 21.019.639,00 | 95.7 |
| Otros Conceptos | 12.725.368.873,86 | 11.154.112.571.19 | 87.6 |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **30** del mes **septiembre. - Dr. E. JAVIER GONZALEZ SALCEDO.** | | | |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación  **(Predial, Ind y Com. y Sobretasa a la Gasolina)** | 4.533.587.403,00 | 4.394.395.423,54 | 96.9 |
| Recursos de Destinación especifica.  **(Estampillas, Fondo de Seguridad, Sobretasa Bomberil)** | 5.125.013.568,00 | 5.493.460.698,74 | 107.0 |
| Participaciones y/o transferencias  **(Regalías y Sistema General de Participación: Alimentación Escolar, Salud, Educ. Deporte y Saneamiento Básico)** | 28.049.252.271,80 | 24.090.078.927,92 | 85.8 |
| Aportes de la Nación  **(Convenios)** | 13.132.666,00 | 11.430.266,00 | 87.0 |
| Otros Conceptos | 8.949.931,720.33 | 8.930.847.984.40 | 99.7 |

A reglón seguido se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GASTOS | | | |
| CONCEPTO | VALOR  PRESUPUESTADO  (Valores en pesos) | VALOR  RECAUDADO  (Valores en pesos) | PORCENTAJE DE  EJECUCION |
| Vigencia Fiscal Año **2008** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre**.  **Dr. ASDRUBAL ROPERO**. | | | |
| Funcionamiento | 2.320.642.598,00 | 2.238.559.169.33 | 96.4 |
| Servicio de la deuda | 869.269.875,00 | 869.269.875,00 | 100.0 |
| Inversión | 18.681.780.738,00 | 17.171.065.675,94 | 91.9 |
| Rezago Presupuestal | 9.635.687.557,03 | 9.155.188.262,43 | 95.0 |
| Vigencia Fiscal Año **2009** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre.**  **Dra. SONIA PATRICIA TOVAR.** | | | |
| Funcionamiento | 2.584.419.170,00 | 2.413.174.732,30 | 93.3 |
| Servicio de la deuda | 807.337.553,00 | 772.346.625,00 | 95.6 |
| Inversión | 21.116.455.678,23 | 19.225.616.474,72 | 91.0 |
| Rezago Presupuestal | 5.647.225.242,79 | 5.638.326.869,05 | 99.8 |
| Vigencia Fiscal Año **2010** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **31** del mes **diciembre.**  **Dra. SONIA PATRICIA TOVAR.** | | | |
| Funcionamiento | 2.843.579.250,00 | 2.570.773.183,04 | 90.4 |
| Servicio de la deuda | 1.765.000.000,00 | 766.746.499,00 | 43.4 |
| Inversión | 31.321.397.593,86 | 28.820.420.855,19 | 92.0 |
| Rezago Presupuestal | 6.117.141.608,65 | 5.958.216.001,31 | 97.4 |
| Vigencia Fiscal Año **2011** Comprendida entre el día **01** del mes **enero** y el día **30** del mes **septiembre.**  **Dr. E. JAVIER GONZALEZ SALCEDO.** | | | |
| Funcionamiento | 3.891.455.732,00 | 2.755.820.161,60 | 70.8 |
| Servicio de la deuda | 914.000.000,00 | 684.689.021,00 | 74.9 |
| Inversión | 33.250.144.336,95 | 27.225.973.175,05 | 81.8 |
| Rezago Presupuestal | 8.615.317.560,18 | 8.436.246.955,02 | 97.9 |

**8. CONTRATACIÓN**:

En documento anexo, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión (01 de Enero de 2008) y la fecha de retiro (31 de Diciembre de 2011), el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATACION 2008** | | | | |
| Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre | | | | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **No. DE CONTRATOS EN PROCESO** | **No. DE CONTRATOS EJECUTADOS** | **VALOR TOTAL** |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logistico para promover la recreación, el deporte y el buen uso del tiempo libre en la comunidad maniceña a traves del "VII Festtival de Verano", un espacio para la integración comunitaria, a realizarse en el municipio de Mani Casanare. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios personales como apoyo al municipio en la planta de sacrificio de animales de abasto público para los procesos de evisceración y cargue de la canal al camión transportador. | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios personales como apoyo al municipio en el proceso de sacrificio de los animales bovinos destinados para el abasto público del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios personales como apoyo al municipio en la planta de sacrificio de animales de abasto público, para los procesos de evisceración y cargue de la canal al camión transportador de los animales sacrificados destinados para el abasto publico del municipio de Maní | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios personales como apoyo a la planta de sacrificio de animales de abasto público, para los procesos de limpieza de visceras blancas pezuña y separacion de cascos de los animales sacrificados destinados para el abasto público del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios personales como apoyo al municipio en la recepción de animales destinados para el consumo en la planta de sacrificio de abasto público municipal | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios técnicos para el apoyo a los procesos de la oficina asesora de planeación | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo a eventos y actividades lúdicas, artisticas, culturales, deportivas y recreativas al adulto mayor, madres comunitarias, población infantil y discapacitados. | 0 | 1 | 3.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios como apoyo a la unidad de planeación en la oficina de lotes. | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios como apoyo técnico a la oficina asesora Jurídica en la elaboración de informes periódicos y continuos dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 6.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios como apoyo técnico a las actividades de ganaderia a desarrollar en la unidad agropecuaria. | 0 | 1 | 9.633.333,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios de apoyo técnico para el fortalecimiento del proceso de fiscalización tributaria y cobro coactivo del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios de aseo y limpieza en las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 2.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios en el control de ingresos de visitantes, funcionarios y vigilancia de la instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 2.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar sus servicios de apoyo para el manejo del sistema contable y administracion del archivo físico del sistema contable y presupuestal. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la coordinación en los procesos de seguimiento de los usuarios sisben, manejo de datos y estadisticas según las disposiciones de las leyes 715/01 y 142/94 - ley 750/02 - 921/04. | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos administrativos de apoyo a la gestión a cargo de la secretaria de desarrollo social, municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en la recolección y distribución externa de la correspondencia que es producida por la alcaldía municipal. | 0 | 1 | 5.100.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicio de transporte escolar de 170 alumnos matriculados en los distintos centros educativos públicos tanto urbanos como rurales. | 0 | 1 | 12.800.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo en la secretaria de despacho, en el manejo del conmutador, recepción de información y documentación. | 0 | 1 | 4.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el control y vigilancia en las instalaciones de la unidad agropecuaria, de ingreso de funcionarios y maquinaria. | 0 | 1 | 4.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios tecnicos profesionales agropecuarios en la unidad agropecuaria. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administracion municipal. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de fotocopias y reproducción de documentos con destino al palacio municipal. | 0 | 1 | 6.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las oficinas externas adscritas a la administracion municipal. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible, aceites y lubricantes para los vehículos y maquinaria al servicio del municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios de transporte de carne en canal desde la planta de sacrificio de animales de abasto público hasta los sitios de expendio autorizados en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 11.100.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible y lubricantes para la operación de los vehículos adscritos a la estacion de policia del municipio de Maní | 0 | 1 | 11.952.200,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios técnicos para la planeación, elaboracion y ejecución de actividades programas y proyectos encaminados a la consevación y mitigación de la problemática ambiental del municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios de seguridad al alcalde municipal, en el desarrollo de sus funciones administrativas. | 0 | 1 | 7.200.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento y/o adecuación de los separadores localizados en la carrera 5, entre calle 22 y 12 del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.999.870,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de tintas para impresora, con destino al funcionamiento de las dependencias de la administracion municipal. | 0 | 1 | 9.135.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios personales de asistencia a los servicios complementarios - preparación de alimentos - a la población adulta mayor, que ingresen al ancianato (Hogar de Paso) del municipio de Mani. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios personales de asistencia a los servicios complementarios - aseo general a la población adulto mayor, que ingresen al ancianato (Hogar de Paso) del municipio de Mani. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como conductor del vehículo Toyota de placa OIX 075 de la administración municipal de Maní. | 0 | 1 | 4.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, hospedaje y salud, así como de otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al ancianato "Hogar de Paso" del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, hospedaje y salud, así como de otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al ancianato "Hogar de Paso" del municipio de Mani. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios para realizar actividades de apoyo para el aseguramiento de la integridad técnica de los activos muebles e inmuebles asociados a la cultura del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Exedición de polizas, seguro de vida alcalde, personero y once (11) concejales del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de correo, para el envío de la correspondencia de la administración municipal a nivel nacional. | 0 | 1 | 3.300.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de talonarios de solicitud de disponibilidad presupuestal del municipio de Maní, ordenes de pedido, actas de entrega, stikers y carnets. | 0 | 1 | 3.132.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo en la dirección y coordinación de actividades deportivas, recreativas y de buen aprovechamiento del tiempo libre, que propicien la recreación de escuelas de formación deportivas y un centro de alta rendimiento en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en la coordinación de las actividades de formación artística y cultural y el desarrollo de eventos en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de elementos de dotación personal y protección industrial para el personal que presta sus servicios en la planta de sacrificio de animales de abasto público del municipio. | 0 | 1 | 4.778.916,00 |
| Contratación Directa | Compra de servidor principal para la administración municipal. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicio de mantenimiento y reparación incluyendo repuestos de ocho (8) motos de propiedad de la administación municipal de Maní. | 0 | 1 | 10.699.700,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como operador de la maquinaria agrícola (tractor kubota M9000)Nº 2 | 0 | 1 | 8.100.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible, aceites y lubricantes para la maquinaria que realizará la adecuación y mantenimiento de la vía Maní - vereda La Poyata. | 0 | 1 | 12.899.850,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como operador de la maquinaria agrícola (tractor kubota M-8030)Nº 3 | 0 | 1 | 8.100.000,00 |
| Contratación Directa | Proveer los servicios de internet para la alcaldía municipal de Maní Casanare | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio técnico en la adecuación de la parte eléctrica de la infraestructura educativa urbana y rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio técnico en realizar la adecuación del sistema energético y alumbrado público en las zonas rurales y urbanas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de mantenimiento, reparación e instalación de repuestos al tractor kubota M - 9000 Nº 2 de la alcaldía municipal de Maní. | 0 | 1 | 3.248.531,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el mantenimiento de la granja municipal. | 0 | 1 | 6.750.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de carnets de identificación para el personal de la alcaldía y fichas de visitantes para el ingreso a las instalaciones de la administración municipal de Maní. | 0 | 1 | 1.300.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación del servicio de recolección e incineración de los residuos cárnicos y decomisos de la planta de beneficio bovino del municipio. | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como ludotecaria. | 0 | 1 | 4.300.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de cuatro. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de arpa llanera. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de bandola llanera. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento general de la institución educativa vereda Las Islas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.870.143,00 |
| Contratación Directa | Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación del vahículo Toyota 4,5 de placas OIX075 de propiedad del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.104.880,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de análisis físico químico y microbiológico de muestras de agua de suministro de la planta de beneficio bovino del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.959.240,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de mantenimiento a todo costo a la camioneta Ford Ranger 22 Nº 36-528 adscrita a la estación de policía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.597.088,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y equipos del cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.004,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico para promover la primera jornada deportiva municipal "Hagamos deporte por nuestra salud" a realizarse en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.995.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de repuestos para la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.634.425,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de mantenimiento a la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.317.659,00 |
| Contratación Directa | Compra de papelería, elementos de oficina y útiles de escritorio con destino a las dependencias de la administración municipal. | 0 | 1 | 9.649.900,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como operador de la retroexcavadora Jhon Deere 510C del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como monitor de futbol de salón para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de seguridad personal al alcalde municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento general de la fachada principal del palacio municipal de Maní. | 0 | 1 | 11.855.230,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio en la inspección de policía como apoyo a la gestión de la oficina de protección al consumidor en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de elementos de ferretaría, construcción, eléctrico y otros con destino al mantenimiento de la alcaldia municipal. | 0 | 1 | 12.171.600,00 |
| Contratación Directa | Compra de elementos de dotación y seguridad industrial, con destino a los funcionarios de la administración que tengan que desplazarse en las diferentes motocicletas de la alcaldia municipal a cumplir con las actividades delegadas dentro del área urbana y rural. | 0 | 1 | 9.360.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio como instructor de canto. | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio como operador de la motoniveladora caterpillar 120G del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de papelería con membrete y logo del programa de gobierno "Con Corazón de Púeblo" | 0 | 1 | 11.696.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico para realizar una jornada deportiva y recreativa dirigida a los funcionarios de la administración municipal de la alcaldía de Maní y su núcleo familiar. | 0 | 1 | 2.995.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio como operador del buldozer de la gobernación de Casanare | 0 | 1 | 1.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico para promover la celebración del "Día del niño" a realizarse en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como monitor de fútbol para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.400.000,00 |
| Contratación Directa | Emblecimiento de la entrada principal al municipio de Maní, vía Maní - Aguazul. | 0 | 1 | 12.856.002,00 |
| Contratación Directa | Construcción pozo séptico en la instalaciones de la institución educativa de la vereda Mata de Piña del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.213.557,00 |
| Contratación Directa | Compra de plantas madres frutales y ornamentales para el vivero municipal. | 0 | 1 | 12.730.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio en el apoyo logístico y administrativo al consejo de planeación del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prsetar los servicios de apoyo como inspector de vías y obras civiles en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 11.250.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como enlace, coordinador y gestor de los programas y políticas para la población discapacitada en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructora de danza llanera. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de banda músico - marcial en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.900.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustibles y lubricantes para la operación de los vehículos adscritos a la estación de policía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.922.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos para la coordinación del fondo Agropecuario Municipal. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de módulos para archivo con las especificaciones técnicas en cuanto a normas archivísticas para la oficina de archivo del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.818.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de granos, legumbres, carnes, frutas, verduras y demas víveres y abarrotes requeridos para la preparación de alimentos de acuerdo al menú programado y el suministro de implementos y productos de aseo personal y de la infraestructura del ancianato del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.415.200,00 |
| Contratación Directa | Compra de botiquines, estufa industrial, electrobomba y accesorios para instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio de Maní, Departamento de Casanare. | 0 | 1 | 10.778.120,00 |
| Contratación Directa | Compra de repuestos para el arreglo de la buseta de placa OJA-041 de propiedad de la alcaldía municipal de Maní. | 0 | 1 | 4.231.000,00 |
| Contratación Directa | Demarcación de la señalización horizontal de la carrera 2 y 3 entre calles 12 y 22 de las vías urbanas del municipio de Maní | 0 | 1 | 12.866.220,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos para el fortalecimiento del proceso de fiscalización tributaria y cobro coactivo del municipio de Maní | 0 | 1 | 9.100.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del segundo piso del palacio municipal | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de canto | 0 | 1 | 2.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio como operador de la motoniveladora de la gobernación de Casanare | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio como operador de la volqueta de placas OFJ718 de la Gobernación de Casanare | 0 | 1 | 1.800.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de vigilancia en las instalaciones de la administración municipal | 0 | 1 | 3.400.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de vigilancia a las instalaciones de la administración municipal. | 0 | 1 | 3.400.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento general de las instalaciones del hogar día Juan Luis Londoño de la Cuesta del municipio de Maní | 0 | 1 | 5.488.044,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de la bandola en el área rural del municipio de Maní | 0 | 1 | 3.300.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de víveres para los soldados campesinos grupo especial y pelotón de soldados profesionales que operan en el municipio de Maní | 0 | 1 | 12.350.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento y adecuación coliseo de ferias y coliseo de deportes | 0 | 1 | 9.999.998,60 |
| Contratación Directa | Compra de víveres, elementos para cefetería e implementos de aseo con destino al palacio municipal | 0 | 1 | 12.576.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de repuestos para impresora con destino a las dependencias de la administración municipal | 0 | 1 | 12.880.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de transporte automotor a la administración municipal | 0 | 1 | 12.600.000,00 |
| Contratación Directa | Localización, replanteo y nivelación de un lote ubicado en la calle 13 con carrera 7 (esquina) para la construcción de la casa de la justicia del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 12.871.027,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico en la realización de los consejos de seguridad en la vereda La Poyata, Santa Helena y casco urbano del municipo de Maní | 0 | 1 | 12.640.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de mantenimiento de vallas para controlar la seguridad y apoyar los diferentes eventos que la administración municipal realice. | 0 | 1 | 3.827.304,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de fotocopiado, laminación, anillado y encuadernación a las dependencias de la alcaldia municipal | 0 | 1 | 6.019.800,00 |
| Contratación Directa | Compra de electrobombas con sus accesorios para el riego de agua a las plantas y árboles de los parques del municipio de Maní y suministro de agua potable para la urbanización Villa Julia etapa I. | 0 | 1 | 4.434.459,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible, aceites y lubricantes para los motores de la defensa civil. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km11+00 vía Maní - Vereda La Armenia. | 0 | 1 | 12.912.863,84 |
| Contratación Directa | Suministro de dos (2) dotaciones como prestación social, para los funcionarios de la alcaldía municipal de Maní, consistentes en calzado y vestido de labor. | 0 | 1 | 10.199.996,00 |
| Contratación Directa | Suministro de mercados para 322 familias afectadas por la inundación en el municipio de Maní | 0 | 1 | 12.880.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción de seis (6) domiciliarias de alcantarillado barrio el Centro municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.796.599,79 |
| Contratación Directa | Mantenimiento general de la institución educativa de la Vereda San Joaquín de Garibay del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.915.738,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicios de apoyo logístico para realizar el Encuentro Departamental de alcaldes del departamento de Casanare. | 0 | 1 | 2.480.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de publicación impresa para dar a conocer los resultados obtenidos en la XVII Feria Ganadera, Equina Agroindustrial realizada en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos de apoyo para el manejo contable y administración del archivo físico del sistema contable y presupuestal. | 0 | 1 | 7.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la reparación y mantenimiento general de de dos (2) deslizadores fluvial (voladoras) de la defensa civil y la alcaldía municipal de Maní. | 0 | 1 | 3.500.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación y mantenimiento morgue - municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.787.191,00 |
| Contratación Directa | Adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias colegio Jesús Bernal Pinzón sede central municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.884.436,26 |
| Contratación Directa | Suministro de papelería, elementos de oficina y escritorio con destino a las oficinas de la administración municipal. | 0 | 1 | 12.876.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como operador de la volqueta de placas OFJ719 de la gobernación de Casanare. | 0 | 1 | 1.800.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustibles para la operación de los vehículos que transportan el personal de soldados integrantes de los grupos especiales del batallón de infantería Nº 44 y soldados de mi pueblo que operan en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.091.746,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de transporte y cargue de material de río (recebo) para relleno de de los accesos al hogar multiple en el municipio de Maní | 0 | 1 | 11.913.408,00 |
| Contratación Directa | Compra de un (1) equipo de computo para el área de banco de programas y proyectos del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.300.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de mil (1.000) stiker full color plastificados para identificación de implementación de acciones de control a pesas y medidas en los establecimientos comerciales. | 0 | 1 | 3.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la publicación impresa de un artículo sobre el plan territorial de salud 2008 - 2011 "Con Corazón de Pueblo" | 0 | 1 | 2.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios Profesionales a la oficina Asesora de Planeación en la revisión y elaboración de los proyectos de infraestructura eléctrica. | 0 | 1 | 8.400.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos como apoyo al sistema de vigilancia en salud pública del municipio para realizar las actividades de referencia y contrareferencia. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar asisyencia a los servicios sociales básicos de alimentación, hospedaje y salud, así como de otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al ancianato Hogar de Paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar asistencia a los sociales básicos de alimentación, hospedaje y salud, así como otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al ancianato "Hogar de Paso" del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Servicios personales de asistencia a los servicios complementarios aseo general a la población adulta mayor que ingresen al ancianato "Hogar de Paso" del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de viveres para el escuadron movil de carabineros de la policía nacional de Maní. | 0 | 1 | 12.387.200,00 |
| Contratación Directa | Suministro de elementos para cafetería e implementos de aseo con destino al palacio municipal. | 0 | 1 | 12.874.060,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de mantenimiento a todo costo de la camioneta Ford Ranger 22 Nº 36-528 adscrita a la estación de policía. | 0 | 1 | 4.420.000,00 |
| Contratación Directa | Compra venta de llantas repuestos y lubricantes para los tractores kubota modelos 8030 y 9000 de la alcaldía de Maní. | 0 | 1 | 10.498.180,00 |
| Contratación Directa | Adquisicion de elementos deportivos para la escuela de formacion deportiva "con corazon de pueblo" | 0 | 1 | 12.882.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el control y vigilancia de las instalaciones de la Unidad Agropecuaria del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.400.000,00 |
| Contratación Directa | Servicios personales de asistencia a los servicios complementarios - preparación de alimentos a la población adulta mayor, que ingresen al ancianato "Hogar de Paso" del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de canto. | 0 | 1 | 4.950.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar la formulación del documento de política pública de infancia y adolescencia del municipio de Maní Casanare, en desarrollo de proyecto implementación de alianzas por la infancia y la adolescencia. | 0 | 1 | 11.200.000,00 |
| Contratación Directa | Promover acceso a internet satelital al Instituto Educativo jesús Bernal Pinzón sede central del municipio de municipi. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar interventoría técinica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 03 cuyo objeto es construcción de un tanque elevado, pozo profundo y obras de adecuación para el sistema de acueducto de la vereda Gaviotas del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de ocho (8) extintores, mantenimiento y recarga de ocho (8) extintores para la administración. | 0 | 1 | 3.694.200,00 |
| Contratación Directa | Compra de chalecos y cascos para los agentes de la Policia Nacional Maní. | 0 | 1 | 3.380.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 02 cuyo objeto es estudios y diseños sistema de acueducto y alcantarillado centros poblados vereda Belgrado, Guayanas, Santa María y Mararabe del municipio de Maní Casanare. y realizar una (1) supervisión técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 07 cuyo objeto es: realizar la rehabilitación de sumideros y cunetas de aguas lluvias entre las carreras 2 y 4 entre calles 12 y 23 y adquisición de equipos para el barrido de calles y áreas publicas en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 11.961.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº 05 cuyo objeto es: estudio de diagnostico y de diseño de alternativas de optimización del sistema de acueducto, de la planta de tratamiento de aguas residuales y del manejo y disposición integral de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Maní, departamento de Casanare. | 0 | 1 | 11.880.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de banda músico-marcial. | 0 | 1 | 5.850.000,00 |
| Contratación Directa | El comodante entrega a el comodatorio y este recibe a título de comodato o préstamo de uso, el bien inmueble ubicado en la carrera 4 Nº 7-07, área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de una (1) salida ecológica y seis (6) jornadas deportivas y recreativas, durante el segundo semestre de 2008, dirigida a los funcionarios de la administración municipal de la alcaldía de Maní Casanare y nucleo familiar. | 0 | 1 | 5.940.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento y adecuación de dos (2) unidades sanitarias del internado de Santa Helena, y suministro de accesorios unidades sanitarias escuela y preescolar. | 0 | 1 | 11.754.865,84 |
| Contratación Directa | Realizar una (1) interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al contrato interadministrativo Nº. 06 cuyo objeto es: reparación, mantenimiento, ampliación y adecuación del sistema de acueducto en los barrios la florida, Guadalupe, laguito, libertadores, villa julia I y II, San Antonio, el centro y san isidro del municipio de Maní | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de uniformes deportivos (pantaloneta y camiseta) para instituciones educativas del área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.500.000,00 |
| Contratación Directa | Apoyo en la dirección y coordinación de actividades deportivas, recreativas y de buen aprovechamiento del tiempo libre, que propicien la creación de escuelas de formación deportiva y un centro de alto rendimiento en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de danza | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción cubierta aula escolar kiosko institución educativa Jesús Bernal Pinzón sede Travesuras municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.902.905,21 |
| Contratación Directa | Suministro e instalación parque infantil en madera inmunizada institución educativa vereda Mundo Nuevo municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.884.028,68 |
| Contratación Directa | Prestar servicio de transporte de carne en canal desde la planta de sacrificio de animales de abasto público hasta los sitios de expendio autorizados en el municipio. | 0 | 1 | 6.979.984,00 |
| Contratación Directa | Compra e instalación de valla para el municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Desarrollo de actividades de canalización, detección temprana y monitoreo rápido de coberturas del programa plan ampliado de inmunizaciones en área urbana del municipio de Maní como apoyo al sistema de vigilancia en salud pública municipal. | 0 | 1 | 5.020.000,00 |
| Contratación Directa | Desarrollo de actividades de canalización, detección temprana y monitoreo rápido de coberturas del programa plan ampliado de inmunizaciones en área urbana del municipio de Maní como apoyo al sistema de vigilancia en salud pública municipal. | 0 | 1 | 5.020.000,00 |
| Contratación Directa | Implementación del sistema de vigilancia en salud nutricional del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 8.800.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro e instalación parque infantil en madera inmunizada institución educativa vereda Las Brisas municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.879.805,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de seguridad personal al alcalde municipal | 0 | 1 | 4.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de la oficinas externas adscritas a la administración municipal. | 0 | 1 | 2.625.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación vivienda docentes del Instituto Educativo Pablo Antonio Barrera de la vereda Chavinave del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.912.183,00 |
| Contratación Directa | Compra de instrumentos y accesorios para la banda musico - marcial del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.914.400,00 |
| Contratación Directa | Apoyo logístico para la realización del décimo cuarto parrando criollo, una actividad cultural en el desarrollo de una estratégia para la formación artística y el rescate del folclor llanero. | 0 | 1 | 1.980.000,00 |
| Contratación Directa | Elaboración de talonarios, papeletas para la compra - venta de ganados en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.840.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de instrumentos, accesorios musicales llaneros y equipos de audio y fotograficos para la casa de la cultura del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.855.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento correctivo y preventivo de las redes eléctricas para el suministro de energía en la veredas Mararabe, Gaviotas, Brisas, Belgrado, Bebea, Amparo, Chavinave, Gaufal Pintado, San Joaquín de Garibay, Macuco y la Poyata del sector rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento correctivo y preventivo de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas Mata de Piña, Mundo Nuevo, Islas, Llanerita, Guinea, Santa Helena del Cúsiva, Guayana, Campanero, Santa María y el Viso del sector rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratación Directa | Raelizar interventoría administrativa y técnica al contrato O219 de 2008, cuyo objeto consiste en la "compraventa e instalaciones de doce (12) aulas virtuales, para instituciones educativas oficiales urbanas del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Elaboración de identificación y diagnóstico general de las condiciones de vida y necesidades de la población adulto mayor en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar estudios y diseños tipo: arquitectónicos, estructurales, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de vivienda de docentes para la veredas el Amparo, Limonal, Guamal y Consigna en el área rural del municipio de Maní | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar la interventoría al convenio de cooperación Nº OOO8 de 2008, que tiene por objeto: Adecuación y mantenimiento escenarios deportivos Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sedes central, La Esperanza, Camilo Torres y Santa Teresa área urbana municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Campra de mobiliario y puertas para las oficinas de la comisaría de familia en el municipio de Maní | 0 | 1 | 6.650.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de entrega y envío de la correspondencia de la administración municipal. | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Estudios y diseños de la tarima de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede Camilo Torres y la actualización y ajuste del diseño del aula de informatica (tipo) escuela rural vereda Las Brisas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Actualización y ajuste de los estudios y diseños del sistema de alcantarillado pluvial para el sector urbano del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.850.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos laborales para la producción de material agroforestal en la granja municipal de Maní. | 0 | 1 | 2.400.000,00 |
| Contratación Directa | Suminstro de combustible (ACPM y gasolina) para la maquinaria que realizará la recuperación de los pasos críticos de la vía Maní a la vereda Santa Helena. | 0 | 1 | 11.995.025,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el diseño, elaboración e impresión de la gaceta municipal. | 0 | 1 | 5.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como monitor de fútbol para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como monitor de fútbol de salón para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios e asistencia técnica a pequeños productores apoyando los productores de piscicultura y avicultura en la Unidad Agropecuaria del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la trasmisión radial de la XX jornada pedagógica, recreativa y cultural del magisterio casanareño a realizarse en el municipio de Maní del 4 al 10 de octubre de 2008. | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratación Directa | Estudios de suelos y diseños estructural para el bloque de aulas correspondiente al diseño arquitectónico del colegio Jesús Bernal Pinzón del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de software para registrar la información referente a los proyectos que se manejan en la administración en el área de bancos y proyectos. | 0 | 1 | 10.440.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de cuidado y asistencia a niños y niñas y adolescentes en vulnerabilidad y exclusión. | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el control de ingreso de visitantes, funcionarios y vigilancia de las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 2.125.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios Prestar los servicios en el control de ingreso de visitantes, funcionarios y vigilancia de las instalaciones del palacio municipal | 0 | 1 | 2.125.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de mantenimiento a todo costo del vehículo Toyota Hilux adscrita al departamento administrativo de seguridad DAS que opera en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.126.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento y reposición de elementos que conforman la placa del puente sobre el río Unete vía Maní - Mararabe municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.308.535,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios funerarios a todo costo con destino a personas carentes de recursos económicos del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.880.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de implementos de aseo, limpieza y desinfección necesarios para mantener las instalaciones de la planta de sacrificio de animales de abasto público en óptimas condiciones de higiene salubridad. | 0 | 1 | 1.648.400,00 |
| Contratación Directa | Realizar diagnóstico para la recuperación, protección y conservación de recursos naturales y la biodiversidad en su unidad de ecosistema estratégico del río Uneta en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.866.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria a veinte (20) familias del área rural y promover la creación de dos (2) proyectos productivos asociativos en palma africana y ají en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación del coso municipal para especies mayores y menores del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.269.035,00 |
| Contratación Directa | Suministro de papelería y útiles de escritorio con destino a las dependencias de la administración municipal. | 0 | 1 | 2.999.400,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de arpa llanera en la casa de la cultura del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de la bandola en la casa de la cultura del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en la coordinación de las actividades de formación artística y cultural y el desarrollo de eventos en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.750.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de cuatro en la casa de la cultura del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de recolección y conducción de los animales que se encuentran en vías públicas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.983.333,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de bandola en el área rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.750.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar coordinación y gestión de los programas y políticas para la población discapacitada en el municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 3.433.333,00 |
| Contratación Directa | Realización de una jornada cultural en la vereda Santa Helena de Cúsiva. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Adquisición de material didáctico para instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.819.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales como apoyo a la secretaria de gobierno municipal, en la proyección y elaboración de respuestas a solicitudes de tipo jurídico administrativo y en la sustanciación de procesos policivos en única y segunda instancia. | 0 | 1 | 4.400.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de dos (2) impresoras con características técnicas para la secretaria de hacienda. | 0 | 1 | 760.000,00 |
| Contratación Directa | Raelizar un (1) diseño eléctrico de red de media y baja tensión, incluye subestación de distribución de las viviendas de interes social urbanización Montesori; ajuste para la ampliación eléctrica en baja tensión de las veredas Campanero, Guinea y Callejuela antiguo Matadero del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratación Directa | Revegetalización de dos (2) hectareas de terreno ubicados en la margen izquierda del río Cusiana a la altura de la desembocadura del río Unete del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 12.858.526,00 |
| Contratación Directa | Compra de una (1) dotación como prestación social, para los funcionarios de la alcaldía de Maní, consistentes en calzado y vestido de labor. | 0 | 1 | 4.999.998,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de elementos para instalación de energía en la inspección de la vereda Gaufal del municipio de Maní. | 0 | 1 | 958.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 1.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo en la secretaria de despacho, en el manejo del conmutador, recepción de información y documentación. | 0 | 1 | 1.275.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios como apoyo técnico a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración de informes finales dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 1.950.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de fotocopiadoa las dependencias de la administración municipal. | 0 | 1 | 2.080.200,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de canto. | 0 | 1 | 2.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra-venta de uniformes para el personal que labora en la planta de sacrificio de animales de abasto público. | 0 | 1 | 1.093.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del segundo piso del palacio municipal. | 0 | 1 | 1.500.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación sistema eléctrico de la institución educativa de la vereda Fronteras del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.914.999,08 |
| Contratación Directa | Realizar ocho (8) encuentros ciudadanos para la socialización del presupuesto participativo del plan de desarrollo "Con Corazón de Pueblo" 2008-2011. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de un (1) computador y cincuenta (50) licencias de software antivirus. | 0 | 1 | 4.825.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de viveres para los soldados de mi pueblo, soldados regulares y profesionales que operan en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.899.865,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de capacitación en la legislación comunal y conciliación y convivencia ciudadana a los dicnatarios comunales de las 41 juntas de acción comunal del municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar lo servicios y mantenimiento a todo costo de un motor fuera de borda, zusuki cuarente y uno (41) Yamaha 40 al servicio del comité de atención y prevención de desastres "CLOPAD" | 0 | 1 | 8.638.954,00 |
| Contratación Directa | Construcción pozo septico con zona de infiltración y adecuación sistema de succión y eléctrico electrobomba institución educativa vereda Belgrado del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.893.587,00 |
| Contratación Directa | Construcción de reductores de velocidad en concreto sobre los accesos al puente el canoero del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 9.335.177,77 |
| Contratación Directa | Apoyo en la recolección de la información de los planes de acción, para todas las dependencias de la alcaldía municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 1.950.000,00 |
| Contratación Directa | Apoyo a ormanismos de socorro para atención de la emergencia invernal en las veredas Santa Helena, Gauyanas, Campanero, Santa María, Gaufal, Chavinabe, Macuco, Guinea, Amparo, Islas, Belgrado, Mararabe, Brisas, Gaviotas, Progreso, Armenia, Mata de Piña, Consigna, Mundo Nuevo, Coralia, Poyata, Limonal, Garibay y Guamal del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.661.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de un evento recreativo para los niños del nivel 1 y 2 del sisben. | 0 | 1 | 9.202.000,00 |
| Contratación Directa | Actualización y ajuste de los estudios para la reposición de redes del sistema de alcantarillado sanitario para el sector urbano del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.840.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar un (1) taller de danza llanera a la población del área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.992.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de transporte automotor para la movilización y el desplazamiento del personal de soldados que ejerce control en el área rural y urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.680.000,00 |
| Contratación Directa | Desarrollo de actividades de intensificación de la vacunación en doce veredas del área rural del municipio de Maní, para el alcanse de coberturas. | 0 | 1 | 4.692.500,00 |
| Contratación Directa | Desarrollo de actividades de intensificación de la vacunación en diez veredas del área rural del municipio de Maní, para el alcance de coberturas. | 0 | 1 | 5.432.500,00 |
| Contratación Directa | Desarrollo de actividades de intensificación de la vacunación en el 70% del área urbana del municipio de Maní, para el alcance de coberturas. | 0 | 1 | 3.212.500,00 |
| Contratación Directa | Capacitación en geriatria y gerontología con enfasis en actividades preventivas a noventa (90) adultos mayores del municipio de Maní | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Actividades de depuración y actualización de las bases de datos del régimen subsidiado del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de socialización de los proyectos WIFI y aulas virtuales de los centros educativos del área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de equipos requeridos para las salas audiovisuales de instituciones y centros educativos públicos del área urbana y rural del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de tintas para impresora, con destino al funcionamiento de las dependencias de la administración municipal. | 0 | 1 | 2.835.200,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de las elecciones de jueces de paz y reconsideración en el municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro e instalación de cuatro motobombas diesel de 2\*2 con sus respectivos accesorios para las veredas de la Poyata, San Joaquin deGaribay, Guamal y Limonal del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.253.113,00 |
| Contratación Directa | Apoyo para el fortalecimiento institucional del programa de familias en acción del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.400.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación y mantenimiento cocina escolar y escenarios deportivos institución educativa de la vereda La Poyata del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 12.901.865,09 |
| Contratación Directa | Realizar la evaluación a la formulación del plan territorial de salud 2008-2011, y elaboración del plan de mejoramiento como proceso de gestión integral para la operativización del plan de salud del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.800.000,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de elementos necesarios para la elaboración de productos artesanales y comercialización de los mismos durante la "la primera feria artesanal con corazón y capacidad" a realizarse en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratación Directa | Apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios para la atención de incendios y demás calamidades conexas en todo el territorio municipal. | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como instructor de bajos, en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.160.000,00 |
| Contratación Directa | Prsetar el servicio de alimentacón para el personal de la policía Nacional que realiza planes operativos en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.060.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de Combustible para la mobilidad para los vehículos de desplazamiento del personal de soldados que ejercen el control en el área rural y urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.798.954,00 |
| Contratación Directa | Ampliación de 0,75 km red eléctrica de baja de tensión vereda Campanero municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 11.922.962,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios y apoyo logístico para la realización de evento deportivo y de esta forma el aprovechamiento y buen manejo del tiempo libre de los niños y jóvenes del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.660.000,00 |
| Contratación Directa | Mano de obra para el mantenimiento de dos bloques de clase, biblioteca, limpieza de muros, pisos y andenes Institución Educativa Camilo Torres. | 0 | 1 | 12.897.079,98 |
| Contratación Directa | Compraventa de llantas para los vehículos en los cuales se movilizan el personal de soldados que ejercen el control en el área urbana y rural en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.800.000,00 |
| Contratación Directa | Determinación epidemiologica del comportamiento de enfermedad diarreica aguda (EDA) y enfermedad respiratoria aguda (ERA) como proceso inicial a la implementación del sistema de vigilancia y sitios centinela para la disminución de la mortalidad infantil en el municipio de Maní | 0 | 1 | 12.800.000,00 |
| Contratación Directa | Mantenimiento y reparación a todo costo de dos motores fuera de borda y yamaha 75 al servicio de del CLOPAD. | 0 | 1 | 12.914.338,00 |
| Contratación Directa | Capacitar a todo costo a veinte (20) pequeños y medianos productores en producción, menejo y comercialización de maracuya y palma de aceite en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.000.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 28 + 500 m vereda Gaviotas callejuela finca Arizona del municipio de Maní | 0 | 1 | 12.904.889,22 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de alimentación para el personal del ejercito nacional que realiza planes operativos en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.995.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de hule para salvaguardar bienes de la administración municipal. | 0 | 1 | 650.000,00 |
| Contratación Directa | Raelización jornada cultural en la vereda La Poyata. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar el servicio de transporte automotor para la movilización del señor alcalde y su cuerpo de seguridad dentro y fuera del departamento. | 0 | 1 | 3.173.000,00 |
| Contratación Directa | Levantamiento topográfico (planimétrico y altimétrico) de los centros poblados de las veredas Santa Helena de Cúsiva y Gaviotas y área para la reubicación del centro poblado de la vereda La Poyata, municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible para la operación de los vehículos adscritos a la estación de policía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.946.457,00 |
| Contratación Directa | Suministro de combustible (ACPM Y gasolina) para la maquinaria que realizará el mejoramiento de 10 kms de vía en la vereda del Viso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.903.178,00 |
| Contratación Directa | Adquisición e instalación de ocho (8) tableros de baloncesto impermeables para cuatro escenarios deportivos del área urbana del municipio de Maní (canchas: parque infantil, barrio el Laguito, barrio Los Libertadores y Coliseo Cubierto Mi Casanare. | 0 | 1 | 8.600.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación de la entrada, demolición de una unidad sanitaria vieja y construcción de anden perimetral y acceso a las aulas de la escula de la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.907.738,49 |
| Contratación Directa | Suministro de complementos nutricionales (marcados) para adultos mayores con riesgo de desnutrición del área urbana y rural del municipio de Maní Casanare y de esta forma ayudar a recuperar las condiciones físicas y mentales de estas personas y mejorar la calidad de vida. | 0 | 1 | 10.088.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 44 + 300 sobre la vía que de Maní conduce a la vereda Santa Helena del Cúsiva, municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.913.361,00 |
| Contratación Directa | Caracterización floristica de una isla ubicada en la margen izquierda del río Cusiana a 0,5km del área urbana del municipio en las coordenadas 4º 48" 53,27" N y 72ª 17" 20,68" O. | 0 | 1 | 5.683.954,00 |
| Contratación Directa | Construcción de una alcantarilla doble en tubería de 36" y en concreto reforzado en el km 24 + 780 vía Maní variante vial sobre la carretera pozo la Punto. | 0 | 1 | 12.901.824,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de materiales de oficina y de apoyo logístico utilizado para el normal desarrollo del convenio de cooperación celebrado entre la alcaldía municipal y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para garantizar su cumplimiento y calidad del servicio en las 32 veredas del municipio. | 0 | 1 | 5.186.739,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de aires acondicionados para las instalaciones del comando de la Policía nacional del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.500.000,00 |
| Contratación Directa | Realización de la Convivencia sobre motivación personal y relaciones interpersonales como estímulo para los funcionarios de la administración municipal. | 0 | 1 | 11.547.000,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de complementos nutricionales (mercados) para el mejoramiento de las condiciones de vida de discapacitados con riesgo de desnutrición del área urbana y rural del municipio de Maní Casanare y de esta forma ayudar a recuperar las condiciones fisicas y mentales de estas personas. | 0 | 1 | 3.404.700,00 |
| Contratación Directa | Compraventa de complementos nutricionales (mercados) para los nucleos familiares con riesgo de desnutrición, del área urbana y rural del municipio de Maní Casanare, y de esta forma ayudar a recuperar las condiciones físicas y mentales de estas personas y mejorar la calidad de vida. | 0 | 1 | 2.269.800,00 |
| Contratación Directa | Suministro de materiales hidraúlicos y construcción de un pozo profundo para la implementación de un sistema de riego en el vivero y granja municipal. | 0 | 1 | 12.499.053,00 |
| Menor Cuantía | Consultoría para el diagnóstico, formulación e implementación del programa de cultura ciudadana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratación Directa | Demarcación y mantenimiento de las canchas deportiva del barrio Laguito, Libertadores, Parque Infantil y Villa Olimpica del municipio de Maní. | 0 | 1 | 11.000.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de insumos para los equipos de la base militar de los soldados de mi pueblo que operan en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.880.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación de una unidad sanitaria y construcción de la cubierta sobre el anden que une el salón multiple con el restaurante escolar de la vereda Las Brisas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.910.050,46 |
| Contratación Directa | Adecuación del salon multiple del Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede Santa Teresa, municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.439.382,98 |
| Contratación Directa | Compra de papelería, tinta para impresora y útiles de escritorio con destino a las dependencias de la administración municipal | 0 | 1 | 6.501.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la coordinación de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 533.000,00 |
| Contratación Directa | Impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la calle 16 entre carreras 6 y 7 del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.847.265,00 |
| Contratación Directa | Suministro de material eléctrico y alquiler de grúa para el mantenimiento del sistema de alumbrado público en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.890.558,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo a todo costo de las UPS que alimenta los equipos electrónicos de la alcaldía de Maní. | 0 | 1 | 2.881.000,00 |
| Contratación Directa | Construcción del anden perimetral de las aulas escolares y una zona de infiltración en la escuela de la vereda Macuco del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 12.870.565,31 |
| Contratación Directa | Suministro de accesorios hidraúlicos, eléctricos y sanitarios Instituciones Educativas (Camilo Torres, Santa Teresa, La Esperanza, Jesús Bernal Pinzón y Travesuras) del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.784.776,00 |
| Contratación Directa | Compra de doscientos diez (210) balones para practica de las disciplinas deportivas de futbol, microfutbol, baloncesto y boleibol, distribuidos en cuarenta y dos (42) paquetes, para dotar lo (32) diferentes centros de instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 12.915.000,00 |
| Contratación Directa | Suministro de elementos de aseo, limpieza y desinfección necesarios para mantener las instalaciones de la planta de sacrificio de animales de abasto público en óptimas condiciones y salubridad. | 0 | 1 | 316.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales para la asesoria y asistencia tecnica administrativa a los procesos y procedimientos para el logro de los objetivos estrategicos de la secretaria de desarrollo social del municipio de Maní. | 0 | 1 | 16.800.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales en la coordinación, elaboración y seguimiento en la implementación del nuevo modelo estandar de control interno. | 0 | 1 | 9.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales como medico veterinario con conocimiento en el area de salud pública y sanidad animal para apoyar a la oficina Asesora de Planeación y garantizar el correcto y normal funcionamiento de la planta de sacrificio de animales de abasto público del municipio de Maní | 0 | 1 | 12.033.333,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales en el area contable, municipio de Maní para la vigencia fiscal 2008. | 0 | 1 | 25.300.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales como apoyo a la secretaria de gobierno municipal, en la sustanciación de procesos policivos en primera y segunda instancia. | 0 | 1 | 13.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión a cargo de la secretaria de desarrollo social, del muncipio de Maní. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales como apoyo jurídico a la oficina asesora jurídica, en la revisión y seguimiento al proceso de contratación directa que celebre el municipio. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para el mantenimiento sofware administrativo, impuesto predial y base de datos de la secretaria de hacienda de Maní. | 0 | 1 | 14.986.310,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales como enlace municipal para el desarrollo y ejecución del programa familias en acción como parte del convenio de participación celebrado entre la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - fondo de inversión para la paz - acción social - FIP y el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales para el apoyo de las actividades ICA y sanidad animal en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios en el apoyo para la programación de obras civiles y áreas a fines y demas funciones que sean asignadas por la secretaria de obras públicas y de transporte del municipio. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios profesionales de asesoria en la administración municipal del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal sice, administración del portal único de contratacion PUC y administración de la pagina web municipal. | 0 | 1 | 14.400.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la administracion municipal de Maní Casanare en la representación judicial y asistencia de los procesos judiciales y administrativos que se adelantan ante las distintas jurisdiccionales . | 0 | 1 | 14.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar servicios para la coordinación de los procedimientos de fiscalización y cobro coactivo de los impuestos territoriales a favor del municipio, ademas del apoyo jurídico a la oficina de planeación. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Aunar esfuerzos para apoyo a programa de desayunos escolares para 1,101 beneficiarios Instituciones Educativas de Santa Teresa y La Esperanza del municipio de Maní. | 0 | 1 | 39.757.110,00 |
| Contratación Directa | Servicios profesionales para prestar asesoria, financiera y administrativa a los procesos administrativos y pocedimientos financieros de la secretaria de hacienda, del municipio de Mani. | 0 | 1 | 14.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la oficina asesora de planeación en la revisión de los diferentes procesos propios de esta dependencia. | 0 | 1 | 14.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como ingeniero sanitario y ambiental a la oficina asesora de planeación, para garantizar el correcto y óptimo funcionamiento de las áreas saniatrias y de manejo ambiental de la planta de beneficio de bovinos del municipio. | 0 | 1 | 5.700.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en el desarrollo de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales de apoyo a las actividades vigilancia en salud pública y las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos para la salud humana sivigila. | 0 | 1 | 6.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como administración de la red de la alcaldía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios al proyecto de apoyo y asistencia técnica de cadenas productivas en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la oficina aseora jurídica, en los procesos de selección abreviada de menor cuantía y de licitación que adelanta la administración municipal de Maní. | 0 | 1 | 11.200.000,00 |
| Contratación Directa | Adecuación e interventoría de drenaje de aguas lluvias, conexión de lixiviados, limpieza de pozos de monitoreo de aguas subterraneas y clausura de tres (3) trincheras del relleno sanitario del casco urbano, reposición de tramos de alcantarillado de la carrera 5 entre calles 13 y 16 en tubería PVC, carrera 6 entre calles 18 a 19, carrera 7 entre calles 11 a 13 y carrera 2 entre calles 11 a 12, y construcción domiciliarias del alcantarillado sanitario, en la carrera novena entre calles 14 y 15 una (1) unidad, carrera novena entre calles 16 y 17 tres (3) unidades, carrera novena entre calles 17 y 18 una (1) unidad, carrera novena entre calles 20 y 21 cinco (5) unidades y carrera novena con calle 24 una (1) unidad, optimización, mantenimiento y puesta en funcionamiento, acueducto ampliación sistema de alcantarillado sanitario vereda Santa Helena del Cúsiva, del municipio de Maní Casanare, en cumplimiento de las coberturas mínimas en saneamiento básico. | 0 | 1 | 911.740.759,33 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para formular la estructura programática del plan territorial de salud y el plan estratégico del plan municipal de salud pública 2008 del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en la programación de obras arquitectónicas en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para la coordinación de los procedimientos de fiscalización y cobro coactivo de los impuestos territoriales a favor del municipio de Maní Casanare, ademas del apoyo jurídico a la oficina asesora de planeación. | 0 | 1 | 11.146.658,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios para la coordinación de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en asesoria jurídica a las diferentes secretarias de la administración municipal en los proyectos y procesos precontractuales, contractuales y post.-contractuales, que adelanta el municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 13.300.000,00 |
| Contratación Directa | Estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado centros poblados de las veredas Belgrado, Guayanas, Santa María de Palmarito y Mararabe del municipio de Maní, departamento de Casanare. | 0 | 1 | 191.494.632,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para la defensa y seguimiento a procesos sancionatorios ambientales y la legalización de trámites ambientales ante las corporaciones autónomas regionales. | 0 | 1 | 9.500.000,00 |
| Contratación Directa | La construcción de un tanque elevado, pozo profundo y obras de adecuación para el sistema de acueducto de la vereda Gaviotas del municipio de Maní, departamento de Casanare | 0 | 1 | 560.348.500,75 |
| Contratación Directa | Prestación de servicios en la realización de un seminario - taller de actualización en ley 1150 de 2007 y decreto 066 de 2008 a servidores públicos del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.480.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar actividades de apoyo para el cumplimiento de coberturas de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a traves de canalización, demanda inducida, detección temprana, y acciones de vigilancia en salud pública dirigidas a la población infantil, jóven gestante adulto y adulto mayor del área rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 20.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios Profesionales a la oficina Asesora de Planeación en la revisión y elaboración de los proyectos de infraestructura eléctrica. | 0 | 1 | 8.400.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos para le apoyo a los procesos de la Oficina Asesora de Planeación. | 0 | 1 | 3.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para modernización de las herramientas fiscales y financieras de la secretaría de Hacienda de tal manera que permita mejorar la capacidad de atención de competencias del municipio. | 0 | 1 | 14.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos en la coordinación de los procesos de seguimiento de los usuarios del sisben en el área urbana y rural, manejo de datos, y estadísticas según las disposiciones de ley 715 del 2001. | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios técnicos para le apoyo a los procesos de la Oficina Asesora de Planeación en el área de lotes. | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios como apoyo técnico a la oficina asesora Jurídica en la elaboración de informes periódicos y continuos dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 3.900.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios de apoyo a la secretaria del Despacho en el manejo del conmutador y la recepción de información. | 0 | 1 | 2.550.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como apoyo a la secretaría de Gobierno municipal, en la proyección y elaboración de repuestas a solicitudes de tipo jurídico, administrativo y en la sustanciación de procesos policivos en única y segunda instancia. | 0 | 1 | 6.600.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios en la secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria como apoyo en las funciones de control interno de gestión. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la administración municipal de Maní Casanare en la presentación judicial y asistencia de los procesos judiciales y administrativos que se adelantan ante las distintas jurisdiccionales. | 0 | 1 | 8.400.000,00 |
| Contratación Directa | Compra de equipos para el desarrollo de prensa y comunicaciones en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.808.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en asesoría jurídica a las diferentes secretarías de la administración municipal en los proyectos, procesos pre-contractules, contractuales y post contractuales en los procesos de contratación. | 0 | 1 | 8.400.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en el área de sistemas y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, administración base de datos del municipio y proponer soluciones software a las necesidades del manejo de información de la alcaldía. | 0 | 1 | 11.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en la coordinación de las diferentes actividades del comité de prevención y atención de desastres clopad. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para realizar seguimiento y acompañamiento al consejo de política social del municipio de Maní, en desarrollo del proyecto implementación de alianzas por la infancia y la adolescencia. | 0 | 1 | 14.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en la administración del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal sice, administración del portal único de contratación PUC y administración de la página wed municipal. | 0 | 1 | 11.386.667,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como enlace municipal para el desarrollo y ejecución del programa familias en acción como parte del convenio de participación celebrado entre la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - fondo de inversión para la paz, acción social - FIP y el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.450.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como médico veterinario a la oficina Asesora de Planeación del municipio de Maní, para coordinación administrativa y sanitaria de la planta de sacrificio de animales de abasto público municipal. | 0 | 1 | 7.479.999,00 |
| Contratación Directa | Realizar todas las actividades en el área de psicología como fortalecimiento a los procesos administrativos y judiciales que se adelanten en la comisaría de familia en la prevención, protección y seguimiento en asuntos de infancia y adoslecencia. | 0 | 1 | 11.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como asesor de la oficina de Desarrollo Social del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 10.267.000,00 |
| Contratación Directa | Desarrollar actividades de validación y análisis de información, y orientación de investigaciones epidemilógicas dentro del sistema de vigilancia en salud pública (sivigila) 2008 del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.467.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la administración municipal de Maní en la asesoría al despacho del alcalde municipal | 0 | 1 | 10.266.666,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para la programación de obras civiles en la infraestructura institucional, espacio público y ornato municipal. | 0 | 1 | 6.333.333,33 |
| Contratación Directa | Realizar el estudio y diseño del "sistema individual de disposición de residuos líquidos para la población dispersa de las veredas Mundo Nuevo y Mata de Piña del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Consultoría para la realización del catastro de pozos profundos y unidades sanitarias en las veredas Guinea, Llanerita, Macuco e Islas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Realizar todas las actividades en el área de psicología como fortalecimiento a los procesos administrativos y judiciales que se adelanten en la comisaría de familia en la prevención, protección y seguimiento en asuntos de infancia y adoslecencia. | 0 | 1 | 11.200.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales como asesor de la oficina de Desarrollo Social del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 10.267.000,00 |
| Contratación Directa | Desarrollar actividades de validación y análisis de información, y orientación de investigaciones epidemilógicas dentro del sistema de vigilancia en salud pública (sivigila) 2008 del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.467.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales a la administración municipal de Maní en la asesoría al despacho del alcalde municipal | 0 | 1 | 10.266.666,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para la programación de obras civiles en la infraestructura institucional, espacio público y ornato municipal. | 0 | 1 | 6.333.333,33 |
| Contratación Directa | Realizar el estudio y diseño del "sistema individual de disposición de residuos líquidos para la población dispersa de las veredas Mundo Nuevo y Mata de Piña del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Contratación Directa | Aunar esfuerzos entre el municipio de Maní y la cooperante para garantizar la comercialización de productos a través de la realización de la rueda de negocios y el VI mercado agropecuario en el municipio. | 0 | 1 | 23.000.000,00 |
| Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales en la elaboración, revisión y liquidación de convenios, contratos de mínima cuantía que celebre la administración municipal. | 0 | 1 | 5.600.000,00 |
| Contratación Directa | Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el mejoramiento y socialización de nuevas tecnologías y experiencias exitosas para potencializar nuevos mercados en el municipio de Maní como apoyo al programa mercadeo del municipio. | 0 | 1 | 16.000.000,00 |
| Contratación Directa | Aunar esfuerzos para la adecuación restaurante escolar instituto educativo Jesús Bernal pinzón sede la esperanza, construcción aula doble tipo centro educativo vereda la llanerita y adecuación del hogar múltiple del municipio de Maní-Casanare. | 0 | 1 | 285.811.805,00 |
| Contratación Directa | Asesorar los procesos de continuidad del aseguramiento del régimen subsidiado en el municipio de Maní Casanare, para la vigencia 2009. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo el desarrollo del "XVI Festival Internacional Pedro Flórez de la Bandola Criolla" y de esta forma rescatar los valores y manifestaciones de la cultura maniceña. | 0 | 1 | 100.000.000,00 |
| Convenio Interadministrativo de Cooperación | Fortalecimiento institucional Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Maní S.A E.S.P | 0 | 1 | 150.000.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos en el mejoramiento de praderas para los habitantes de la vereda Mundo Nuevo área de influencia del campo La Punta, de acuerdo con el programa de gestión social de la Unión Temporal Omega. | 0 | 1 | 79.784.062,00 |
| Convenio de Cooperación | Funcionamiento y operación en el desarrollo de programas de prevención y control de incendios y demas calamidades conexas. | 0 | 1 | 137.000.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos entre el municipio de Maní y la cooperante para garantizar la prestación del servicio de restaurante y refrigerio escolar a 1118 estudiantes matriculados en las 27 instituciones oficiales rurales y en instituciones urbanas para el año lectivo 2008, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del sisben. | 0 | 1 | 131.022.900,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para la realización de la Décima Séptima Feria Comercial, Ganadera equina y Agroindustrial en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 50.000.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos entre el municipio de Maní y la cooperante para garantizar la prestación del servicio de restaurante escolar (almuerzos calientes) a estudiantes internos matriculados en 5 instituciones oficiales rurales para el año lectivo 2008, pertenecientes a niveles 1 y 2 del sisben | 0 | 1 | 54.873.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para prestar el servicio de asistencia técnica directa rural a pequeños productores agropecuarios en el municipio de Maní | 0 | 1 | 74.900.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para la realizar la adecuación, mantenimiento escenarios deportivos Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sedes, central, La Esperanza, Camilo Torres y Santa Teresa área urbana municipio de Maní. | 0 | 1 | 406.379.293,82 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para prestar el servicio de asistencia técnica directa rural a pequeños productores agropecuarios en el municipio de Maní | 0 | 1 | 74.900.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Limpieza con guadaña a todo costo de las zonas verdes del casco urbano del municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.116.917,00 |
| Convenio de Cooperación | Consultoría para la realización del catastro de pozos profundos y unidades sanitarias en las veredas Guinea, Llanerita, Macuco e Islas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.900.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Apoyo en la recolección de información para la actualización de la base de datos del programa de la presidencia de la república "familias en acción" del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos entre el municipio y el cooperante para la realización de los XXI juegos interveredales del bajo Cusiana en la vereda La Poyata del municipio de Maní (Guinea, Santa Elena, Guayanas, Campanero, Fronteras, La Poyata, San Joaquín de Garibay, Limonal, Guamal, Guafal, Macuco y Chavinabe) | 0 | 1 | 20.000.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para la construcción internado instituto educativo Camilo Torres Restrepo vereda santa Elena del Cusiva; restaurantes escolares centros educativos veredas Santa María de Palmarito, Mundo Nuevo, la Consigna; aula doble tipo y una aula cencilla centro educativo vereda Chavinave y aula de informática centro educativo vereda las Brisas del municipio de Mani Casanare . | 0 | 1 | 1.207.171.164,20 |
| Contrato Interadministrativo | Construcción e interventoría de un pozo profundo de 250 metros, línea de conducción e instalaciones eléctricas, como solución alterna para el abastecimiento de agua potable del casco urbano del municipio de Maní Casanare, (barrio El Carmen hasta la Planta de Tratamiento). | 0 | 1 | 513.069.303,72 |
| Contrato Interadministrativo | Realizar la ejecución del plan de inversiones colectivas de salud pública a través de la implementación de estrategias para la disminución de la mortalidad infantil y mortalidad materna, en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 716.000.000,00 |
| Contrato Interadministrativo | Realizar la interventoría al plan de intervenciones colectivas de salud pública del municipio de Maní, contratadas a través del contrato interadministrativo Nº 010/2008 | 0 | 1 | 30.820.000,00 |
| Contrato Interadministrativo | Construcción e interventoría de una celda para disposición de residuos sólidos y primera etapa planta de aprovechamiento de residuos sólidos, municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 228.573.003,00 |
| Contrato Interadministrativo | Rehabilitación sumideros y cunetas de aguas lluvias entre Cras 2 y 4 con calles 12 y 23 y adquisición de equipos para el barrido de las calles y áreas públicas en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 47.730.369,00 |
| Contrato Interadministrativo | Actualizaciòn catastro de usuarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 24.851.840,00 |
| Contrato Interadministrativo | Estudio de diagnóstico y de diseño de alternativas de optimización del sistema de acueducto, de la planta de tratamiento de aguas residuales y del manejo y disposición integral de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 237.744.990,00 |
| Comodato | Entrega de un (1) vehiculo camioneta doble cabina Nissan Frontier 3.0 turbo diesel 4X4 2A BAG ABS CD/EXP. modelo 2009 para el servicio de policía | 0 | 1 | 87.754.000,00 |
| Comodato | Comodato o préstamo de uso, los bienes que se describen a continuación: dos motocicletas de marca Yamaha DT125DA 2008, color verde blanco, número de motor 5GP-031857 - 5GP-031896, número de chasis 9 FK5GP11V82031857 - 9FK5GP11V82031896 | 0 | 1 | No aplica |
| Licitacion Publica | Compra venta e instalación de doce (12) aulas virtuales para instalaciones educativas oficiales urbanas del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 546.077.937,00 |
| Selección Abreviada | Suministro de combustible, aceites y lubricantes para la maquinaria del municipio de Maní. | 0 | 1 | 53.092.300,00 |
| Selección Abreviada | Adecuación, terminación y mantenimiento de doce aulas de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón, área urbana del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 104.227.996,00 |
| Selección Abreviada | Suministro, e instalación infraestructura tecnológica mediante sistema inalámbrico WIFI, y proveedor de acceso a internet para cinco (5) Instituciones Educativas oficiales del área urbana del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 114.203.624,00 |

Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2009.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **No DE CONTR. EN PROCESO** | **No DE CONTR. EJECUTADOS** | **VALOR TOTAL** |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de alimentación y refrigerios para el personal de la policía nacional que brinda seguridad en el municipio, durante el desarrollo del XVII Festival Internacional de la Bandola Criolla Pedro Florez. | 0 | 1 | 8.775.000,00 |
| Contratacion Directa | Mano de obra para el mantenimiento consistente en la pintura general de la Institución Educativa de la Vereda Mata de Piña del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.902.519,62 |
| Contratacion Directa | Mano de obra para el mantenimiento consistente en la pintura general de la Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede Santa Teresa del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.901.555,89 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administración municipal. | 0 | 1 | 4.848.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios en el control de ingreso de visitantes, funcionarios y vigilancia de las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 5.490.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios personales como apoyo al municipio en el proceso de sacrificio de los animales bovinos destinados para el abasto público del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.660.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios personales como apoyo al municipio en la recepción de animales destinados para el consumo en la planta de beneficios de bovinos municipal | 0 | 1 | 3.660.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de seguridad personal al alcalde municipal de Maní. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios personales como apoyo al municipio en la planta de beneficio de bovinos municipal, para los procesos de evisceración, preparación de los canales y cargue de la canal al camión transportador de los animales sacrificados destinados par | 0 | 1 | 3.660.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de transporte de carne en canal desde la planta de beneficio de bovinos hasta los sitios de expendio autorizados en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.968.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios personales como apoyo al municipio en la planta de sacrificio de animales de abasto público, para los procesos de limpieza de visceras blancas pezuña y separacion de cascos de los animales sacrificados destinados para el abasto público | 0 | 1 | 3.660.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios personales como apoyo al municipio en la planta de beneficio de bovinos municipal, para los procesos de pelado, corte de cabezas y separación de miembros de los animales sacrificados destinados para el abasto público del municipio. | 0 | 1 | 3.660.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustible (ACPM y gasolina) para el funcionamiento de vehículos y motocicletas al servicio de la alcaldía municipal. | 0 | 1 | 4.995.674,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del segundo piso del palacio municipal. | 0 | 1 | 4.848.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 4.848.000,00 |
| Contratacion Directa | Construcción de nueve (9) domiciliarias de alcantarillado sanitario para el proyecto de vivienda de interes social Montesoris del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 13.689.406,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios en el control y vigilancia de las instalaciones de la Unidad Agropecuaria de ingreso de funcionarios y maquinaria agrícola. | 0 | 1 | 5.490.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de mantenimiento de los equipos de la administración municipal. | 0 | 1 | 7.200.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de traslado de los animales que se encuentran en vías públicas del municipio de Maní al coso municipal. | 0 | 1 | 4.117.500,00 |
| Contratacion Directa | Contratar los servicios técnicos para llevar a cabo la inspección de obras que se adelantan en las vías urbanas y rurales en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Compraventa de de papelería y útiles de escritorio para el funcionamiento de las dependencias administrativas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.890.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de fotocopias con destino al funcionamiento de las dependencias administrativas del munucipio de Maní. | 0 | 1 | 4.995.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios para dirigir, coordinar y supervisar las actividades de promoción cultural que realizan en la casa de la cultura y el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar la actualización y ajuste de los estudios y diseños el sistema de alumbrado para el sector urbano del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustibles y lubricantes para la operación de los vehículos adscritos a la estación de policía del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Contratar el estudio de suelos y ajuste del diseño estructural de la cimentación del diseño existente de un bloque de dieciséis (16) aulas a construirse en el Instituto Jesús Bernal Pinzón sede Camilo Torres del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.890.000,00 |
| Contratacion Directa | Estudios y diseños de seís aulas, una biblioteca, una batería sanitaria y la sede administrativa de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede la Esperanza del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de apoyo logístico para realización del consejo comunal local a realizarse en el municipio de Maní el día diez (10) de febrero de 2009. | 0 | 1 | 1.498.200,00 |
| Contratacion Directa | Compra de equipo de computo, impresora, equipos de computación, sonido y bienes muebles para la secretaria de Hacienda y las actividades de prensa del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.792.400,00 |
| Contratacion Directa | Compra de tintas para impresora con destino al funcionamiento de las dependencias de la alcandía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.848.800,00 |
| Contratacion Directa | Ampliación de la red electrica en baja tensión en la calle 11 entre carreras 10 y 11 y adecuación de la red de baja tensión de la vereda Santa María del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.880.887,00 |
| Contratacion Directa | Realizar una (1) interventoría tecnica, administrativa, ambiental y financiera al convenio de cooperación Nº 0020 de 2008 en la adecuación del restaurante escolar Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón sede la Esperanza y construcción aula tipo centro ed | 0 | 1 | 10.064.546,95 |
| Contratacion Directa | Compra de un aire acondicionado tipo mini splint de 24,000 B.T.U para la oficina del despacho del señor alcalde. | 0 | 1 | 2.850.000,00 |
| Contratacion Directa | Asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, atención primaria en salud, alojamiento así como otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, atención primaria en salud, alojamiento así como otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de reparación y mantenimiento de los aires acondicionados de las dependencias de la administración municipal. | 0 | 1 | 4.350.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicio de transporte automotor para la movilización y el desplazamiento del personal de soldados que ejerce control en el área urbana y rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.525.000,00 |
| Contratacion Directa | Estudios, geotécnicos y diseños arquitectónicos, estructurales y electrica de la cubierta polideportivo, cuatro (4) modulos de graderías y una (1) placa polideportivo de la institución educativa vereda la Armenia municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.852.000,00 |
| Contratacion Directa | Sevicios personales de asistencia a los servicios complementarios - aseo general y preparación de alimentos - a la población adulto mayor, que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.424.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios funerarios a todo costo con destino a personal carente de recursos económicos del municipio de Maní. | 0 | 1 | 2.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de insumos agricolas para el mantenimiento y propagación de material vegetal en el vivero de la granja municipal de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra de modulos para la oficina de archivo municipal | 0 | 1 | 13.850.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de diagramación, impresión y administración municipal de Maní a full color con nota de primera página y llamado a páginas centrales. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustible (ACPM y gasolina) para la maquinaria que realizará el mantenimiento periodico de 15 kms en la vereda de Mararabe, 7 kms en la vereda Las Islas y 26 kms en la vereda Guafal Pintado del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.895.500,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los sevicios técnicos laborales para la producción de material agroforestal en la granja y vivero municipal de Maní. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como instructor de daza llanera en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área urbana, para la población discapacitada del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios en desarrollo del programa de apoyo integral a grupos de población vulnerable en el ciudado y asistencia a niós, niñas y adolescentes y vulnerabilidad y exclusión en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.490.000,00 |
| Contratacion Directa | Preparación y mantenimiento de la motocicleta yamaha 125 azúl, motor SGP 020222, chasis 9FK5GP - 11351020222 de la alcaldía de municipal de Maní. | 0 | 1 | 1.205.400,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de audiencia pública de rendición de cuentas, el día 28 de febrero de 2009. | 0 | 1 | 2.540.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como ludotecaria municipal. | 0 | 1 | 5.490.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como instructor de arpa, en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como instructor para la banda musico marcial (banda de paz) y la pre - banda (banda papayera), en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.400.000,00 |
| Contratacion Directa | Entrega de facturación del impuesto predial unificado en el área rural del municipio de Maní | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Pintura, cerramiento, limpieza y mantenimiento general cementerio municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.901.949,62 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de un evento cultural en el área urbana del municipio de Maní y de esta forma ayudar a fortalecer las expresiones artísticas y culturales. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Abastecimiento de legumbres, carnes, frutas, verduras y demás víveres y abarrotes requeridos para la preparación de alimentos de acuerdo al menú programado, en el Hogar de Paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 7.998.080,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de víveres para cafetería y elementos de aseo con destino a la administración municipal de Maní. | 0 | 1 | 12.208.500,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como instructor de técnica vocal, en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Seguros de vida del alcalde, personero y consejo municipal. | 0 | 1 | 13.200.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como operador de maquinaria agrícola tractor kubota M8030 Nº 3 e implementos agrícolas. | 0 | 1 | 5.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compraventa de implementos de trabajo, aseo y limpieza y desinfección necesarias para mantener las instalaciones de la planta de beneficio de bovinos del municipio en optimas condiciones de higiene y salubridad. | 0 | 1 | 2.300.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como monitor de futbol de salón para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra venta de papelería y útiles de escritorio para el funcionamiento de las dependencias administrativas del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.201.100,00 |
| Contratacion Directa | Estudios de suelos para el proyecto de vivienda de interés social multifamiliar Los Algarrobos ubicado en la calle 11 entre carreras 7 y diagonal 12 en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como instructor de danza llanera, en apoyo al fomento, promoción y divulgación cultural y artística en el área rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 5.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como monitor de voleibol para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra venta de llantas y repuestos para el mantenimiento del tractor kubota 9000 Nº 2, adscrito a la Unidad Agropecuaria del municipio de Maní. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustible para la operación de los vehículos adscritos al departamento administrativo de seguridad D.A.S en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 11.965.400,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de publidad radial sobre los proyectos y ejecutorias de la administración municipal "Con Corazón de Pueblo" hasta la fecha. | 0 | 1 | 1.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar el censo a establecimientos comerciales del municipio y apoyo técnico del proceso de fiscalización tributaria y cobro coactivo del municipio de Maní | 0 | 1 | 3.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Consultoría para la actualización de los principales indicadores de salud pública y formulación de los criterios técnicos, normativos y financieros para la puesta en marcha del sistema de vigilancia en salud pública para la vigencia 2009 | 0 | 1 | 13.906.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios para realizar actividades como enlace municipal para el desarrollo y ejecución del programa red-juntos como parte del convenio de participación celebrado entre la agenda presidencial para la acción social y la cooperación internacion | 0 | 1 | 8.400.000,00 |
| Contratacion Directa | Arreglo y mantenimiento de mesa de juntas, sillas de recepción y ejecutivas del despacho municipal de Maní. | 0 | 1 | 2.500.000,00 |
| Contratacion Directa | Compraventa de bibliotecas en madera para la secretaría de despacho municipal. | 0 | 1 | 4.160.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de capacitación en conciliación y covivencia; funciones de dignatarios y manejo de libros comunales a los socios afiliados de la juntas de acción comunal de las veredas San Joaquín de Garibay, Guamal, La Poyata, Limonal, Campanero, P | 0 | 1 | 7.500.000,00 |
| Contratacion Directa | Publicación y divulgación mediante difusión radial de los planes programas y proyectos desarrollados en el ejercicio de la gestión de la administración municipal. | 0 | 1 | 6.500.000,00 |
| Contratacion Directa | Mantenimiento y adecuación Morgue municipal municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.669.501,97 |
| Contratacion Directa | Realización de diseños y cálculos estructurales, diseño de instalaciones hidrosanitarios y realización de cantidades de obra para el proyecto de vivienda de interés prioritaria los algarrobos en el municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 13.895.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de publicación y divulgación de mensajes institucionales de la administración municipal "Con corazón de pueblo 2008 - 2011" | 0 | 1 | 1.440.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de transporte automotor para la movilización del señor alcalde y su cuerpo de seguridad dentro y fuera del departamento. | 0 | 1 | 12.525.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de recolección e incineración de residuos cárnicos y decomisos de la planta de beneficio del bovinos del municipio. | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de tubería en concreto reforzado de 36" para el mejoramiento y la construcción de obras de arte en los puntos críticos entre las veredas Guafal Pintado y la vereda Campanero del municipio de Maní. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar el diseño de la red eléctrica y de gas para el proyecto de vivienda de interés social multifamiliar "Los Algarrobos" ubicado en la calle 11 entre carreras 7 diagonal 12 en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra de doscientes veinte (220) libros de literatura infantil y adultos para dotar tres instituciones educativas del área urbana del municipio de Maní, y de esta forma mejorar la calidad educativa en el municipio. | 0 | 1 | 5.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar evaluación a los contenidos estructurales y ambientales del esquema de ordemaniento territorial del municipio de Maní Casanare bajo los parámetros establecidos por la ley 388 de 1997, decreto 879 de 1998 y requisitos ambientales según resolución | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Realización de un evento cultural en el área urbana del municipio de Maní Casanare, del seis (6) al doce (12) de abril de 2009 y de esta forma ayudar a rescatar los valores y manifestaciones de la cultura maniceña. | 0 | 1 | 9.816.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de papelería y fotocopias al consejo territorial de planeación para realizar el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo en el área rural y urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como monitor de taekwondo para la escula de formación deportiva del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios de alimentación, refrigerios e hidratación para el personal de la policía nacional que brindara seguridad en el municipio de Maní vereda Santa Helena del Cúsiva, durante el desarrollo del festival de la Gaviota Real 2009. | 0 | 1 | 1.560.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de materiales para construcción, ampliación de redes eléctricas, sanitarias, agua potable, accesorios y otros elementos para el mantenimiento, mejoramiento, apliación y remodelación de la infraestructura física de la administración municipal de | 0 | 1 | 13.250.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustible (ACPM y Gasolina) para la maquinaria y vehículos al servicio de la alcaldía municipal y que estarán vinculados en el mentenimiento periódico de (15 kms en la vereda Corea, 15 kms en la vereda Fronteras y 12 kms en la vereda de Be | 0 | 1 | 13.895.500,00 |
| Contratacion Directa | Compra de instrumentos musicales para la banda de paz del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.977.600,00 |
| Contratacion Directa | Compra de tintas para impresora con destino al funcionamiento de las dependencias de la alcaldía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.851.520,00 |
| Contratacion Directa | Estudio para la implementación de un plan de uso racional de energía (URE) en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios de apoyo y fortalecimiento a la jornada nacional "vacunación sin barreras" 2009 en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 8.410.000,00 |
| Contratacion Directa | Contrucción e instalación de barandas de protección y señalización vertical del boxculver construido sobre el caño El Barro k0+530 vía Maní - Consigna. | 0 | 1 | 6.385.869,62 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades de la estrategia "vacunación sin barreras 2009" como mecanismo de apoyo a la disminución de la mortalidad infantil en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades de la estrategia "vacunación sin barreras 2009" como mecanismo de apoyo a la disminución de la mortalidad infantil en el área urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra de un (1) dotación, consistente en vestido y calzado de labor, para los empleados públicos vinculados a la alcaldía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 4.999.999,00 |
| Contratacion Directa | Construcción alcantarillado aguas residuales de la calle 14 entre carrera 11 y 12 del sector urbano del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 13.900.526,32 |
| Contratacion Directa | Entrega de (1) un vehìculo (Ambulancia metalizada chevroleth cheyenne para el servicio de esta entidad de socorro con el objeto de fortalecer esta entidad) | 0 | 1 |  |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como obrero de granja para preparación de sustrato y adecuación del material para el vivero municipal del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 4.040.000,00 |
| Contratacion Directa | Adecuación aulas virtuales Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede central, La Esperanza y Santa Teresa del municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.107.663,18 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios en el control de ingreso de visitantes, funcionarios y vigilancia de las instalaciones del palacio municipal. | 0 | 1 | 2.745.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios de mantenimiento a todo costo de la camioneta Nossan Frontier 3.0 turbo diesel 4x4 adscrita a la estación de policía del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.803.130,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios laborales para la producción y propagación de material agroforestal en la granja y vivero municipal de Maní Casanare. | 0 | 1 | 4.040.000,00 |
| Contratacion Directa | Adecuación de la oficina de familias en acción juntos, barandas de las escaleras de acceso al segundo piso de la alcaldía del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 6.226.091,20 |
| Contratacion Directa | Prestación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades de la estrategia "vacunación sin barreras 2009" como mecanismo de apoyo a la disminución de la mortalidad infantil en el área rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 12.159.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios como monitor de patinaje para la escuela de formación deportiva del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 6.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compra de material vegetal ornamental (palmas manila) para el ornato de separadores de las principales calles del municipio de Maní. | 0 | 1 | 1.700.000,00 |
| Contratacion Directa | Mantenimiento de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas del bajo Cusiana del sector rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.840.000,00 |
| Contratacion Directa | Mantenimiento de las redes eléctricas para el suministro de energía en las veredas del alto Cusinana del sector rural del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.840.000,00 |
| Contratacion Directa | Diagnóstico y evaluación de la infraestructura fisica y equipos de las instituciones del área rural, Amparo, Belgrado, Chavinave, Macuco, Guafal Pintado y Santa Helena del Cusiva del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Dar en arrendamiento la administración y cobro de tarifas del matadero municipal y el coliseo de ferias del municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 1.800.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicio de transporte automotor para la movilización y el desplazamiento del personal de soldados que ejerce control en el área rural y urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.861.000,00 |
| Contratacion Directa | Estudio de factiblidad para generación de energía eléctrica a partir de energías renovables; con el fin de cubrir la demanda energética en comunidades rurales o zonas aisladas en el municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 13.910.000,00 |
| Contratacion Directa | Asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, atención primaria en salud, alojamiento así como otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Asistencia a los servicios sociales básicos de alimentación, atención primaria en salud, alojamiento así como otros servicios complementarios a la población adulta mayor que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compraventa de estrategias educomunicativas y de manejo para la prevención del virus AH1N1 como medida contemplada en el plan de contingencia municipal, dentro del sistema de vigilancia en salud pública municipal. | 0 | 1 | 13.740.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar un encuentro deportivo de las disciplinas de microfutbol, voleybol y ciclismo en el área urbana del municipio, como mecanismo para remover la salud física, mental y la integración social. | 0 | 1 | 12.876.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar el diseño de la red electrica en media y baja tensión de la vereda Corea del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de grabación de 3,150 folios sistematización de la información correspondiente al municipio de Maní escrituras y demas documentos que fueron trasladados de la oficina de registros e instrumentos públicos del municipio de Orocue a la oficina de registro e instrumentos públicos del circuito registro de Yopal. | 0 | 1 | 4.500.000,00 |
| Contratacion Directa | Estudio y diseños para la construcción del parque que se ubicara en la calle 14 entre carreras 3ª y 4ª del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro e instalación placas señalización informativa y preventiva para las instalaciones de la alcaldía municipal de Maní Casanare. | 0 | 1 | 2.997.381,60 |
| Contratacion Directa | Estudios geotécnicos y diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos para la construcción de la ampliación de la sede de asociación de juntas de acción comunal de Maní "Asojuncoma" y emisora de las juntas de acción comunal del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.000,00 |
| Contratacion Directa | Mantenimiento y pintura del hogar de paso existente del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.841.392,00 |
| Contratacion Directa | Realizar actualización y ajuste a los contenidos estructurales ambientales del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Maní Casanare, bajo los parametros de ley 388 de 1997, decreto 879 de 1998 y requisitos ambientales según resolución de corporinoquia Nº 358 de julio de 1999. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Apoyo logístico para la realización de los primeros juegos recreativos y deportivos de la organización comunal en el municipio de Maní, como mecanismo para promover la salud física, mental y la integración social. | 0 | 1 | 6.030.000,00 |
| Contratacion Directa | Suministro de combustible (ACPM y Gasolina) para la maquinaria que realizará el manteminiento periódico 42,58 KMS de la red vial urbana del municipio de Maní. | 0 | 1 | 13.900.720,00 |
| Contratacion Directa | Servicios personales de asistencia a los servicios complementarios - preparación de alimentos a la población adulta mayor, que ingresen al hogar de paso del municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Servicios profesionales para la programación de obras de saneamiento basico, areas a fines y demás actividades que sean asignadas por la secretaría de obras públicas y transporte del municipio. | 0 | 1 | 15.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar la perforación de cincuenta y tres (53) pozos profundos para la abrevadero de ganado en la vereda Mundo Nuevo. | 0 | 1 | 13.232.000,00 |
| Contratacion Directa | Elaboración de análisis y diseño urbano de la estructura especial del municipio de Maní en el marco de la revisión y ajuste al esquema de ordenamiento territorial, bajo parámetros de la ley 388 de 1997 y el decreto 879 de 1998. | 0 | 1 | 12.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Adecuación del sistema de iluminación de la cancha múltiple del barrio Guadalupe en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 9.983.569,00 |
| Contratacion Directa | Supervisor para el desarrollo y ejecución del proyecto mejoramiento de red vial municipal. | 0 | 1 | 9.600.000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de juzgamiento deportivo como apoyo a un campeonato municipal de butbol, como mecanismo para promover la salud física, mental y la integración social en el municipio de Maní. | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | Compraventa de elementos (mobiliario y copiadora) necesarios para la dotación de la biblioteca pública del municipio de Maní Casanare y de esta forma poder acceder a los beneficios que ofrece. | 0 | 1 | 9.961.000,00 |
| Contratacion Directa | Realizar el mantenimiento, arreglo y remodelación a todo costo en las instalaciones de la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social de la alcaldía municipal de Maní. | 0 | 1 | 4.440.000,00 |
| Contratacion Directa | Estudios de suelos para el diseño del pavimento rigido entre la carrera 2 entre calle 11 y 12, calle 13 entre carrera 4 y 9, carrera 4 entre calles 17 y 11, calle 14 entre carrera 3 y 4 evaluación y recuperación del pavimento desde la yee que conduce hacia Petrobras sobre la carrera tercera hasta la calle 29 vía Aguazul. | 0 | 1 | 13.890.240,00 |
| Contratacion Directa | Servicios personales de apoyo a la oficina Asesora Jurìdica en la elaboraciòn de informes periòdicos y continuos dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 4.270.000 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para el desarrollo del " XVII Encuentro Internacional Pedro Florez de la Bandola Criolla", y de esta forma rescatar los valores y manifestaciones de la cultura maniceña. | 0 | 1 | 185.350.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para el desarrollo del " XVII Encuentro Internacional Pedro Florez de la Bandola Criolla", y de esta forma rescatar los valores y manifestaciones de la cultura maniceña. | 0 | 1 | 185.350.000,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Aunar esfuerzos para realizar un evento cultural y garantizar el desarrollo de las actividades del "VIII festival regional folclorico de la bandola llanera "Cuerda de oro" en la verda gaviotas del Municipio de Manì Casanare y de esta forma ayudar a rescatar los valores y manifestaciones de la cultura Maniceña. | 0 | 1 | 6.200.000,00 |
| Convenio de Cooperación | Aunar esfuerzos para el desarrollo del " XVII Encuentro Internacional Pedro Florez de la Bandola Criolla", y de esta forma rescatar los valores y manifestaciones de la cultura maniceña. | 0 | 1 | 185.350.000,00 |
| Convenio Interinstitucional | Funcionamiento y operativizaciòn, en el desarrollo de programas de prevenciòn y control de incendios y demàs calamidades conexas. | 0 | 1 | $ 123.940.000,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Realizaciòn e implementaciòn del programa de sencibilizaciòn para la mitigaciòn de riesgos y amenazas, en el desarrollo de programas de prevenciòn y atenciòn de emergencias enlas veredas de san joaquin de garivay, limonal, guamal, la poyata, campanero, santa maria, guayanas, la llanerita, Mundo Nuevo, Mata de piña, la consigna, la armenia y el viso. | 0 | 1 | 14.191.938,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Aunar esfuerzos para realizar un evento cultural y garantizar el desarrollo de las actividades del "IV Festival folcròrico y cultural de la Gaviota Real" y de esta forma fortalecer las expresiones culturales en el Municipio de Manì | 0 | 1 | 23.100.000,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Realizaciòn e implementaciòn del programa de sencibilizaciòn para la mitigaciòn de riesgos y amenazas, en el desarrollo de programas de prevenciòn y atenciòn de emergencias enlas veredas de san joaquin de garivay, limonal, guamal, la poyata, campanero, santa maria, guayanas, la llanerita, Mundo Nuevo, Mata de piña, la consigna, la armenia y el viso. | 0 | 1 | 14.191.938,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Capacitaciòn, creaciòn y fortalecimiento de veedurias ciudadanas en el Municipio de Manì. | 0 | 1 | 15.081.775,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Adquiciciòn de 07 bibliotecas bàsicas para instituciones educativas del area rural del Municipio de Manì Casanare. | 0 | 1 | 23.100.000,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Aunar esfuerzos para el desarrollo de la final departamental de los juegos interescolares de casanare que se realizaran en el Municipio de Manì. | 0 | 1 | 140.706.232,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Aunar esfuerzos tecnicos y economicos para la realizaciòn de la tercera feria comercial "El maniceño baraton" y realizaciòn de una campaña de sencibilizaciòn a la comunidad para que inviertan y compren en Manì. | 0 | 1 | 18.030.300,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Funcionamiento y operativizaciòn, en el desarrollo de programas de prevenciòn y control de incendios y demàs calamidades conexas. | 0 | 1 | 179.946.195,00 |
| Convenio de cooperaciòn | Aunar esfuerzaos para el desarrollo del evento cultural y artìstico: "XVIII encuentro internacional Pedro Florez de la Bandola criolla", y de esta forma rescatar los valores y manifestaciones de la cultura Maniceña. | 0 | 1 | 157.500.000,00 |
| Contrato Interadministrativo | Clausura de las trincheras 4 y 5 (50\*8)m, espesor 30cm: en el relleno sanitario del Municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 46,666,870,85 |
| Convenio interadministrativo | Construcciòn e interventoria de 62 sistemas de soluciones individuales alcantarillado sanitario, unidad sanitaria y tratamiento primario aguas residuales Vdas Belgrado, guafal,macuco,amparo, bebea, Mte piña, armenia, gaviotas, mararabe, mdo nuevo, la consigna y las islas. | 0 | 1 | 1.262.670.856,43 |
| Contrato Interadministrativo | Ejecución del plan de intervenciones colectivas de salud publica a traves de la implementación de estrategias para la disminución de la mortalidad infantil y mortalidad materna en el Municipio de Maní Casanare | 0 | 1 | 522,685,000 mas115,197,000 |
| Convenio interadministrativo | Realizar estudios y diseños petinentes para obtener concesiòn de aguas subterraneas del sistema de acueducto en beneficio del centro poblado de la vereda santa helena del cùsiva del Municipio de Manì. | 0 | 1 | 79.993.699,00 |
| Convenio interadministrativo | Optimizaciòn planta de tratamiento de aguas residuales domesticas y construcciòn nuevo modulo planta de tratamiento de agua potable de 12,5 LPS, Municipio de Manì. | 0 | 1 | 104.139.287,55 |
| Convenio interadministrativo | Construcciòn primera etapa del sistema de alcantarillado pluvial en el centro poblado de la vereda santa helena del cùsiva primera etapa en el Municipio de Manì Casanare. | 0 | 1 | 1.285.905.958,00 |
| Convenio interadministrativo | Construcciòn del sistema de acueducto vereda las islas, optimizaciòn de redes alcantarillado aguas, residuales proyecto de vivienda los algarrobos del Municipìo de Manì Casanare. | 0 | 1 | 6.032.641.800,00 |
| Convenio interadministrativo | Estudios y diseños para la construcciòn del tanque elevado de almacenamiento de agua apta para el consumo humana de la agrupaciòn Multifamiliar los algarrobos. | 0 | 1 | 104.806.300,00 |
| Convenio interadministrativo | Elaboraciòn e implementaciòn del programa para el uso eficiente y ahorro del agua y elaboraciòn del programa para agua no contabilizada. | 0 | 1 | 317.161.212,00 |
| Convenio interadministrativo | Construcciòn de la red de alcantarillado de aguas residuales para la clausura del vertimento sobre la carrera 2 con calle 8 del àrea urbana del Municipio de Manì Casanare. | 0 | 1 | 416.823.481,00 |
| Convenio interadministrativo | Aunar esfuerzos tècnicos administrativos y financieros con una entidad sin ànimo de lucro con experencia en organizaciòn de eventos deportivos y recreativos, para llevar a cabo la integraciòn deportiva interveredal del alto y bajo cusiana a realizarse en el àrea rural del Municipio de Manì. | 0 | 1 | 54.050.000,00 |
| Convenio interadministrativo | Construcciòn de nueve domiciliarias de alcantarillado de aguas residuales domèsticas y clausura de seis pozos sèpticos y aljibes en la cabecera Municipal de Manì Departamento. | 0 | 1 | 24.987.473,90 |
| Convenio interadministrativo | Estudios y diseños para los sistemas de acueducto y alcantarillado de los centros poblados de las veredas Campanero, Limonal, Llanerita y la reubicación de la vereda la poyata del Municipio de Maní, Departamento de Casanare | 0 | 1 | 205,712,000 + 75,456,035 |
| Convenio interadministrativo | Realizar estudios y diseños petinentes para obtener concesiòn de aguas subterraneas del sistema de acueducto en beneficio del centro poblado de la vereda santa helena del cùsiva del Municipio de Manì. | 0 | 1 | 79.993.699,00 |
| Contrato Interadministrativo | Subsidiar los estratos I, II y III de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del casco urbano del municipio de Maní Casanare. | 0 | 1 | 300.000.000,00 |
| Licitacion Publica | construccion parque la corocora y embellecimiento del espacio publico en la carrera segunda entre calles 13 y 14 en el municipio de Manì Casanare. | 0 | 1 | 254.984.469,00 |
| Licitacion Publica | Construcciòn parque cultural ubicado en la calle 14 entre carrera 3ª y 4ª en el Municipio de Manì Casanare | 0 | 1 | 517.321.779,00 |
| Selección Abreviada | Adelantar la asistencia tecnica y transferencia de tecnología a productores agropecuarios del municipio de Maní. | 0 | 1 | 69.430.000,00 |
| Selección Abreviada | Adecuación de la infraestructura de la planta de beneficio de bovinos del municipio de Maní. | 0 | 1 | 19.959.875,00 |
| concurso de meritos | estudios de suelos para el diseño de pavimento rigido de la calle 20 entre cra 4 y 9, calle 16 entre carreras 4 y 9, calle 9 entre carrera 5 y 9, calle 8 entre carreras 5 y 9, cra 4 entre calles 11 y 6, calle 6 entre cra 4 y 6, carrera 6 entre calles 6 y 4, calle 4 entre cra 6 y 9 y la carrera septima desde la calle 3a hasta la calle 1 vía santa helena del cusiva del municipio de mani casanare. |  |  | 27,474,000 |
| concurso de meritos | estudios y diseños centro educativo san jose nueva poyata vereda poyata municipio de mani - casanare |  |  | 67,860,000 |

Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **OBJETO CONTRACTUAL** | **No DE CONTRATO EN PROCESO** | **No DE CONTRATO EJCUTADOS** | **VALOR TOTAL** |
| Contratacion Directa | asesoria juridica y administrativa al despacho del alcalde municipal de mani | 0 | 1 | 21.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para el apoyo a los procesos administrativos en los programas de convivencia y seguridad ciudadana, cultura ciudadana, fondo de seguridad y actividades de control interno de gestion. | 0 | 1 | 11.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de asesora juridica y acompañamiento en los procesos de contratacion estatal que adelanta el minicipio de mani casanare a traves de la oficina asesora juridica | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales en asesoria financiera y administrativa a los procesos, procedimients y actividades a cargo de la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 21.000.000 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales de apoyo juridico para la coordinación de los procedimientos de fiscalizacion y cobro coactivo de los impuestos territoriales a favor del municipio. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | apoyo profesional a la gestion financiera de la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 11.400.000 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales en el erea contable, de el municipio de mani para el primer semestre de la vigencia 2010. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de opoyo a la gestion administrativa en la ejecucion de los programas y proyectos de educacion, cultura y recreacion y deportes de la secretaria de desarrollo social. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales a la oficina asesora de planeacion del municipio de mani, para la administracion del sistema unico de informacion (sui) de la sspd, cruce de base de datos y seguimiento y configuracion a los sistemas de informacion y red interna local. | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de representacion judicial y estrajudicial al municipio de mani casanare, en todos los procesos en las cuales parte activa o pasiva. | 0 | 1 | 21.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para adelantar las tareas en lo relacionado con la sustentacion de procesos policivos de unica y segunda instancia, ademas apoyar los programas y proyectos de atencion a poblacion desplazada, atencion prevencion de desastres y emergencias, apoyo y fortalecimiento a los organismos comunales, comunitarios, jueces de paz y organismos de socorro. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de apoyo administrativo a las labores de fiscalizacion, liquidacion discusión y cobro de los tributos municipales que realiza la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 5.490.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion en areas juridicas a procesos y procedimientos juridicos, para el logro de las metas de cada uno de los componentes que se manejan en la secretaria de desarrollo social. | 0 | 1 | 10.200.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de apoyo a la oficina asesora juridica en la elaboracion de informes periodicos para entidades de control. | 0 | 1 | 7.290.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para la programacion de obras en el sector educativo del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para defenza y seguimiento a procesos sancionatorios ambientales y la legalizacion de tramites ambientales ante las corporaciones autonomas regionales. | 0 | 1 | 16.800.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales en la administracion del portal unico de contratacion puc y administracion de la pagina web municipal. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestion del aseguramiento del regimen subsidiado 2010, en el municipio de mani. | 0 | 1 | 16.800.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para adelantar procesos de titulacion de bienes fiscales que adelanta el municipio mani a traves de la oficina asesora de planeacion del municipio. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios con el fin de realizar desarrollo de acciones para el mojoramiento de la calidad de vida de la poblacion con discapacidad del municipio mediante su canalizacion para el acceso a bienes y servicios sociales brindados en los niveles ,local,departamental y nacional. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento software administrativo,impuesto predial, y base de datos de la secretaria de hacienda de mani casanare. | 0 | 1 | 7.800.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para realizar actividades como enlace municipal para el desarrollo y ejecucion del programa familias en accion como parte del convenio de participacion celebrado entre la agencia presidencial para la accion social y la cooperacion internacional-fondo de inversion para la paz accion social-fip y el munisipio de mani casanare. | 0 | 1 | 13.200.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales para desarrollar actividades de vigilancia en salud oral dentro del programa de salud publica 2010 del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios profesionales para la programacion de obras de saneamiento basico, areas afines y demas actividades asignadas por la s.o.p. Del municipio. | 0 | 1 | 12,600,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la administracion del software-base datos del regimen subsidiado en el municipio. | 0 | 1 | 9,600,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el manejo de la documentacion e informacion del despacho municipal. | 0 | 1 | 7,200,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios profesionales como medico veterinario en la asistencia tecnica de actividades de prevencion, control y erradicacion de enfermedades en especies animales en convenio con el ica. | 0 | 1 | 15,000,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios para la coordinacion de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de mani. | 0 | 1 | 10,200,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios profesionales en desarrollo de actividades de vigilancia en salud materno infaltil dentro del programa de salid publica del municipio de mani. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios profesionales en el área de trabajo social para la prevención de casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en situaciones de amenaza, riesgo o vulneración de sus derechos y realizar capacitaciones de promoción de sana convivencia familiar dentro del municipio de maní casanare. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios tecnicos como apoyo a la oficina asesora de planeacion, seccion de lotes. | 0 | 1 | 7,200,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios tecnicos a la oficina asesora de planeacion municipal, manejo base datos sisben, realizacion visitas y encuestas y generacion estadisticas sisben . | 0 | 1 | 10,200,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar un (1) servicio profesional en el area de psicologia para la atencion de casos de violacion intrafamiliar abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en situacion de amenaza, riesgo o vulneracion de sus derechos en la comisaria de familia del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios tecnicos administrativos de apoyo a la gestion a cargo de la unidad agropecuaria del municipio | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios profesionales para la programacion de obras viales, areas afines y demas actividades asignadas por la s.o.p del municipio de mani. | 0 | 1 | 10,400,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de los servicios profesionales para la programacion de obras de agua apta para el consumo humano,areas afines y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte del municipio. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | Servicios profesionales para la elaboracion y actualizacion de proyectos en la ficha ebi y metodologia general ajustada, areas afines y demas actividades de la s.o.p. Del municipio. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios personales de cafeteria en la administracion municipal. | 0 | 1 | 4,848,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestacion de servicios tecnicos en admon agropecuaria para apoyo de la gestion de la admon minicipal en el proyecto implemantacion vivero frutal, ornamental y forestal. | 0 | 1 | 7,200,000,00 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del palacio municipal | 0 | 1 | 4.848.000 |
| Contratacion Directa | Recibir en calidad de arrendamiento la planta de beneficio animal del municipio de mani. | 0 | 1 | 1500,000,00 |
| Contratacion Directa | Apoyo administrativo a las lobores de fiscalizacion y cobro de los impuestos territoriles | 0 | 1 | 11.400.000 |
| Contratacion Directa | Apoyo a la gestion de la administracion en las actividades que se requieren desarrollar para el buen funcionamiento y aprovechamiento del vivero y la granja municipal de mani como estrategia prropia del plan de desarrollo con corazon de pueblo. | 0 | 1 | 4.848.000 |
| Contratacion Directa | Apoyo en el mantenimiento de los proyectos de reforestacion en el municipio de mani. | 0 | 1 | 4.575.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios en la recoleccion y distribucion externa de la correspondencia que es producida por la alcaldia municipal de mani | 0 | 1 | 4.848.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios tecnicos de apoyo en el desarrollo de las actividades de vigilancia y gestion del conocimiento dentro del programa de salud publica 2010 del municipio de mani. | 0 | 1 | 10.800.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion de la oficina asesora de planeacion para la actualizacion de las fichas catastrales de los predios que se encuentran en el municipio de mani | 0 | 1 | 8.400.000 |
| Contratacion Directa | Prestar los servicios de recoleccion de animales, (vacunos, aquinos, murales y aves de corral) que deambulen por las vias y espacios publicos del area urbana del municipio de mani. | 0 | 1 | 5.490.000 |
| Contratacion Directa | Prestar el servicios de apoyo en la morgue y el cementario del municipio de mani. | 0 | 1 | 5.490.000 |
| Contratacion Directa | establecer areas, linderos y parametros de cien (100) predios urbanos sujetos a titulacion por parte del municipio. | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion de la oficina asesora de planeacion con el fin de actualizar la formacion catastral de los procesos de titulacion que efectua el municipio de mani. | 0 | 1 | 8.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion administrativa en las actividades de digitacion tramites, convocatorias a reuniones y atencion al publico en el despacho de la alcaldia municipal | 0 | 1 | 9.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administracion municipal . | 0 | 1 | 4.848.000 |
| Contratacion Directa | apoyo en la realizacion de actividades de limpieza y adecuacion de las instalaciones del vivero municipal. | 0 | 1 | 4.848.000 |
| Contratacion Directa | realizar un evento cultural en el área urbana del municipio de maní casanare, para conmemorar el 20 de julio de 2010 en apoyo al gran concierto nacional "bicentenario de la independencia" | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica y acompañamiento en los procesos de contratación estatal que adelante el municipio de maní casanare a través de la oficina asesora jurídica | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales a la oficina asesora de planeación del municipio de maní, para la administración del sistema único de información (sui) de la sspd, cruce de base de datos. | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | apoyo profesional a la gestión financiera de la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 10.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico para la coordinación de los procedimientos de fiscalización y cobro coactivo de los impuestos territoriales a favor del municipio. | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo administrativo a las labores de fiscalización, liquidación discusión y cobro de los tributos municipales que realiza la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 4.575.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la fiscalización cobro de impuestos territoriales a favor del municipio y revisión y organización del archivo que se derive de sus actividades. | 0 | 1 | 9.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar servicios profesionales en la administración del portal único de contratación puc y administración de la pagina web municipal | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestación de servicios para la coordinación de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de maní. | 0 | 1 | 10.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para adelantar las tareas en lo relacionado con la sustentación de procesos policivos de única y segunda instancia, además apoyar los programas y proyectos de atención a población desplazada, atención prevención de desastres y emergencias, apoyo y fortalecimiento a los organismos comunales, comunitarios, jueces de paz y organismos de socorro. | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para apoyo a los procesos administrativos en los programas de convivencias y seguridad ciudadana, cultura ciudadana, fondo de seguridad y actividades de control interno de gestión | 0 | 1 | 10.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo en la secretaria de despacho en el manejo del conmutador y la recepción y radicación de información | 0 | 1 | 6.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales en el área contable, de el municipio de maní para el segundo semestre de la vigencia 2010. | 0 | 1 | 15.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para ayudar a prevenir las factores de riesgos de la discapacidad y de esta forma mejorar la calidad de vida de esta población, en el municipio de maní casanare. | 0 | 1 | 8.940.000 |
| Contratacion Directa | prestar servicios de apoyo a la oficina asesora jurídica en la elaboración de informes periódicos y continuos dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 7.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la asesoría legal ambiental y representación judicial y extrajudicial del municipio de maní en los procesos de carácter ambiental. | 0 | 1 | 17.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a los procesos administrativos de la oficina asesora de planeación del municipio de maní | 0 | 1 | 6.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales en asesoría financiera y administrativa a los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la secretaria de hacienda municipal. | 0 | 1 | 17.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de representación judicial y extrajudicial al municipio de maní casanare, en todos los procesos en las cuales parte activa o pasiva. | 0 | 1 | 17.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicio profesional en el área de psicología para la atención de casos de violación intrafamiliar abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en situación de amenaza, riesgo o vulneración de sus derechos en la comisaria de familia del municipio de maní casanare | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el ajuste al marco fiscal de mediano plazo del municipio de maní casanare, en los términos de la ley 819 de 2003 | 0 | 1 | 10.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestión a la secretaria de desarrollo social del municipio de maní, en lo que corresponde a la administración de la base de datos del régimen subsidiado de seguridad social en salud. | 0 | 1 | 9.340.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios técnicos administrativos de apoyo ala gestión y cargo a la unidad agropecuaria del municipio de maní | 0 | 1 | 6.533.320 |
| Contratacion Directa | prestación de servicios profesionales para atender los casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual e incidencias viciosas de agresiones (física psicológica o por negligencia ) y otras problemáticas que llegan a la comisaria de familia del municipio de maní. | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | asesoría jurídica y administrativa al despacho del alcalde municipal de maní | 0 | 1 | 15.750.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para ayudar a mejorar la calidad de vida de la población en situación de discapacidad del municipio de maní casanare, mediante canalización para el acceso de bienes y servicios sociales brindados por el municipio , el departamento y la nación. | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la programación de obras en el sector educativo del municipio de maní. | 0 | 1 | 10.800.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de programación de obras civiles áreas afines y demás actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas t transporte del municipio. | 0 | 1 | 11.700.000 |
| Contratacion Directa | prestar las servicios profesionales para la programación de obras de agua acta para el consumo humano, áreas afines y además actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte del municipio. | 0 | 1 | 11.700.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la programación de obras de saneamiento básico, áreas afines y demás actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte. | 0 | 1 | 10.800.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios técnicos administrativos de apoyo al agestión en los procesos administrativos de la secretaria de desarrollo social del municipio de maní. | 0 | 1 | 9.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos de licitaciones publicas y concurso de meritos que adelante el municipio de maní casanare a través de la oficina asesora jurídica | 0 | 1 | 15.750.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud materno infantil, dentro del programa de salud publica 2010 del municipio de maní casanare | 0 | 1 | 13.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el desarrollar actividades de vigilancia en salud oral dentro del programa de salud publica 2010 del municipio de maní | 0 | 1 | 11.700.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión , para hacer seguimiento al régimen subsidiado y al pic (plan de intervenciones colectivas) del municipio de maní. | 0 | 1 | 10.400.000 |
| Contratacion Directa | contratar los servicios profesionales para asesorar y apoyar, a las juntas de vivienda comunitaria del municipio de maní, e n el proceso de creación y/o transformación a juntas de acción comunal, en legislación y organización comunal; y fortalecimiento comunal a las directivas y comisiones de las juntas de acción comunal creadas. | 0 | 1 | 4.000.000 |
| Contratacion Directa | arrendamiento de un inmueble, para el apoyo del sistema de resposabilidad penal adolecente donde funcionara el "cespe" | 0 | 1 | 12.272.500 |
| Contratacion Directa | elaborar el componente dos (2) del espediente municipal o sistema de seguimiento y evaluacion al esquema de ordenamiento territorial del municipio de mani | 0 | 1 | 11.970.000 |
| Contratacion Directa | apoyo administrativo a la gestion de la secretatia de hacienda mediante la prestacion de servicios para la digitalizacion del archivo de dicha dependencia con el animo de generar eficiencia en la rendicion de informes. | 0 | 1 | 3.500.000 |
| Contratacion Directa | realizacion del programa para la promocion y el respeto de los derechos humanos en le municipio de mani. | 0 | 1 | 6.000.000 |
| Contratacion Directa | estudios y diseños para la construccion del centro vida para el desarrollo del programa de discapacidad del adulto mayor del municipio de mani. | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Contratacion Directa | consultoria para el diagnostico de redes, seguridad informatica y plan de contigencia para la secretaria de hacienda de la alcaldia municipal de mani casanare. | 0 | 1 | 10.000.000 |
| Contratacion Directa | consultoría para el diagnostico de la infraestructura y ampliación y cobertura de la red wi-fi en el área urbana del municipio de maní. | 0 | 1 | 11.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionles para el desarrollo de dos (2) jornadas de capacitacion a la comunidad del municipio de mani, en materia de impuestos de industria y comercio y predial unificado . | 0 | 1 | 5.000.000 |
| Contratacion Directa | entregar en comodato bienes muebles (diez (10) bisicletas de carrera para niños.) | 0 | 1 | 5.000.000 |
| Contratacion Directa | realizar un evento cultural en el área urbana del municipio de maní casanare, para conmemorar el 20 de julio de 2010 en apoyo al gran concierto nacional "bicentenario de la independencia" | 0 | 1 | 14.400.000 |
| Convenio de Cooperacion | aunar efuerzos para el suministro de 39850 raciones alimenticias (almuerzos) para alumnos matriculados en las instituciones educativas rurales oficiales del municipio de mani casanare, de los niveles 1, 2 del sisben, con el fin de mejorar el desempeño academico y promover la formacion de habitos alimentarios saludables en la poblacion escolar. | 0 | 1 | 132,302,000 |
| Convenio de Cooperacion | aunar esfuerzos para la amplementacion de las estrategias planteadas en el programa atencion integral para la primera infancia (paipi) del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 74.477.372 |
| Convenio Interadministrativo. | optizacion de la red de alcantarillado aguas residuales domesticas de la calle 14 entre la carrera 3 y 4 del sector urbano del municipio de mani. | 0 | 1 | 86.067.362 |
| Convenio Interadministrativo. | construccion domisiliarias para el alcantrillado de aguas residuales domesticas del sector urbano del municipio de mani. | 0 | 1 | 88.428.222 |
| Convenio Interadministrativo. | ejecutar la peusta en marcha y operación de los sistemas de acueducto en los centros poblados del municipio de mani. | 0 | 1 | 30.000.000 |
| Convenio Interadministrativo. | estudios y diseños para los sistemas de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias del centro poblado de la vereda de chavinave del municipio de mani, departamento de casanare. | 0 | 1 | 75.434.800 |
| Licitacion Publica | pavimentacion de vias urbanas en pavimento flexible y rigido en el municipio de mani departamento casanare |  |  | 4.999.694.054 |
| Concurso de Merito | estudios y diseños para la construcción de la nueva sede del palacio municipal para el municipio de maní casanare. |  |  | $100,000,000 |
| Concurso de Merito | interventoria tecnico administrativa y financiera a la ejecucion del contrato de obra publica cuyo objeto es la pavimentación de vias urbanas en pavimento flexible y rigido en el municipio de maní departamento de casanare. |  |  | $119,998,752 |
| Concurso de Merito | diseño e implementacion de los manuales de gestion de presupuesto, inversion, recursos fisicos, tesoreria y contratación pública. |  |  | $50,000,000 |
| Selección Abreviada. | siembra y aislamiento de 4,5 hectareas de moriche en el estero santa elena de la vereda santa elena del cusiva, mani casanare |  |  | $31,841,760 |
| Selección Abreviada. | realizar la construccion de 22 pozos profundos para abrevadero de ganado en la vereda chavinave |  |  | $53,608,720 |
| Selección Abreviada. | mantenimiento y reparación a la motoniveladora caterpillar 120g del, municipio de mani casanare |  |  | $29,999,978 |
| Selección Abreviada. | adelantar la asistencia tecnica y transferencia de tecnologia a productores agropecuarios del municipio de mani, control y seguimiento de la agenda ambiental municipal conservación y mitigación de la problemática ambiental del municipio de mani. |  |  | $96,905,000 |
| Selección Abreviada. | construcción caseta y estructura metalica "torre" 45 mts para soporte de la antena emisora comunitaria del municipio de maní. |  |  | $22,194,086 |
| Selección Abreviada. | adecuacion y mantenimiento matadero municipal, casa de la cultura, archivo y palacio municipal de mani casanare |  |  | $86,533,348 |
| Selección Abreviada. | prestar el servicio de conectividad y acceso a internet y asistencia tecnica al sistema de wifi en las instituciones educativas del casco urbano del municipio de mani |  |  | $67,000,000 |
| Selección Abreviada. | adecuación y mantenimiento hogar de paso del municipio de maní departamento de casanare |  |  | $68,010,000 |
| Selección Abreviada. | construcción de dos (2) alcantarillas sencillas de 36¿ en el k 21+500 y k 22+900 de la vía maní ¿ rincón de guariamena y construcción de un (1) box coulvert en el k 48+000 de la vía maní ¿ san joaquín de garibay, municipio de maní - casanare |  |  | $60,000,000 |
| Selección Abreviada. | construcción de obras para la adecuación de espacios públicos sobre la calle 11 entre carreras 4ta y 5ta e intersección de la carrera 4ta con calle 11 en el área urbana del municipio de mani departamento casanare |  |  | 1499839361 |
| Selección Abreviada. | construcción de 0.33 km de red de baja tensión para la vereda belgrado y 0.42 km de red de media tensión para la vereda mundo nuevo - municipio de maní, departamento de casanare |  |  | $36,185,552 |
| Selección Abreviada. | impulsar la comercializacion de productos y optimizar la capacidad empresarial a 50 productores empresarios del municipio de mani mediante la realizacion de una rueda de negocios |  |  | $64,416,000 |
| Selección Abreviada. | suministro de combustible (acpm y gasolina) y lubricantes para vehículos y maquinaria a cargo del municipio de mani. |  |  | $24,998,419 |
| Selección Abreviada. | compraventa de cuatro (04) aires acondicionados para oficina secretaria del despacho del señor alcalde, secretaria de hacienda, almacen, oficina de obras publicas, tres (03) equipos de computo para oficina asesora de planeacion, secretaria de hacienda y almacen, una (01) impresora para comisaria de familia, un (01) disco duro externo para la secretaria de hacienda y cinco (05) sillas tipo secretarial para la secretaria de hacienda, oficina asesora de planeación, dos (02) archivadores metálicos de tres cajones para la oficina de lotes, una(01) biblioteca tipo anaquel para la oficina delbanco de proyectos, dependencias de la administracion municipal de mani |  |  | $25,150,000 |
| Selección Abreviada. | suministro de 93.808 raciones alimenticias (desayunos) escolares para alumnos matriculados en las instituciones educativas del area rural del municipio. |  |  | $140,712,000 |
| Selección Abreviada. | suministro de combustible y lubricantes para la operación de los vehiculos adscritos a la estacion de policia del municipio de mani |  |  | $49,112,900 |
| Selección Abreviada. | compra venta de material didáctico, equipos audiovisuales, equipos de computo, e implementos deportivos para las sedes educativas del municipio de maní |  |  | $132,247,082 |

**Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **No DE CONTRATO EN PROCESO** | **No DE CONTRATO EN EJECUTADO** | **VALOR** |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de representacion judicial y estrajudicial al municipio de mani casanare, en todos los procesos en las cuales parte activa o pasiva. | 0 | 1 | 21.000.000,00 |
| Selecion Abreviada | prestar los servicios como operador de la maquinaria agricola tractor kubota m8030 no.3 de la alcaldia municipal. | 25/01/11 | 2311302 | 6,000,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de asesora juridica y acompañamiento en los procesos de contratacion estatal que adelanta el minicipio de mani casanare a traves de la oficina asesora juridica | 0 | 1 | 21.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la asesoria legal ambiental y representacion judicial y extrajudicial del municipio de manì en los procesos de carácter ambiental. | 0 | 1 | 21.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales,para el apoyo a los procesos administrativos en los programas de convivencia y seguridad ciudadana,cultura ciudadana,fondo de seguridady actividades de control interno de gestion | 0 | 1 | 14.400.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo juridico para la coordinación de los procedimientos de fiscalizacion y cobro coactivo de los impuestos territoriales a favor del municipio. | 0 | 1 | 15.600.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestion financiera en el area contable de la secretaria de hacienda. | 0 | 1 | 12.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de la administracion del portal unico de contratacion puc y administracion de la pagina web municipal. | 0 | 1 | 15.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestion financiera en el area conrtable de la secretaria de hacienda | 0 | 1 | 19.250.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el mantenimiento de los equipos de computo de las diferentes dependencias y oficinas de la administracion | 0 | 1 | 11,400,000,00 |
| Contratacion Directa | apoyo administrativo a la gestion de la secretaria de hacienda mediante la prestacion de servicios de mensajeria,notificacion y archivo en la oficina del despacho de la secretaria. | 0 | 1 | 6,000,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion de los procesos de promocion de la salud y calidad de vida a traves de la opcion de politicas publicas en el municipio de mani. | 0 | 1 | 11.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo en la secretaria de despacho en el manejo del conmutador y la recepcion de informacion | 0 | 1 | 8.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para ayudar a mejorar la calidad de vida de la poblacion en situacion de discapacidad del municipio de manì casanare, mediante, canalizacion para el acceso a bienes y servicios sociales,brindados por el municipio, el departamento y la nacion. | 0 | 1 | 15.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales a la oficina asesoraa de planeacion del municipio de mani, para la administracion del sistema unico de informacion (sui) de la sspd y cuce de base de datos. | 0 | 1 | 15.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la oficina asesora juridica | 0 | 1 | 12.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para adelantar las tareas en lo relacionado con la sustanciacion de procesos policivos de unica y segunda infanciia, ademas apoyar los programas y proyectos de: atencion a la poblacion desplazada, atencion prevencion de desastres y emergencias, apoyo y fortalecimiento a los organismos comunales,comunitarios, jueces de paz y organismos de socorro. | 0 | 1 | 15.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en los procesos administrativos de la secretaria de desarrollo social del municipio de mani. | 0 | 1 | 11.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en areas juridicas, para la ejecucion y el logro de las metas en los programas de cultura, recreacion, educacion y deporte de la secretaria de desarrollo social y que se encuentran incluidos en en "plan de desarrollo con corazon de pueblo". | 0 | 1 | 11.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para la coordinacion de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de mani. | 0 | 1 | 12.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a los procesos administrativos de la oficina asesora de planeacion del municipio de manì. | 0 | 1 | 7.200.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion para realizar actividades como enlace municipal para el desarrollo y ejecucion del programa familias en accion como parte del convenio de participacion celebrado entre la agencia presidencial para la accion social y la cooperacion internacional-fondo de inversion para la paz, accion social-fip y el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 10.800.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para ayudar a prevenir los factores de riesgo causantes de discapacidad en el adulto mayor y de esta forma mejorar la calidad de vida de esta poblacion, en el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 12.000.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para propiciar el desarrollo de habilidades como medio para la integracion social, el desarrollo psicomotriz, la integracion y trabajo en equipo del adulto mayor en el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 10.800.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion de la oficina asesora de planeacion para la actualizacion de las fichas carastrales de los predios que se encuentran en el municipio de mani | 0 | 1 | 8.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales como monitor de las escuelas de formacion deportiva del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 10.800.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de recoleccion de animales, (vacunos, equinos, mulares y aves de corral) que deambulen por las vias y espacios publicos del area urbana del municipio de mani. | 0 | 1 | 6.000.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para el aseo y limpieza para las instalaciones del segundo piso del palacio municipal. | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo de las acciones de vigilancia en salud publica 2011 del municipio de mani. | 0 | 1 | 9,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, en la elaboracion y actualizacion de proyectos en la ficha ebi y metodologia general ajustada de la secretaria de obras publicas y transporte del municipio de mani. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administracion municipal. | 0 | 1 | 5.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en la recoleccion y distribucion externa de la correspondencia que es producida por la alcaldia municipal de mani. | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion de la oficina asesora de planeacion con el fin de actualizar la formacion catastral de los procesos de titulacion que efectua el municipio de mani. | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios tecnicos como apoyo a la gestion a la oficina asesora de planeacion en el area de lotes del municipio de mani. | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios tecnicos administrativos de apoyo a la gestion a cargo de la unidad agropecuaria del municipio | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para realizar todas las actividades en el area de psicologia como fortalecimiento a los procesos administrativos y judiciales que se adelanten en la comisaria de familia en prevencion, proteccion y seguimiento en asuntos de infancia y adolescencia. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la prpgramacion de obras de agua apta para el consumo humano y saneamiento basico,areas afines y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transportes del municipio de manì. | 0 | 1 | 15.600.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la programacion de obras viales, areas a fines y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transportes. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la programacion de obras en el sector educativo del area rural del municipio de mani casanare. y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte. | 0 | 1 | 14,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el mantenimiento y produccion de material vegetal de la granja adscrita a la unidad agropecuaria | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en administracion agropecuaria que apoyen la gestion de la administracion municipal para darle continuidad al proyecto de implementacion del vivero frutal, ornamental y forestal municipal. | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales como medico veterinario en las actividades de prevencion, control y erradicacion de las enfermedades de las especies animales de acuerdo al convenio de cooperacion tecnica no.131 del 2008, celebrado entre el instituto colombiano agropecuario ica y el municipio de mani. | 0 | 1 | 15,000,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para la reforestacion de los esteros (moja culo y santa helena): limpieza de las vias petrobras -mani-aguazul del municipio de mani. | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del componente deporte y recreacion como monitor de fufbol de salon para la escuela de formacion deportiva del municipio de mani departamento de casanare. | 0 | 1 | 9,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud oral dentro del programa de salud publica 2011 del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 39,666,666 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud materno infantil, dentro del programa de salud publica de 2011 del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para la canalizacion y seguimiento de las acciones integrales, el desarrollo y monitoreo del plan municipal de salud en el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 9,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de asesoria juridica y administrativa al despacho del alcalde municipal del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 21,000,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en la cafeteria a las diferentes dependencias de la administracion municipal. | 0 | 1 | 5.400.000,0 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de atencion en el cuidado basico en salud a la poblacion adulta mayor del centro vida del adulto mayor municipio de mani. | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a los procesos de seguimiento, supervision y vigilancia del regimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud en el municipio de mani, correspondiente a la vigencia 2011. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para la administracion del sistema wi-fi, apoyo en las areas de sistemas para el normal funcionamiento de la red local y equipos de computo y fortalecimiento en las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones en el municipio de mani. | 0 | 1 | 7,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios en la preparacion de alimentos a la poblacion adulto mayor hogar de paso del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos para brindar momentos de sano esparcimiento, que permita a los adultos mayores gozar de experiencias y vivencias diferentes, promoviendo la sociabilidad e integracion en el area urbana del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 8,400,000,00 |
| Contratacion Directa | apoyo al programa social denominado atencion integral al adulto mayor, mediante la prestacion de servicios complementarios que permitan atencion especialñ a los adultos mayores que conforman el centro de vida para el adulto mayor en el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 5,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para dirigir, coordinar,apoyar y fortalecer los procesos de informacion investigacion, comunicación y formacion y las expresiones culturales del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 11,400,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion de la secretaria de desarrollo social del municipio de mani, en lo que corresponde a la administracion de la base de datos del regimen subsidiado de seguridad social en salud. | 0 | 1 | 12,000,000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades de la estrategia "vacunacion sin barreras 2011" como mecanismo de apoyo a la disminucion de la mortalidad y morbilidad infantil en el municipio de manì. | 0 | 1 | 12,000,000 |
| Contratacion Directa | prestar el servicio de apoyo administrativo para el mantenimiento, cuidado y buen uso de las instalaciones del coliseo deportivo o villa olimpica, y la morgue del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 6,000,000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales a la secretaria de hacienda del municipio de mani, para el mantenimiento software administrativo, impuesto predial y base de datos. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para brindar actividades ludico recreativas, tendientes a mejorar la calidad de vida de la poblacion discapacitada del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 12,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios en la inspeccion de policia como apoyo a la gestion de la oficina de proteccion del consumidor en el municipio de mani. | 0 | 1 | 7,200,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la evaluacion y rediseño de las estrategias de informacion y comunicación que mejoren la cobertura, eficiencia e impacto de los programas de promocion de la salud y calidad de vida de la comunidad del municipio de mani. | 0 | 1 | 12,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de poda de arboles de los espacios publicos y separadores del sector comprendidio entre las calles 18 a 29 entre carreras 1 y 11 del municipio de mani. | 0 | 1 | 6,000,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para atender los casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual e incidencias viciosas de agresiones (fisica, psicologica o por negligencia) y otras problematicas que llegan a la comisaria de familia del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion de los procesos de promocion de la salud y calidad de vida a traves de la opcion de politicas publicas en el municipio de mani. | 0 | 1 | 9,600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion, para el manejo de la sala era de la poyata que tendrà atenciòn para los niños y niñas menores de cinco años de las veredas de limonal, guamal, socorro y san joaquin de garibay del municipio de mani. | 0 | 1 | 10,800,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la programacion de obras en el sector educativo del area rural del municipio de mani casanare, y demas actividades que se han asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte. | 0 | 1 | 15,600,000,00 |
| Contratacion Directa | recibir en calidad de arrendamiento la planta de beneficio animal del municipio de mani. | 0 | 1 | 600,000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion, para el manejo de la sala era de santa helena del cusiva que tendra atencion para los niños y niñas menores de cinco años, de las veredas de campanero, fronteras, guayanas y santa maria del municipio de mani. | 0 | 1 | 10.800.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios para capacitar en conciliacion y convivencia, mecanismos de participacion ciudadana, a las juntas de accion comunal de las veredas la poyata, limonal, campanero, fronteras, santa maria de palmarito, santa helena del cusiva, guafal pintado, gaviotas, brisas, paso real de guariamena del municipio de manì. | 0 | 1 | 10.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructor y monitor de futbol para la fundamentacion deportiva y entrenamiento basico de los integrantes de la escuela de formacion deportiva del municipio de mani, departamento de casanare | 0 | 1 | 9.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales para promover la integracion de la poblacion discapacitada a su entorno familiar y social | 0 | 1 | 10.500.000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales en psicologia para la promocion de la integracion familiar y la prevencion de maltrato, abuso y/o abandono de los niños y adolescentes en el municipio de mani. | 0 | 1 | 13.650.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la ejecucion de ensayos de laboratorio en la verificacion del cumplimiento de los mejoramientos, mezclas bituminosas y concretos, empleados en las obras que intervienen las vias urbanas del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 29.995.280,00 |
| Contratacion Directa | difusion de los contenidos y alcances de la ley 1335 de 2009, para la reduccion y prevencion del consumo del tabaco en el area urbana del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 14.300.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar lkos servicios de apoyo a la gestion en areas juridicas a los procesos y procedimientos juridicos, para la ejecucion y el logro de las metas en los programas de cultura, recreacion, educacion y deporte de la secretaria de desarrollo social y que se encuentran incluidos en el "plan de desarrollo con corazon de pueblo" | 0 | 1 | 5.700.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para el apoyo a los procesos administrativos y precontractuales para la ejecucion de los recursos del fondo cuenta territorial de seguridad del municipio de mani casanare | 0 | 1 | 15.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar el servicio de apoyo logistico en la realizacion de actos culturales en celebracion del 07 de agosto y rescate de los valores culturales en el municipio de mani | 0 | 1 | 1.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales en el area contable, municipio de mani para el segundo semestre de la vigencia fiscal del 2011 | 0 | 1 | 12.133.333,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios de apoyo profesional a la secretaria de hacienda, para el mejoramiento de su capacidad de respuesta. | 0 | 1 | 10.500.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructura de danza llanera criolla, en apoyo al fomento, promocion y divulgacion cultural y artistica en el area urbana del municipio de mani casanare | 0 | 1 | 5.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del componente deporte y recreacion como monitor de futbol de salon para la escuela de formacion deportiva del municipio de mani departamento de casanare | 0 | 1 | 6.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructor de cuatro en apoyo al fomento, promocion, formacion cultural y artistica en el area urbana del municipio de mani | 0 | 1 | 4.900.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los serviccios como instructor de arpa, en apoyo al fomento, promocion y divulgacion cultural y artistica en el area urbana del municipio de mani casanare | 0 | 1 | 4.900.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para realizar todas las actividades en el area de psicologia como fortalecimiento a los procesos administrativos y judiciales que se adfelanten en la comisaria de familia en la prevencion, proteccion y seguimiento en asuntos de infancia y adolescencia | 0 | 1 | 9.100.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para el aseo y limpieza para las instalaciones del segundo piso del palacio municipal | 0 | 1 | 2.250.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administracion municipal | 0 | 1 | 2.250.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para atender los casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual e incidencias viciosas de agresiones (fisica, psicologica o por negligencia) y otras problematicas que llegan a la comisaria de familia del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 9.100.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para ayudar a mejorar la calidad de vida de la poblacion en situacion de discapacidad del municipio de mani casanare, mediante la canalizacion para el acceso a bienes y servicios sociales, brindados por el municipio, el departamento y la nacion | 0 | 1 | 10.400.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructor de bandola llanera, en apoyo al fomento, promocion, formacion cultural y artistica en el area urbana del municipio de mani | 0 | 1 | 4.900.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para propiciar el desarrollo de programas sociales y proyectos productivos dirigidos a la integrtacion del adulto mayor en el municipio de mani casanare | 0 | 1 | 8.100.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en los procesos de vacunacion en menores de cinco años de edad, contra enfermedades relacionadas con factores de riesgo, y aplicación de dosis del toxoide tetanico en mujeres en edad fertil del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades de la estrategia"vacunacion sin barreras 2011" como mecanismo de apoyo a la reduccion de la mortalidad y morbilidad infantil en el municipio de mani. | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo de las acciones de vigilancia en salud publica incluidas en el plan operativo anual-poa 2011-del municipio de mani | 0 | 1 | 8.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para la canalizacion y seguimiento de las acciones integrales, el desarrollo y monitoreo del plan municipal de salud publica en el municipio de mani casanare | 0 | 1 | 6.400.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales, para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud materno infantil, dentro del programa de salud publica 2011 del municipio de mani casanare | 0 | 1 | 10.400.000,00 |
| Contratacion Directa | realizar la capacitacion a pequeños y medianos productores de la cadena productiva de lecheros en buenas practicas en el manejo del hato lechero y aspectos inherentes a la transformacion y distribucion del producto y sus derivados, en el municipio de mani. | 0 | 1 | 14.500.000,00 |
| Contratacion Directa | representacion y asistencia en los procesos judiciales que se adelantan ante las distintas jurisdicciones, en que es parte el municipio de mani casanare | 0 | 1 | 10.500.000.00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructor de canto, en apoyo al fomento, promocion y divulgacion y formacion cultural y artistica en el area urbana y la vereda santa elena delm cusiva del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 7.600.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios para realizar actividades como enlace municipal para el desarrollo y ejecucion del programa red-unidos como parte del convenio de participacion celebrado entre la agencia presidencial para la accion social y la cooperacion internacional - fondo de inversion para la paz, y el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 4.800.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion, en los procesos administrativos de la secretaria de desarrollo social del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 5.700.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de prevencion y seguimiento de las enfermedades crònicas no transmisibles, dentro del programa de salud publica 2011 del munnicipio de mani casanare. | 0 | 1 | 8.050.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de la politica de infancia y adolescencia en municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 8.050.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de la administracion del portal unico de contratacion puc y administracion de la pagina web municipal. | 0 | 1 | 10.266.666 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para adelantar las tareas en lo relacionado con la sustanciacion de procesos policivos de unica y segundainstancia, ademas apoyar los programas y proyectos de: atencion a la poblacion desplazada, atencion a la poblacion dezplazada, atencion prevencion de desastres y emergencias, apoyo y fortalecimiento a los organismos comunales, comunitarios, jueces de paz y organismos de socorro. | 0 | 1 | 10.266.667 |
| Contratacion Directa | apoyo administrativo a la gestion de la secretaria de hacienda mediante la prestacion de servicios de recibido, radicado, mensajeria y archivo, en la oficina del despacho de la secretaria. | 0 | 1 | 3.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion en el mantenimiento de los equipos de computo de las diferentes dependencias y oficinas de la administracion municipal. | 0 | 1 | 6.966.666 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales a la oficina asesora de planeacion del municipio de mani, para la administracion municipal del sistema unico informacion del sui. | 0 | 1 | 10.267.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para la asesoria legal ambiental y representacion judicial y extrajudicial del municipio de mani en los procesos de carácter ambiental. | 0 | 1 | 12.833.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion de la secretaria de desarrollo social del municipio de mani, en lo que corresponde a la administracion de la base de datos del regimen subsidiado de seguridad social en salud. | 0 | 1 | 7.980.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios para la coordinacion de actividades relacionadas con periodismo y comunicación social en el municipio de mani | 0 | 1 | 7.700.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos - administrativos de apoyo a la gestion a cargo de la unidad agropecuaria del municipio de mani. | 0 | 1 | 5.133.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos - administrativos de apoyo a la gestion a cargo de la unidad agropecuaria del municipio de mani. | 0 | 1 | 5.133.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos en administracion agropecuaria que apoyen la gestion de la administracion municipal para darle continuidad al proyecto de implementacion del vivero frutal, ornamental y forestal municipal. | 0 | 1 | 5.133.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos como apoyo a la gestion a la oficina asesora de planeacion en el area de lotes del municipio de mani | 0 | 1 | 5.133.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios tecnicos a la oficina asesora de planeacion para la operación de la base de datos del sisben, realizacion de visitas y encuestas, y generacion de estadisticas basicas del sisben para el area urbana y rural del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 5.133.333 |
| Contratacion Directa | elaboracion y actualizacion de proyectos en la ebi y metodologia general ajustada de la secretaria de obras publicas y transporte del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 10.266.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a los procesos administrativos de la oficina asesora de planeacion. | 0 | 1 | 4.400.000 |
| Contratacion Directa | prestar el servicio de apoyo administrativo para el mantenimiento, cuidado y buen uso de las instalaciones del coliseo deportivo o villa olimpica, y la morgue del municipio de mani casanare | 0 | 1 | 3.666.667,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a la oficina asesora juridica en la elaboracion de informes periodicos y continuos dirigidos a las diferentes entidades de control. | 0 | 1 | 8.390.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el diseño de las estrategias de informacion y comunicaciòn que mejoren la cobertura, eficiencia de impacto de los programas y proyectos a cargo de la secretaria de desarrollo social. | 0 | 1 | 8.050.000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de serviicos profesionales para la programacion de obras de agua apta para el consumo humano y saneamiento basico, areas a fines y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte del municipio. | 0 | 1 | 10.266.000 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales para la programacion de obras viales, areas a fines y demas actividades que sean asignadas por la secretaria de obras publicas y transporte del municipio de mani. | 0 | 1 | 10.266.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios en la recoleccion y distribucion externa de la correspondencia que es producida por la alcaldia municipal de mani. | 0 | 1 | 3.499.999 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios como instructor de la banda marcial municipal, en apoyo al fomento, promocion y divulgacion cultural y artistica en el area urbana del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 4.900.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales de apoyo a los procesos de seguimiento, supervisiòn y vigilancia del regimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud en el municipio de mani, correspondiente a la vigencia 2011. | 0 | 1 | 9.800.000 |
| Contratacion Directa | apoyo administrativo a la gestion mediante la prestacion de servicios de radicado, mensajeria y organización del archivo de las vigencias 2008, 2009 y 2010 hasta la fecha, en la oficina de desarrollo social. | 0 | 1 | 3.850.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de aseo y limpieza a las instalaciones del primer piso del palacio municipal. | 0 | 1 | 3.000.000 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicio de apoyo con el hogar de paso para la asistencia y cuidado de los niños, niñas y adolescentes en vulnerabi.lidad y exclusion. | 0 | 1 | 4.000.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de recoleccion de animales, (vacunos, equinos, mulares y aves de corral) que deambulan por las vias y espacios publicos del area urbana del municipio de mani. | 0 | 1 | 3.333.333 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales para el mantenimiento preventivo del sofware administrativo, impuesto predial, y administracion de las bases de datos de la secretaria de hacienda de mani casanare. | 0 | 1 | 5.200.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la administracion municipal para darle continuidad al proyecto de implementacion del vivero frutal, ornamental y fortestal municipal | 0 | 1 | 3.000.000,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales como zootecnista en las actividades de prevencion, control y erradicacion de las enfermedades de las especies animales de acuerdo al convenio de cooperacion tecnica no.131-2008 celebrado entre el instituto colombiano agropecuario ica y el municipio de mani. | 0 | 1 | 6.500.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios profesionales en areas juridicas a los procesos y procedimientos juridicos, para la ejecucion y el logro de las metas en los programas de cultura, recreacion, educacion y deporte de la secretaria de desarrollo social y que se encuentran incluidos en el "plan de desarrollo con corazon de pueblo". | 0 | 1 | 4.983.333,00 |
| Contratacion Directa | prestacion de servicios profesionales para la realizacion de quince (15) talleres de promocion en salud mental orientados a la identificacion temprana de los trastornos de la personalidad, baja autoestima, depresion y problemas del comportamiento y canalizacion a los servicios a los servicios de salud. | 0 | 1 | 6.725.000,00 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones de las oficinas externas adscritas a la administracion municipal. | 0 | 1 | 1.350.000 |
| Contratacion Directa | prestar los servicios de apoyo a la gestion para el aseo y limpieza para las instalaciones del segundo piso del palacio municipal. | 0 | 1 | 1.350.000 |
| CONV. COOPERACION | aunar esfuerzos para el suministro de 104.044 raciones alimenticias (desayunos) escolares para alumnos matriculados en las instituciones educativas del area rural del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 166,470,400,00 |
| CONV.COOP. | aunar esfuerzos para prestar los servicios de divulgacion, animacion, narracion, transmision y presentacion incluido el servicio de amplificacion de sonido, logistica, juzgamiento refrigerio e hidratacion de la jornada municipal infantil del deporte. | 0 | 1 | 6.600.000 |
| CONV.COOP. | aunar esfuerzos para implementar el programa de asistencia tecnica directa rural agropecuaria y medioambiental a pequeños y medianos productores del municipio de mani departamento de casanare. | 0 | 1 | 123.787.311 |
| CONV.COOPERACION. | aunar esfuerzos para el desarrollo del apoyo logistico en la realizacion de las diferentes actividades y eventos especiales al personal de apoyo de la policia nacional | 0 | 1 | 57.200.000 |
| CONVENIO COOPERACIÓN | aunar esfuerzos para realizar un evento cultural y garantizar el desarrollo de las actividades del “vi encuentro folclorico y cultural la gaviota real” y de esta forma fortalecer las expresiones culturales en el municipio de mani casanare | 0 | 1 | 23.000.000 |
| CONV.COOPER | aunar esfuerzos para la implementacion de programas sociales en la atencion integral del adulto mayor del centro vida del municipio de mani. | 0 | 1 | 89.400.000 |
| CONV.COOPER | funcionamiento y operación en el desarrollo de programas de prevencion y control de incendios y demas calamidades conexas | 0 | 1 | 192.300.000 |
| CONV.COOPERACION. | aunar esfuerzos en la realizacion de actividades ludicas recreativas y culturales para el aprovechamiento del tiempo libre de la poblacion del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 100.505.000.00 |
| CONV.COOPERACION. | aunar esfuerzos para el suministro de 45.350 de raciones alimenticias (almuerzos) para los alumnos matriculados en las instituciones educativas rurales oficiales y la sede urbana travesuras infantiles del municipio de mani casanare, con el fin de mejorar el desempeño academico y promover la informacion de habitos alimentarios saludables en la poblacion escolar. | 0 | 1 | 158.725.000 |
| CONV.COOPERACION. | aunar esfuerzos para la entrega de mil (1000) paquetes nutricionales para el desarrollo de acciones de inversion en nutricion y seguridad alimentaria, con atencion prioritaria a las madres gestantes y madres en lactancia (niños y niñas de 0-6 meses de edad), pertenecientes a la poblacion vulnerable del municipio de mani. | 0 | 1 | 244.009.600 |
| CONV.COOPERACION. | aunar esfuerzos para la promocion y fortalecimiento del talento artistico y cultural del municipio, mediante la presentacion de 12 muestras artisticas y culturales en el marco del evento cultural llanero a realizarse en el municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 16.500.000 |
| CONV.COOPERACION- ADICIONAL- 13/2011 | aunar esfuerzos para la implementacion de programas sociales en la atencion integral del adulto mayor del centro vida del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 40.020.300 |
| CONV.COOPERACION | aunar esfuerzos para realizar el suministro de paquetes alimenticios, kit de aseo personal, kit de dormitorio para los adultos mayores del municipio de mani casanare, y realizar un taller de capacitacion a todo costo en la elaboracion de arreglos navideños dirigidos a 40 adultos mayores del area urbana del municipio. | 0 | 1 | 334.821.500 |
| CONV.COOPERACION |  | 0 | 1 |  |
| CONV.COOPERACION |  | 0 | 1 |  |
| CONV.COOPERACION |  | 0 | 1 |  |
| CONV.INTERADMINISTRATIVO | subsidiar para el año 2011 los estratos i,ii,iii, en los servicios publicos de acueducto,alcantarillado y aseo del casco urbano del municipio de mani departamento de casanare. | 0 | 1 | 298,276,621,52 |
| CONTR.INTERADMINISTRATIVO | construccion segunda etapa ampliacion del sistema de aguas lluvias en el sector urbano del municipio de mani casanare, construccion segunda etapa optimizacion de redes de alcantarillado de aguas residuales domesticas en el sector urbano del municipio de mani casanare, y realizar la interventoria tecnica administrativa ambiental y del sistema de aguas lluvias en el sector urbano del municipio de mani casanare, construccion segunda etapa optimizacion de redes de alcantarillado de aguas residuales domesticas en el sector urbano del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 11,377,621,059 |
| CONV-INTEREADMINISTRATIVO | optimizacion bypass para la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de mani casanare, y clausura de pozos septicos y aljibes en el sector urbano del municipio de manì. | 0 | 1 | 186,775,159,00 |
| Adicional al CONV. INTERADMINISTRATIVO | optimizacion planta de tratamiento aguas residuales domesticas y construccion nuevo modulo planta de tratamiento de agua potable de 12,5 lps, municipio de mani departamento de casanare | 0 | 1 | 118.858.850,00 |
| CONV.INTERADMINISTRATIVO | construccion red de alcantarillado de aguas residuales domesticas sobre la diagonal 13 entre carreras 8 a 9 del sector urbano del municipio de mani. rehabilitacion de de tuberias de alcantarillado de aguas residuales y pozos de inspeccion en el sector urbano del municipio de mani. | 0 | 1 | 159.732.153,00 |
| ADICIONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005/2010 | construir la primera etapa de la ampliacion del sistema de alcantarillado pluvial del sector urbano del municipio de mani, construccion domiciliarias para el alcantarillado de aguas residuales domesticas en los barrios villa julia, mi casanare, libertador, laguito, florida, guadalupe salcedo y el progreso del sector urbano del municipio de mani-casanare, construccion y rehabilitacion tramo canal de aguas lluvias carrera primera con calle 18 del sector urbano del municipio de mani-casanare, clausura del vertimiento puntual de aguas residuales domenticas sobre la carrera segunda con calle 13 del sector urbano del municipio de mani , obras para la adecuacion del sistema de manejo de aguas lluvias del sector (cunetas) en la carrera segunda con calles 18 y 12 y reconstruccion de sumideros ubicados en las crreras segunda con calle 12, carrera segunda con calle 14, carrera tercera con calle 14 y carrera tercera con calle 16 del municipio de mani cas. elaboracion del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio de mani, y realizar la interventoria, tecnica, administrativa, ambiental y financiera a los contratos de construccion de la primera etapa de alcantarillado pluvial del sector urbano del municipio del municipio de mani, construccion domiciliarias para el alcantarillado de aguas residuales domesticas en los barrios villa julia, mi casanare, libertador, laguito, florida, guadalupe salcedo y el progreso del sector urbano del municipio de mani -cas, construccion y rehabilitacion tramo canal de aguas lluvias carrera primera con calle 18 del sector urbano del municipio de mani , clausura del vertimiento puntual de aguas residuales domesticas sobre la calle 13 del sector urbano, obras para la adecuacion del sistema de manejo de aguas lluvias (cunetas) en la carrera segunda entre calles 18 y 12 y reconstruccion de sumideros ubicados en las carreras segunda con calle 12, carrera segunda con calle 14 y carrera 3 con calle 16 del municipio, elaboracion del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio de mani. | 0 | 1 | 30.903.703,00 |
| CONV.INTERAD | optimizacion de los sistemas de captacion, impulsion y transferencia del sistema de acueducto del sector urbano del municipio de mani casanare, y optimizacion de la planta de tratamiento de agua apta para el consumo humano para el centro poblado en la vereda santa elena de cusiva- municipio de mani casanare | 40682 | 2332221101-2332221102 | 272.945.283,00 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | rehabilitacion pozo profundo del sistema de captacion del acueducto del sector urbano del municipio de mani. | 0 | 1 | 51.618.494,00 |
| CONV.INTRAD. | optimizacion sistema de acueducto vereda santa maria del palmarito del municipio de mani, optimizacion sistema de acueducto vereda guayanas del municipio de mani, construccion de solucion individual para suministro de agua apta para el consumo humano en la institucion educativa de la vereda mata de piña del municipio de mani, y optimizacion de la red de distribucion de acueducto del sector urbano del municipio de mani. | 0 | 1 | 356.368.968,00 |
| CONV.INTRADMI | realizar la interventoria tecnica, administrativa, ambiental y financierta y construccion del sistema de aguas lluvias en la cra 3 entre calles 11 y 12, calle 14 entre carreras 3 y 4 y carrera 3 entre calles 13 y 14 en el sector urbano del municipio de mani casanare, construccion de redes de alcantarillado de aguas residuales domesticxas en la calle 10 entre carreras 4 y 7, calle 11 entre cra 4 y 7 calle 11 entre cras 4 y 7, cra 7 entre clles 10 y 11 y cra 7 entre calles 3 y 2 en el sector urbano del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | 2.070.993.173,00 |
| CONV.INTRADMINISTRATIVO. | ejecutar las actividades del plan de salud publica de intervenciones colectivas a traves de la implementacion de estrategias para la reduccion de los indices de la mortalidad infantil y materna, en cumplimientos del plan de salud municipal y el plan de desarrollo "con corazon de pueblo" 2008-2011 de mani casanare. | 0 | 1 | 186.473.648,00 |
| CONV.INTERADMINISTRATIVO |  | 0 | 1 |  |
| Licitacion Publica | construccion del espacio pûblico " malecom " sobre la margen izquierda del rio cusiana entre calles 10 a 13 del municipio de mani - casanare. | 0 | 1 | 1,499,994,673,00 |
| Licitacion Publica | construccion espacio publico interseccion vial, sobre la carrera 3 y 4 con calle 22 del municipio de mani. construccion del restaurante escolar de la institucion educativa jesus bernal pinzon sede travesuras del municipio de mani. construccion salon comunal barrio la esperanza del municipio de mani. | 0 | 1 | 1,009,939,176,00 |
| Licitacion Publica | construccion de obras para la adecuacion de espacio publico ubicado sobre la calle 11 entre carreras 2 y 4 del municipio de mani-casanare. | 0 | 1 | 1,699,988,492,00 |
| Licitacion Publica | construccion centro vida integral del adulto mayor localizado en la calle trece (13) entre carreras seis (6) y siete (7) y adecuacion museo municipal ubicado en la calle catorce (14) entre carreras tres (3) y cuatro (4) adecuacion y mantenimiento de las instituciones educativa jesus bernal pinzon sede santa teresa, camilo torres vereda santa elena de cusiva sede primaria y bachillerato e instituciones educativas de las veredas campanero, limonal, poyata, socorro y adecuacion de las salas de informatica de las instituciones educativas de las veredas guinea y bebea, adecuacion y mantenimiento de sistema electrico, pisos y puertas de un bloque de aulas, unidad sanitaria del centro educativo de la vereda la armenia conformacion de vias urbanas no pavimentadas construccion de redes electricas en las veredas mundo nuevo - rincon de curital, santa elena de cusiva y chavinave del municipio de mani casanare. | 1 | 1 | 2.044.717.438,76 |
| Concurso de Merito | interventoria tecnica, administrativa y financiera a la construccion centro vida integral del adulto mayor localizado en la calle trece (13) entre carreras seis (6) y siete (7) y adecuacion museo municipal ubicado en la calle catorce (14) entre carreras tres (3) y cuatro (4). adecuacion y mantenimiento de las instituciones educativas jesus bernal pinzon sede santa teresa, camilo torres vereda santa elena de cusiva sede primaria y bachillerato e instituciones educativas de las veredas campanero, limonal, poyata, socorro y adecuacion de las salas de informatica de las instituciones educativas de las veredas guinea y bebea, adecuación y mantenimiento de sistema electrico, pisos y puertas de un bloque de aulas, unidad sanitaria del centro educativo de la vereda la armenia. conformacion de vias urbanas no pavimentadas. construcción de redes electricas en las veredas mundo nuevo - rincon de curital, santa elena de cusiva y chavinave del municipio de mani casanare. |  |  | $88,566,000 |
| Concurso de Merito | estudios y diseños de la red principal del gasoducto para las veredas las islas y las brisas del municipio de mani casanare |  |  | $39,962,000 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | construccion aula doble institucion educativa san jose vereda limonal municipio de mani casanare | 0 | 1 | $149,118,945 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | mejoramiento de la via mani ¿ la poyata, mejoramiento de la via ¿ rincon de curital del municipio de mani - casanare. | 0 | 1 | $149,964,490 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | construccion obras complementarias del hogar multiple del municipio de mani departamento de casanare. | 0 | 1 | $149,962,605 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | mejoramiento paisajistico y ambiental del espacio publico (separadores) ubicados desde la calle veintinueve (29) hasta la calle veintidos (22) sobre la carrera tercera (3a) y desde la calle dieciseis (16) hasta la calle once (11) sobre la carrera cuarta (4a) del municipio de mani casanare | 0 | 1 | $79,188,715 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | proveer el servicio de acceso a internet con una velocidad de 6 mbps 1:1 canal dedicado para darle conectividad al despacho del alcalde municipal, secretaria de gobierno y participación ciudadana, secretaria de hacienda, secretaria de desarrollo social, secretaria de obras, oficina de planeación, unidad agropecuaria, oficina jurídica que se encuentran ubicadas en el palacio municipal, de igual manera fuera de ellas o descentralizadas están: el concejo municipal, la comisaria de familia e inspección de policía del municipio de maní casanare. | 0 | 1 | $30,000,000 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | construccion de cinco (05) resaltos en concreto sobre la carrera novena (09) del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | $31,799,846 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | construccion inmobiliario (sillas interactivas, sillas en madera y monumento al canoero) en el mejoramiento del espacio publico malecon para el aprovechamiento y disfrute de la comunidad del municipio de mani | 0 | 1 | 149,358,290 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | construcción terraplén (7400 m3) y obras de arte en la vereda la consigna del municipio de maní ¿ casanare | 0 | 1 | $134,881,989 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | suministro de combustible y lubricantes para la operación de los vehiculos adscritos a la estacion de policia y ejercito nacional que operan en el municipio de mani | 0 | 1 | $199,954,564 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | compraventa de los siguientes elementos: un (01) aire acondicionado, tres (03) equipos de computo tipo escritorio, un (01) computador portatil, una (01) impresora de alto rendimiento, dos (02) archivadores metalicos de tres cajones, una (01) impresora, un (01) gps de presicion, un (01) decametro y una (01) silla tipo ejecutiva para las diferentes dependencias de la administracion municipal de mani | 0 | 1 | $20,100,000 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | suministro de viveres, legumbres, carnes, frutas, verduras y elementos de aseo para los adultos mayores internos en el centro vida para el adulto mayor del municipio de mani casanare | 0 | 1 | $24,999,950 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | suministro de accesorios hidraulicos, electricos, sanitarios y materiales de construccion para el mantenimiento de las instituciones educativas de las veredas san joaquin de garibay, guayanas, fronteras, armenia, amparo, santa maria de palmarito, paso real de guariamena, socorro, brisas, gaviotas, el viso y centros educativos del area urbana, jesus bernal pinzon sede central, travesuras, esperanza y camilo torres del municipio de mani. | 0 | 1 | $49,947,900 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | suministro de combustible (acpm y gasolina) y lubricantes para la maquinaria que realizara el mantenimiento y mejoramiento periodico de la red vial urbana y rural del municipio mani. | 0 | 1 | $34,993,960 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | compraventa de repuestos para la motoniveladora caterpillar 120g del municipio de mani departamento de casanare | 0 | 1 | $24,999,103 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | compraventa pupitres, electrodomésticos, elementos de dormitorio e implementos audiovisuales para las instituciones educativas del municipio de mani casanare. | 0 | 1 | $300,000,000 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | compraventa de material de intendencia como bienestar con destino a las tropas del ejercito nacional que operan en el municipio de mani. | 0 | 1 | $50,000,000 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | adquisicion de vehiculos de transporte terrestre para uso de la fuerza publica policia nacional y ejercito nacional, como apoyo a las actividades de seguridad y orden publico adelantadas en el municipio de mani | 0 | 1 | $624,500,000 |

**PROCESOS QUE CURSAN Y EN LOS CUALES ES PARTE EL MUNICIPIO DE MANÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **PRETENSIÓN – VALOR ESTIMADO** | **JUZGADO** | **DEMANDANTE** | **DEMANDADO** | **ESTADO DEL PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **Acción Popular 365 de 2001** | Se reclama mediante esta acción el suministro de agua potable a los habitantes del Municipio de Maní. **En caso de incumplimiento posible sanción económica.** | Tribunal Contencioso Administrativo | FUNTIERRA | Municipio de Maní. | Fallado acogiendo las pretensiones del demandante, impone el suministro de agua potable a la población. | Proceso ya fallado, estado de verificación cumplimiento del fallo. |
| **Acción de reparación directa No. 2008 – 017** | Se reconozcan los perjuicio causados a los predios VILLA KELY, con la obra canal de aguas lluvias.  Pretensión a fecha de presentación de la demanda 509.000.000, como lucro cesante, 16.000.000 de daño emergente, así como la indexación hasta la fecha de la condena e intereses hasta la fecha de pago. | Tribunal Administrativo de Casanare | OMAR DONCEL Y NINFA RIVERO | MUNICIPIO DE MANÍ- DEPARTAMENTO DE CASANARE | Se presentaron alegatos de conclusión. | Pendiente de fallo de primera instancia. |
| **Acción de reparación directa No. 2008 – 019** | Se reconozcan los perjuicio causados al predio LA CHICHIGUA, con la obra canal de aguas lluvias.  Pretenden el daño emergente y el lucro cesante, así como la indexación hasta la fecha de la condena e intereses hasta la fecha de pago. 585.429.000 | Tribunal Administrativo de Casanare | ALFONSO LOPEZ PATIÑO | MUNICIPIO DE MANÍ – DEPARTAMENTO DE CASANARE | Se solicito en fecha 03 de Noviembre de 2011, complementación del Dictamen pericial presentado dentro del proceso. Se ordeno la adición. | En etapa probatoria. |
| **Acción de reparación directa No. 2008 – 046** | Se reconozcan los perjuicio causados con la obra canal de aguas lluvias.  Existe prueba anticipada tendiente a establecer los perjuicios causados sobre predio rural privado, con la obra canal de aguas lluvias.  Pretensión a fecha de presentación de la demanda $77´287.500.oo M/Cte. | Tribunal Administrativo de Casanare. | FLORIBERTO ALARCON Y OTRA | MUNICIPIO DE MANÍ | Se encuentra al despacho. | En etapa probatoria. |
| **Acción de reparación directa No. 2008 – 0129** | Se reconozcan los perjuicio causados, con la obra canal de aguas lluvias.  Existe prueba anticipada tendiente a establecer los perjuicios causados sobre predio rural privado, con la obra canal de aguas lluvias. Pretensión a fecha de presentación de la demanda $34´725.000.oo M/Cte. | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | GABRIELINA LADINO DE GOYONECHE | MUNICIPIO DE MANÍ | Se presentaron alegatos de conclusión. | Vence término para alegatos de conclusión el 11 de Enero de 2012, pero fueron presentados el 19 de Diciembre de 2011. |
| **Acción de reparación directa No. 2008 – 0133** | Se reconozcan los perjuicio causados, con la obra canal de aguas lluvias.  Existe prueba anticipada tendiente a establecer los perjuicios causados sobre predio rural privado, con la obra canal de aguas lluvias.  Pretensión a fecha de presentación de la demanda 81.383.750 .oo M/Cte. | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | ESTEBAN BARRERA | MUNICIPIO DE MANÍ | Se encuentra al despacho. | Pendiente de fallo de primera instancia |
| **Acción de repetición 2010 -108** | Se reclama mediante esta acción la repetición por la condena proveniente del proceso Acción de Reparación directa 283 - 1998, por el cual se declara responsable patrimonialmente por falla del servicio por la muerte de la señora LUCRECIA CALIXTO (q.e.p.d) al Municipio de Maní y se condena al pago de perjuicios materiales y morales a favor de los demandantes. Condena asciende aprox. a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESO M/CTE (350.000.000). | Tribunal Contencioso Administrativo | MUNICIPIO DE MANÍ. | HENRY MONTES MONTES | Se encuentra en etapa probatoria. | Pendiente de fecha para interrogatorio de parte al Demandado. Aplazado |
| **Acción de repetición 2006 -0334** | Se reclama mediante esta acción la repetición por el pagó de la suma de 35.149.344.51 por concepto de intereses originada en la conciliación por la ausencia del registro presupuestal al adicional al convenio interadministrativo 009 de 2002. | Tribunal Contencioso Administrativo | MUNICIPIO DE MANÍ. | FABIO ALVARADO CASTILLO | Se encuentra al despacho. | Pendiente de fallo de primera instancia |
| **Acción de repetición 2009 – 073** | Se reclama mediante esta acción la repetición por la condena proveniente del proceso No 2003-0375, en virtud a lesión causada a un ciudadano con limitación física por MIGUEL TRUJILLO GUTIERREZ, en su condición de trabajador oficial, quien según quedo establecido dentro del mismo proceso se hallaba en estado de embriaguez y conduciendo la maquina tractor KUBOTA M900 de propiedad del Municipio de Maní; hecho que desencadeno en condena impuesta al Municipio de Maní. | Tribunal Contencioso Administrativo | MUNICIPIO DE MANÍ. | MIGUEL TRUJILLO  GUTIERREZ | Se encuentra en término para presentar alegatos de Conclusión. | Vence término para alegatos de conclusión el 11 de Enero de 2012 |
| **Proceso Ejecutivo 2010 -063** | Se reclama el pago del acta de liquidación del convenio de cooperación No 029 de 2007; por valor pendiente de pago a su favor por ciento setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos con ochenta centavos (175´488.335.80). ESTE VALOR YA FUE PAGADO, QUEDA PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES. | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | SOCIEDAD DE ORNATO Y MEJORAS PUBLICAS | MUNICIPIO DE MANÍ | Se fijo audiencia de conciliación para el 18 de Enero de 2012. | Audiencia de conciliación el 18 de Enero de 2012, a las 2:30 P.M. |
| **Acción Ejecutiva 2009 -170** | Se reclama mediante esta acción el pago correspondiente al siniestro por estabilidad de la obra, dentro del Convenio Interadministrativo No. 020 de fecha 28 de diciembre de 2001, por el valor de los perjuicios derivados del siniestro en la suma de Ciento Setenta y Seis Millones Ochocientos Veintiún Mil Doscientos Diecinueve Pesos con Setenta y Tres Centavos M/Cte. ($ 176'821.219,73),aplicados al contratista y a la compañía aseguradora por los conceptos amparados por la Garantía Única de Cumplimiento. | Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare. | MUNICIPIO DE MANÍ | SEGUROS CONDOR S.A. | Se presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia. Se encuentra al despacho. | Pendiente de fallo de segunda instancia |
| **Acción de simple Nulidad 2010- 0039** | Solicita la nulidad del acuerdo Municipal No 020 de 2005 y 16 de 2009. SIN CUANTIA | Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare. | JOSE ALEJANDRO CRUZ HOLGUIN | MUNICIPIO DE MANÍ | Fue fallado en primera instancia ordenando la nulidad del acuerdo Municipal No 020 de 2005 y 16 de 2009. | Se presento recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Se encuentra en el Consejo de Estado para lo pertinente. |
| **Acción de simple Nulidad 2010 -** | Solicita la nulidad del acuerdo Municipal No 019 de 17 de octubre de 2009. SIN CUANTIA | Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare. | LUIS GIRALDO CARREÑO SANCHEZ | MUNICIPIO DE MANÍ | Fue fallado en primera instancia ordenando la nulidad del acuerdo Municipal No 019 del 17 de Octubre de 2009. | Se presento recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Se encuentra en el Consejo de Estado para lo pertinente. |
| **Acción popular 2010 -168** | Acción popular para garantizar salubridad pública, y tendiente a realizar adecuaciones que permitiera cesar las inundaciones a un sector del Municipio. SIN CUANTIA | Juzgado Primero Administrativo de Yopal | PIEDAD ADRIANA CAMACHO CAMACHO | MUNICIPIO DE MANÍ. | Fue remitido al Juzgado Primero Administrativo de descongestión. Pacto de cumplimiento para la ejecución del contrato 09 de febrero de 2011, para terminación de sistema de alcantarillado de aguas servidas y construcción de sistema de alcantarillado de aguas lluvias. | Fue aprobado mediante auto de fecha 18 de Noviembre de 2011, el pacto de cumplimiento. Etapa de cumplimiento y verificación – informes trimestrales. |
| **Acción popular 2009 -084** | Acción popular para garantizar los derechos colectivos al espacio público y utilización y defensa del patrimonio público – sabanas comunales Gaviotas. | Juzgado Primero Administrativo de Yopal | MARIO ALBERTO HERRERA BARRERA | MUNICIPIO DE MANÍ. | Se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado. | Para definir conflicto de competencia En etapa de verificación de cumplimiento de fallo. |
| **Acción popular 2011 -069** | Que se adelanten las acciones legales por el incumplimiento al contrato de obra 056 de 2007, Unión Temporal de la Virgen. | Juzgado Primero Administrativo de Yopal | URIGELLER MEDINA BELLO | MUNICIPIO DE MANÍ. | Fueron presentados alegatos de conclusión y remitido al Juzgado Segundo 2do de descongestión. Se encuentra al despacho. | Pendiente fallo de primera instancia. |
| **Acción popular 2010 -012** | Adecuación de establecimientos deportivos y coliseo frente a deterioro**.** SIN CUANTIA | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | ANIBAL GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE MANÍ. | Se encuentra en periodo probatorio. |  |
| **Acción popular 2010 -0153** | Prestación de servicio de Alumbrado público. SIN CUANTIA | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | PEDRO NEL HERNANDEZ POVEDA | MUNICIPIO DE MANÍ. | Se presentaron alegatos de conclusión. Remitido al Juzgado tercero 3ro de descongestión; se encuentra al despacho. | Pendiente de fallo de primera instancia |
| **Acción popular 2011 -0186** | Protección Derecho a un ambiente sano en las orillas del Rio Cusiana sector Centro. SIN CUANTIA | Juzgado Segundo Administrativo de Yopal | OLEGARIO DE JESUS CRISTANCHO OROZCO | MUNICIPIO DE MANÍ. | Se contesto la demanda el 19 de octubre de 2011. | Al despacho para dar traslado frente a las excepciones propuestas. |
| **Acción popular 2008 -00318** | Moralidad pública, peso máximo y obras de los puentes las plumas, palo blanco y Charte. SIN CUANTIA | Juzgado Primero Administrativo de Yopal | WILSON CEPEDA MESA | MUNICIPIO DE MANÍ- COMP. PETROLEUM EQUIPEMENT INTERNATIONAL LTDA. | Se encuentra en etapa de verificación al cumplimiento de compromisos adquiridos en audiencia de pacto de cumplimiento. | Se fija el 15 de enero para verificar cumplimiento total de compromisos asumidos. |
| **Acción de Tutela 2011-0110** | Puesta en funcionamiento del acueducto veredal de la vereda La Guinea – Municipio de Maní | Juzgado Promiscuo Municipal de Maní | FIDENCIO PORRAS | MUNICIPIO DE MANÍ | Sentencia favorable, confirmada en segunda instancia. | Ordena el restablecimiento del servicio de acueducto veredal a los habitantes de la vereda La Guinea. |

Sentencia Absolutoria. Juzgado Tercero del Circuito de Yopal - Proceso penal No 8513960011872010-00002. Ente Acusador: 29 Delegado ante Jueces Penales del Circuito. Sindicados: LUIS HUSSEIN QUIROGA FERNANDEZ, MOISES CARDENAS MANCHAY Y MELQUIADES GROSSO ALVAREZ.

**Solicitudes de conciliación al Municipio de Maní / Posibles demandas:**

ESNEYDER CHAPARRO Y ANA JACITA PERDOMO contra MUNICIPIO DE MANÍ, demanda de acto administrativo, resolución 592 de 2010, proceso policivo 09 de 2010. Sin cuantía especifica.

CORPORACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS, Nit 844001366-7, reclama desequilibrio económico proveniente del convenio de cooperación 016 de 2007. Cuantía 272.061.896,40

**9. REGLAMENTOS Y MANUALES**:

A continuación se relaciona a la fecha de 31 de Diciembre de 2011, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN  DEL REGLAMENTO  y/o MANUAL | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE  ADOPCIÓN Y  VIGENCIA | No. DE ACTO  ADMINISTRATIVO  DE ADOPCIÓN | FECHA DE  ADOPCIÓN O  VIGENCIA |
| Manual de Gestión de presupuesto del Municipio de Maní Casanare. | Por el cual se establecen los lineamientos metodológicos de acción práctica para la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del Municipio de Maní. | Resolución | 0373. | 16 de noviembre de 2011. |
| Manual de Tesorería del Municipio de Maní Casanare. | Por el cual se unifica y define claramente los procedimientos que como mínimo debe cumplir el Área de Tesorería para garantizar una eficiente labor de recaudo y un óptimo manejo de los ingresos y egresos sin que ello implique un cambio de la estructura funcional. | Resolución | 0374. | 16 de noviembre de 2011. |
| Manual de Recursos Físicos del Municipio de Maní Casanare. | El cual permite armonizar los procedimientos relacionaos con los bienes o recursos físicos y compras que implican para la clasificación, el registro y control de los bienes muebles conforme a las normas vigentes, reglamentadas en el control interno de las Entidades Públicas. | Resolución | 0376. | 16 de noviembre de 2011. |
| Manual específico de funciones y de competencias laborales de los diferentes empleos de la planta de personal de la Alcaldía municipal | Ajustar el Manual de funciones y de Competencias Laborales, para los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Maní, adoptada mediante el Decreto No. 003 de 2005, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia, de conformidad con la Misión, objetivos y competencias señalados por la Constitución, la Ley, y las demás normas aplicables. | Resolución | 0788 | Diciembre 31 de 2010 |
| Por medio del cual se adopta el Manual de operaciones del Banco de proyectos | Manual de operaciones del Banco de proyectos | Resolución | 0375 | Noviembre 15 de 2011. |
| Por medio del cual se adopta el reglamento interno del municipio de Maní. | Reglamento Interno del Municipio de Maní. | Decreto | 057 | 11 de agosto de 2009 |
| Por medio del cual se adopta el manual del sistema de gestion integral de la administracion central del municipio de Mani - Casanare | Manual del sistema de gestion integral de la administracion central del municipio de mani - casanare | Decreto | 046 | 30 de Junio de 2009 |
| Por medio del cual se adopta el manual estrategico de comunicacion | Manual estrategico de comunicacion | Decreto | 044 | 30 de Junio de 2008 |
| Por medio del cual se adopta el código de buen gobierno del municipio de Mani | Código de buen gobierno del Municipio de Mani | Decreto | 037 | 30 de Junio de 2009. |
| Por medio de se adopta el código de ética del municipio de Maní | Código de ética del Municipio de Maní | Decreto | 036 | 30 de Junio de 2009. |
| Manual de Contratación del Municipio de Maní Casanare | El Manual de Contratación, contiene en forma clara y precisa los principios generales a seguir aplicables a los contratos celebrados y a celebrarse de conformidad con las normas legales vigentes sobre contratación estatal, siendo su aplicación de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos Municipales y particulares que adelanten procesos contractuales. | Resolución | No. 0377 | 16 de noviembre de 2011 |
| Manual de convivencia ciudadana | Por medio del cual se expide el Manual de Convivencia Ciudadana para Maní Casanare. | Decreto | 077 | Diciembre 28 de 2011 |

**10. CONCEPTO GENERAL**:

En términos generales la situación administrativa y financiera cumplida durante el período comprendido entre el 01 de Enero de 2008 y 31 de Diciembre de 2011, fue eficiente, maximizando los recursos en pro de lograr un cambio estructural en el área urbana y rural del Municipio de Maní, que permitiera afinzarla como población turística del Departamento y de la Región de la Orinoquía.

Fue tan eficiente desde el punto de vista administrativa la labor desarrollada por nuestra administración “Con corazón de Pueblo”, que el Municipio fue elegido por ECOPETROL entre 1032 Municipio de Colombia, como modelo para ser visitado por gobiernos de 6 Municipios del Perú, evento que se desarrollo los días 4 y 5 de diciembre del presente año, donde quedo de manifiesto la excelente gestión de este gobierno.

De igual forma el municipio de Maní ocupo el primer puesto según Planeación Nacional en los años 2009 y 2010 por el correcto y buen manejo en la inversión de los recursos de regalías en esta localidad.

**Se cumplió en un 98% el Plan de desarrollo según la evaluación realizada,** logrando importantes avances en infraestructura y obras, quintuplicando la extensión en kilómetros de vías pavimentadas en el área urbana y rural del municipio, debidamente señalizadas; logrando espacios públicos amplios y atractivos.

En el tema de servicios públicos a 01 de Enero de 2008 no se contaba con alcantarillado y acueducto, al punto que en el Municipio no se contaba siquiera con acueducto y suministro de Agua potable, por lo cual se trabajo durante el periodo en la habilitación de redes de acueducto, alcantarillado y en la prestación de los servicios con optima calidad, es así como al finalizar el periodo se presta el servicio de alcantarillado al 95% de la población de Maní y con disponibilidad de suministro de agua potable al 100% en el área Urbana del municipio de Maní.

En cuanto a la Calidad del Agua, los IRCAS que miden la calidad del agua (nivel de riesgo para el consumo humano), desde el año 2008 a 2010, obteniendo los siguientes resultados:

2008: Con riesgo medio. Promedio IRCA 19.0%.

2009: Con riesgo medio. Promedio IRCA 20.59%.

2010: Sin riesgo. IRCA: 0% [[1]](#footnote-1).

Nota: El agua se considera que es totalmente apta (sin riesgo) para el consumo humano cuando el IRCA es menor o igual a 5.0%.

En el área Rural se construyeron doce (12) acueductos rurales, y se dejaron asignados los recursos en el presupuesto del año 2012 para la operación y puesta en marcha de los mismos.

Administrativamente y desde el punto de vista de los recursos, cuando se inicio el Gobierno existía plan de Mejoramiento impuesto por Planeación Nacional y por ende no existía giro de recursos provenientes de Regalías, no obstante se cumplió a cabalidad con el plan de Mejoramiento, durante el periodo se mantuvo un manejo acorde a la Ley de los recursos, cumpliendo a cabalidad la regulación en cuanto a las inversiones a realizar en el tema de regalías.

Maní, en cifras, tal como se reflejará en las siguientes gráficas y con relaciones similares de años anteriores, hoy por hoy, es municipio mucho más desarrollado, más enfrentado a la modernidad y progreso que merece cualquier territorio que durante años ha percibido grandes recursos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIFRAS** | | | | | |
| **CUENTA** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| **INGRESOS TOTALES** | **20.814,00** | **27.725,88** | **21.099,81** | **27.197,11** | 51.460,00 |
| **1. INGRESOS CORRIENTES** | **4.341,00** | **3.859,22** | **4.930,04** | **6.501,07** | 36.970,00 |
| 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.459,00** | **2.869,51** | **3.957,95** | **5.521,00** | 4.033,00 |
| 1.1.1. PREDIAL | 541,00 | 647,76 | 540,45 | 560,12 | 752,00 |
| 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.476,00 | 1.364,40 | 1.594,21 | 2.094,25 | 2.700,00 |
| 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA | 308,00 | 280,83 | 315,85 | 368,09 | 342,00 |
| 1.1.4. OTROS | 1.132,00 | 576,53 | 1.507,45 | 2.498,54 | 239,00 |
| **FUENTE: SICEP 804 - 1010 - 1101 -** |  |  |  |  |  |

**EJECUCION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ENTENDIDOS COMO LOS QUE GENERA EL MUNICIPIO MAS S.G.P. LIBRE DESTINACION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)** |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011 SEPT.** |
|  | 27,726 | 21,100 | 27,202 | 28,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FUENTES DE INGRESO/PERIODOS** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011 SEPT.** |
| INGRESOS CORRIENTES LIBRE DEST. | 2,424 | 2,700 | 3,258 | 4,076 |
| REGALIAS PETROLERAS | 18,193 | 10,782 | 15,875 | 23,169 |
| SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES | 5,057 | 4,388 | 4,332 | 4,296 |
| COFINANCIACION | 151 | 347 | 190 | 322 |
| Fuente: DNP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NOTA:** Es importante dejar de presente que es posible que curse proceso sancionatorio por CORPORINOQUIA, derivado de un aprovechamiento forestal realizado para la realización de la obra Malecón; respecto de ello es importante  tener en cuenta lo siguiente:

1. El 17 de Agosto del 2010, según recibido de CORPORINOQUIA se radico oficio donde el municipio solicitó una visita técnica para determinar cuáles eran los permisos que se debían tramitar para dar inicio a las obras del proyecto "construcción malecón", que consistían en la construcción de una barrera de protección del rio Cusiana.
2. El día 26 de enero del 2011, el municipio radico en CORPORINOQUIA solicitud de permiso de aprovechamiento forestal único y permiso de ocupación de cauce para el proyecto denominado "construcción malecón".
3. El 08 de febrero del 2011 CORPORINOQUIA efectuó algunos requerimientos para dar trámite a los permisos.
4. El 02 de junio del 2011 el municipio termino de adjuntar la documentación requerida por CORPORINOQUIA.
5. El 26 de julio del 2011, CORPORINOQUIA emitió el auto número 500.57.11.1052, por medio de la cual se inicia el trámite de un permiso de aprovechamiento forestal único y un permiso de ocupación de cauce para el proyecto “construcción malecón.
6. El 11 de octubre del 2011 CORPORINOQUIA emitió el auto número 500.10.1.33.1.11.1382 de evaluación de permisos ambientales.
7. El 11 de noviembre del 2011 CORPORINOQUIA emitió la resolución  numero 200.41.11.1862, por medio de la cual niega el permiso de aprovechamiento forestal único y el permiso de ocupación de cauce para el proyecto denominado “construcción malecón”, argumentando que  negaba el permiso por que a la fecha ya se habían realizado las obras y no tendría sentido conceder el permiso y recomienda iniciar un proceso sancionatorio.

Es menester de esta administración dejar claro esta situación, con el único propósito que en el evento en que CORPORINOQUIA inicie investigación administrativa de carácter ambiental contra el municipio de Maní, por haber iniciado la construcción de la barrera de protección del rio Cusiana sin el otorgamiento de los permisos solicitados, cabe resaltar que el municipio cuenta con todos los argumentos jurídicos y técnicos para que esta circunstancia no sea conducta para una sanción; en el sentido en que las obras que se iniciaron en marzo del 2011 corresponden a una obra de protección de la rivera del rio Cusiana, que según el plan de mitigación del riesgo del municipio de Mani, es considerada como indispensable para prevenir las emergencias de inundación y afectación a las personas aledañas, por tal razón se dio inicio con la construcción de estas  barreras de protección con la única intención de prevenir las emergencias generadas por la época del invierno que comenzaría en abril del 2011, mas aun estas obras de intervención del rio se deben hacer en época de verano, pues si se espera a entradas del invierno es imposible ejecutarlas por el aumento del caudal y por la misma eficacia de la obra.

De esta forma, si el municipio espera hasta el día 11 de noviembre del 2011, fecha en la que se negó el permiso para iniciar la obra de protección, cuando el permiso se solicito el día 26 de enero del 2011, seria absurdo pensar en la eficiencia y eficacia del objeto de esta construcción, ya que lo realmente importante y que prima es la prevención de los riesgos y que es la política de la corporación.

Sumado a estos antecedentes, la Corporación cuenta con 120 días para proveer respuesta a las solicitudes de permisos, nótese que en este trámite no dieron cumplimiento con este término y se evidencia la mora en la respuesta por parte de CORPORINOQUIA lo que está ocasionando esta clase de inconvenientes.

Por estas razones, se recomienda tener en cuenta estas observaciones concernientes al tema ambiental, para que posteriormente si es el caso, se ejerza defensa del municipio.

**11. FIRMA**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

(Titular o representante Legal)

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º de la Ley 951 de 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

FUNCIONARIO DE JERARQUIA

INMEDIATA INFERIOR

(Autorizado)

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE CONTROL INTERNO

O SU DELEGADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C. NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.

PRIMER TESTIGO SEGUNDO TESTIGO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

1. Fuente Secretaría de Salud de Casanare. Esta información se encuentra certificada por esta entidad. [↑](#footnote-ref-1)