PLAN DE ACCION COMITÉ GOBIERNO EN LINEA MUNICIPAL

SAN MARTIN DE LOBA BOLIVAR

MARCO LEGAL

En cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, “Por  el cual  se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea…”  donde el Presidente de la  República, la Ministra de Comunicaciones y el Programa Agenda de Conectividad, obligan dentro de las siguientes fechas abajo relacionadas a cumplir con la implementación del proyecto.

| Fase | Fase Plazo para entidades del orden nacional | Plazo para entidades del orden territorial |
| --- | --- | --- |
| Fase de Información | 1° de junio de 2008 | 1° de noviembre de 2008 |
| Fase de Interacción | 1° de diciembre de 2008 | 1° de diciembre de 2009 |
| Fase de Transacción | 1° de diciembre de 2009 | 1° de diciembre de 2010 |
| Fase de Transformación | 1° de junio de 2010 | 1° de diciembre de 2011 |
| Fase de democracia | 1° de diciembre de 2010 | 1° de diciembre de 2012 |

Conforme a lo anterior, se formula el siguiente Plan de Acción para el Municipio de San Martin de Loba del Departamento de Bolívar, a fin de garantizar la puesta en marcha de la Estrategia de Gobierno En Línea.

MARCO ESTRATEGICO

MISION

El Gobierno en Línea Municipal de San Martín de Loba, proporciona a toda la comunidad sanmartinense a través del sitio Web local, espacios de información, participación y educación. Igualmente haciendo relevancia en la divulgación de la información de las actividades culturales, sociales y económicas; tanto para niños, jóvenes y adultos.

VISION

Para el 2013 ser un municipio ejemplo en cuanto a la participación, promoción y manejo del sitio Web, además contar con una amplia conectividad y un óptimo equipamiento de las aulas virtuales para que de esta manera sea de fácil acceso el manejo del sitio por parte de la comunidad sanmartinense y así generar un mejor servicio, una mayor participación y mantener la transparencia del Estado Colombiano.

OBJETIVO GENERAL

Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea diseñando estrategias que generen el conocimiento, el uso  y la participación activa de la Alcaldía, el Concejo  y la comunidad sanmartinense en el  sitio Web, Municipal a fin de mantenerlo activo y crear cultura de información, mediante el uso de los medios electrónicos de comunicación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Crear momentos de sensibilización, capacitación y socialización del sitio web a la comunidad en general.

- Asegurar que la comunidad participe masivamente en la estrategia de Gobierno en Línea.

- Garantizar; se den los espacios y equipos para que se desarrolle la participación y/o manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

- Incentivar a la comunidad en general para que se apropien en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

MARCO DE ACCION

- Crear el Comité GeL- T de Jóvenes.

- Actualización del sitio web.

- Mejorar la conectividad.

- Mejora del equipamiento de las aulas virtuales.

- Estrategias Comité GeL-T municipal en el empalme de nuevos integrantes de la Administración.

| ACCION | BENEFICIOS PARA EL CIUDADANO | INDICADORES DE GESTION | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación Comité GeL-T Jóvenes | La participación de los jóvenes en el proceso Gobierno en Línea. | Numero de capacitaciones en las instituciones educativas en área rural y urbana. | 4 veces en el mes | Definir responsables para capacitación comité GeL-T jóvenes Informar a la comunidad estudiantil de capacitaciones con sus respectivos horarios. Sensibilización Capacitación de manera practica. Socialización | Comité GeL-T municipal. Funcionarios públicos. | Sitio web Correos Institucionales Aulas de Informática Ayudas audiovisuales | 1 mes |
| Actualización del sitio web. | Realizar entrega de una información veraz, oportuna a la comunidad. | Numero de actualizaciones realizadas. | 4 veces en el mes | Definir responsables para la actualización del sitio web. Supervisar de manera repetitiva la actualización. | Comité GeL-T Funcionarios Públicos. | Sitio web Correos Institucionales. Aulas de Informáticas | 2013 |
| Mejorar la conectividad | Fácil acceso al sitio web | Numero de solicitudes realizadas para mejorar la conectividad | 4 veces en el mes | Definir responsables. Realizar la solicitud para la amplitud de banda ante Coldecòn Compartel. | Comité GeL-T Coldecon | Sitio web Correos Institucionales. Aulas de informatica. Medios de comunicación telefonicos. | 1 mes |
| Mejorar el equipamiento de las aulas virtuales | Oportunidad de información a la comunidad en general. | Numero de visitantes en el sitio web. | 1 solicitud | Solicitar equipos al Ministerio de Comunicaciones. | Comité GeL-T Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. | Equipos en buen estado. Tecnico de mantenimiento de computadores. | 6 meses |
| Estrategias del Comité GeL-T en el empalme de nuevos integrantes de la Alcaldìa | Asegurar la continuidad del proceso en el municipio | Numero de nuevos integrantes vinculados a la administración en el proceso de Gobierno en Lìnea. | 100% | Creación del documento de empalme. Publicación en el sitio web. Realización actividades con nuevos integrantes Comité GeL-T. Socializacion con la comunidad. | Comité GeL-T | Información suministrada por la Alcaldía. Sitio web. | 2 meses |

Se deben establecer actividades relacionadas con:

- Evaluar el uso del sitio Web por parte de los ciudadanos, es decir, encuestas de opinión sobre la información publicada o indagar sobre los temas de interés para la ciudadanía.

- Socialización del sitio Web con la ciudadanía, es decir, ejercicios de promoción del sitio Web como un mecanismo de comunicación de los ciudadanos con la administración local, departamental o nacional.

- SOPORTE TÉCNICO

La Agenda de Conectividad ha dispuesto el Centro de Interacción Multimedia, a través del cual se canalizan todas las solicitudes relacionadas con el soporte técnico requerido para la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial.

| Problema | Procedimiento | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Desconocimiento de las claves de acceso al sitio Web | Comunicación con el Centro de Interacción Multimedia y solicitar el reinicio de las claves de acceso | Línea gratuita 018000 9595 Correo electrónico: soporte.alcaldia@iprc.gov.co |
| Problemas para la publicación de información en el sitio Web | Comunicación con el Centro de Interacción Multimedia y solicitar el soporte para la publicación de información | Línea gratuita 018000 9595 |
| Problemas de acceso al correo electrónico | Enviar un correo electrónico al administrador de GELT para el reinicio de claves | Correo electrónico: gelt.adm@agenda.gov.co Línea gratuita 018000 9595 |

- LISTADO DE INCENTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS

La Agenda de Conectividad cuenta con diferentes mecanismos que le permiten incentivar la implementación de la estrategia de Gobierno En Línea Territorial en los municipios:

- Categorización de los sitios Web más visitados en el mes. En el sitio Web de la Agenda de Conectividad se publica el listado de los municipios con la cantidad de visitas realizadas a cada uno de los sitios Web municipales. Además, se publica una noticia sobre los municipios con más visitas en el mes.

- Sitios Web destacados en el micro sitio de El Tiempo.com. La Agenda de Conectividad cuenta con un micro sitio en El Tiempo.com en el cual se destacan las noticias más importantes de los municipios y departamentos beneficiados en la estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial. Así como los sitios más actualizados, con información relevante para los ciudadanos.

- Premios de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La Agenda de Conectividad postula a los diferentes municipios en los concursos sobre el uso de las TIC en el Estado colombiano, a partir de las experiencias que se desarrollan en los municipios.

- Programas de televisión del Ministerio de Comunicaciones. La Agenda de Conectividad realiza el programa de televisión del Ministerio de Comunicaciones, en el cual se destacan experiencias exitosas de la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial.